洛阳开元大道万达广场购物中心
交通影响评价
咨询合同
合同编号：KYYH61B-QQ-008

成本科目：2.3.1         
委托单位： 洛阳浩德鑫置地有限公司
编制单位：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司
2018年06月01日

委托单位： 洛阳浩德鑫置地有限公司（以下简称甲方）
编制单位：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司（以下简称乙方）
甲方为洛阳开元大道万达广场购物中心交通影响评价项目的建设单位，乙方为具有独立法人资格的设计单位，现甲方委托乙方进行  洛阳开元大道万达广场购物中心  项目的   交通影响评价  工作，甲乙双方经友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，签定如下合同共同遵守执行。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》。
1.2 收费依据
《城市规划设计计费指导意见》（2004年）
1.3 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
1.4 项目的相关会议纪要。
第二条 项目概况：
2.1  项目名称： 洛阳开元大道万达广场购物中心交通影响评价    
2.2  项目地点： 洛阳市洛龙区开元大道/汇通街交叉口东南角  
2.3  建设规模： 
项目总用地面积 63477.461  平方米，规划总建筑面积 370678.42 平方米，其中万达广场建筑面积为22.5万㎡。
2.4  项目周边情况：

洛阳开元大道万达广场购物中心项目位于开元大道-汇通街交叉口，开元大道为城市结构性主干道，汇通街为规划新伊大街一部分，也为城市结构性主干道。为减少本项目建设对周边路网的影响，编制本项目交通影响评价。

第三条 咨询范围

    洛阳开元大道万达广场购物中心项目周边干道围合范围，北至开元大道，西至汇通街，东至伊洛路，南至牡丹东路，交评范围48.9万㎡。
第四条 甲方应向乙方交付的有关资料和文件：
4.1 甲方应按照下表向乙方提交设计所需的资料：
	序号
	资料及文件名称

	1
	建设方案、详细规划方案

	2
	交通影响评价合同书

	3
	相关控制性规划文本

	4
	其他相关资料


第五条 乙方向甲方交付的咨询成果：
乙方分阶段向甲方提交阶段成果。
5.1乙方应按照下表所列时间进度及具体要求向甲方提交设计成果：
	序号
	咨询成果
	图纸形式
	具体要求
	份数
	电子文本
	提交时间

	1
	评审文件：数据预测资料
	纸质版/电子版
	成果：全套图纸及说明
	8套
	1
	合同签订后两周内

	2
	最终文件
	纸质版/电子版
	成果：全套图纸及说明
	6套
	1
	与甲方协调后修改。（如需评审，则提交文件后延）


注：如双方约定各阶段成果提交时间以约定时间为准。成果文件主要内容详见第5.2条约定。
5.2 咨询成果文件主要内容
（1）分析项目周边道路交通组织情况。
（2）分析本项目建设对周边的影响。
（3）提出相应的改善措施。
（4）提出相关意见及建议。

5.3 如因乙方提交交通影响评价成果的内容不完善导致甲方不能通过有关政府部门的审核，则乙方应确保甲方利益的前提下修改通过政府审核,否则，甲方有权认为乙方的咨询成果不符合甲方要求及合同约定。
第六条 开工及提交咨询成果资料的时间和收费标准及付费方式：
6.1 开工及提交咨询成果资料的时间
咨询工作有效期限以合同签订时间为准。非乙方自身原因造成的工期延误时，工期顺延。
6.2、费用标准
《城市规划设计计费指导意见》（2004年）
6.3、咨询费用
6.3.1 经双方友好协商，咨询费用固定总价为￥125,000元（人民币大写：壹拾贰万伍仟元整）。
6.3.2 根据主管部门要求，本项目如需评审，则评审费用由甲方支付。
6.4  付款：

甲方支付咨询费前，乙方须提前3个自然日提交甲方此次所付咨询费等额完税发票、收款单位账户信息核对确认书等相关付款资料，甲方在收并审核乙方交付咨询成果及付款资料合格无误后按第6.5条约定进度支付乙方咨询费。
6.5  付款约定：
本次支付采用分期支付：
第一期： 双方于合同签订后5日内支付预付款¥60000元，人民币大写：陆万元整。
第二期： 提交最终成果（如有评审则评审通过）5日前， 甲方向乙方支付¥65000元，人民币大写：陆万伍仟元整。
第七条 双方责任：
7.1、甲方责任
7.1.1、甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制。甲方提交上述资料及文件超过规定期限5日历天以内，乙方按本合同第六条规定的交付咨询成果时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限10日历天及以上时，乙方有权重新确定提交咨询成果的时间。
7.1.2、甲方变更委托咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工费。在未签订合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项咨询工作，甲方应支付相应咨询费。
7.1.3、合同履行期间，甲方因自身原因要求终止或解除合同，乙方未开始咨询工作的，不退还甲方所付预付款，已开始咨询工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付咨询费；不足一半时，按该阶段咨询费的一半支付；超过一半时，按该阶段咨询费的全部支付。
7.1.4、甲方必须按合同规定支付预付款。未按期收到预付款，交付文件的时间可顺延。
7.1.5、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付咨询费，若逾期支付则乙方提交咨询成果的时间顺延。逾期超过15日历天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或审批部门对咨询成果不审批或本合同项目停缓超过1年，甲方均应支付应付的咨询费。
7.1.6、甲方要求乙方比合同规定时间提前支付咨询文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理咨询周期，且甲方应支付赶工费。
7.1.7、咨询文件中选用的国家规范、部门及地方规范由乙方负责解决。
7.2、乙方责任
7.2.1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行咨询，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付咨询成果（出现7.1.1、7.1.2、7.1.4、7.1.5规定有关交付咨询成果顺延的情况除外）。并对提交的咨询成果的质量负责。
7.2.2、咨询合同有效年限为  一  年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。
7.2.3、乙方对咨询成果出现的遗漏或错误负责修改或补充。整个咨询成果应在符合相关规范及项目总体规划布局的前提下通过甲方的审核。
7.2.4、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。
7.2.5、乙方负责不超出原定范围的内容做必要调整补充； 
第八条  特约条款
8.1 知识产权相关
8.1.1 对于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
8.1.2 对于乙方为履行本合同向甲方提供的所有阶段性和最终成果，及因履行本合同所产生的其他研究成果，双方同意其所含有的一切知识产权含著作权、申请专利权和专利权等权利属于甲方所有。成果提交甲方后，经甲方书面同意，乙方可以发明人/作者的名义在学术研究领域发表、申报评奖。甲方有权自行或委托他人为任何方式之使用、修改和处分乙方提交的成果。未经甲方事前书面许可，乙方不得将成果整体转让或提供给第三方做与本项目无关的使用。乙方违反本条规定的，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方所有咨询费并赔偿甲方因此受到的损失。
8.1.3 乙方应保证其所提交给甲方的各项成果和咨询意见不会侵犯第三人的合法权利（包括但不限于著作权、商标权、专利权、商业秘密、名称权、肖像权等各项权利），也不会违反相关强制性法律规定，否则乙方应立即纠正侵权或违法事由，并承担相应的法律责任。若有上述事由发生，乙方应依甲方选择：1）修改成果至不侵权；2）终止侵权活动且乙方应赔偿甲方因此受到的一切损失。 
8.1.4 出版权利：乙方在其宣传和专业材料中，有权使用本项目的设计资料，包括室内外的照片，但必须在项目施工完成后，或确定该项目终止后，或经甲方书面许可。如果甲方事先书面通知乙方保密资料的范围，乙方不能对保密资料进行公开或宣传。
8.1.5 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中，甲方不再另行支付。
8.2 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。但有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）乙方咨询文件存在重大问题，经甲方催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的成果要求的，甲方可以解除合同；
（2）甲方未按合同约定支付咨询费用，经乙方催告后，在30个自然日内仍未支付的，乙方可以解除合同。
（3）因不可抗力致使合同无法履行；
（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
8.3 本合同在履行过程中发生纠纷，甲方、乙方双方应及时协商解决。若协商不成时，双方同意向洛阳市洛龙区人民法院起诉。
第九条 合同生效
9.1 本合同一式 陆  份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。本合同经双方签章后生效。
9.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、电子邮件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（此处以下无正文）
此页无正文，为洛阳浩德鑫置地有限公司与洛阳市规划建筑设计研究院有限公司关于洛阳开元大道万达广场购物中心交通影响评价项目交通影响评价咨询合同的签署页。
发包人（甲方）名称：　　　　　　　设计人（乙方）名称：　
洛阳浩德鑫置地有限公司         洛阳市规划建筑设计研究院有限公司
（盖章）　　　　　　　　　　      （盖章）
法定代表人：（签字）　　　　       法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）　　　　       委托代理人：（签字）
住　　所：　                       住　　所：洛阳市经济技术开发区
开元大道56号
邮政编码：　　　　　　　     　　  邮政编码： 471000
电　　话：　　　　　           　　电　　话： 69983557
传　　真：　　　　　　　           传　　真： 
开户银行：　　                     开户银行：建行洛阳分行
银行帐号：　　　　                 银行帐号：41001501110050201587
1
·1·

