开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#）楼顶亮化大字施工工程合同

成本代码：4.13.3

合同编号：KYYH.61A-JA-167

甲方:洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 洛阳宏润照明工程有限公司

签订时间：2021年1月

开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#）楼顶亮化大字施工工程合同

甲方（全称）：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方（全称）：洛阳宏润照明工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#地块）楼顶亮化大字施工工程，工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#地块）楼顶亮化大字施工工程；

工程地点：一期（60#地块）位于开元大道与长厦门街交叉口东南，二期（61#地块）位于开元大道与新伊大街交叉口东南。

二、工程承包范围

1、施工图纸范围内的一切工程内容。

（1）60#、61#地块楼顶大字及4#、5#、12#、15#号楼体亮化效果图及施工图深化。图纸深化需要满足安全国家及地方规范要求。

（2）图纸范围内各楼栋照明系统的布管、穿线、灯具、支架等材料的购置及安装；

（2）图纸范围内各楼栋照明系统的配电控制设备的采购及安装；

（3）承包各系统的一切安装工程的施工、调试；

施工内容包含以下几部分：

（1）图纸范围内各楼宇的顶层线条照明灯具、支架的采购及布线、安装；

（2）以上各照明系统中的分时控制系统的安装、调试，实现各照明系统设定时间自动点亮、熄灭功能。

（3）甲方提供各单元屋顶处电源箱，电源箱出线及以后所有工程内容均由乙方负责采购及施工。

以上内容安装位置见效果图及自行深化的施工图。

三、承包方式：

固定总价，包工包料、包质量、包工期、包施工图深化设计、包安全、直至交付使用。

四、工期要求：

具备施工条件，接甲方书面通知 3日历天后进场，施工周期为 30日历天。

五、合同承包方式及价格

1、合同承包方式：采用固定总价形式承包

2、 合同价格：

2.1本工程含税固定总价为大写：人民币叁拾陆万捌仟捌佰叁拾肆元玖角整（￥368834.90元）。其中，不含税金额为【358092.14】元，增值税率为【3】%，税款为【10742.76】元。

2.2固定合同总价中已包括但不限于承包范围内照明工程设备和材料（灯具、电缆、电线、辅材、照明配电箱等）的购置、安装、调试、检测、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件、免费对甲方技术人员的培训等费用。注：固定总价中已包含楼顶电井内电源箱至灯具照明配电箱的电缆。

2.3固定合同总价中已包括但不限于完成承包范围内所有照明工程的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、风险费用、疫情增加费、图纸深化设计费用、出图费用（3套蓝图+3套效果图）等与之相关的所有费用。

六、施工技术及体系要求

1、 技术标准

1.1本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

（2）《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

（3）《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89—2016

（4）与本工程有关的技术规范和验收标准

1.2其它施工及验收规范、质量检验评定标准：

（1）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80－2016

（2）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

说明：1、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

1.3以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

1.4以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，乙方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

2、技术要求

2.1夜景照明根据设计效果图达到其效果。

2.2照明灯具的选择，应结合建筑外立面、景观设计的风格特点，通过设计合理的构造处理，选择适合的照明标准，使用节能的光源和灯具，精心设计制定照明方案和控制系统，节省造价及节约能源。灯具应考虑日间效果。

2.3灯光深化设计中所使用的照明设备，特别是电气设备和控制系统应是技术成熟、安全可靠的产品，并便于维修管理，注意节能。

2.4夜景照明必须真实反映实际照明效果。

2.5灯具的安装及综合布线钻孔不得破坏外墙饰面层及保温层，钻孔位置不得布置在外墙保温板接缝处，保证固定牢固可靠。应合理布局灯具尺寸，不得出现断带节点。不得破坏檐口结构造型。

2.6乙方在施工过程中应考虑不同保温材料所使用锚固及钻孔方式不同，外墙不得因钻孔出现保温板按压塌陷现象。

2.7照明系统控制柜布置于各楼栋屋顶电梯机房内。电梯间内强电箱至照明控制柜接线（含线材）含在施工范围内。接线前乙方应确认强电箱供电荷载是否满足电梯与照明同时供电。

2.8工程中的布线、灯具安装、灯具本身（分线盒、电源盒）都应具备防水功能。

3、材料选型：

3.1本次工程材料选型合同后附件《开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#地块）楼顶亮化大字施工工程报价清单》。

七、质量要求及验收

1、工程质量达到合格标准。

2、适用标准、规范：国家、河南省现行的电器安装工程相关施工验收规范、标准。

3、本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计和甲方的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。

4、施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方及政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。

5、施工期间，乙方必须认真执行甲方对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，甲方将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，甲方将继续下达《整改通知书》。同一事项从第二次下达《整改通知书》后，每同一事项再下发一次《整改通知书》乙方应补偿甲方500元。

7、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，通知甲方验收，验收合格后，甲方应及时给予办理验收签字手续。

8、工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后，认为具备条件时，向甲方及总包单位提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、产品使用说明书、测试报告等）一式叁份。

对于验收中存在的施工问题承包方应无条件进行整改，涉及不同标段相连接的施工问题，承包方应主动进行协调并解决问题。

八、竣工结算：

结算价款＝固定合同总价±变更、签证造价－其他应扣费用。

1、结算依据：甲方审核签认的施工图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件。

2、结算价款：除因承包范围调整（工程量增减、灯具选型更换）、设计变更、签证引起的工程量、费用允许增减外，其余均不调整。

3、办理竣工验收、合格证、等由乙方自行承担。

4、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次扣除。

九、工程价款支付

分地块施工，分地块付款：

1、材料全部到场后，支付至合同总价的50%；

2、乙方配合甲方结算完毕，支付至结算金额95%。留取5%质保金，质保期两年。

3、乙方在领取每一次款项时须提供相应等额有效的增值税专用发票，该工程发票的金额为含材料款在内的工程总价。

4、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。

5、对发票不合规的约定：
5.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。
5.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
5.3合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。
若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价_20_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。
6 其它税务风险的合同约定
6.1如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。
6.2如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

十、双方责任与义务：

1、甲方的责任与义务

1.1负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。

甲方向乙方提供图纸日期和套数：甲方在开工前7天内向乙方提供施工图纸一式捌套。

1.2负责组织本照明工程的图纸会审。

1.3甲方指派一名甲方代表，甲方代表 ：毛克予  电话：18103889699   ，职务：工程负责人 。负责本合同项目工程质量及进度的督查。

1.4对乙方工程款的支付，如甲方原因延迟付款，由此造成的后果由甲方承担。

1.5负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；费用乙方自理。

1.6协调解决乙方的办公场所、材料堆放场地等施工必备条件，费用乙方负担。

1.7协调乙方与主体、装修施工单位的关系。

1.8履行合同约定的义务。

1.9甲方应做的其它工作：若发生，双方协商解决。

2、乙方责任与义务：

2.1指定一名乙方代表，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），乙方代表 ：周瑞   电话：13523603262，职务：领班，其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。

2.2组织施工人员和材料、机械设备进场。

2.3严格按照经甲方审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。

2.4严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

2.5接受甲方对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。

2.6提供工程所用设备和材料的质保书、合格证、3C认证等相关资料。

2.8提供竣工图纸、竣工资料叁套，电子版壹套。

2.9履行合同约定的义务。

十一、安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、本工程施工过程中存在高空作业，乙方应在施工前对高空作业施工人员做安全教育及施工交底，每次施工前对高空绳索设备做安全检查，所有高空作业人员必须投报人身保险，如检查过程中发现施工人员对安全措施方法不了解或无保险作业，发现一次，给予1000元/次罚款，如发生意外伤亡事故乙方承担事故全部责任及费用。

4、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

5、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

十二、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方人员的统一指挥，做好安全措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

十三、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附表《开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#地块）楼顶亮化大字施工工程报价清单》）中主材品牌要求进行采购，在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。若此部分主材由甲方甲供，在结算时直接按照后附附表中的该种材料的甲供价格及用量乘以税金扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量乘以税金调整至结算造价中。

2、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。

十四、工程变更签证

1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。

3、变更签证结算办法：由于施工图及深化图均由乙方提供，若非甲方提出方案更改导致施工图变更或签证，此部分变更及签证不在计入结算，因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该项子目的综合单价在合同中（即后附表工程量清单汇总表）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中后附表中有相近子目的按相近子目执行，若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照施工同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的价格调整差价。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，并参与总价优惠15%，其余一切有关费用不得调整。本工程脚手架、成品保护、扬尘防护费等工程类相关措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

十五、不可抗力

1、不可抗力指因战争、瘟疫、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

3.1人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十六、质保期

1、质保期限为两年。自验收合格之日起开始计算，应在质保期内连续运转正常良好。

2、在质保期内，凡因设备材料质量或安装、调试质量问题，由乙方负责免费保修和更换零配件。

十七、售后服务措施

1、质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对系统进行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。

2、质保期内，乙方须每季度一次派技术人员到现场对系统进行检测、保养，发现问题及时解决。

3、保修期内若系统发生故障，乙方接到报修电话后在60分钟内赶到现场，故障修复时间约定为2小时以内，若在规定的时间内不能修复，乙方须提供备用设备以保证系统正常运行。

4、免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程整个系统进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。

十八、违约责任

1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场，扣除全部合同履约保证金。并由乙方承担由此造成的一切经济损失。

2、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方并向甲方支付合同价款5%的违约金，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。

3、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

4、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付2000元补偿；但对不称职者，招标人有权要求更换。

5、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。
十九、争议及纠纷的解决

本合同在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方可以向甲方所在地法院提起诉讼。

二十、合同解约条款

如发生以下情况发包方有权解除合同

1、非甲方认可原因造成的停工  7 天。

2、甲方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未解决。

3、乙方购置假冒伪劣产品用于本工程。

4、对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒接整改或无作为，甲方给予已施工完工程款30%，乙方清理现场撤离。

5、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十一条、履约保证金

合同签订前，乙方需向甲方提供10000.00元的履约保证金。工程验收合格后_28_日内甲方无息退还。

二十二、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心三楼

联系人：祝静

联系方式：15737935797

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市王城大道63#王城广告市场D区21-26号

联系人：张国兵

联系方式：13803794632   0379-62223533

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十三、其他约定

1、本合同自双方签字或盖章后生效。

2、本工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。

4、本合同签订地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道一号。

5、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份。

二十四、附件

《开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#地块）楼顶亮化大字施工工程报价清单》

（以下无正文）

甲      方：洛阳浩德鑫置地有限公司

法定代表人：

委托代理人：

开户行：交行洛阳分行西苑支行

账  号：413062200018170292470

税  号：914103005542480325

乙     方：洛阳宏润照明工程有限公司

法定代表人：张国兵

委托代理人：

开户行： 中行丽春西路支行

账  号：2637 2241 8319

税  号：914103020742230630

廉政合作协议

甲方： 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳宏润照明工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）邮箱：314298756@qq.com

（2）电话：张先生：13903793259

（3）电话：齐先生：18137710188

（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

签署日期：2021年1月

乙方：洛阳宏润照明工程有限公司

签署日期：2021年1月

附件

| 开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#地块）楼顶亮化大字施工工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 | 台 | 1 | 545.00 | 545.00 | 浙江/德力西 |  |
|  |  | 2.型号:1# |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格:500*400*200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.安装方式:挂墙安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.防水、防尘防护等级不低于IP54 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 | 台 | 1 | 545.00 | 545.00 | 浙江/德力西 |  |
|  |  | 2.型号:12# |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格:500*400*200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.安装方式:挂墙安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.防水、防尘防护等级不低于IP54 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 | 台 | 1 | 545.00 | 545.00 | 浙江/德力西 |  |
|  |  | 2.型号:13# |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格:500*400*200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.安装方式:挂墙安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.防水、防尘防护等级不低于IP54 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制开关 | 1.名称:LED开关电源 | 个 | 107 | 80.00 | 8560.00 | 常州/生联 |  |
|  |  | 2.型号:AC220V:DC24V,BK=350W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.带防雨水功能 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1.名称:配管 | m | 1663.05 | 1.20 | 1995.66 | 联塑 |  |
|  |  | 2.材质:PVC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格:20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配管 | 1.名称:配管 | m | 357.59 | 2.10 | 750.94 | 联塑 |  |
|  |  | 2.材质:PVC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格:25 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 332.00 | 26.00 | 8632.00 | 郑州三厂 |  |
|  |  | 2.型号:YJV-5*4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:电线 | m | 602.50 | 8.00 | 4820.00 | 西安/正浩 |  |
|  |  | 2.型号:RVV-2*2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金属字 | 1.名称:书法字体（乙方提供图纸） | ㎡ | 107.77 | 594.00 | 64015.38 |  |  |
|  |  | 2.1.2mm厚镀锌钢板（LED模块） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.字体规格:灯珠间距边倒边3CM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ‘公司LOGO’13000*8290mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.含热镀锌角钢40制作立柱、副立柱安装、制作安装等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.含LED模块接线调试，铁构件、灯具接地等工作内容 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 金属字 | 1.名称:书法字体 | ㎡ | 196.03 | 594.00 | 116441.82 | 深圳/腾源源 |  |
|  |  | 2.1.mm和0.8MM厚镀锌钢板（LED模块） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.字体规格:灯珠间距边倒边3CM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ‘英文字母’单字规格2610*4610mm 共6个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ‘浩德控股’单字规格60000mm*5160mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.含热镀锌角钢40制作立柱、副立柱安装、制作安装等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.含LED模块接线调试，铁构件、灯具接地等工作内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.乙方提供图纸 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 金属字 | 1.名称:书法字体（‘浩’‘德’‘地’‘产’） | ㎡ | 126 | 594.00 | 74844.00 | 深圳/腾源源 |  |
|  |  | 2.1.0mm厚镀锌钢板（LED模块） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.字体规格:灯珠间距边倒边3CM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ‘浩’6000*5250mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ‘德’6000*5250mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ‘地’6000*5250mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ‘产’6000*5250mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.含热镀锌角钢40制作立柱、副立柱安装、制作安装等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.含LED模块接线调试，铁构件、灯具接地等工作内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.乙方提供图纸 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 金属字 | 1.名称:书法字体（公司LOGO） | ㎡ | 41.65 | 594.00 | 24740.10 | 深圳/腾源源 |  |
|  |  | 2.1.2mm厚镀锌钢板（LED模块） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.字体规格:灯珠间距边倒边3CM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ‘LOGO’7000*5950mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.含热镀锌角钢40制作立柱、副立柱安装、制作安装等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.含LED模块接线调试，铁构件、灯具接地等工作内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.乙方提供图纸 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 线条灯 | - 名称：条形灯（单排灯珠，含电线）(含配线) - 功率：12W，电压：24V | 根 | 780 | 80.00 | 62400.00 | 中山/驰玖 |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  | 368834.90 |  |  |
| 说明： 1）综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、管理费、利润、税金、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关费用 2）如有漏项请书面告知招标人，经招标人确认后可自行另外加此表单补充，并在此备注中注明产地、品牌。 3）若有疑问或项目及工程量增减需开标前向甲方提出。否则视做对此清单无异议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |