栾川山水文苑项目售楼部外立面装修工程

施工合同

合同编号：LCS2-JA-010

成本代码：3.2.4

甲    方:  栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙    方: 河南宏爵建筑装饰工程有限公司

签订日期:         2021年01月

栾川山水文苑项目售楼部外立面装修工程施工合同

甲方： 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：河南宏爵建筑装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中浩德山水文苑售楼部外立面装修施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：栾川山水文苑售楼部外立面装修施工工程

工程地点：洛阳市栾川县湾滩村

资金来源：自筹

二、工程承包范围

栾川山水文苑项目售楼部外立面石材、铝板造型、雨棚、外墙漆、门窗、玻璃幕墙、亮化等甲方下发的施工图纸内所包含的一切施工内容。

三、工期要求

合同工期为35日历天，具体开工时间以甲方现场工程师书面通知为准。

四、合同方式及价格

1、合同方式：采用固定总价包干形式承包。

施工图纸内施工内容按固定合同总价一次性包干，除变更签证外结算时不因任何因素的变化而调整。

2、合同价格：

（1）合同含税固定总价：¥257.00万元，大写：人民币贰佰伍拾柒万圆整，其中，不含税总价：¥2357798.17元，税金：¥212201.83元，税率为9%。

（2）本合同为固定总价合同，清单内的综合单价中包括图纸内所有及深化图纸要求的加工费（磨边费、倒角费、开槽费、磨圆费、抛光费）、购置费、采管费、装卸费、运输费、安装费、损耗、垃圾清运、扬尘治理、管理费、利润、税金、风险、材料检测检验费等一切费用；单价中已包括但不限于完成承包范围内所有外立面施工工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用。

五、施工技术及体系要求

1、技术规范

1.1．本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范。

1.2．应采用的主要设计、施工、检验、评定标准：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

（3） 与本工程有关的消防技术规范和验收标准

1.3．其它施工及验收规范、质量检验评定标准：

（1）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001

（2）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

（3）《河南省工程建设标准设计》12YJ1~14

（4）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

（5）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

（6）《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29-2003

（7）《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001

其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

说明：1）以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

2）以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

3）以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，乙方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

2、外墙漆技术要求

2.1.乙方送样经甲方认可后将成为乙方施工样板，甲方将按照样板规格及颜色进行检查及验收。

2.2.乙方在接到中标通知后，五日内将售楼部的外墙漆施工分割方案提交甲方，在甲方审核确定后，按确定的分割方案进行施工。

2.3.外墙漆工程各涂层厚度适中，喷涂丰满、平整，光泽统一，饰面美观，乙方应完全遵循以下技术要求，并在施工过程中严格按照步骤进行。

| 工序 | 涂料名称 | 组分 | 涂装方式 | 涂装 道数 | 理论 耗漆量 | 重涂时间25℃ | 稀释比例稀释剂 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层找平 | 外墙腻子 | 单组分 | 刮涂 | 2 | 1kg/m2 | 24h以上 | 4：1 清水 | 20kg | 实际耗量与墙体的平整度有差异 |
| 底漆 | 封闭抗碱底漆 | 单组分 | 辊涂 | 1 | 10m2/L | 6h以上 | 20%，清水 | 18L | 实际耗量与墙体的粗糙度有差异 |
| 底色漆 | 岩彩配套底色漆 | 单组分 | 辊涂 | 1 | 10m2/L | 12h以上 | 无需 | 18L | 实际耗量与效果和底色漆种类有差异 |
| 中涂 | 岩彩陶石涂料 | 单组分 | 喷涂 | 1-2 | 0.4kg/m2 | 24h以上 | 无需 | 18kg | 实际耗量与效果和厚度有差异 |
| 罩面清漆 | 耐沾污罩面清漆 | 单组分 | 辊涂 | 1 | 12m2/L | 6h以上 | 10%，清水 | 18L | 实际耗量与表面粗糙度有差异 |

2.4.施工工序构成：

| 工序 | 工序及材料名称 | 施工工艺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基层检查 | 基层需符合基层一般条件要求中的相关要求。 |
| 2 | 基层局部打磨修补 | 对于局部高出部位用角磨机打磨平整。部分存在偏差较大的凹陷、和脚手孔洞及部分掉角要提前用聚合物抗裂砂浆修补。对开裂空鼓面积超过200cm2的部位需打掉重新粘贴保温板、网格布，用聚合物抗裂砂浆抹平。 |
| 3 | 腻子打磨 | 腻子干燥后用240目左右砂布打磨，确保墙面的平整度。阴阳角、窗台阳角处需做护角条。 |
| 4 | 涂装封闭抗碱底漆 | 腻子彻底干燥磨平后，涂装一道封闭底漆，涂装时漆膜厚度控制要均匀，门窗边角、分格缝处要涂装到位，不流挂，不少涂、不漏涂。 |
| 5 | 弹线分格、涂装分缝漆 | 底漆完全实干后，按设计要求分格弹线，沿分格线涂装分缝漆（非弹性水性乳胶漆）1道。 |
| 6 | 粘贴分色纸 | 分缝漆干燥后，沿弹好的分格线粘贴分色美纹纸。 |
| 7 | 涂装岩彩配套底色漆 | 采用中毛辊筒辊涂两道底色漆（水性弹性涂料），辊涂要均匀、不少涂、不漏涂、无流挂。 |
| 8 | 喷涂岩彩陶石涂料 | 1.需用专用喷枪喷涂（压力罐喷枪），喷涂压力一般控制在1-2kg/cm2； 2.岩彩陶石涂料一般无需稀释，可轻轻摇晃涂料桶，有较大彩点的效果，可将涂料桶上下翻转，反复两次，确保喷涂时彩点均匀，该产品严禁机械搅拌； 3.喷涂时，根据效果不同，喷枪离墙距离一般在40-60CM，均匀将涂料喷涂到墙面，注意避免一次喷涂过厚产生流挂，根据效果不同，一般需喷涂1-2道。 |
| 9 | 揭去分色纸 | 岩彩陶石涂料涂装成活后，立即去除分格用的分色纸。 |

3、石材、铝板、玻璃幕墙质量标准

石材厚度25㎜、误差±2㎜，铝板的质量满足国家或相关行业的强制性质量标准；无强制性标准的应以样品或双方约定的标准为准（包括图纸、样品）等，图纸及样品必须经双方签认并妥善封存，并具有国家认可机构出具的与每批石材、铝板相对应有效期限内的有效质量检验合格报告。同时，如国家标准、行业标准及企业内控标准不一致时，以其中最高的标准为准。

玻璃幕墙质量标准及技术要求应满足下列规范：

《建筑幕墙》 GBT21086-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003

《金属、石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001

《建筑玻璃应用技术规范》 JGJ113-2009

《建筑幕墙工程技术规范》 DBJ08-56-2012

《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT014-2001

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ139-2001

4、 亮化技术标准

4.1、本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范

4.1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

4.1.2《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

4.1.3《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89—2016

4.1.4与本工程有关的技术规范和验收标准

4.1.5《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80－2016

4.1.6《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

说明：a、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准；

b、以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

c、以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，乙方应在施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

4.2、技术要求

4.2.1夜景照明亮化根据设计效果图达到其效果，楼顶照明线条清晰，突出顶部金属发光字。

4.2.2照明灯具的选择，应结合建筑外立面、景观设计的风格特点，通过设计合理的构造处理，选择适合的照明标准，使用节能的光源和灯具，精心设计制定照明方案和控制系统，节省造价及节约能源。灯具应考虑日间效果。

4.2.3所使用的照明设备，特别是电气设备和控制系统应是技术成熟、安全可靠的产品，并便于维修管理，注意节能。

4.2.4夜景照明必须真实反映实际照明效果。

4.2.5灯具的安装及综合布线钻孔不得破坏外墙饰面层及保温层，钻孔位置不得布置在外墙保温板接缝处，保证固定牢固可靠。应合理布局灯具尺寸，不得出现断带节点。不得破坏檐口结构造型。

4.2.6室外墙体保温层采用EPS无机渗透板等不同材料，乙方在施工过程中应考虑不同保温材料所使用锚固及钻孔方式不同，外墙不得因钻孔出现保温板按压塌陷现象。

4.2.7工程中的布线、灯具安装、灯具本身（分线盒、电源盒）都应具备防水功能。

4.2.8工程质量达到合格标准，灯具使用寿命满足自然条件下50000小时。

六、质量要求及验收

1、工程质量达到合格标准。

2、按照国家标准设计要求装饰装修工程质量标准和甲乙双方的约定进行验收。

3、本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计和甲方的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。

4、施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。

5、施工期间，乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，监理将继续下达《整改通知书》。同一事项从第二次下达《整改通知书》后，每同一事项再下发一次《整改通知书》乙方应补偿甲方500元。

6、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方、监理、相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签字手续，乙方可将该部位隐蔽，若甲方验收合格后48小时内未履行签字手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。

7、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签字手续。

8、工程竣工后，乙方通过自检、自查，认为具备条件时，向甲方及总包单位提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、联系单等）一式二份。

9、乙方负责在施工过程中与相关监督部门进行接洽沟通，并负责施工过程中的政府部门检查与项目资料申报。

10、乙方负责办理向相关监督部门验收手续及负担有关费用，验收合格后，乙方应向甲方提供工程验收合格证书。对于验收中存在的施工问题承包方应无条件进行整改，涉及不同标段相连结的施工问题，承办方应主动进行协调并解决问题。

七、竣工结算：

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

2、结算价款：除因承包范围调整（材料更换）的设计变更、签证引起的工程量、费用允许仅按合同内综合单价乘以实际签证量做增减外，其余均不调整。

结算价款＝验收合格的合同包干价±变更签证-应扣费用

3、办理竣工验收、合格证、检测费用等由承包方自行承担。

4、工程量计算规则：工程量应按设计图图示尺寸以正面加侧面的展开面积计算，其它未约定事宜，均按08定额计算规则计入。

八、工程价款支付

- 1、本合同无预付款。

2、所有外墙石材钢架、铝板钢架、玻璃幕墙钢架施工完工后，经甲方及监理验收合格，支付已完工程价款的80%；

3、主要材料设备进场经甲方、监理验收合格，甲方支付乙方进场主要材料设备价款的80％；

4、所有外墙石材面层、外墙漆、铝板面层、玻璃幕墙面层施工完工后，经甲方及监理验收合格后，支付至已完工程价款的80%；

5、工程全部完工，经甲方及监理验收合格后，乙方配合甲方办理结算完成，支付至结算总价的95％；

6、余结算总价的5%作为质保金，工程质保期满两年后如无质量问题则一次性无息付清；

7、乙方在领取每一次工程款时须提供相应等额有效的增值税专用发票，当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算总价的95％时，乙方须向甲方开具结算总价100％的合法有效的增值税专用发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。

8、对发票不合规的约定

（1）乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

（2）乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

（3）乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

9、其它税务风险的合同约定，

（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

九、双方责任与义务：

1、甲方的责任与义务

1.1负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。

甲方向乙方提供图纸日期和套数：甲方在开工前7天内向乙方提供施工图纸一式贰套。

- 1.2负责组织本售楼部外立面装修工程的图纸会审。

- 1.3甲方指派一名甲方代表，甲方代表 ： 吴凯昇 ，电话： 15838062988 。负责本合同项目工程质量及进度的督查。

- 1.4对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。

1.5负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；费用乙方自理。

2、 乙方责任与义务：

2.1指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），项目经理： 张军涛  电话： 17320136384 ，其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。

2.2组织施工人员和材料、机械设备进场。

2.3严格按照经甲方、监理审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。

2.4严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

2.5接受甲方和监理对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方、监理的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。

2.6乙方成品保护：本工程移交甲方前由乙方负责成品保护，对所有成品进行全面清洗清洁及现场清理，以确保在移交甲方前施工现场无建筑垃圾和其他任何污染，凡因成品保护和现场清理所发生的任何毁损或污染，应本着先修复，后分清责任的原则，由乙方负责修复、清理并承担相关所有费用、损失和风险。如乙方未妥善履行上述义务，甲方有权另行委托他人代为履行，所产生的费用全部由乙方承担，由此影响到本工程竣工验收及交付使用的，产生的全部损失均由乙方负责赔偿，石材、铝板、玻璃幕墙等钢骨架安装不能破坏外墙保温，施工时间自行掌握及协调总承包单位。

2.7乙方如有将设备材料堆放不妥，甲方管理人员有权责成乙方单位无条件接受整改，若不能符合甲方要求，由甲方指定专人开展清洁工作，费用由乙方承担，所有施工材料及成品的保护均由乙方自行负责，不能以交叉施工和天气原因等任何借口为由推卸责任，并主动与其他施工单位协调施工。

2.8雨、雪天气，乙方应积极采取搭棚等防护措施，不得因天气因素影响进度形象，该部分所产生的费用均由乙方承担。

2.9提供工程所用设备和材料随机提供的质保书、合格证、3C认证等相关资料。

2.10负责向相关主管部门和有关监督部门报批和办理本安装工程验收手续 。

2.11提供竣工图纸、竣工资料肆套，电子版壹套。

2.12履行合同约定的义务。

十、安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

十一、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

十二、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附件4）中主材品牌要求进行采购，在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。若此部分主材由甲方甲供，在结算时直接按照该种材料的甲供价格及用量乘以税金扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量乘以税金调整至结算造价中。

2、乙方在购置主要设备及材料时必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格书面签字认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责。

3、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合当地质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。

十三、工程变更

1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。

3、变更签证结算办法：合同附件三（山水文苑售楼部外立面工程量清单及综合单价分析表）报价中已有的价格按照已有单价执行，上述报价中没有的价格由甲方认质认价后执行。如无依据可查，按双方商定价格为准。

十四、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

（1）人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

（2）造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

（3）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十五、质保期

1、质量保修范围双方约定如下：乙方所有施工范围内的分部分项工程。

2、质保期限为 两 年。自本工程竣工验收合格之日起开始计算

3、乙方在工程质量保修期内对因乙方原因造成的质量问题进行免费维修（维修所需水电费用由乙方承担），并且在接到甲方维修通知之日起24小时内派人免费维修，超出24小时乙方无人来维修，甲方有权请其他单位进行维修，维修费用的支付从乙方的质保金中双倍扣除，不足部分向乙方追偿。

十六、售后服务措施

1、质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期进行检查、维护，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。

2、保修期内若发生质量问题，乙方接到报修电话后在1天内赶到现场，直至问题得以解决，如乙方不作为或维修不彻底，甲方有权将委托其他公司完成维修，发生费用从质保金中双倍扣除。

- 免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程整个系统进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。

十七、违约责任

1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场，扣除全部合同履约保证金。并承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方须按甲方要求节点进度按时完工，因乙方原因未能按时完工（除甲方下发工期顺延签证以外），则每延迟一天交工罚款5000元，累计延迟交工超过一周（含一周）以上时间，甲方有权解除合同，且乙方无条件撤离。

3、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款并乙方无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。

4、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

5、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付2000元补偿；但对不称职者，甲方有权要求更换。

6、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

十八、争议及纠纷的解决

本合同在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方可以向甲方所在地法院提起诉讼。

十九、合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同

- 1、非甲方认可原因造成的无故停工15天。

- 2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未解决。

- 3、乙方购置假冒伪劣产品用于本工程对工程造成重大安全隐患。

合同解除的，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算70%，若乙方拒绝整改或无作为，甲方给予已施工完工程款30%，乙方清理现场撤离。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十、其他

1、本合同签订后3日内，乙方应向甲方缴纳20000元的合同履约保证金。工程验收合格后7日内甲方无息退还合同履约保证金。

2、本合同自双方签字或盖章，甲方收到乙方合同履约保证金之日起生效。

3、本工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

4、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。

5、本合同签订时间：2021年01月

6、本合同签订地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道一号开元壹号营销中心。

7、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份。

二十一、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元一号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部 0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区东方今典天汇中心2507

联系人及联系方式：张军涛，17320136384

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十二、附件

附件一：廉政合作协议

附件二：甲方主要材料指定品牌范围

附件三：山水文苑售楼部外立面工程量清单及综合单价分析表

（以下无正文）

甲      方：                            乙     方：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

开户行：                                开户行：中国建设银行股份有限公司洛阳王城路支行

账  号：                                账  号：41001518117052500708

税  号：                                税  号：91410300337079383F

日  期：2021年01月                    日  期：2021年01月

附件一：

廉政合作协议

甲方： 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：河南宏爵建筑装饰工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）邮箱：314298756@qq.com

（2）电话：张先生：13903793259

（3）电话：齐先生：18137710188

（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司     乙方：河南宏爵建筑装饰工程有限公司

签署日期： 2021年01月               签署日期：2021年01月

附件二：甲方主要材料指定品牌范围

| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石材 | 中档优质品牌 | 以封样为准 |
| 2 | 玻璃原片 | 北玻 |  |
| 3 | 铝型材 | 恒美 |  |
| 4 | 底漆、面漆 | 亚士 |  |
| 5 | 外墙腻子 | 阿力克 |  |
| 6 | 抹面砂浆 | 阿力克 |  |
| 7 | 铝板 | 国产知名品牌 | 以封样为准 |
| 8 | 结构胶、密封胶 | 之江 |  |
| 9 | 五金 | 坚朗 |  |
| 10 | 石膏板、轻钢龙骨 | 龙牌 |  |
| 11 | 亮化灯具 | 洗墙灯“倍好”、地埋灯“飞利浦”、壁灯内部灯具“飞利浦” |  |

附件三：山水文苑售楼部外立面工程量清单及综合单价分析表

| 栾川山水文苑售楼部幕墙及亮化工程造价汇总表（单位：元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类项目名称 | 造价（元） | 说明 |
| 1 | 中浩德栾川售楼部幕墙工程清单报价表 | 2503020.19 | 详见后附工程量清单明细 |
| 2 | 栾川山水文苑售楼部亮化工程量清单 | 71888.14 | 详见后附工程量清单明细 |
| 3 | 合计 | 2574908.34 |  |
| 4 | 优惠后总价 | 2570000.00 |  |

| 中浩德栾川售楼部幕墙工程清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价（元） |  |  |  |  | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：主材 |  |  |  |
| 1 | 金属门 |  | 1.断桥铝合金中空玻璃门 2.门代号及洞口尺寸：WM1248、WM1748（各两樘） 3.开启方式:平开 4.6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.含大小五金配件、锁具及门套等 6.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 22.04 |  | 819.42 |  |  | 455.41 |  | 18060.04 |  |
| 2 | 金属门 |  | 1.断桥铝合金中空玻璃门 2.门代号及洞口尺寸：WM6057（两樘） 3.开启方式:平开 4.6+12A+6中空钢化超白玻璃 5.含大小五金配件、锁具及门套等 6.含地弹簧 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 68.4 |  | 719.72 |  |  | 337.28 |  | 49228.79 |  |
| 3 | 金属门 |  | 1.断桥铝合金中空玻璃门 2.部位：入户门（MQ2带花格） 3.开启方式:平开 4.8+9A+8中空钢化超白玻璃 5.含大小五金配件、锁具及门套等 6.含地弹簧 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 49.92 |  | 1061.96 |  |  | 630.39 |  | 53012.88 |  |
| 4 | 金属门 |  | 1.断桥铝合金中空玻璃门 2.部位：MLC8430、MLC7430、MLC6030（门联窗门部分） 3.开启方式:平开 4.6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.含大小五金配件、锁具及门套等 6.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 26.4 |  | 685.87 |  |  | 685.87 |  | 18106.97 |  |
| 5 | 金属窗 |  | 1.金属固定窗 2.窗代号及洞口尺寸：MLC8430、MLC7430、MLC6030（门联窗窗部分） 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 39 |  | 493.30 |  |  | 279.49 |  | 19238.81 |  |
| 6 | 金属窗 |  | 1.金属固定窗 2.窗代号及洞口尺寸：C1244、C1229、C1230、C8129-1、C8129、C8429、C7147-1、C7147、C8447 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 166.72 |  | 535.62 |  |  | 315.73 |  | 89298.04 |  |
| 7 | 金属窗 |  | 1.金属平开窗 2.窗代号及洞口尺寸：C1244、C1229、C1230、C8129-1、C8129、C8429、C7147-1、C7147、C8447 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 39.08 |  | 666.60 |  |  | 420.91 |  | 26050.69 |  |
| 8 | 金属窗 |  | 1.金属固定窗 2.窗代号及洞口尺寸：C1246 3.框、扇材质：60系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃 5.自带牢固窗扇、防脱落措施 6.含五金配件 7.含菱形纹金属格栅及木面装饰 8.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 50.59 |  | 971.81 |  |  | 682.31 |  | 49163.96 |  |
| 9 | 金属百叶窗 |  | 1.铝合金百叶窗 2.其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 20.11 |  | 338.61 |  |  | 250.00 |  | 6809.37 |  |
| 10 | 带骨架幕墙 |  | 1.骨架材料种类:铝合金立柱、铝合金横梁等 2.面层材料品种、规格、颜色:10+12A+10中空钢化超白玻璃(MQ1) 3.嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、密封胶 4.含措施项目 5.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 163.28 |  | 943.55 |  |  | 591.72 |  | 154062.78 |  |
| 11 | 带骨架幕墙 |  | 1.骨架材料种类:铝合金立柱、铝合金横梁等 2.面层材料品种、规格、颜色:8LOW-E+12A+8钢化中空玻璃(MQ3、MQ4、MQ5) 3.嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、密封胶 4.含措施项目 5.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 |  | 203.65 |  | 909.02 |  |  | 562.15 |  | 185122.63 |  |
| 12 | 石材墙面 |  | 1.25mm厚荔枝面黄锈石 2.挂钩式 3.钢骨架 4.光面，含倒角 5.含措施项目 6.部位：外立面 7.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 |  | 301.9 |  | 614.63 |  |  | 333.88 |  | 185556.80 |  |
| 13 | 墙面装饰板 |  | 1.2.5mm古铜色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 |  | 277.4 |  | 429.45 |  |  | 271.80 |  | 119128.38 |  |
| 14 | 墙面装饰板 |  | 1.2.5mm深灰色铝单板 2.外表面采用氟碳喷涂三涂 3.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 4.含措施项目 5.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 |  | 1161.7 |  | 407.80 |  |  | 253.26 |  | 473739.83 |  |
| 15 | 墙面装饰板 |  | 1.2mm不锈钢天沟 2.部位：JD-02~JD-10（建筑物四周外挑造型） 3.含措施项目 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 |  | 196.67 |  | 429.45 |  |  | 271.80 |  | 84459.19 |  |
| 16 | 钢管柱 |  | 1.50*50*4镀锌方通 2.部位：JD-02-2 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 0.579 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 4871.24 |  |
| 17 | 钢管柱 |  | 1.100*50*4镀锌方通 2.部位：JD-02-2 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 0.267 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 2246.32 |  |
| 18 | 50*50*4镀锌方通 |  | 1.50*50*4镀锌方通 2.部位：建筑物四周外挑造型 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 27.913 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 234837.64 |  |
| 19 | 100*50*4镀锌方通 |  | 1.100*50*4镀锌方通 2.部位：建筑物四周外挑造型 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 12.709 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 106923.35 |  |
| 20 | 预埋铁件 |  | 1.300*200*8镀锌钢板、200*200*8mm镀锌钢板 2.部位：建筑物四周外挑造型、玻璃栏板 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 6.646 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 55914.12 |  |
| 21 | 钢支撑 |  | 1.L20*3连接角码@350、槽钢 2.部位：建筑物四周外挑造型 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 0.685 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 5763.04 |  |
| 22 | 玻璃栏板 |  | 1.φ50*1.2mm不锈钢扶手 2.50*8不锈钢板 3.6T+1.14PVB+6T钢化夹胶玻璃 4.玻璃栏板高度：1.1米 5.部位：玻璃栏杆 6.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m |  | 105 |  | 510.83 |  |  | 309.50 |  | 53636.99 |  |
| 23 | 抹灰面油漆 |  | 1.米黄色真石漆 2.部位：外立面 3.含措施项目 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 |  | 267.7 |  | 96.56 |  |  | 55.70 |  | 25849.43 |  |
| 24 | 石材墙面 |  | 1.米黄色荔枝面黄锈石 2.部位：外立面 3.含措施项目 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 |  | 132.29 |  | 614.63 |  |  | 333.88 |  | 81309.41 |  |
| 25 | 仿木纹色铝合金椽子 |  | 1.仿木纹色铝合金椽子 2.规格：100*100*2mm，含封头 3.计算规则：按仿木纹色铝合金椽子制作延长米计算 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m |  | 2030.11 |  | 135.44 |  |  | 100.00 |  | 274963.23 |  |
| 26 | 铝合金格栅 |  | 1.铝合金格栅 2.规格：100*50*3铝合金矩管格栅、50*20*2铝合金矩管格栅、100*60*3铝合金矩管格栅 3.部位：幕窗处格栅 4.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 |  | 104.4 |  | 532.48 |  |  | 299.04 |  | 55590.49 |  |
| 27 | 石材踢脚线 |  | 1.高度：500mm 2.面层材料:25mm厚荔枝面黄锈石 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | m2 |  | 27.12 |  | 614.63 |  |  | 333.88 |  | 16668.77 |  |
| 28 | 钢管柱 |  | 1.200*100*6镀锌方通立柱 2.部位：南大门两侧立柱 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 0.776 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 6528.64 |  |
| 29 | 150*100*6镀锌方通 |  | 1.150*100*6镀锌方通 2.部位：南大门两侧立柱 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 0.596 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 5014.27 |  |
| 30 | 30*30*3 镀锌方通 |  | 1.30*30*3 镀锌方通 2.部位：檐口铝板 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 0.416 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 3499.89 |  |
| 31 | 钢管柱 |  | 1.120*60*4 镀锌方管 2.部位：JD-02-1 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 2.074 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 17448.98 |  |
| 32 | L50*4镀锌角钢 |  | 1.L50*4镀锌角钢 2.部位：JD-01 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范 | t |  | 2.486 |  | 8413.20 |  |  | 4500.00 |  | 20915.21 |  |
| 33 |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2503020.19 |  |
| 栾川山水文苑售楼部亮化工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价（元） |  |  |  | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：主材 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 |  | 台 |  | 1 |  |  | 540.00 |  | 378.00 |  | 540.00 |  |
|  |  |  | 2.型号:AL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.规格:600*400*200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.安装方式:挂墙安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.防水、防尘防护等级不低于IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制开关 |  | 1.名称:LED开关电源 |  | 个 |  | 32 |  |  | 126.00 |  | 88.20 |  | 4032.00 |  |
|  |  |  | 2.型号:DC24/400W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.带防雨水功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.接线端子材质、规格:2.5mm²无端子接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配管 |  | 1.名称:配管 |  | m |  | 636.41 |  |  | 2.04 |  | 1.43 |  | 1298.28 |  |
|  |  |  | 2.材质:PVC 重型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.规格:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.配置形式:暗配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配管 |  | 1.名称:配管 |  | m |  | 613.79 |  |  | 2.28 |  | 1.60 |  | 1399.44 |  |
|  |  |  | 2.材质:PVC 重型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.规格:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.配置形式:暗配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 |  | 1.名称:电线 |  | m |  | 654.27 |  |  | 9.48 |  | 6.64 |  | 6202.48 |  |
|  |  |  | 2.型号:RVV-2*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.电压等级(kV):24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.电缆头制作安装需满足防水条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 |  | m |  | 613.79 |  |  | 17.40 |  | 12.18 |  | 10679.95 |  |
|  |  |  | 2.型号:YJV-3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.电压等级(kV):1KV以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.电缆头制作安装需满足防水条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 装饰灯 |  | 1.名称:洗墙灯XQ2-a |  | 套 |  | 170 |  |  | 66.00 |  | 46.20 |  | 11220.00 |  |
|  |  |  | 2.规格:LED光源，功率12W,色温3000K,电压DC24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含灯具本身调试，角度调整等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 装饰灯 |  | 1.名称:洗墙灯XQ2-c |  | 套 |  | 8 |  |  | 72.00 |  | 50.40 |  | 576.00 |  |
|  |  |  | 2.规格:LED光源，功率12W,色温3000K,电压DC24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含灯具本身调试，角度调整等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 装饰灯 |  | 1.名称:洗墙灯XQ1-a |  | 套 |  | 328 |  |  | 94.80 |  | 66.36 |  | 31094.40 |  |
|  |  |  | 2.规格:LED光源，功率18W,色温3000K,电压DC24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含灯具本身调试，角度调整等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 装饰灯 |  | 1.名称:洗墙灯XQ1-b |  | 套 |  | 2 |  |  | 94.80 |  | 66.36 |  | 189.60 |  |
|  |  |  | 2.规格:LED光源，功率18W,色温3000K,电压DC24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含灯具本身调试，角度调整等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 装饰灯 |  | 1.名称:地埋灯DM1-c |  | 套 |  | 12 |  |  | 144.00 |  | 100.80 |  | 1728.00 |  |
|  |  |  | 2.规格:LED光源，功率36W,色温3000K,电压DC24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含灯具本身调试，角度调整等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 装饰灯 |  | 1.名称:地埋灯DM1-a |  | 套 |  | 16 |  |  | 144.00 |  | 100.80 |  | 2304.00 |  |
|  |  |  | 2.规格:LED光源，功率36W,色温3000K,电压DC24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含灯具本身调试，角度调整等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 装饰灯 |  | 1.名称:壁灯BD01 |  | 套 |  | 2 |  |  | 312.00 |  | 218.40 |  | 624.00 |  |
|  |  |  | 2.规格:LED光源，功率30W,色温3000K,电压AC220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含灯具本身调试，角度调整等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含固定卡子、灯具本体接地及安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.未尽事宜详见图纸、规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71888.14 |  |

| 栾川山水文苑项目售楼部外立面装饰工程综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 玻璃栏板 | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 309.50 |  |
| 1 | 6T+1.14PVB+6T钢化夹胶玻璃 | m | 1.10 | 185.00 | 203.50 |  |
| 2 | φ50*1.2mm不锈钢扶手 | m | 1.00 | 25.00 | 25.00 |  |
| 3 | 50*8不锈钢板 | m | 0.45 | 180.00 | 81.00 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 8.00 |  |
| 1 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2 | 运输费 | m2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 437.50 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 13.13 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 18.03 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 42.18 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 510.83 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 带骨架幕墙 | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 562.15 |  |
| 1 | 8LOW-E+12A+8钢化中空玻璃（MQ3、MQ4、MQ5） | m2 | 1.03 | 265.00 | 272.95 | low-e变白玻；265为白玻单价 |
| 2 | 铝合金立柱、横梁 | kg | 12.05 | 24.00 | 289.20 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 81.38 |  |
| 1 | 硅酮耐候密封胶 | 支 | 0.50 | 21.00 | 10.50 |  |
| 2 | 结构胶 | 支 | 1.05 | 36.00 | 37.80 |  |
| 3 | 双面胶 | m | 4.22 | 1.50 | 6.33 |  |
| 4 | 泡沫棒 | m | 1.94 | 1.42 | 2.75 |  |
| 5 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 运输费 | m2 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 778.53 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 23.36 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 32.08 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 75.06 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 909.02 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 带骨架幕墙 | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 591.72 |  |
| 1 | 10+12A+10钢化中空超白玻璃（MQ1） | m2 | 1.03 | 420.00 | 432.60 |  |
| 2 | 铝合金立柱、横梁 | kg | 6.63 | 24.00 | 159.12 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 81.38 |  |
| 1 | 硅酮耐候密封胶 | 支 | 0.50 | 21.00 | 10.50 |  |
| 2 | 结构胶 | 支 | 1.05 | 36.00 | 37.80 |  |
| 3 | 双面胶 | m | 4.22 | 1.50 | 6.33 |  |
| 4 | 泡沫棒 | m | 1.94 | 1.42 | 2.75 |  |
| 5 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 运输费 | m2 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 808.10 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 24.24 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 33.29 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 77.91 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 943.55 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | WM1248、WM1748 | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 455.41 |  |
| 1 | 6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 | m2 | 1.03 | 115.00 | 118.45 | low-e变白玻；115为白玻单价 |
| 2 | 铝合金立柱、横梁 | kg | 14.04 | 24.00 | 336.96 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 126.38 |  |
| 1 | 五金配件及门套包边 | m2 | 1 | 45 | 45 |  |
| 1 | 硅酮耐候密封胶 | 支 | 0.50 | 21.00 | 10.50 |  |
| 2 | 结构胶 | 支 | 1.05 | 36.00 | 37.80 |  |
| 3 | 双面胶 | m | 4.22 | 1.50 | 6.33 |  |
| 4 | 泡沫棒 | m | 1.94 | 1.42 | 2.75 |  |
| 5 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 运输费 | m2 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 701.79 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 21.05 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 28.91 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 67.66 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 819.42 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | WM6057 | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 337.28 |  |
| 1 | 6+12A+6钢化中空超白玻璃 | m2 | 1.03 | 152.00 | 156.56 |  |
| 2 | 铝合金立柱、横梁 | kg | 7.53 | 24.00 | 180.72 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 159.12 |  |
| 1 | 五金配件及门套包边 | m2 | 1 | 45 | 45 |  |
| 2 | 地弹簧 | m2 | 0.058 | 280 | 16.24 |  |
| 3 | 拉手 | 副 | 0.11 | 150 | 16.5 |  |
| 4 | 硅酮耐候密封胶 | 支 | 0.50 | 21.00 | 10.50 |  |
| 5 | 结构胶 | 支 | 1.05 | 36.00 | 37.80 |  |
| 6 | 双面胶 | m | 4.22 | 1.50 | 6.33 |  |
| 7 | 泡沫棒 | m | 1.94 | 1.42 | 2.75 |  |
| 8 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 运输费 | m2 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 616.40 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 18.49 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 25.40 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 59.43 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 719.72 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 入户门（MQ2带花格） | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 630.39 |  |
| 1 | 8+9A+8钢化中空超白玻璃 | m2 | 1.03 | 185.00 | 190.55 |  |
| 2 | 铝合金立柱、横梁 | kg | 7.91 | 24.00 | 189.84 |  |
| 3 | 花格 | m2 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 159.12 |  |
| 1 | 五金配件及门套包边 | m2 | 1 | 45 | 45 |  |
| 2 | 地弹簧 | m2 | 0.058 | 280 | 16.24 |  |
| 3 | 拉手 | 副 | 0.11 | 150 | 16.5 |  |
| 4 | 硅酮耐候密封胶 | 支 | 0.50 | 21.00 | 10.50 |  |
| 5 | 结构胶 | 支 | 1.05 | 36.00 | 37.80 |  |
| 6 | 双面胶 | m | 4.22 | 1.50 | 6.33 |  |
| 7 | 泡沫棒 | m | 1.94 | 1.42 | 2.75 |  |
| 8 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 运输费 | m2 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 909.51 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 27.29 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 37.47 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 87.68 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 1061.96 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | MLC8430、MLC7430、MLC6030（门联窗门部分） | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 308.29 |  |
| 1 | 6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 | m2 | 1.03 | 115.00 | 118.45 | low-e变白玻；115为白玻单价 |
| 2 | 铝合金立柱、横梁 | kg | 7.91 | 24.00 | 189.84 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 159.12 |  |
| 1 | 五金配件及门套包边 | m2 | 1 | 45 | 45 |  |
| 2 | 地弹簧 | m2 | 0.058 | 280 | 16.24 |  |
| 3 | 拉手 | 副 | 0.11 | 150 | 16.5 |  |
| 4 | 硅酮耐候密封胶 | 支 | 0.50 | 21.00 | 10.50 |  |
| 5 | 结构胶 | 支 | 1.05 | 36.00 | 37.80 |  |
| 6 | 双面胶 | m | 4.22 | 1.50 | 6.33 |  |
| 7 | 泡沫棒 | m | 1.94 | 1.42 | 2.75 |  |
| 8 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 运输费 | m2 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 587.41 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 17.62 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 24.20 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 56.63 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 685.87 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | MLC8430、MLC7430、MLC6030（门联窗窗部分） | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 279.49 |  |
| 1 | 6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 | m2 | 1.03 | 115.00 | 118.45 | low-e变白玻；115为白玻单价 |
| 2 | 铝合金立柱、横梁 | kg | 6.71 | 24.00 | 161.04 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 23.00 |  |
| 1 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2 | 运输费 | m2 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 422.49 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 12.67 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 17.41 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 40.73 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 493.30 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 固定窗C1244、C1229、C1230、C8129-1、C8129、C8429、C7147-1、C7147、C8447 | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 315.73 |  |
| 1 | 6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 | m2 | 1.03 | 115.00 | 118.45 | low-e变白玻；115为白玻单价 |
| 2 | 铝合金立柱、横梁 | kg | 8.22 | 24.00 | 197.28 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 23.00 |  |
| 1 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2 | 运输费 | m2 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 458.73 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 13.76 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 18.90 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 44.23 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 535.62 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 平开窗C1244、C1229、C1230、C8129-1、C8129、C8429、C7147-1、C7147、C8447 | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 420.91 |  |
| 1 | 6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 | m2 | 1.03 | 115.00 | 118.45 | low-e变白玻；115为白玻单价 |
| 2 | 铝合金立柱、横梁 | kg | 11.79 | 24.00 | 282.96 |  |
| 3 | 五金配件 | m2 | 0.30 | 65.00 | 19.50 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 30.00 |  |
| 1 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |  |
| 2 | 运输费 | m2 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 570.91 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 17.13 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 23.52 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 55.04 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 666.60 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 固定窗C1246 | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 682.31 |  |
| 1 | 6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 | m2 | 1.03 | 115.00 | 118.45 | low-e变白玻；115为白玻单价 |
| 2 | 铝合金立柱、横梁 | kg | 11.79 | 24.00 | 282.96 |  |
| 3 | 金属格栅 | m2 | 0.85 | 280.00 | 238.00 |  |
| 4 | 木饰面 | m2 | 0.33 | 130.00 | 42.90 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 30.00 |  |
| 1 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |  |
| 2 | 运输费 | m2 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| 三 | 人工费 | m2 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 832.31 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 24.97 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 34.29 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 80.24 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 971.81 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 铝合金百叶窗 | m2 |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 250.00 |  |
| 1 | 铝合金百叶窗 | m2 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 5.00 |  |
| 1 | 其他材料费 | m2 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2 | 运输费 | m2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 三 | 铝合金百叶窗人工费 | m2 | 1.00 | 35.00 | 35.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 290.00 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 8.70 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 11.95 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 27.96 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 338.61 |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 钢结构 |  |  |  |  |  |
| 一 | 主材 |  |  |  | 4635.00 |  |
| 1 | 200*100*6镀锌钢方通立柱 150*100*6镀锌方通 30*30镀锌方通 120*60*4镀锌方管 L50*4镀锌角钢 预埋件300*200*8/200*20*8 100*50*4镀锌方通 50*50*4镀锌方通 | t | 1.03 | 4500.00 | 4635.00 |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  | 370.50 |  |
| 1 | 机械费 | t | 1.00 | 170.50 | 170.50 |  |
| 2 | 运输费 | t | 1.00 | 200.00 | 200.00 |  |
| 三 | 钢结构制作安装人工费 | t | 1.00 | 2200.00 | 2200.00 |  |
| 四 | 小计（一+二+三） | 元 |  |  | 7205.50 |  |
| 五 | 管理费四*3 % | 元 | 3.00% |  | 216.17 |  |
| 六 | 利润（四+五）* 4% | 元 | 4.00% |  | 296.87 |  |
| 七 | 税金（四+五+六）* 9% | 元 | 9.00% |  | 694.67 |  |
| 八 | 综合单价（四+五+六+七+八） | 元 |  |  | 8413.20 |  |