开元壹号60#地块公寓楼智能化工程

施工合同

成本代码：4.11

合同编号：KYYH.60B-JP-064

甲方：   洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳慧吉电子工程安装有限公司

签订时间：     2021年02月

开元壹号60#地块公寓楼智能化工程施工合同

甲方（全称）：   洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方（全称）：洛阳慧吉电子工程安装有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开元壹号60#地块公寓楼智能化工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：开元壹号60#地块公寓楼智能化施工工程；

工程地点：洛阳市洛龙区开元大道与汇通街交汇处西南侧；

工程类别：数字化小区，全网适用TCP/IP协议，实现小区一卡通。

二、工程承包范围

1、图纸范围内每户及单元门处的楼宇对讲系统的施工安装；

2、图纸范围内楼宇内部、地上和地下车库监控系统的施工安装；

3、图纸范围内经甲方认可方案的背景音乐系统施工安装（包括音响）；

4、图纸范围内经甲方认可方案的监控中心的施工安装；

5、图纸范围内小区大门进出道闸系统的施工安装；

6、图纸范围内小区内保安巡更系统的施工安装；

7、信息发布系统以及电梯联接系统；

8、承包各系统一切安装工程的施工、调试、报验并通过政府主管部门验收；检测、验收等相关费用均已包括在固定合同总价内。

三、承包方式

总价包干，包工包料、包质量、包工期、包安全、包通过验收直至交付使用。

四、工期要求

工期：90日历天，节点工期承包人应按发包人现场管理代表下发的施工指令组织施工。

开工日期：以发包人签发的开工令为准。

五、合同方式及价格

1、合同方式：采用总价包干形式承包。

施工图纸内所有施工内容按照本合同第二条约定执行，此工程固定合同总价一次性包干，除变更签证外结算时不因任何因素的变化而调整。报价清单中不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

2、合同价格：

2.1本工程固定合同总价为¥1130000.00万元，大写：人民币壹佰壹拾叁万圆整，其中，不含税金额为¥1036697.25元，税金为¥93302.75元，增值税率为9%。

2.2、固定合同总价中已包括但不限于承包范围内开元壹号60#地块公寓楼智能化工程设备和材料的购置、安装、调试、检测、办理验收手续及取得合格证所需费用、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件、免费对甲方技术人员的培训等费用。

2.3、固定合同总价中已包括但不限于完成承包范围内所有智能化工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用。

六、施工技术及体系要求

1、 技术标准

本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范。

1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

1.3、《建筑室内装修设计防火规范》GB50222-2017

1.4、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-2002

1.5、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

1.6、电子计算机机房设计规范GB/T50174-2008

1.7、与本工程有关的技术规范和验收标准

说明：

a.以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

b.以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行。

c.以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，投标方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

2、技术要求

2.1、可视对讲系统技术要求：

2.1.1、使用环境条件：

-10~+55℃（能经受偶尔的较轻振动，能适应中等程度的高低温和湿度的变化，在一般室内条件下使用）。
    相对湿度：10%~95%
    大气压力：86~106Kpa

2.1.2、外观及结构要求

| 项 目 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 塑料壳外表面 | 平整光滑，无裂纹、褪色及永久性污渍，也无明显变形（缩水）和划痕 |
| 金属壳外表面 | 平整、无明显变形和划痕，表面涂覆不能露出底层金属，亦无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、蚀点、砂孔和涂层脱落等 |
| 按键、开关 | 操作应灵活可靠，零部件应紧固无松动，标志清晰；封条清晰、各产品合格证及标示应当清晰、不误解、不易擦落。 |
| 防护能力 | 主机应符合IP33的规定； 分机应符合IP30的规定； 主机外壳应有防止非正常拆卸的保护措施 |
| 标识 | 应有以下清晰、永久的标识： 产品规格型号、电源额定值及主要技术指标等。所有手动控制装置应清晰地标明它们的用途或图示符号；在接线端子附近应标有相应的字符或数字；导线应有编号、颜色或其它的标识。 |

2.1.3、基本功能要求

| 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 通话功能 | 主机与分机间接通后，能实现双向通话，话音音质清晰，不应出现振鸣现象 |
| 监视功能 | 主机与分机间接通后，在分机监视器上能监视由主机摄取的访客实时图像，以便识别访客 |
| 可靠性要求 | 系统在正常工作条件下，连续工作7天，不应出现任何故障，且音质清晰，图像信号稳定，能正确辨别来访者 |

2.1.4、主要电性能指标

2.1.4.1、音频指标

| 项目 | 行业标准GA/T72-2005楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件 |
| --- | --- |
| 全程响度 评定值试验 | 应答通道：18dB±5dB |
|  | 主呼通道：13dB±5dB |
|  | 联网通道：13dB±5dB |
| 频率响应 试验 | 应答通道：400Hz-3400Hz,应在GA/T72 -2005图1的允差范围内 |
|  | 主呼通道：400Hz-3400Hz,应在GA/T72 -2005图1的允差范围内 |
|  | 联网通道：400Hz-3400Hz,应在GA/T72 -2005图2的允差范围内 |
| 非线性 失真试验 | 应答通道：≤7% |
|  | 主呼通道：≤7% |
|  | 联网通道：≤7%（手柄） |
| 信噪比试验 | 应答通道：≥30dB |
|  | 主呼通道：≥35dB |
| 侧音掩蔽 评定值 | 可视室内机手柄端：≥5dB |
| 振铃声级 试验 | 0.5m处≥70dB(A) |

2.1.4.2、视频指标

| 项目 | 行业标准GA/T269-2001黑白可视对讲系统 |
| --- | --- |
| 系统摄像的最低照度 | ≤0.1Lx |
| 系统摄像的最高照度 | ≥4500Lx |
| 系统监视器上的图像亮度鉴别等级 | ≥8级 |
| 系统监视器上的图像分辨力（中心水平） | ≥320TVL |

2.1.5、安全性要求

| 项目 | 行业标准GA/T269-2001黑白可视对讲系统 |
| --- | --- |
| 绝缘要求 | 电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常环境条件下应不小于100MΩ，湿热条件下应不小于5MΩ。 |
| 抗电强度 | a）对于交流220V供电的系统，电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间应能承受交流有效值为1.5kV试验电压，持续1min的抗电强度试验，试验时应无击穿和飞弧现象。 b）对于直流12V供电的系统，电源插头或电源引入端子与外壳或外科裸露金属部件之间，应能承受有效值为0.5kV试验电压，持续1min的抗电强度试验，试验时应无击穿和飞弧现象。 |
| 过流保护 | 对于不要求区分极性的接线柱与相邻接线柱短路或成对反接，或碰到电源端，均不应损坏产品，也不能使内部电路损坏。 对于要求区分极性的接线柱，则应把极性标志放在最靠近接线柱的地方。 |
| 阻燃要求 | 外壳有开孔且有着火危险的产品，其外壳经火燃烧5次，每次5秒，不应烧着起火。 |

2.1.6、可视对讲系统其他功能要求如下：

| 类型 | 适用场所 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 楼宇门口主机 | 住户大堂入口 | 1、IC卡开锁功能 2、IC一卡通 3、带红外照明补光 |
| 小区出入口主机 | 小区出入口 | 1、IC卡开锁功能 2、IC一卡通 3、带红外照明补光 4、具备人脸识别功能 |

设备配置要求重点说明：

a.小区主要人行出入口设置人行道闸，并增设对讲主机，对讲主机满足2.1.6中相关要求；

b.住宅单体在首层设置楼宇对讲主机，不能少于2台楼宇对讲主机同时呼叫楼层户内可视对讲分机；

c.该项目的消防控制室兼做小区监控管理中心，监控室设置管理主机和电脑管理主机；

d.管理主机具有云对讲及手机提示及对讲功能；

e.可视对讲产品品牌要求：见附件一《开元壹号60#公寓楼智能化工程主材表》；

f.楼宇对讲主机应充分考虑户外环境，特别是防水、背光、反光等问题；

g.楼宇对讲主机均应带夜间红外补光功能；

h.小区入口门口机留有读卡器安装位置，保证门禁读卡器与可视对讲单元门口机外观一体化；具备呼叫住户开锁、钥匙开锁、刷卡开锁（与小区停车系统联网并能实现共用）、安防中心远控开锁功能，并实行小区联网。

2.2、保安监控系统技术要求：

2.2.1、产品品牌要求：见附件一《开元壹号60#地块公寓楼智能化工程主材表》；

2.2.2、数字硬盘录像机

采用支持Linux/windows操作系统；H.265压缩算法；支持USB2.0接口。

主要特性：

a.VGA/DVI/HDMI视频输出分辨率最高达1024*768

b.支持图像的本地预览、存储与回放

c.支持预览图像与回放图像的电子放大

d.PTZ控制时，可通过鼠标对图像进行局部放大

e.不同通道可设定不同的录像保存周期

f.支持定时和事件两组视频编码参数

g.支持冗余录像

h.支持硬盘盘组管理

功能和性能：

压缩处理功能

a.支持PAL/NTSC制式视频信号输入。

b.采用H.265视频压缩技术。

c.采用OggVorbis音频压缩标准。

d.每个通道的视频编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量等。

e.系统兼容，采用硬盘空间预分配技术杜绝硬盘碎片的产生。

录像与回放

a.支持循环写入和非循环写入两种模式。

b.支持定时和事件两套压缩参数。

c.录像触发模式包括手动、定时、报警、移动侦测、动测或报警、动测和报警等。

d.每天可设定8个录像时间段，不同时间段的录像触发模式可独立设置。

e.支持开关量报警及移动侦测的预录及延时录像。

f.支持录像文件的锁定和解锁。

g.支持本地冗余录像。

h.支持指定硬盘内的录像资料仅供读取，只读属性。

i.支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像资料的检索和回放。

j.支持回放时对任意区域进行局部电子放大。

k.支持回放时的暂停、快放、慢放、前跳、后跳，支持鼠标拖动定位。

资料备份

a.支持通过USB接口进行备份。

b.支持内置SATA刻录机进行备份。

c.支持按文件和时间进行批量备份。

d.支持回放时进行剪辑备份。

e.支持备份设备的管理与维护。

报警与异常管理

a.支持报警输入/输出的布防时间设置。

b.支持视频丢失报警、视频移动侦测报警、视频遮挡报警、视频信号异常报警、输入/输出视频制式不匹配报警、非法访问报警、网络断开报警、IP冲突报警、硬盘错误报警及硬盘满报警。

c.各种报警可触发弹出报警画面、声音警告、上传中心和触发报警输出，另视频移动侦测、开关量报警可触发任意通道录像；各种异常可触发声音警告、上传中心和触发报警输出。

d.系统运行异常时可自恢复。

2.2.3、摄像机

2.2.3.1、乙方根据设计方案合理配置定焦、光学变焦、数字变焦，要详细说明；

2.2.3.2、合理配置各种补偿功能；

2.2.3.3、摄像机要求采用数字信号输出；

2.2.3.4、清晰度要求不能低于720P。

4.2.4智能梯控

- 4.2.4.1梯控系统能够和电梯对接，配合电梯验收；

4.2.4.2一卡通用。

七、质量要求及验收

1、施工质量评定的标准和规范：按国家现行的质量标准和施工验收规范执行。

2、工程质量要求达到合格工程标准。若因乙方原因造成工程质量达不到合格工程标准，乙方应无条件进行返修，直至达到合格的质量标准，同时投乙方应支付甲方人民币10000元的违约金，返修影响的工期不予顺延，并且履约保证金不予退还。

3、施工中凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。

4、施工期间乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求，如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，监理将继续下达《整改通知书》。同一事项从第二次下达《整改通知书》时，每下发一次乙方应补偿甲方500元。

5、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方、监理及相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽，若甲方验证合格后48小时内未履行签证手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。

6、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签证手续。

7、工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后，认为具备条件时，向甲方及总包单位提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告等）一式两份。

8、乙方负责在施工过程中与政府监督部门进行接洽沟通，并负责施工过程中的政府部门检查与项目资料申报。

9、乙方负责办理向政府监督部门验收手续及负担有关费用，验收合格后，乙方应向甲方提供工程验收合格证书。对于验收中存在的施工问题，乙方应无条件进行整改，涉及不同标段相连结的施工问题，乙方应主动进行协调并解决问题。

八、竣工结算

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

2、结算价款：除因承包范围调整、设计变更、签证引起的工程量及费用允许增减外，其余均不调整。

结算价款＝固定合同总价±变更、签证造价－其他应扣费用。

3、办理竣工验收、合格证、检测费用等由承包方自行承担。

九、工程款支付方式

1、本工程无预付款；

2、智能化设备网络系统、视频监控系统、云对讲系统、智能梯控系统、电梯五方对讲、监控室监控设备系统安装完成甲方及监理验收合格后，支付实际已完工程价款的70%；

3、停车场管理系统、出入口控制系统、电子巡更系统、智能门锁系统、人行通道管理系统、背景音乐系统、无线网络覆盖系统安装完成甲方及监理验收合格后，支付实际已完工程价款的70%；

4、全部设备安装调试合格后，甲方及相关部门验收合格支付至合同总价价款的80%；

5、办理完结算手续后，支付至结算价的95%；

6、剩余5%工程款待壹年保修期满后一次性无息付清。

7、乙方在领取每一次工程款前，应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。甲方按照上述第五条第4款的约定向乙方支付至实际结算价款的95%前，乙方应将结算金额100%的合法有效发票全额开具，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付该笔工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方人，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

十、双方责任与义务

1、甲方的责任与义务

1.1、负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。甲方向乙方提供图纸日期和套数：甲方在开工前7天内向乙方提供施工图纸一式两套。

1.2、负责组织本合同项目工程的图纸会审。

1.3、甲方指派一名甲方代表： 王健乐 ，电话： 13598169678 ，职务：工程总监，负责本合同项目工程质量及进度的督查。

1.4、对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。

1.5、负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；费用乙方自理。

1.6、协调解决乙方的办公场所、材料堆放场地等施工必备条件，费用乙方负担。

1.7、协调乙方与主体、装修施工单位的关系。

1.8、履行合同约定的义务。

1.9、甲方应做的其它工作：若发生，双方协商解决。

2、乙方责任与义务

2.1、指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），乙方项目经理： 杨明好 ，电话： 17395959559 ，其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。

2.2、组织施工人员和材料、机械设备进场。

2.3、严格按照经甲方、监理审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。

2.4、严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

2.5、接受甲方和监理对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方、监理的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。

2.6、提供工程所用设备和材料的质保书、合格证、3C认证等相关资料。

2.7、提供竣工图纸、竣工资料叁套，电子版壹套。

2.8、履行合同约定的义务。

十一、安全施工要求

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿10000元并承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置，线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与本工程有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对职工的教育，施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

十二、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

十三、设备、材料采购及试验

1、工程所用主要材料采用甲方指定品牌、规格由乙方购买的方式。材料具体品牌、规格详见附件四《开元壹号60#地块公寓楼智能化工程主材表》。

2、甲方保留对施工主材的认质认价或供应的权利，甲方供应材料的按照供应价格及实际用量在结算造价中扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量进行调整至结算造价中。

3、乙方在购置主要设备及材料时必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方和监理方报验单，经甲方和监理验收合格书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责。

4、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。因乙方所使用的建筑材料存在问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准的，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。

5、如施工中使用的材料出现假冒伪劣，甲方有权要求更换，乙方应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》无条件给予更换并给予甲方正品材料价格一倍到三倍的赔偿。造成工程质量问题的，乙方应无条件整修并承担其费用，并且因此延误的工期不予顺延。

十四、工程变更

1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工，否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。

3、针对变更项目，合同有相同价格的按合同价格执行，合同中有类似价格的参考执行，合同中无相同或类似价格的，双方协商解决。

十五、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十六、质保期

1、本工程质保期限壹年。

2、质保期自整个项目智能化系统全部施工完毕（包括地下车库监控系统），和监控中心联网完成，并调试，联动通过验收之日起开始计算。

3、在质保期内，凡因设备材料质量或安装、调试质量问题，由乙方负责免费保修和更换零配件。

十七、售后服务措施

1、质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对系统进行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。

2、质保期内，乙方须每季度一次派技术人员到现场对系统进行检测、保养，发现问题及时解决。

3、保修期内若系统发生故障，乙方接到报修电话后在60分钟内赶到现场，故障修复时间约定为2小时以内，若在规定的时间内不能修复，乙方须提供备用设备以保证系统正常运行。

4、免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程整个系统进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。

十八、违约责任

1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场，乙方向甲方支付违约金50000元并承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方须按甲方要求节点进度按时完工，因乙方原因未能按时完工（除甲方下发工期顺延签证以外），则每延迟一天按合同总价的0.2%向甲方支付违约金。

3、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方向甲方支付合同价款5%的违约金，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。

4、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

5、若因乙方原因未能及时取得验收合格证，影响整体工程交付使用，由此造成的一切损失均由乙方负责。

6、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中未经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付5000元补偿；但对不称职者，甲方有权要求更换。

7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

十九、合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工15日（含15日）以上。

2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十、争议及纠纷的解决

本合同在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方可向甲方所在地法院提起诉讼。

二十一、合同解约条款

1、如发生以下情况甲方有权解除合同：

1.1、非甲方认可原因造成的无故停工15天。

1.2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次《整改通知书》后乙方无作为或整改问题未解决。

1.3、乙方购置假冒伪劣产品用于本工程对工程造成重大安全隐患。

2、对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后按照实际工程量给予结算70%，若乙方拒绝整改或无作为，甲方给予已施工完程工程款的30%，乙方清理现场撤离。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十二、其他

1、合同签订后两日内乙方向甲方提交合同总价2%的履约保证金后合同生效。

2、本工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。

4、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，各具同等法律效力，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

二十三、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道与长夏门街交叉口东100米开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市西工区王城大道紫金城慧吉电子

联系人及联系方式：王慧，13383880058

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十四、合同附件

附件一：开元壹号60#地块公寓楼智能化工程主材表

附件二：开元壹号60#地块公寓楼智能化工程量清单及报价

附件三：廉政合作协议

（以下无正文）

甲      方：洛阳浩德鑫置地有限公司   乙     方：洛阳慧吉电子工程安装有限公司

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

开户行：工商银行洛阳龙门支行         开户行：中国工商银行洛阳分行西工支行

账  号：1705 3229 1920 0010 201      账  号：1705 0218 0920 0029 131

税  号：914103005542480325           税  号：91410303MA44BYR45

日  期：2021年02月                  日  期：2021年02月

附件一：

开元壹号60#公寓楼智能化工程主材表

| 序号 | 系统名称 |  | 系统常用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 车辆管理系统 |  | 捷顺、富士、安居宝、海康威视 |
| 2. | 门禁可视对讲、户内7寸彩屏 |  | 安居宝、视得安、慧锐通、海康威视 |
| 3. | 闭路电视监控系统 |  | 1、前端：海康威视、大华、三星 2、传输线、终端设备（含UPS）：一线品牌 |
| 4. | 背景音乐 |  | TKOKO、万声达、SPDPA |
| 5. | 巡更系统 |  | 蓝卡、迪泰、安居宝 |
| 6. | 有线电视系统 |  | 杰士美、视贝、迈威 |
| 7. | 弱电机房系统 |  | OBO、艾默生、雷迅、山特 |
| 8. |  | 监控大屏（机房内） | 三星、美晶、海康 |
| 说明： 1.小区出入口刷卡进出，门禁需要一卡通。 2.车辆出入口需要车牌识别系统。 3.安防终端设备应满足今后其它品牌设备接入的容量及兼容性。 4.信息发布门口具体安装位置现场定。 5.乙方应严格按照表格中要求产品品牌进行采购。 6.未标注具体要求的设备品牌需一线品牌，且必须是投标单位认为质量具有竟争力的型号，具体品牌采购时根据需要经各方确认。 7.甲方及现场监理将以此标准来进行验收，如进场材料或已安装的材料非以上要求，甲方有权不结算材料款。 |  |  |  |

附件二：开元壹号60#地块公寓楼智能化工程量清单及报价

| 开元壹号60#地块公寓智能化系统投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单编号 | 子系统名称 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 清单01 | 智能化设备网络 | 项 | 97282.53 | 质保2年 |
| 2 | 清单02 | 视频监控系统 | 项 | 344818.33 | 质保2年 |
| 3 | 清单03 | 电子巡更系统 | 项 | 5103.53 | 质保2年 |
| 4 | 清单04 | 电梯五方通话系统 | 项 | 10599.46 | 质保2年 |
| 5 | 清单05 | 智能梯控系统 | 项 | 42667.26 | 质保2年 |
| 6 | 清单06 | 停车场管理系统 | 项 | 89119.56 | 质保2年 |
| 7 | 清单07 | 出入口控制、云对讲、人行通道管理系统 | 项 | 411165.69 | 质保2年 |
| 8 | 清单08 | 背景音乐系统 | 项 | 13776.34 | 质保2年 |
| 9 | 清单09 | 无线网络覆盖系统 | 项 | 16703.62 | 质保2年 |
| 10 | 清单10 | 机房工程 | 项 | 67931.28 | 质保2年 |
| 11 | 清单11 | 综合安防桥架及综合管网 | 项 | 30832.68 | 质保2年 |
| 12 | 总价合计（A） | 小写：1130000.00元 大写：壹佰壹拾叁万圆整 |  |  |  |

| 清单01-智能化设备网络系统分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用 （元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口百兆交换机 | 1、名称：8口百兆交换机 2、规格、型号：8个10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口，非网管型 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 201.84 | 15.80 | 158.00 | 1.58 | 2.69 | 2.37 | 4.74 | 16.67 | 403.68 | 海康威视 DS-3E0309L-E |
| 2 | 8口百兆POE交换机 | 1、名称：8口百兆POE交换机 2、规格、型号：8个10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口，支持POE供电，网管型 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 360.25 | 28.20 | 282.00 | 2.82 | 4.79 | 4.23 | 8.46 | 29.75 | 720.50 | 海康威视 DS-3E0109P-E |
| 3 | 16口百兆POE交换机 | 1、名称：16口百兆POE交换机 2、规格、型号：16个10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口，支持POE供电，网管型 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 758.82 | 59.40 | 594.00 | 5.94 | 10.10 | 8.91 | 17.82 | 62.66 | 3035.29 | 海康威视 DS-3E0318P-E |
| 4 | 24口百兆POE交换机 | 1、名称：24口百兆POE交换机 2、规格、型号：24个10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口，支持POE供电，网管型 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 17 | 1549.58 | 121.30 | 1213.00 | 12.13 | 20.62 | 18.20 | 36.39 | 127.95 | 26342.92 | 海康威视 DS-3E0326P-E |
| 5 | 光模块 | 1、名称：光模块 2、规格、型号：千兆，单模 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 24 | 166.07 | 13.00 | 130.00 | 1.30 | 2.21 | 1.95 | 3.90 | 13.71 | 3985.74 | 龙顺 LC-LC |
| 6 | 光纤收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格、型号：单模、双纤、千兆 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 121.36 | 9.50 | 95.00 | 0.95 | 1.62 | 1.43 | 2.85 | 10.02 | 485.44 | 龙顺 LC-LC |
| 7 | 光纤跳线 | 1、名称：光纤跳线 2、规格、型号：LC-LC 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 28 | 19.16 | 1.50 | 15.00 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 1.58 | 536.54 | 龙顺 LC-LC |
| 8 | 光纤熔接盒 | 1、名称：光纤熔接盒 2、规格、型号：8口，含尾纤、耦合器、熔接 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 18 | 12.77 | 1.00 | 10.00 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.30 | 1.05 | 229.95 | 龙顺 LC-LC |
| 9 | 网络机柜 | 1、名称：网络机柜 2、规格、型号：600*800*2000，42U服务器机柜 3、含机柜PDU电源、托盘、机柜螺丝、接地线等； 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 2554.96 | 200.00 | 2000.00 | 20.00 | 34.00 | 30.00 | 60.00 | 210.96 | 7664.88 | 图腾 G26842 |
| 10 | 电井弱电机柜 | 1、名称：电井弱电机柜 2、规格、型号：9U，含插排 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 12 | 383.24 | 30.00 | 300.00 | 3.00 | 5.10 | 4.50 | 9.00 | 31.64 | 4598.93 | 图腾 W26409 |
| 11 | 室外弱电箱 | 1、名称：室外弱电箱 2、规格、型号：400*300*200mm，含插排与空开,防水等级不低于IP65 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 223.56 | 17.50 | 175.00 | 1.75 | 2.98 | 2.63 | 5.25 | 18.46 | 894.24 | 国产 |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、名称：核心交换机 2、规格、型号：模块化三层，24个千兆电口，24个千兆光口，包转发率：1440Mpps以上； 交换容量：15.36Tbps以上； 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 12774.80 | 1000.00 | 10000.00 | 100.00 | 170.00 | 150.00 | 300.00 | 1054.80 | 12774.80 | 海康威视 DS-3E3756TF |
| 2 | 光纤配线架 | 1、名称：光纤配线架 2、规格、型号：72芯，机架式 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 638.74 | 50.00 | 500.00 | 5.00 | 8.50 | 7.50 | 15.00 | 52.74 | 1277.48 | 龙顺 LC-LC |
| 3 | 路由器 | 1、名称：路由器 2、规格、型号：支持1个千兆WAN口，8个千兆LAN口，同时支持通过USB接口（集成状态防火墙/安全域） 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 1584.08 | 124.00 | 1240.00 | 12.40 | 21.08 | 18.60 | 37.20 | 130.80 | 1584.08 | 锐捷 |
| 4 | 光模块 | 1、名称：光模块 2、规格、型号：千兆，单模 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 24 | 127.75 | 10.00 | 100.00 | 1.00 | 1.70 | 1.50 | 3.00 | 10.55 | 3065.95 | 龙顺 LC-LC |
| 5 | 光纤收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格、型号：单模、双纤、千兆 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 121.36 | 9.50 | 95.00 | 0.95 | 1.62 | 1.43 | 2.85 | 10.02 | 485.44 | 龙顺 LC-LC |
| 6 | 光纤跳线 | 1、名称：光纤跳线 2、规格、型号：LC-LC 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 28 | 19.16 | 1.50 | 15.00 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 1.58 | 536.54 | 龙顺 LC-LC |
| 三、传输、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6芯单模光纤 | 1、名称：6芯单模光纤 2、规格、型号：6芯，单模 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 3740 | 2.38 | 0.19 | 1.86 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.20 | 8886.66 | 海康威视 |
| 2 | YJY3*6 | 1、名称：电缆 2、规格、型号：YJY3*6 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 300 | 16.48 | 1.29 | 12.90 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.39 | 1.36 | 4943.85 | 郑东电缆 |
| 3 | YJY3*4 | 1、名称：电缆 2、规格、型号：YJY3*4 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1000 | 12.26 | 0.96 | 9.60 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.29 | 1.01 | 12263.81 | 郑东电缆 |
| 4 | YJY2*4 | 1、名称：电缆 2、规格、型号：YJY2*4 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 150 | 8.42 | 0.66 | 6.59 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.70 | 1262.79 | 郑东电缆 |
| 5 | JDG25 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：JDG25 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 300 | 3.19 | 0.25 | 2.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 958.11 | 国产 |
| 6 | PVC25 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PVC25 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 180 | 1.92 | 0.15 | 1.50 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 344.92 | 国产 |
| 小 计（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97282.53 |  |
| 清单02-视频监控系统分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用（元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络半球摄像机 | 1、名称：红外网络半球摄像机 2、规格、型号：200万像素，支持H.265，支持POE供电 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 211 | 204.40 | 16.00 | 160.00 | 1.60 | 2.72 | 2.40 | 4.80 | 16.88 | 43127.72 | 海康威视 DS-IPC-T12H |
| 2 | 红外网络定焦摄像机 | 1、名称：红外网络定焦摄像机 2、规格、型号：200万像素，支持H.265，支持POE供电，含支架 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 59 | 204.40 | 16.00 | 160.00 | 1.60 | 2.72 | 2.40 | 4.80 | 16.88 | 12059.41 | 海康威视 DS-IPC-B12H |
| 3 | 400万网络半球摄像机 | 1、名称：400万网络半球摄像机 2、规格、型号：400万像素，支持H.265，支持POE供电 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 389.63 | 30.50 | 305.00 | 3.05 | 5.19 | 4.58 | 9.15 | 32.17 | 1168.89 | 海康威视DS-2CD3146WD-I |
| 4 | 400万网络定焦摄像机 | 1、名称：400万网络定焦摄像机 2、规格、型号：400万像素，支持H.265，支持POE供电，含支架 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 389.63 | 30.50 | 305.00 | 3.05 | 5.19 | 4.58 | 9.15 | 32.17 | 779.26 | 海康威视DS-2CD3T46WD-I |
| 5 | 广角摄像头 | 1、名称：≥180°超广角摄像头 2、规格、型号：400W像素 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 10 | 466.28 | 36.50 | 365.00 | 3.65 | 6.21 | 5.48 | 10.95 | 38.50 | 4662.80 | 海康威视DS-2CD3T45FDP1-I |
| 6 | 电梯轿厢专用摄像机 | 1、名称：电梯轿厢专用摄像机 2、规格、型号：200万像素，支持H.265，含电源 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 13 | 389.63 | 30.50 | 305.00 | 3.05 | 5.19 | 4.58 | 9.15 | 32.17 | 5065.21 | 海康威视DS-2CD3525FDV2-I |
| 7 | IP同轴转发器 | 1、名称：IP同轴转发器 2、规格、型号：BNC转RJ45 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 26 | 134.14 | 10.50 | 105.00 | 1.05 | 1.79 | 1.58 | 3.15 | 11.08 | 3487.52 | 精连 JL-IP1V |
| 8 | 监控立杆 | 1、名称：监控立杆 2、规格、型号：3.5米,镀锌钢管,颜色定制、含地笼基础安装等 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 12 | 383.24 | 30.00 | 300.00 | 3.00 | 5.10 | 4.50 | 9.00 | 31.64 | 4598.93 | 国产 |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控管理电脑 | 1、名称：监控管理电脑 2、规格、型号：I5处理器/8G内存/1T硬盘/21.5英寸显示，含系统软件 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 4087.94 | 320.00 | 3200.00 | 32.00 | 54.40 | 48.00 | 96.00 | 337.54 | 4087.94 | 惠普288G5 |
| 2 | 监控服务器 | 1、名称：监控服务器 2、规格、型号：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID 1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM，含授权与平台软件 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 24272.12 | 1900.00 | 19000.00 | 190.00 | 323.00 | 285.00 | 570.00 | 2004.12 | 24272.12 | 海康威视 DS-VE22S-B |
| 3 | 集中存储 | 1、名称：集中存储 2、规格、型号：8U机架式48盘位；64位多核处理器；12GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；2个千兆网口；1个系统SSD盘。 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议，内置48块6TB企业级硬盘； 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 114973.20 | 9000.00 | 90000.00 | 900.00 | 1530.00 | 1350.00 | 2700.00 | 9493.20 | 114973.20 | 海康威视 DS-A71048R |
| 4 | 解码器 | 1、名称：解码器 2、规格、型号：10路HDMI，支持H.265,支持拼接管理 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 14052.28 | 1100.00 | 11000.00 | 110.00 | 187.00 | 165.00 | 330.00 | 1160.28 | 14052.28 | 海康威视 DS-6910UD |
| 5 | 解码器 | 1、名称：解码器 2、规格、型号：4路HDMI，支持H.266,支持拼接管理 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 6387.40 | 500.00 | 5000.00 | 50.00 | 85.00 | 75.00 | 150.00 | 527.40 | 6387.40 | 海康威视 DS-6904UD |
| 6 | AI开放平台 | 1、名称：AI开放平台 2、规格、型号：支持OCR 数字、字母识别检测算法（分析图片中对象的位置和数量） 分类算法（分类对象，识别图像的属性）检测+分类算法 分析能力： 图片分析8张/秒/GPU 支持实时视频分析，2路/GPU 支持视频轮巡分析，16路/GPU，轮巡间隔10~3600秒 可配 支持定时抓图分析，16路/GPU，抓图间隔 3~3600秒 可配 协议支持： 支持SDK 、 ISUP5.0 、萤石 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8TB AI硬盘，已内置4块8TB AI盘，支持硬盘热插拔 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 12519.30 | 980.00 | 9800.00 | 98.00 | 166.60 | 147.00 | 294.00 | 1033.70 | 12519.30 | 海康威视IDS-9632NX-I8/X-AI |
| 7 | 液晶拼接屏 | 1、名称：液晶拼接屏 2、规格、型号：55英寸,分辨率1920×1080 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 12 | 5109.92 | 400.00 | 4000.00 | 40.00 | 68.00 | 60.00 | 120.00 | 421.92 | 61319.04 | 美晶 HJ-W5535L |
| 8 | 电视墙 | 1、名称：电视墙 2、规格、型号：12孔，定制 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 12774.80 | 1000.00 | 10000.00 | 100.00 | 170.00 | 150.00 | 300.00 | 1054.80 | 12774.80 | 美晶 定制12孔 |
| 三、传输、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTP5e | 1、名称：电线 2、规格、型号：UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 7858 | 1.53 | 0.12 | 1.20 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 12046.13 | 海康威视 |
| 2 | UTP5e | 1、名称：电线 2、规格、型号：UTP5e（阻水） 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1654.78 | 2.17 | 0.17 | 1.70 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 3593.71 | 海康威视 |
| 3 | JDG20 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：JDG20 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1354 | 2.55 | 0.20 | 2.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 3459.42 | 国产 |
| 4 | PVC20 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PVC20 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 300 | 1.28 | 0.10 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 383.24 | 国产 |
| 小 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344818.33 |  |
| 清单03-电子巡更系统分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用（元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更点 | 1、名称：巡更点 2、规格、型号：离线式，含夜光标签 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 93 | 19.16 | 1.50 | 15.00 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 1.58 | 1782.08 | 蓝卡 BMK-20 |
| 2 | 巡更采集棒 | 1、名称：巡更采集棒 2、规格、型号：USB通讯，存储记录5000条 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 4 | 830.36 | 65.00 | 650.00 | 6.50 | 11.05 | 9.75 | 19.50 | 68.56 | 3321.45 | 蓝卡 BP-2012S |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统应用软件 | 1、名称：系统应用软件(管理电脑与停车场系统共用) 2、规格、型号：管理小区巡更设备， 具有巡更查询、设置等功能 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 蓝卡 |
| 小 计 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5103.53 |  |
| 清单04-电梯五方通话对讲系统分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用（元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 1 | 电梯对讲传输线 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVVP5*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1673.4 | 6.26 | 0.49 | 4.90 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.52 | 10474.90 | 爱谱华顿 |
| 2 | JDG25 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：JDG25 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 39 | 3.19 | 0.25 | 2.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 124.55 | 国产 |
| 小 计(元): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10599.46 |  |
| 清单05-智能梯控系统分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用（元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 梯控管理软件 | 1、名称：梯控管理软件 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 海康威视 |
| 2 | 梯控控制器 | 1、名称：梯控控制器 2、规格、型号：Ø 工作电源：+12V直流电源 电流＜1A Ø 工作环境：－30℃～+70℃ Ø 相对湿度：≤95%，不凝露 Ø 数据掉电保存时间：10年以上 Ø 与读卡器接口兼容RS485或wiegand26、wiegand34 Ø 与电梯按键采用干接点输出，触点电流＜1A Ø 控制16层单门电梯，超过16层，需配扩展板，最高控制到72层； Ø 控制器与上位机采用RS485或TCP/IP通讯； Ø 存储器容量：最大25000条记录、50000个用户 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 8 | 2299.46 | 180.00 | 1800.00 | 18.00 | 30.60 | 27.00 | 54.00 | 189.86 | 18395.71 | 海康威视 DS-K2210 |
| 3 | 梯控扩展板 | 1、名称：梯控扩展板 2、规格、型号：可控制16层楼 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 8 | 1471.66 | 115.20 | 1152.00 | 11.52 | 19.58 | 17.28 | 34.56 | 121.51 | 11773.26 | 海康威视 DS-K2M0016A |
| 4 | 协议转换器 | 1、名称：协议转换器 2、规格、型号：RS485转TCP/IP3 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 8 | 447.12 | 35.00 | 350.00 | 3.50 | 5.95 | 5.25 | 10.50 | 36.92 | 3576.94 | 海康威视 |
| 5 | 读卡器 | 1、名称：读卡器 2、规格、型号：Ø 工作电压：+12V直流电源 电流＜500mA Ø 工作环境：－30℃～+70℃；相对湿度：≤95%，不凝露 Ø 读写时间：≤0.3S； Ø 读卡距离：IC卡3～5cm ； 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 8 | 485.44 | 38.00 | 380.00 | 3.80 | 6.46 | 5.70 | 11.40 | 40.08 | 3883.54 | 海康威视 DS-K1106C |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理软件 | 1、名称：管理软件（电脑与出入口控制系统共用） 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 海康威视 |
| 2 | 梯控发卡器 | 1、名称：IC卡发卡 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 740.94 | 58.00 | 580.00 | 5.80 | 9.86 | 8.70 | 17.40 | 61.18 | 740.94 | 海康威视 DS-K1F100-D8E |
| 三、传输、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RVVP6*0.5 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVVP6*0.5 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 32 | 4.34 | 0.34 | 3.40 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.36 | 138.99 | 爱谱华顿 |
| 2 | RVV3*0.5 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVV3*0.5 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 800 | 1.93 | 0.15 | 1.51 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 1543.20 | 爱谱华顿 |
| 3 | RVVP2*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVVP2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 245.9 | 3.19 | 0.25 | 2.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 785.33 | 爱谱华顿 |
| 4 | UTP5e | 1、名称：电线 2、规格、型号：UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 7、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 360 | 1.53 | 0.12 | 1.20 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 551.87 | 海康威视 |
| 5 | JDG20 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：JDG20 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 500 | 2.55 | 0.20 | 2.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 1277.48 | 国产 |
| 小 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42667.26 |  |
| 清单06-停车场管理系统分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用（元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1、名称：车牌识别一体机 2、规格、型号：200万像素，LED显示，语音系统 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 9811.05 | 768.00 | 7680.00 | 76.80 | 130.56 | 115.20 | 230.40 | 810.09 | 29433.14 | 海康威视 DS-PMC142-B |
| 3 | 高速道闸 | 1、名称：高速道闸 2、规格、型号：广告闸，抬杆速度不应超过2秒 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 6591.80 | 516.00 | 5160.00 | 51.60 | 87.72 | 77.40 | 154.80 | 544.28 | 19775.39 | 海康威视 DS-TMG403 |
| 4 | 手动控制按钮 | 1、名称：手动控制按钮 2、规格、型号：起/停/落三键 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 海康威视 |
| 5 | 岗亭电脑 | 1、名称：岗亭电脑 2、规格、型号：I5处理器/8G内存/1T硬盘/21.5英寸显示，含系统软件 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 4087.94 | 320.00 | 3200.00 | 32.00 | 54.40 | 48.00 | 96.00 | 337.54 | 8175.87 | 惠普288G5 |
| 6 | 软件狗 | 1、名称：软件狗 2、规格、型号：系统配套使用 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 海康威视 |
| 7 | 安全岛 | 1、名称：安全岛 2、规格、型号：结合现场实施 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 2 | 1914.94 | 149.90 | 1499.00 | 14.99 | 25.48 | 22.49 | 44.97 | 158.11 | 3829.89 | 国产 |
| 8 | 1匹壁挂空调 | 1、名称：空调 2、规格、型号：1匹壁挂 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 3257.57 | 255.00 | 2550.00 | 25.50 | 43.35 | 38.25 | 76.50 | 268.97 | 6515.15 | 格力 |
| 9 | 岗亭 | 1、名称：岗亭 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 2 | 9581.10 | 750.00 | 7500.00 | 75.00 | 127.50 | 112.50 | 225.00 | 791.10 | 19162.20 | 国产 |
| 10 | 地感线圈 | 1、名称：地感线圈 2、规格、型号：BV1.0，含车辆检测器 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 6 | 127.75 | 10.00 | 100.00 | 1.00 | 1.70 | 1.50 | 3.00 | 10.55 | 766.49 | 海康威视 |
| 二、传输、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻水UTP5e | 1、名称：电线 2、规格、型号：UTP5e（阻水） 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 2.17 | 0.17 | 1.70 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 43.43 | 海康威视 |
| 2 | YJY3*2.5 | 1、名称：电缆 2、规格、型号：YJY3*2.5 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 9.71 | 0.76 | 7.60 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.80 | 970.88 | 郑东电缆 |
| 3 | PVC20 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PVC20 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 200 | 1.28 | 0.10 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 255.50 | 国产 |
| 4 | PVC25 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PVC25 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 1.92 | 0.15 | 1.50 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 191.62 | 国产 |
| 小 计（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89119.56 |  |
| 清单07-出入口控制、云对讲、人行通道管理系统分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用（元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 一、出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 1、名称：门禁一体机 2、规格、型号：支持IC卡、密码开锁 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 76 | 447.12 | 35.00 | 350.00 | 3.50 | 5.95 | 5.25 | 10.50 | 36.92 | 33980.97 | 海康威视 DS-K1T802 |
| 2 | 开门按钮 | 1、名称：开门按钮 2、规格、型号：86型 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 76 | 19.16 | 1.50 | 15.00 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 1.58 | 1456.33 | 海康威视 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1、名称：单门磁力锁 2、规格、型号：280kg 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 70 | 186.51 | 14.60 | 146.00 | 1.46 | 2.48 | 2.19 | 4.38 | 15.40 | 13055.85 | 海康威视 DS-K4H258S |
| 4 | 双门磁力锁 | 1、名称：双门磁力锁 2、规格、型号：2*280kg 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 6 | 334.70 | 26.20 | 262.00 | 2.62 | 4.45 | 3.93 | 7.86 | 27.64 | 2008.20 | 海康威视 DS-K4H258D |
| 5 | 门禁电源 | 1、名称：门禁电源 2、规格、型号：DC12V/2A 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 19.16 | 1.50 | 15.00 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 1.58 | 19.16 | 小耳朵 |
| 6 | 门禁电源 | 1、名称：门禁电源 2、规格、型号：DC12V/5A 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 5 | 76.65 | 6.00 | 60.00 | 0.60 | 1.02 | 0.90 | 1.80 | 6.33 | 383.24 | 小耳朵 |
| 7 | 门禁电源 | 1、名称：门禁电源 2、规格、型号：DC12V/20A 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 7 | 153.30 | 12.00 | 120.00 | 1.20 | 2.04 | 1.80 | 3.60 | 12.66 | 1073.08 | 小耳朵 |
| 9 | 门禁管理软件 | 1、名称：门禁管理软件 2、规格、型号：门禁系统配套使用 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 海康威视 |
| 10 | IC卡 | 1、名称：IC卡 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 张 | 1000 | 1.28 | 0.10 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 1277.48 | 国产 |
| 11 | RVV2*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 3600 | 2.04 | 0.16 | 1.60 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 7358.28 | 海康威视 |
| 12 | RVV4*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVV4*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 400 | 3.96 | 0.31 | 3.10 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.33 | 1584.08 | 爱谱华顿 |
| 13 | UTP5E | 1、名称：电线 2、规格、型号：UTP5E 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 3420 | 1.53 | 0.12 | 1.20 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 5242.78 | 海康威视 |
| 14 | JDG25管 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：JDG25 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1025 | 3.19 | 0.25 | 2.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 3273.54 | 国产 |
| 二、云对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立柱式云对讲主机 | 1、名称：立柱式云对讲主机 2、规格、型号：支持刷卡、密码、二维码开锁;立柱为不锈钢材质，样式定制 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 5365.42 | 420.00 | 4200.00 | 42.00 | 71.40 | 63.00 | 126.00 | 443.02 | 16096.25 | 海康威视 DS-KD9503 |
| 2 | 壁挂式云对讲主机 | 1、名称：壁挂式云对讲主 2、规格、型号：支持刷卡、密码、二维码开锁 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 6 | 3832.44 | 300.00 | 3000.00 | 30.00 | 51.00 | 45.00 | 90.00 | 316.44 | 22994.64 | 海康威视 DS-KD9503 |
| 3 | 双门磁力锁 | 1、名称：双门磁力锁 2、规格、型号：2*280kg 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 6 | 334.70 | 26.20 | 262.00 | 2.62 | 4.45 | 3.93 | 7.86 | 27.64 | 2008.20 | 海康威视 DS-K4H258D |
| 4 | 开门按钮 | 1、名称：开门按钮 2、规格、型号：86型 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 6 | 19.16 | 1.50 | 15.00 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 1.58 | 114.97 | 海康威视 |
| 5 | 管理中心主机 | 1、名称：IPS彩色触摸屏 2、规格、型号：电容式触摸屏、触摸按键；支持选配鹅颈话筒、音箱配件； 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 3576.94 | 280.00 | 2800.00 | 28.00 | 47.60 | 42.00 | 84.00 | 295.34 | 3576.94 | 海康威视 DS-KM9503 |
| 6 | 一体化权限下发设备 | 1、名称：一体化权限下发设备 2、规格、型号：97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）、身份证采集； 支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 尺寸：122mm*125mm*138mm 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 1916.22 | 150.00 | 1500.00 | 15.00 | 25.50 | 22.50 | 45.00 | 158.22 | 3832.44 | 海康威视 DS-K1F600U-D6E |
| 7 | 云对讲中心管理电脑 | 1、名称：云对讲中心管理电脑 2、规格、型号：I5处理器/8G内存/1T硬盘/21.5英寸显示，含系统软件 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 4087.94 | 320.00 | 3200.00 | 32.00 | 54.40 | 48.00 | 96.00 | 337.54 | 4087.94 | 惠普 |
| 8 | 系统管理软件 | 1、名称：系统管理软件 2、规格、型号：云对讲系统配套使用 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 海康威视 |
| 9 | RVV2*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 370 | 2.04 | 0.16 | 1.60 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 756.27 | 海康威视 |
| 10 | RVV4*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVV4*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 30 | 3.96 | 0.31 | 3.10 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.33 | 118.81 | 爱谱华顿 |
| 11 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1、名称：电线 2、规格、型号：超五类非屏蔽双绞线 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 360 | 1.53 | 0.12 | 1.20 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 551.87 | 海康威视 |
| 12 | JDG25管 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：JDG25 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 3.19 | 0.25 | 2.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 319.37 | 国产 |
| 三、人行通道管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯人行通道摆闸 | 1、名称：单机芯人行通道摆闸 2、规格、型号：电源电压：AC220±10%V、50HZ，驱动电机：摆闸直流电机24V/20W，通信接口：RS485 电气标准 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 8 | 15023.16 | 1176.00 | 11760.00 | 117.60 | 199.92 | 176.40 | 352.80 | 1240.44 | 120185.32 | 海康威视DS-K3B601XYZ-ABC |
| 2 | 双机芯人行通道摆闸 | 1、名称：双机芯人行通道摆闸 2、规格、型号：电源电压:AC220±10%V、50HZ，驱动电机：摆闸直流电机24V/20W，通信接口：RS485 电气标准 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 5 | 20311.93 | 1590.00 | 15900.00 | 159.00 | 270.30 | 238.50 | 477.00 | 1677.13 | 101559.66 | 海康威视DS-K3B601XYZ-ABC |
| 3 | 人脸识别模块 | 1、名称：人脸识别模块 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 8 | 6898.39 | 540.00 | 5400.00 | 54.00 | 91.80 | 81.00 | 162.00 | 569.59 | 55187.14 | 海康威视DS-K1T6XYZUVW-ABC |
| 4 | IC卡读卡模块 | 1、名称：IC卡读卡模块 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 18 | 153.30 | 12.00 | 120.00 | 1.20 | 2.04 | 1.80 | 3.60 | 12.66 | 2759.36 | 海康威视 DS-K1106C |
| 5 | 人行通道管理软件 | 1、名称：人行通道管理软件 2、规格、型号：人行通道系统配套使用 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 海康威视 |
| 6 | RVV2*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 10 | 2.04 | 0.16 | 1.60 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 20.44 | 海康威视 |
| 7 | RVV3*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVV3*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 35 | 3.07 | 0.24 | 2.40 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.25 | 107.31 | 爱谱华顿 |
| 8 | RVV12*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVV12*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 35 | 13.43 | 1.05 | 10.51 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.32 | 1.11 | 469.92 | 爱谱华顿 |
| 9 | RVVP2*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVVP2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 450 | 3.19 | 0.25 | 2.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 1437.17 | 海康威视 |
| 10 | RVVP4*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVV4*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 35 | 6.00 | 0.47 | 4.70 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.50 | 2701.87 | 爱谱华顿 |
| 11 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1、名称：电线 2、规格、型号：超五类非屏蔽双绞线 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 385 | 1.53 | 0.12 | 1.20 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 53.65 | 海康威视 |
| 12 | BYJ2.5 | 1、名称：电线 2、规格、型号：BYJ2.5 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 45 | 1.92 | 0.15 | 1.50 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 737.74 | 郑三 |
| 13 | YJY3*2.5 | 1、名称：电缆 2、规格、型号：YJY3*2.5 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 120 | 9.71 | 0.76 | 7.60 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.80 | 436.90 | 郑东电缆 |
| 14 | JDG20 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：JDG20 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 10 | 2.55 | 0.20 | 2.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 306.60 | 国产 |
| 15 | JDG25 | 1、名称：管线管 2、规格、型号：JDG25 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 170 | 3.19 | 0.25 | 2.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 31.94 | 国产 |
| 小 计（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411165.69 |  |
| 清单08-背景音乐系统分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用（元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 景观音箱 | 1、名称：景观音箱 2、规格、型号：额定功率15W 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 12 | 376.86 | 29.50 | 295.00 | 2.95 | 5.02 | 4.43 | 8.85 | 31.12 | 4522.28 | TKOKO S501 |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功率放大器 | 1、名称：功率放大器 2、规格、型号：额定功率240W 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 1967.32 | 154.00 | 1540.00 | 15.40 | 26.18 | 23.10 | 46.20 | 162.44 | 1967.32 | TKOKO AP1500 |
| 2 | 前置放大器 | 1、名称：前置放大器 2、规格、型号：不低于1路话筒输入、不低与2路辅助线路输入 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 802.26 | 62.80 | 628.00 | 6.28 | 10.68 | 9.42 | 18.84 | 66.24 | 802.26 | TKOKO AP-9811P |
| 3 | 广播话筒 | 1、名称：广播话筒 2、规格、型号：鹅颈式 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 330.87 | 25.90 | 259.00 | 2.59 | 4.40 | 3.89 | 7.77 | 27.32 | 330.87 | TKOKO MC-200 |
| 4 | MP3播放器 | 1、名称：MP3播放器 2、规格、型号：支持CD、MP3等多种格式音源播放 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 881.46 | 69.00 | 690.00 | 6.90 | 11.73 | 10.35 | 20.70 | 72.78 | 881.46 | TKOKO AP-DV12 |
| 5 | 电源时序器 | 1、名称：电源时序器 2、规格、型号：8路电源输出，每路输出AC220V(10A) 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 1047.53 | 82.00 | 820.00 | 8.20 | 13.94 | 12.30 | 24.60 | 86.49 | 1047.53 | TKOKO AP-9828S |
| 三、传输、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RVVS2*2.5 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVVS2*2.5 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 490 | 7.66 | 0.60 | 6.00 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.63 | 3755.79 | 爱谱华顿 |
| 2 | PVC20 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PVC20 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 367 | 1.28 | 0.10 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 468.84 | 国产 |
| 小 计（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13776.34 |  |
| 清单09-无线网络覆盖系统分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用（元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内无线AP | 1、名称：室内无线AP 2、规格、型号：600M,双频,POE 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 938.95 | 73.50 | 735.00 | 7.35 | 12.50 | 11.03 | 22.05 | 77.53 | 2816.84 | 锐捷 RG-AP820-A(X) |
| 2 | 室外无线AP | 1、名称：室外无线AP 2、规格、型号：600M,双频 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 1980.09 | 155.00 | 1550.00 | 15.50 | 26.35 | 23.25 | 46.50 | 163.49 | 3960.19 | 锐捷 RG-AP630-A |
| 3 | 无线AP电源 | 1、名称：无线AP电源 2、规格、型号：配套 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 5 | 70.26 | 5.50 | 55.00 | 0.55 | 0.94 | 0.83 | 1.65 | 5.80 | 351.31 | 锐捷 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AC控制 | 1、名称：AC控制 2、规格、型号：10路AP管理 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 8833.77 | 691.50 | 6915.00 | 69.15 | 117.56 | 103.73 | 207.45 | 729.39 | 8833.77 | 锐捷 RG-WS7204-A |
| 三、传输、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTP6 | 1、名称：电线 2、规格、型号：UTP6 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 192.4 | 2.17 | 0.17 | 1.70 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 417.84 | 海康威视 |
| 2 | 阻水UTP6 | 1、名称：电线 2、规格、型号：阻水UTP6 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 41.45 | 2.68 | 0.21 | 2.10 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.22 | 111.20 | 海康威视 |
| 3 | RVV2*1.0 | 1、名称：电线 2、规格、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 41.45 | 2.04 | 0.16 | 1.60 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 84.72 | 海康威视 |
| 4 | JDG20 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：JDG20 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 30 | 2.55 | 0.20 | 2.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 76.65 | 国产 |
| 5 | PVC20 | 1、名称：穿线管 2、规格、型号：PVC20 3、敷设方式：明敷 4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 40 | 1.28 | 0.10 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 51.10 | 国产 |
| 小 计（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16703.62 |  |
| 清单10-机房工程分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用（元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 1、名称：柜式空调 2、规格、型号：3匹 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 7153.89 | 560.00 | 5600.00 | 56.00 | 95.20 | 84.00 | 168.00 | 590.69 | 14307.78 | 格力 |
| 2 | 操作台 | 1、名称：四联操作台 2、规格、型号：2400mm*800mm*800mm 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 3193.70 | 250.00 | 2500.00 | 25.00 | 42.50 | 37.50 | 75.00 | 263.70 | 3193.70 | 国产 |
| 3 | UPS配电箱 | 1、名称：UPS配电箱 2、规格、型号：400*500*120 明装 3、含断路器、防雷等元器件以及相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 1277.48 | 100.00 | 1000.00 | 10.00 | 17.00 | 15.00 | 30.00 | 105.48 | 1277.48 | 德力西 |
| 4 | UPS主机 | 1、名称：UPS主机 2、规格、型号：15kVA 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 21461.66 | 1680.00 | 16800.00 | 168.00 | 285.60 | 252.00 | 504.00 | 1772.06 | 21461.66 | 山特 3C15KS |
| 5 | 蓄电池 | 1、名称：蓄电池 2、规格、型号：12V65AH 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 节 | 32 | 843.14 | 66.00 | 660.00 | 6.60 | 11.22 | 9.90 | 19.80 | 69.62 | 26980.38 | 山特 C12-64 |
| 6 | 电池柜 | 1、名称：电池柜 2、规格、型号：配套 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 510.99 | 40.00 | 400.00 | 4.00 | 6.80 | 6.00 | 12.00 | 42.19 | 510.99 | 山特A32 |
| 7 | 强电桥架 | 1、名称：强电桥架（含桥架支架） 2、规格、型号：100*100mm 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1 | 33.21 | 2.60 | 26.00 | 0.26 | 0.44 | 0.39 | 0.78 | 2.74 | 33.21 | 国产 |
| 8 | 弱电桥架 | 1、名称：弱电桥架（含桥架支架） 2、规格、型号：100*50mm 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1 | 24.27 | 1.90 | 19.00 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 0.57 | 2.00 | 24.27 | 国产 |
| 9 | 弱电桥架 | 1、名称：弱电桥架（含桥架支架） 2、规格、型号：200*100mm 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1 | 53.65 | 4.20 | 42.00 | 0.42 | 0.71 | 0.63 | 1.26 | 4.43 | 53.65 | 国产 |
| 10 | 弱电桥架 | 1、名称：弱电桥架（含桥架支架） 2、规格、型号：300*100mm 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1 | 88.15 | 6.90 | 69.00 | 0.69 | 1.17 | 1.04 | 2.07 | 7.28 | 88.15 | 国产 |
| 小 计（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67931.28 |  |
| 清单11-综合安防桥架及综合管网分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 单价组成（元） |  |  |  |  |  |  | 含税合价 （元） | 备注 （品牌） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 （元） | 主材费 （元） | 辅材费及 其他费用（元） | 措施费 （元） | 管理费 （元） | 利润 （元） | 税金 （元） |  |  |
| 一、综合弱电桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架200*100 | 1、名称：弱电桥架（含桥架支架） 2、规格、型号：200*100mm 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 2 | 53.65 | 4.20 | 42.00 | 0.42 | 0.71 | 0.63 | 1.26 | 4.43 | 107.31 | 国产 |
| 二、室外综合管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 弱电人孔井 | 1、名称：弱电人孔井 2、规格、型号：600*600*800mm，含井盖，做法详见人孔井大样图 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 座 | 6 | 696.23 | 54.50 | 545.00 | 5.45 | 9.27 | 8.18 | 16.35 | 57.49 | 4177.36 | 国产 |
| 2 | 7孔梅花管 | 1、名称：7孔梅花管 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 374.9 | 26.83 | 2.10 | 21.00 | 0.21 | 0.36 | 0.32 | 0.63 | 2.22 | 10057.47 | 国产 |
| 3 | 110双壁波纹管 | 1、名称：双壁波纹管 2、规格、型号：PE110 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 298 | 39.60 | 3.10 | 31.00 | 0.31 | 0.53 | 0.47 | 0.93 | 3.27 | 11801.36 | 国产 |
| 4 | 过路保护钢管 | 1、名称：钢管 2、规格、型号：SC125 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 10.9 | 113.06 | 8.85 | 88.50 | 0.89 | 1.50 | 1.33 | 2.66 | 9.33 | 1232.32 | 国产 |
| 5 | 土方开挖 | 1、名称：土方开挖 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 立方米 | 104.4 | 25.55 | 2.00 | 20.00 | 0.20 | 0.34 | 0.30 | 0.60 | 2.11 | 2667.38 | 国产 |
| 6 | 土方回填 | 1、名称：土方回填 2、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 立方米 | 103 | 7.66 | 0.60 | 6.00 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.63 | 789.48 | 国产 |
| 小 计（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30832.68 |  |

附件三

廉政合作协议

甲方：   洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳慧吉电子工程安装有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）邮箱：314298756@qq.com

（2）电话：齐先生：18137710188

（3）电话：张先生：13903793259

（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：                              乙方：

签署日期：2021年02月               签署日期：2021年02月