开元壹号62#地块屋面防水工程施工合同

成本代码：3.2.1.1

合同编号：KYYH.62-JA-068

发 包 人：   洛阳浩德鑫置地有限公司

承 包 人：北京东方雨虹防水工程有限公司

签订日期：        2021年03月

开元壹号62#地块屋面防水工程施工合同

甲方：   洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：北京东方雨虹防水工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行项目零星工程建筑安装工作达成一致意见，特签订本合同。

第一条  工程概况

工程名称：开元壹号62#地块屋面防水工程施工合同

工程地点：洛阳市洛龙区蔡伦路与钱江路交叉口东北角

第二条  承包范围和内容

项目屋面防水工程，其中：

1、上翻梁及女儿墙内侧部位做法：“1.5mm厚非固化沥青防水涂料+4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材”。

（1）卷材采用I型（-20℃），防水卷材采用表面带砂产品。

（2）上翻梁部位侧面及顶面、女儿墙内侧均涂刷非固化沥青防水涂料。

2、屋顶平面做法：“1.5mm厚非固化沥青防水涂料+4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材”。

（1）卷材采用I型（-20℃），防水卷材表面采用不带砂产品。

3、上述做法对应的全费用固定综合单价包含但不限于原有防水卷材拆除、清运出场地以及防水层重新施工所需的人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、措施费、疫情防控费、管理费、利润及税金等为完成本项工作所需全部费用。基层不平处及坑洼处理包含在内，如涉及基层需重新做找平/坡的，价格另行计算，根据实际发生工程量据实结算，现场需要重新做找平/坡的，需经甲方工程师确认后实施。

第三条  承包及计价方式

本工程以包工包料、包质量、包二次运输、包施工机械、包施工措施、包文明施工及扬尘治理、包交付前的成品保护、包验收合格和工程保修的形式由乙方承包屋面防水维修工程，按双方约定的综合单价（税后单价）执行（详见附表）。

第四条  工期

1、合同工期：10日历天。

1.1 开工日期：以发包人发出的开工令约定的时间为准。

1.2 竣工日期：发包人、承包人竣工验收合格之日。

2、承包人在签订合同时已考虑法定节假日及农忙期间的施工组织，不以此为理由而影响工程进度与劳动力的上工量，因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3、在合同执行过程中，由于承包人劳动力不够、机械设备数量不足，材料供应不足、管理不善等原因造成工期延误或可能造成工期延误时，发包人有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由承包人负责，并在发包人应付给承包人的工程款中直接扣除。

第五条  工程质量及验收

1、工程质量：乙方应严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并按照甲方现场代表的监督。工程质量标准按照国家现行施工验收规范，符合甲方要求并达到合格要求。

2、验收

2.1验收标准：工程验收以国家颁布相关验收规范为依据。

2.2验收方式：甲方、乙方共同验收。

第六条  工程造价及付款方式

1、工程总造价：

1.1本合同采用固定综合单价形式，上翻梁及女儿墙内侧部位综合单价88元/㎡，工程量暂定1846㎡，屋顶平面综合单价88元/㎡，暂定工程量2497㎡，合同暂定总价：¥382184.00元，大写：人民币叁拾捌万贰仟壹佰捌拾肆圆整，其中不含税总价为¥350627.52元，税金为¥31556.48元增值税率为 9 %。

1.2本工程结算造价=Σ现场确认的各项实际工程量*对应合同综合单价；（实际工程量必须以甲方及相关部门共同签字确认的工程量为准）。

2、付款方式

2.1本合同无预付款，工程施工完成验收合格，支付至已完工程造价的85%，办理完结算手续后支付至结算价的95%，剩余5%为质保金，待工程验收合格两年后且无质量问题一次性无息支付。

2.2支付以上款项的同时，乙方须先提供有效的等值发票，若乙方不能及时提供发票的，甲方有权拒付工程款。

第七条  施工与设计变更

甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

施工中发生设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面通知甲方（最迟不得超过发现之日起三日）由甲方及时会同设计等单位做出修改意见或表风设计文件，并及时将修改或变更的设计文件送达乙方，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工。

第八条  保修期

本工程保修期为 五 年，保修期自验收合格之日起计。其他工程按国家相关规定执行。

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。乙方在接到甲方通知后五日内负责免费返修，否则，甲方有权安排其他人员进行维修，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

1、甲方义务

1.1甲方应按照合同的约定支付合同款项。

1.3委派 范密果 为甲方现场代表，电话：15038539229，监督检查工程质量、进度、工程质量验收、签证等事宜，如现场代表变更则需要及时通知。

2.1乙方负责工程的全面质量管理，派专人对工程进行全过程监控。

2.2乙方人员必须遵守甲方的现场管理规定及相关条例。

2.3乙方在分部分项施工中必须按甲方指定的工程方案及有关施工规范精细施工。在分部分项施工过程中，甲方如发现不符合质量标准的乙方应立即组织反工，由此造成的直接、间接损失均有乙方负责。

2.4隐藏工程需在甲方现场代表在场的情况下进行验收，经验收合格后方可进行下一道工序。

2.5成品保护工作应由乙方负责。

2.6乙方应按照施工安全规范做好质量、安全的管理，并负责安全及防火管理，保证施工材料堆放整齐，道路通畅。凡施工期发生的施工质量安全事故，均有乙方负责，并应及时通报甲方及有关部门。

2.7乙方不得未经甲方同意改变破坏工程楼房的承重结构。

2.9乙方在施工中所涉及的电气及有关设备的安装人员必须具有安装资格。

2.10若甲方供应的材料，则材料经乙方签收后，由乙方负责保管，如发现遗失或损坏，由乙方负责照价赔偿。

2.11工程完工后的场地要进行清理（包括建筑周围施工垃圾清理，临时的施工设施拆除等）。

2.12竣工验收后，乙方人员必须在8小时内撤出施工场地。

2.13乙方委派 李梦华 为现场代表，电话：15093136586，须持有与工程项目相适应的资格证书。乙方现场代表必须经常留守工地，保持与甲方联系，随时处理施工过程中出现的问题。如现场代表变更，应先征得甲方同意。

2.14乙方开工前，应将施工负责人员报甲方确认、备案，如乙方更换施工负责人时，应当事先征得甲方同意。

第九条  违约责任

1、除不可抗力的自然及社会原因外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、由于甲方怠于对隐蔽工程的检查，致使乙方停工、窝工，造成乙方损失，甲方应予以赔偿。

3、施工人员须遵纪守法，如有违纪行为，立即清退，如有违法行为，由当地公安机关处理。

4、乙方出现违约，甲方有权解除合同，乙方所有人员必须在一个工作日内撤离施工现场。

5、甲方如果发现乙方单位，未按合同及相关规范规定要求的品牌、厂家、规格型号等进行材料设备的采购，经查属实，给予乙方30000元/次或对应合同价款二倍（两者以高者为准）的违约处罚，并有权将该部分材料设备清退出场，工期不予顺延，对已施工使用的材料设备，要求责任单位全部拆除清退并重新施工，由此造成的一切损失由乙方承担。

6、甲方在任何时候发现乙方施工中使用的材料或设备出现假冒伪劣（不论工程是否已竣工验收合格），甲方均有权要求乙方在七日内无条件更换完毕，乙方逾期未更换的甲方有权自行更换，由此产生的所有费用均由乙方承担，除此之外，乙方还应按照该种材料或设备正品价格的三倍向甲方支付惩罚性赔偿。造成工程质量问题的，乙方应无条件整修并承担其费用。

7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

第十条  送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道与长夏门街交叉口东100米，开元壹号售楼部

联系人及联系方式：0379-69916601

乙方确认的送达信息为：

送达地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号

联系人及联系方式：李梦华，15093136586

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十一条  合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工15日（含15日）以上。

2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

第十二条  发票开具要求及责任

1、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

2、对发票不合规的约定

2.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

2.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

3、乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

4、合同其它税务约定

4.1 如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

4.2 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第十三条  其他

1、本合同自双方盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，由甲方双方友好协商，另签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式 柒 份，甲方持 伍 份，乙方持 贰 份，每份具有同等法律效力。

第十四条  合同附件

附件一：综合单价分析表

附件二：廉政合作协议

甲 方（盖章）：                       乙 方（盖章）：

法 人 代 表：	                       法 人 代 表：

或授权委托人：                        或授权委托人：

税号：914103005542480325              税号：9111011310256451XM

账户：413062200018170292470           账户：01090329400120103003296

开户行：交行洛阳分行西苑支行          开户行：北京银行建国支行

日期：2021年03月                    日期：2021年03月

附件一：综合单价分析表

| 施工部位 |  |  |  | 屋面平面部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目特征和做法 |  |  |  | 1.5mm非固化+4mm SBS(I)两层防水设防 |  |  |  |  |
| 材料费 | 主材用量 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 材料用量系数 | 单价 | 合计(元) |
|  |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | ㎡ | 1.00 | 2.50 | 9.10 | 22.75 |
|  |  | SBS I PY PE PE 4mm |  | ㎡ | 1.00 | 1.20 | 25.50 | 30.60 |
|  | 辅材 | 辅材及工器具 |  | ㎡ | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 费合计 |  |  |  |  |  |  | 55.35 |
| 劳务费 | 直接劳务费 | 施工部位 |  | 单位 | 工程量 | 定额号 | 单价 | 合价(元) |
|  |  | 1 | 基层清理 | ㎡ | 1.00 |  | 6.00 | 6.00 |
|  |  | 2 | 非固化涂料施工 | ㎡ | 1.00 |  | 6.60 | 6.60 |
|  |  | 3 | 卷材施工 | ㎡ | 1.00 |  | 8.00 | 8.00 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  | 20.60 |
|  | 其他劳务费 | 1 | 交通费用 | 元 | 20.60 |  | 1% | 0.21 |
|  |  | 2 | 工人住房补贴 | 元 | 20.60 |  | 0% | 0.00 |
|  |  | 3 | 安全文明费 | 元 | 20.60 |  | 2% | 0.41 |
|  |  | 4 | 其它现场费用 | 元 | 20.60 |  | 2% | 0.41 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  | 1.03 |
|  | 劳务费合计 |  |  |  |  |  |  | 21.63 |
| 综合管理费 |  |  |  | 元 | 直接费 合计 | 费率 |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 76.98 | 2.00% |  | 1.54 |
| 利润 |  |  |  | 元 | 78.52 | 3.00% |  | 2.36 |
| 税金 |  |  |  | 元 | 80.88 | 9.00% |  | 7.28 |
| （三 | 每平米施工综合单价 |  |  | 元 |  |  |  | 88.15 |
| 最终优惠后综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 88.00 |
| 施工部位 |  |  |  | 上翻梁及女儿墙内侧 |  |  |  |  |
| 项目特征和做法 |  |  |  | 1.5mm非固化+4mm SBS(I)两层防水设防 |  |  |  |  |
| 材料费 | 主材用量 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 材料用量系数 | 单价 | 合计(元) |
|  |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | ㎡ | 1.00 | 2.50 | 9.10 | 22.75 |
|  |  | SBS I PY M PE 4mm |  | ㎡ | 1.00 | 1.20 | 26.00 | 31.20 |
|  | 辅材 | 辅材及工器具 |  | ㎡ | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 费合计 |  |  |  |  |  |  | 55.95 |
| 劳务费 | 直接劳务费 | 施工部位 |  | 单位 | 工程量 | 定额号 | 单价 | 合价(元) |
|  |  | 1 | 老卷材拆除 | ㎡ | 1.00 |  | 6.00 | 6.00 |
|  |  | 2 | 非固化涂料施工 | ㎡ | 1.00 |  | 6.60 | 6.60 |
|  |  | 3 | 卷材施工 | ㎡ | 1.00 |  | 8.00 | 8.00 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  | 20.60 |
|  | 其他劳务费 | 1 | 交通费用 | 元 | 20.60 |  | 1% | 0.21 |
|  |  | 2 | 工人住房补贴 | 元 | 20.60 |  | 0% | 0.00 |
|  |  | 3 | 安全文明费 | 元 | 20.60 |  | 2% | 0.41 |
|  |  | 4 | 其它现场费用 | 元 | 20.60 |  | 2% | 0.41 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  | 1.03 |
|  | 劳务费合计 |  |  |  |  |  |  | 21.63 |
| 综合管理费 |  |  |  | 元 | 直接费 合计 | 费率 |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 77.58 | 2.00% |  | 1.55 |
| 利润 |  |  |  | 元 | 79.13 | 3.00% |  | 2.37 |
| 税金 |  |  |  | 元 | 81.51 | 9.00% |  | 7.34 |
| （三 | 每平米施工综合单价 |  |  | 元 |  |  |  | 88.84 |
| 最终优惠后综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 88.00 |

附件二：

廉政合作协议

甲方：   洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：北京东方雨虹防水工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）电话：王先生：18638357973

（2）电话：杨先生：15670305910

（3）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：                              乙方：

签署日期：2021年03月               签署日期：2021年03月