开元壹号60#地块公寓楼标识标牌制作及安装

工程施工合同

成本代码：3.2.1.1

合同编号：KYYH.60B-JA-075

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方： 洛阳国匠实业有限公司

签订时间： 2021年06月  日

开元壹号60#地块公寓楼标识标牌制作及安装工程施工合同

甲方（全称）：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方（全称）： 洛阳国匠实业有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开元壹号60地块公寓楼标识标牌制作及安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：开元壹号60地块公寓楼标识标牌制作及安装工程

工程地点：洛阳市洛龙区开元大道与新伊大街交叉口西南角

二、工程承包范围

开元壹号60#地块公寓楼内的室内物业公告栏、室内房间指引标识、室内电梯厅层显标识、楼梯间层显标识、楼层安全疏散示意图、室内垃圾桶、警示牌、防火门标识等合同附件一：标识标牌工程量清单内的全部标识标牌的制作及安装工程。

三、承包方式：

固定综合单价，包工包料、包设计方案、包质量、包工期、包安全、包通过验收直至交付使用。

四、工期要求：

工期：制作周期共15日历天，现场安装周期共5日历天，具体开工日期以甲方通知为准。

五、合同方式及价格

1、合同承包方式：采用固定全费用综合单价以实结算的形式承包。施工方案、合同清单内所有施工内容按固定全费用综合单价包干以实结算形式，固定全费用综合单价不因任何因素的变化而调整。详见合同附件一：标识标牌工程量清单。

2、 合同价格：

（1）本工程合同暂定总价为小写：¥290000.00元，大写：人民币贰拾玖万圆整，其中不含税价款小写：¥266055.05元，大写：人民币贰拾陆万陆仟零伍拾伍元零伍分，税金小写：¥23944.95元，大写：贰万叁仟玖佰肆拾肆元玖角伍分，税率为9%。

（2）固定全费用综合单价中已包括但不限于承包范围内所有工程设备和材料的购置、安装、调试、检测、垃圾清运出场、办理验收手续及取得合格证所需费用、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件等费用。

（3）固定全费用综合单价中已包括但不限于承包范围内所有工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用。

六、施工技术及体系要求

本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范。

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

（3）《建筑室内装修设计防火规范》GB50222-95

（4） 与本工程有关的技术规范和验收标准

其它施工及验收规范、质量检验评定标准：按国家相应的标准、规范执行。

说明：1、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

2、以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

3、以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，投标方应在施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

七、质量要求及验收

1、工程质量达到合格标准。

2、适用标准、规范：国家、河南省现行标识系统工程相关施工验收规范、标准。

3、本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计和甲方的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。

4、施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。

5、施工期间，乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，监理将继续下达《整改通知书》，直至乙方整改完成为止。除第一次外，后续每下发一次《整改通知书》，乙方应补偿甲方500元，该款项甲方可直接从应付工程款中扣除。

6、工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试，认为具备条件时，向甲方及监理单位提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告等）一式二份。

7、乙方负责在施工过程中与甲方和监理公司进行接洽沟通，并负责施工过程中的政府部门检查与项目资料申报。

8、施工现场安全生产文明施工：要求投标人严格按照建设工程安全生产管理条例进行施工，执行洛阳市文明建设的有关规定。现场施工实行工完场清制度，垃圾及时清运出场。

八、竣工结算：

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计方案、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议等。

2、结算价款：实际加工、安装数量依据甲方工程部、招采部、成本部、物业公司、监理公司及乙方共同签字确认的数量为准。

结算价款＝固定综合单价*实际加工安装数量±变更、签证造价－其他应扣费用。

3、办理竣工验收、合格证、检测费用等由承包方自行承担。

4、此合同执行中，移交给甲方工程部、招采部、成本部、物业公司、监理公司签字确认的数量但却未安装的标识标牌按固定综合单价的90%计入结算。

九、工程价款支付

本工程无预付款；

1、公寓楼标识标牌货到工地经验收合格后，付至验收合格货物总价的60%；

2、公寓楼标识标牌全部安装完毕经验收合格后，付至已完成工程量总价的80%；

3、整个标识系统工程全部完工，经甲方验收合格后，移交甲方，办理结算完成，付至结算金额95%；留结算金额的5%为质保金，质保期一年，待质保期满无质量问题全额无息支付；

4、每次付款前乙方应按甲方要求提供合法有效全额增值税专用发票，否则甲方有权拒付相应款项。当甲方向乙方支付至本合同结算总额的95％之前，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效增值税专用发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付该笔工程款。

十、双方责任与义务：

1、甲方的责任与义务

①、负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。

甲方向乙方提供图纸日期和套数：甲方在开工前7天内向乙方提供电子版施工图纸一份。

②、负责组织本工程的图纸会审。

③、负责按付款节点向乙方支付工程款。

④、对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。

⑤、负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；费用乙方自理。

⑥、协调解决乙方的办公场所、材料堆放场地等施工必备条件，费用乙方负担。

2、 乙方责任与义务：

①、指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），项目经理： 李宁军 ，联系方式： 15139811011 ，其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。

②、组织施工人员和材料、机械设备进场。

③、严格按照经甲方、监理审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。

④、严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

⑤、接受甲方和监理对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方、监理的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。

十一、安全施工

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

十二、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

十三、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附表1）中主材材质要求进行采购，在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。若此部分主材由甲方甲供，在结算时直接按照后附附表1中的该种材料的甲供价格及用量乘以税金扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量乘以税金调整至结算造价中。

2、乙方在购置主要设备及材料时必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方和监理方填报«材料、设备进场报验单»，经甲方和监理验收合格书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责。

3、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。

十四、工程变更

1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方，乙方接到通知后，应立即执行增减或变更后的项目，否则一切损失由乙方负担。

3、变更签证结算办法：依据变更签证图纸计算工程量，增减部分项目与后附工程量清单项目相同或相近的，则采用其相同或相近的单价，如后附工程量清单项目中没有相同或相近的，则由甲方认价后按照认价计入结算；若在施工过程中未由甲方认价的，结算时按照甲方认为可行的单价计入结算，乙方不得有任何异议。

十五、质保期

1、质保期为 一年 ，自工程整体竣工验收合格之日起开始计算。质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对已完工程进行检查、维护。

2、在质保期内，凡因材料或安装出现质量问题，均由乙方负责免费维修或更换。乙方应接到甲方维修通知后24小时内到场维修，乙方拒不到场维修或逾期仍未到场维修，甲方有权委托第三方单位进行维修（维修方案及费用无须通知乙方，且视为乙方已无条件认可），发生费用从质保金中双倍扣除，质保金不足以扣除的，乙方应足额补偿甲方。

十六、违约责任

1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、若乙方未能按本合同约定工期完工，视为乙方违约，每逾期一天，按本合同暂定总价款的 0.1 ‰向甲方支付违约金。甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

3、乙方提供的产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收。乙方应在五天内无偿更换，因此造成逾期完工的，按逾期完工条款承担违约责任。

4、乙方违约的，甲方有权解除合同，乙方所有人员必须在一个工作日内撤离施工现场。

5、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

十七、争议及纠纷的解决

本合同在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，双方可以向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十八、合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工7日（含7日）以上。

- 2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

依据本条合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

十九、发票开具要求及责任

1、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

2、对发票不合规的约定

2.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

2.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

3、乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

4、合同其它税务约定

4.1 如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

4.2 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

二十、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部 0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区长兴街与政和路交叉口东北角世府名邸1幢单元1-702室

联系人及联系方式：李宁军，15139811011

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十一、其他

1、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，甲方不予结算。

2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3、本合同一式 柒 份，甲方 伍 份，乙方 贰 份，均具同等法律效力。

4、本合同及其补充协议自双方签字并盖章之日起生效，并在保修期限届满结清余款之日起自行终止。

5、其他约定：无。

附件一：标识标牌工程量清单

附件二：廉政合作协议

甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司  乙 方：洛阳国匠实业有限公司
法人代表：               法人代表：

或授权委托人：          或授权委托人：
地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道1号                   地址：洛阳市洛龙区长兴街与政和路交叉口东北角世府名邸1幢单元1-702室

税号：914103005542480325     税号：91410300MA3X8HPJ76
账户：413062200018170292470    账户：41050168650800000179
开户行：交行洛阳分行西苑支行       开户行：中国建设银行股份有限公司正大国际广场支行

日期：2021年06月   日           日期：2021年06月   日

附件一：

| 序号 | 图片 | 名称 | 参考规格（cm） | 数量 | 单位 | 固定全费用 综合单价（元） | 合价（元） | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 室内物业公告栏 | 114cm*76cm | 4 | 个 | 1046.40 | 4185.60 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、局部造型1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、附5mm亚克力雕刻喷白色漆 4、3mm厚亚克力盒子 5、图文丝印 |  |
| 2 |  | 室内房间指引标识 | 70cm*17cm | 120 | 个 | 283.40 | 34008.00 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、外框造型1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、附5mm亚克力雕刻喷白色漆 4、图文丝印 |  |
| 3 |  | 室内电梯厅层显标识 | 20cm*44cm | 93 | 个 | 163.50 | 15205.50 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、外框造型1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、附5mm亚克力雕刻喷白色漆 4、图文丝印 | 图文丝印：电梯标识 |
| 4 |  | 楼梯间层显标识 | 20cm*44cm | 103 | 个 | 163.50 | 16840.50 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、外框造型不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、附5mm亚克力雕刻喷白色漆 4、图文丝印 | 图文丝印：楼梯标识 |
| 5 |  | 楼层安全疏散 | 114cm*76cm | 60 | 个 | 997.35 | 59841.00 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、局部造型1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、附5mm亚克力雕刻喷白色漆 4、图文丝印 | 图文丝印：安全疏散示意图 |
| 6 |  | 设备间门牌 | 30cm*14cm | 233 | 个 | 52.32 | 12190.56 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、外框造型不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、图文丝印 | 图文丝印：相应设备间名称 |
| 7 |  | 室内垃圾桶 | 85cm*28cm*28cm | 70 | 个 | 981.00 | 68670.00 | 1、1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、镀锌板焊制内筒 3、图文丝印 |  |
| 8 |  | 消防标识 | 30cm*14cm | 476 | 个 | 52.32 | 24904.32 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、外框造型1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、图文丝印 | 图文丝印：相应消防标识 |
| 9 |  | 临时作业标识 | 45cm*20cm | 20 | 个 | 313.92 | 6278.40 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、框架1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、图文丝印 |  |
| 10 |  | 推拉牌 | 15cm*17cm | 28 | 个 | 32.70 | 915.60 | 1、3mm亚克力反面丝印 |  |
| 11 |  | 防火门标识 | 30cm*23cm | 540 | 个 | 73.03 | 39436.20 | 1、1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 2、图文丝印 |  |
| 12 |  | 乘梯须知 | 30cm*45cm | 26 | 个 | 99.74 | 2593.11 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、局部造型1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、附5mm亚克力雕刻喷白色漆 4、图文丝印 | 图文丝印：乘客须知 |
| 13 |  | 电梯轿厢尺寸 | 20cm*20cm | 26 | 个 | 52.32 | 1360.32 | 1、1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 2、图文丝印 |  |
| 14 |  | 警示牌 | 23cm*26cm | 6 | 个 | 61.04 | 366.24 | 1、1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、图文丝印 | 图文丝印：常见警示标识 |
| 15 |  | 天台警示牌 | 40cm*17cm | 4 | 个 | 81.74 | 326.96 | 1、1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、图文丝印 |  |
| 16 |  | 楼栋牌 | 40cm*50cm | 4 | 个 | 201.67 | 806.69 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、外框造型1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、附10mm亚克力雕刻喷白色漆 4、图文丝印 |  |
| 17 |  | 设备间操作管理规定 | 43cm*67cm | 10 | 个 | 207.10 | 2071.00 | 1、底面1.2mm厚古铜拉丝不锈钢折弯焊接 2、局部造型1.2mm厚不锈钢折弯焊接喷木纹漆 3、附5mm亚克力雕刻喷白色漆 4、图文丝印 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 290000.00 |  |  |
| 税金 |  |  |  | 税率 | 9% |  | 23944.95 |  |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  | 266055.05 |  |  |

附件二：

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方： 洛阳国匠实业有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）电话：王先生：18638357973

（2）电话：杨先生：15670305910

（3）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（4）直接和审计监察人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者甲方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙方：洛阳国匠实业有限公司

签署日期：2021年06月   日          签署日期：2021年06月   日