开元壹号62#地块开闭所设计合同

合同编号：KYYH.62-QQ-089

成本代码：2.3.2

工 程 名 称：开元壹号62#地块开闭所设计

工 程 地 点：洛阳市洛龙区开元壹号62#地块

合同签订地 ：洛阳市洛龙区开元壹号营销中心

证 书 等 级：电力行业（送电、变电）专业乙级

甲       方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙       方：河南恒源电力设计有限公司

签 订 日 期：  2021年7月   日

开元壹号62#地块开闭所设计合同

甲  方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙  方：河南恒源电力设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘测设计合同细则》等有关规定及甲乙双方就该项目配电工程的合作约定，甲方对本项目配电工程所涉及的电力设计院进行了相关报价竞谈工作，确定乙方为该项目工程设计工作中标单位，甲方委托乙方负责开元壹号62#地块开闭所设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称：开元壹号62#地块开闭所设计 。

2、工程地点：洛阳市洛龙区开元大道与蔡伦路街交叉口

3、设计项目范围：红线外供电电源点至开闭所的高压线路施工图设计、开闭所内变压器、高压柜、低压柜、直流操作电源等内部所有设备及附件的设计，并报审供电局部门审图通过。

二、设计项目依据：

甲方提供的相关资料、规程、规范。

- 设计进度：

合同签订后，10天内满足报审条件，审图15天，审图合格后一周出蓝图。

四、设计文件份数：

设计文件捌份。

五、甲方责任：

1、甲方应尊重乙方根据国家或行业相关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；

2、甲方应在签订合同的同时向乙方提供开展工作所需的基本资料，并对提供资料的可靠性、真实性、合法性负责，如果甲方推迟提供或提供的资料不能满足要求，乙方则相应推迟进度；

3、维护乙方的文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方使用；

4、按合同规定如期支付设计费。

六、乙方责任：

1、按照本合同规定内容，根据国家和行业相关标准、规定开展工作，并对相关质量负责；

2、对由甲方提供的基础资料，在未经甲方同意时，不得向任何第三方提供；

3、按合同规定如期交付图纸设计文件并负责供电公司评审通过，评审不通过乙方应无偿修改图纸设计文件直至供电公司审校通过。

4、施工设计招投标配合阶段

招标文件编制

- 提供符合国家规范和国际标准的《电力技术要求》，内容涵盖电力系统所有的组件和材料。在《电力技术要求》文件中，对系统的材料、性能、测试、制造、组装、运输、安装和竣工清洁提供质量保证要求和条款。

- 提供全套电力招标图纸，应完整表达电力设备材料选型，埋件要求，材料尺寸性能，并满足其他相关顾问的设计需求。

议标阶段

- 协助投标答疑工作，回答投标方在编制投标文件过程中提出的所有技术问题；

- 在技术方面协助甲方对投标者进行评估，包括设计方案图纸审核、方案结构计算书审核、拟用原材料审核、报告和选择等；

- 配合分析影响成本报价的技术因素；

- 重点强调各投标单位之间材料选用的差异，分析影响报价对比的主要因素；

- 对投标单位进行评审，包括其资格审查及设计能力、加工设备、组织人力、施工经验、工程业绩、履约能力的评估；

- 根据各项技术的优点最后作出一份对投标者评估的书面报告，将各投标单位按得分排名方式推荐给甲方作为定标依据。

5、施工相关文件审查阶段

  - 负责对承包商的施工（二次深化）图纸进行审核，审查所得电力系统的施工图和计算书并给出修改建议，使之满足招标文件要求，并与国家规范要求相一致；

  - 从如下方面进行审核，以确保设计符合合同要求：符合规定的技术性能指标，符合建筑设计意图，符合质量控制要求，与其他专业接口处理恰当合理等；

  - 审查所有由电力承包商提交的材料和组件、各样板和厂家资料送审，确保材料和组件应用满足投标承诺并满足招标文件要求；

  - 对相关组件和材料的测试结果进行校对，并建议是否接受提交的材料进行施工。

6、施工配合阶段

加工和现场施工视察阶段

- 对材料和安装厂家进行不定期的视察，每次视察后递交包括有照片的综合性报告为项目备案；

- 在施工进行期间，进行定期工地视察以确保正确的安装和质量控制；

- 每次视察后，对有缺陷的地方递交包括有照片的综合性报告为项目备案；

- 见证和检验现场测试，包括预埋件测试和现场淋水防漏测试；

- 按甲方要求到现场参加有关电力事宜的协调会议,协助解决在现场视察中发现的电力问题。

6、竣工视察阶段

- 施工完成后，协助建筑师一同完成缺陷视察，并通知甲方与承包商跟进任何需要修补或改进的工作。提供有照片的综合视察报告为项目备案。

- 该部分的工作主要包括：

- 审核已完成的工作，并提交待完成工作列表；

- 协助甲方完成验收及送电工作。

- 在待完成工作期间，协调甲方跟进工作；

- 对承包商提出的工期延期和费用要求进行技术审核；

- 检查和认可项目主管提交的最终工作报告；

- 确认电力工程的施工符合全部的合同要求和目标；

7、审查竣工图，维护手册和保证书等，确定都与技术要求相一致。

（以上阶段性工作均应以书面报告或图纸形式作为工作成果）

七、设计收费及支付方式：

1、设计收费：

本合同的设计费用为包干价：小写¥60000元，人民币大写：陆万元整。不含税价大写：伍万陆仟陆佰零叁元柒角柒分，小写：¥56603.77，专票税率：6%，税费大写：叁仟叁佰玖拾陆元贰角叁分，小写：¥3396.23元。

2、支付方式：

审图合格出图后，一周内支付至合同总价的80%，剩余20%待施工及送电验收合格后一次性付清。

八、违约责任：

1、乙方提交的设计文件经甲方技术人员审查，如需修改，乙方应无偿修改到甲方满意。

2、乙方未按双方规定的时间向甲方交付设计成果属乙方违约，每推迟一天，乙方应按照合同金额5‰向甲方支付违约金。

九、解决争议的方法：

1、本合同自双方盖合同章和法人章后生效。本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

2、发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心）人民法院管辖。

3、合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式柒份，具有同等法律效力。

十、未尽事宜双方另行协商解决：

与本合同有关的其它补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、发票开具要求及责任

1、对发票不合规的约定：

1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

2、其它税务风险的合同约定：

2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

十二、送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086，

技术对接林工18638858240

乙方确认的送达信息为：

送达地址：郑州市郑东新区十里铺街6号院9号楼13楼东

联系人及联系方式：联系人：华原 电话：13673698946

设计人：黄雄浩、13271322071

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十一、合同有效期与份数：

本合同经双方签字盖章之日起生效，交付设计文件、双方结清费用工程完工后终止。

本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：洛阳浩德鑫置地有限公司       乙方（盖章）：河南恒源电力设计有限公司

法定代表人：                               法定代表人：
委托代理人：                               委托代理人：

税号：914103005542480325                  税号：91410100MA441FKW34

开户行：交行洛阳分行西苑支行               开户行：中国建设银行股份有限公司郑州发展大厦支行

账号：413062200018170292470                账号：41050167670800000274

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南恒源电力设计有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）电话：王先生：18638357973

（2）电话：杨先生：15670305910

（3）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者甲方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司              乙方： 河南恒源电力设计有限公司

签署日期：2021年7月   日                 签署日期：2021年7月   日