开元壹号营销中心南侧非机动车停车场施工合同

合同编号：KYYH.68-JP-135

成本代码：4.13.1

发包人：洛阳浩德鑫置地有限公司

承包人：洛阳沐洽园林绿化工程有限公司

签订日期：2021年8月  日

开元壹号营销中心南侧非机动车停车场施工合同

发包人：洛阳浩德鑫置地有限公司（以下简称甲方）

承包人：洛阳沐洽园林绿化工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

        - 第一条：工程概况

1、工程名称：开元壹号营销中心南侧非机动车停车场施工；

2、工程地点：洛阳市洛龙区开元大道开元壹号营销中心南侧；

3、工程内容：场地平整、透水砖施工、排水沟、砖砌挡墙、售楼部下部回填土等。

第二条：承包范围

承包范围：开元壹号营销中心南侧非机动车停车场施工，包括但不限于原有场地平整、透水砖施工、排水沟、砖砌挡墙、售楼部下部回填土等。

        - 第三条：承包方式

承包方式：固定总价包干。

乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收、包垃圾清运、包税金等一切费用的形式承包在承包范围以内的所有项目。

        - 第四条：验收标准及质量要求

1、施工质量评定的标准和规范：按国家现行的质量标准和施工验收规范执行。

2、工程质量要求达到合格工程标准，若因乙方原因造成工程质量达不到合格工程标准，乙方应无条件进行返修，直至达到合格的质量标准，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，返修影响的工期不予顺延。

3、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

        - 第五条：合同工期

1、合同工期：20日历天 ，具体开工日期以甲方现场管理代表通知为准。

2、工期要求：甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行施工，乙方应按甲方现场管理代表下发的施工指令组织施工；如因非乙方原因造成工期延误，乙方可经甲方现场管理代表确认后调整或顺延工期。

第六条：材料的供应及计价

在施工时对于乙方自行采购的材料在进场前必须先经甲方认可后方能进场，并负责卸运到指定地点，乙方不能收取其他任何费用。

        - 第七条：合同价款及结算

1、本合同采用固定总价包干形式，合同固定总价人民币小写：117,000.00元，人民币大写：壹拾壹万柒仟元整，其中不含税金额为115,841.58元，税金为1,158.42元，增值税率为 1 %。

2、本工程结算造价=合同固定总价±变更、签证造价-应扣费用。该固定总价按承包范围内容一次性包干，除合同约定可调整之外的所有内容均不再随任何因素的调整而调整，不管乙方投标报价时清单中是否有漏项、缺项，均视为乙方已综合考虑在其他项目的报价内，结算时不做任何调整。

3、甲方提供水源电源接驳点，水电费由乙方自行承担。

4、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定总价不因任何因素而作调整。若因乙方原因引起的设计变更，费用增加的由乙方自行承担，费用减少的以实结算。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。变更、签证引起部分分项工程子目的增加，该子项目的综合单价在合同后附件1《工程量清单》中有相同子目的执行相同子目的单价，合同后附件1《工程量清单》中有相近子目的按相近子目执行，若合同后附件1《工程量清单》中无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，双方协商确定。

5、乙方报送结算额经核对后，若审减额超过报送金额5%，乙方承担总审减额的3%费用，从结算金额中直接扣除。

    - 第八条：付款方式

1、本工程无预付款。

2、全部施工完成支付至已完工程造价的80%。

3、工程竣工验收并配合甲方完成结算后支付至结算价款的95%，余结算价款的5%质保金，质保壹年，质保期从工程竣工验收合格之日起算。

4、每次付款时，乙方须先提供等额有效的增值税专用发票，当甲方向乙方累计支付款项至结算价款的95%之前，乙方须向甲方开具结算价款100%的增值税专用发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

5、发票开具要求及责任

5.1、对发票不合规的约定：

5.1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

5.1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

5.1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

5.2、其它税务风险的合同约定：

5.2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

5.2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

        - 第九条：甲方现场移交标准

本工程移交界面为工地现状条件，且乙方在投标报价前已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在固定合同总价内。

        - 第十条：双方现场代表

1、甲方授权文金廷（电话：13683791319）为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收、施工现场的管理及其他相关事宜。

2、乙方委派尚红印（电话：13838447121）为现场项目经理。委派的项目经理负责施工期间的施工质量、进度、安全文明施工及现场管理等问题。

        - 第十一条：其它约定

1、乙方施工工艺要符合国家标准，更要符合甲方设计要求，满足甲方设计功能，质量必须要达到国家验收标准；乙方必须根据甲方现场管理代表的要求做到样板先行，待样板经甲方验收合格后，方可开始大面积施工。

2、乙方未能按合同约定工期如期竣工验收合格工程的，延迟1天乙方向甲方支付1000.00元/天（壹仟元）的违约金；延期超过5天以上的，甲方可自主决定解除合同，前期已完工程不再支付任何费用，乙方必须无条件自行退场。若因甲方原因及不可抗力造成工期延误，则工期相应顺延。

3、如发生以下情况甲方有权解除合同：

如发生以下情况甲方有权解除合同：

3.1、乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。

3.2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3.3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

        - 第十二条：合同生效

1、本合同在双方签字并盖章后生效。

2、本合同文本壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

第十三条：送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市瀍河区盘龙路与沐霖路交叉口30号

联系人及联系方式：尚红印、13838447121

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙方：洛阳沐洽园林绿化工程有限公司
法定代表人：                          法定代表人：

或授权委托人：                        或授权委托人： 
税号：                                税号：91410300MA47NAXQ6J
账户：                             账户：248169176514
开户行：                           开户行：中国银行股份有限公司洛阳北大街支行
日期：2021年8月  日         日期：2021年8月  日

附件1：工程量清单

| 开元壹号售楼部南侧停车位工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） |  | 合计（元） |
|  |  |  |  |  |  | 主材费 |  |
| 1 | 场地平整 | 1.原有场地整理 | ㎡ | 257.00 | 7.5 |  | 1927.50 |
| 2 | 透水砖 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | 60.00 | 35 |  | 2100.00 |
| 4 | 素土夯实 | 1.夯实密实度大于93% | ㎡ | 240.00 | 2.5 |  | 600.00 |
| 5 | 150厚毛石料垫层 | 1.拌和、摊铺 2.找平压（夯）实 | m³ | 36.00 | 333 | 150 | 11988.00 |
| 6 | 100厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土运距：自行考虑 3.含模板 | m³ | 24.00 | 682 | 480 | 16368.00 |
| 7 | 透水砖 | 1.200*100*50透水砖 2.30厚1:3水泥砂浆粘接层 | ㎡ | 240.00 | 175 | 50 | 42000.00 |
| 8 | 排水沟 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | 10.29 | 35 |  | 360.15 |
| 10 | 素土夯实 | 1.夯实密实度大于93% | ㎡ | 30.28 | 2.5 |  | 75.70 |
| 11 | 回填土 | 1.密实度满足图纸设计 2.运距：自行考虑 | m³ | 1.25 | 35 |  | 43.75 |
| 12 | 砖砌排水沟 | 1.砌体强度：MU10标砖 2.砂浆等级：M7.5水泥砂浆 | m³ | 3.01 | 675 | 280 | 2031.75 |
| 13 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:3水泥砂浆墙面抹灰（掺3%防水剂） | ㎡ | 44.37 | 52 |  | 2307.24 |
| 14 | 100厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土运距：自行考虑 3.含模板 | m³ | 3.03 | 682 | 480 | 2066.46 |
| 15 | 截水沟盖板（穿孔） | 1.材质：600*300*18厚仿福鼎黑PC石英砖（水洗烧面） 2.单块0.6m*0.3m 3.打孔直径10mm 4.制作安装 | ㎡ | 15.66 | 260 |  | 4071.60 |
| 16 | 砖砌挡墙 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 挖土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m³ | 58.13 | 35 |  | 2034.55 |
| 18 | 素土夯实 | 1.夯实密实度大于93% | ㎡ | 35.50 | 2.5 |  | 88.75 |
| 19 | 回填土 | 1.密实度满足图纸设计 2.运距：自行考虑 | m³ | 41.77 | 30 |  | 1253.10 |
| 20 | 100厚毛石料垫层 | 1.拌和、摊铺 2.找平压（夯）实 | m³ | 3.55 | 363 | 180 | 1288.65 |
| 21 | 100厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土运距：自行考虑 3.含模板 | m³ | 3.55 | 682 | 480 | 2421.10 |
| 22 | 砖砌花池围墙及基础 | 1.砌体强度：MU10标砖 2.砂浆等级：M7.5水泥砂浆 | m³ | 12.79 | 675 | 280 | 8633.25 |
| 23 | 芝麻灰烧面装饰 | 1.600*300*20芝麻灰烧面花岗岩 2.10厚1:3水泥砂浆粘接层 | ㎡ | 37.58 | 280 | 135 | 10522.40 |
| 24 | 洒金珊瑚移栽 | 原有洒金珊瑚移位 | ㎡ | 12.80 | 115 |  | 1472.00 |
| 25 | 售楼部下部回填土 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 回填土 | 1.密实度满足图纸设计 2.运距：自行考虑 | 项 | 1.00 | 3350 |  | 3350.00 |
| 27 | 合计 |  |  |  |  |  | 117003.95 |
| 28 | 最终优惠价 |  |  |  |  |  | 117000 |

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳沐洽园林绿化工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（2）电话：集团首席风控管：13903793259；

（3）电话：集团审计总监：18137710188；

（4）电话：地产风控总监：18638357973；

（5）电话：地产风控经理：15670305910；

（6）直接和风控人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司         乙方：洛阳沐洽园林绿化工程有限公司

签署日期：2021年8月  日             签署日期：2021年8月  日