[image: image2.png]




开元壹号60#地块一期1#、9#、11#楼外墙维修工程

施工合同
             合同编号：KYYH.01-JA-425
            成本科目：3.2.1
            甲    方：  洛阳浩德鑫置地有限公司  
            乙    方：河南省建安防腐绝热有限公司

签订日期：     2021年   月   日    
开元壹号60#地块一期1#、9#、11#楼外墙维修工程施工合同

甲方：  洛阳浩德鑫置地有限公司  
乙方：河南省建安防腐绝热有限公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》以及其他有关法律，法规的规定，遵守公平、诚实信用的原则，双方就本工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程地点：洛阳市洛龙区长夏门街与钱江路交叉口东北角。
2、承包范围：开元壹号60#地块一期1#、9#、11#楼外墙维修工程。
3、承包内容：甲方指定楼栋外墙维修工程。
4、承包方式：包工、包料、包工期、包吊篮（含检测）、包附料及辅材，辅材、包机械、包二次倒运、包脚手架（吊篮不方便施工部位）、包质量、包安全文明施工、包维护保修、包资料整理、包安全、包售后维修服务。

5、工期：施工工期35日历天（具体进场时间以甲方通知为准），以甲方工程部书面通知为准。前期应进行现场跟踪，接到甲方书面通知后不能以不具备施工条件为由拒绝进场施工，约谈记录完成后，三天内应将涉及的材料集中封样，封样时提供合格证、检测报告。

6、工程质量：符合甲方标准，发泡剂注入后接触面积应达到规范要求（除去砂浆粘贴面积）(工程质量验收规范相关条款)并达到合格。

第二条  合同价款及结算方式
1、本合同采用固定综合单价形式，固定综合单价明细详见合同附件一，暂定合同总价为小写：¥68,340.50元，大写：人民币陆万捌仟叁佰肆拾元伍角，其中不含税价款为小写：¥66,350.00元，大写：陆万陆仟叁佰伍拾元整，税金为小写：¥1,990.50元，大写：人民币壹仟玖佰玖拾元伍角，增值税发票税率为 3 %。
2、合同价款：本合同采用固定综合单价包干的承包方式（固定综合单价包含材料费、运输费、材料检测费、人工费、机械费、符合规范规定的各种检测及现场实体抽检、保险费、管理费、成品保护、市场风险、利润、税金、自行产生的垃圾清运等一切可能发生的直接及间接费用），饰面的暂定工程量及每平方米固定综合单价详见附表。本固定综合单价一次性包干，不随任何因素的变化而调整。

3、结算方式：结算金额=实际结算工程量×固定综合单价±变更签证-应扣款，实际结算工程量为甲、乙双方依据施工图纸、施工方案要求、定额计算规则计算的经验收合格的工程量。

第三条  甲方权利与义务

1、指派 文金廷 为甲方驻工地代表，电话： 13683791319 ，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

2、按合同约定支付乙方工程款。

3、甲方有权按乙方上报并经审批的进度计划要求乙方，并必须满足工程竣工时间要求；

4、协调物业公司提供施工用水用电接口（其用水用电费用由乙方承担）及材料存放地。

5、若乙方施工进度、质量等不能满足要求时，甲方有权随时对全部或部分工程另行发包。

第四条 乙方工作

1、参加甲方组织的设计及有关数据说明的现场交底，按照施工要求编制施工方案（技术、工期）并报送工程部审核。

2、负责配合甲方现场土建准备工作。

3、指派 吴电伟  为乙方驻工地代表，电话： 13383882386 ，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责工地现场的一切设施和工程成品进行保护；防止二次污染，期间发生损坏由乙方自费予以修复，吊篮、吊绳对女儿墙，避雷、保温、铝合金窗框、玻璃、外墙石材等的损坏承担修复责任；对外门窗应采取保护措施，承担污染的清理，产生的费用由乙方承担。甲方有权在乙方应付款中扣除该费用并委托第三方维修和清理。

7、所用水电费用由乙方负担。

8、保修期为两年，自本工程竣工验收合格之日起计算，保修期限内如因为乙方施工质量原因出现的质量问题，乙方免费维修。

9、按照规范要求进行吊篮或其他垂直作业设备搭设，并增设防坠物措施，保证作业面下方安全性。同时按照甲方要求时间段内进行施工，如因违规操作，造成的安全事故，由乙方全权负责。
10、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场并把建筑垃圾运至施工场外，达到交付条件，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

第五条  对工期的顺延等说明

1、乙方按合同第一条工程概况中约定的工期按时竣工。

2、乙方必须服从甲方管理和进度要求，确保工程按期完成。

3、因以下原因造成工期延误经甲方确认工期相应顺延：

（1）甲方不能按约定提供开工条件。

（2）设计变更和工程量增加。

（3）甲方同意相应顺延的其他情况。

4、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方合同金额0.2％违约金。逾期十天，甲方有权将乙方所承包工程另行发包，乙方无条件及时退场，甲方按乙方所完工程量的70%进行作结算。

第六条  关于工程质量约定

1、本工程的施工图纸、作法说明、设计变更和有关国家标准及确认封存的样板、样品作为本工程质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到质量评定合格标准。

3、工程竣工验收合格之前，乙方负责成品保护。因乙方成品保护不到位造成成品污染、损坏等质量问题由乙方负责。

一、技术规范

1．国家现行的有关规范、法规及行业标准；

2．应采用的主要设计、施工、检验、评定标准。

3.《建筑工程施工质量验收统一标准》        GB50300-2013

4.《建筑工程质量验收规范》                GB50210-2001

5.《河南省工程建设标准设计》              05YJ1~13

6.《建筑施工安全检查标准》                JGJ59-2011

7.《施工现场临时用电安全技术规范》        JGJ46-2012

8.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》        GB50212－2014

9.《建筑涂饰工程施工及验收规程》          JGJ/T 29-2015

10.《住宅装饰装修工程施工规范》           GB50327－2001

11.《建筑工程项目管理规范》               GB/T50326-2006

上述标准如有更新，以最新标准为准。其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。
二、安全要求

1、本工程施工均为楼宇外侧部分，对于乙方应派遣有高空作业经验的施工人员进行安装施工，并配备专职安全员。加强安全教育和文明施工管理，并接受监督检查，履行特种作业审批程序，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2、乙方应对实施施工的工人投保人身安全保险。

3、承包单位租赁的吊篮应经过国家安全监测机构检测通过，并持有检测合格证，在监理、甲方、政府进行的安全检查过程中如发现吊篮设备存在安全隐患或手续不齐全的一次处罚5000元，并整改至合格后方可使用。

4、吊篮施工备案手续由承包单位完成，发生费用由承包方承担。

5、安全文明施工目标：工程施工实现无人身重伤事故，杜绝死亡事故，无火灾和中毒事故。因乙方的安全事故给甲方或第三方造成的人身财产及其它损失，均由乙方承担。
6、现场人员一律佩带安全帽,高空作业时系安全带,严禁高空投掷物品,倾倒垃圾.防治高空材料坠落。
7、施工机械须有专职人员定期检查维护。
8、施工区域要拉警戒线,防止无关人员靠近。
9、高空作业人员严禁酒后上班.施工现场不准赤膊,赤脚或穿拖鞋。
10、高空做业人员必须按规定路线行走,禁止在没防护设置的情况下攀登和行走.必须根据施工进度,随用随运,禁止超负荷.遇大风,大雨.浓雾停止露天作业.高空作业材料机具堆放平稳,严禁乱堆乱放和从高处抛仍材料,工具,物件等.悬空作业严禁不使用或其它绳索临时代替安全带。
11、一切人员进入施工现场,必须服从管理,听从指挥,遵守各项规章制度,与施工无关人员不得进入警戒区域。
三、质量保修和售后服务

1、从竣工验收合格之日起算，质保期两年。在质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话60分钟内给予答复，并在三个工作日内维修，相关的费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力，甲方有权另行聘请他人进行维修，发生的费用由甲方从乙方的质保金中扣除，视为乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额；如质量保证金不足以支付维修费用的，乙方对此仍应承担责任；同时乙方向甲方支付全部质保金的10%的作为违约金，由此方面问题乙方给甲方造成的连带损失，乙方应承担赔偿责任。

2、乙方明确项目专项责任人并留下负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方进行保修，如乙方书面通讯地址及联系方式发生变更，应当书面及时通知甲方，如未书面通知甲方的，对甲方而言，视为未变更，甲方或甲方委托的物业公司按照乙方提供的通讯地址投递邮件或以其它方式通知后，即为已经履行完毕通知义务。如乙方未能收到，由乙方承担最终的法律责任。

3、本协议向乙方发出通知应以书面形式通过传真、挂号信或快递服务送达下列地址。

地址： 洛阳市西工区春园东路牡丹桥下河畔明珠西门向北100米二楼门面房 
收件人： 吴电伟 
电话： 13383882386 
邮编： 471000 
上述通知在下列情况下应视为送达：以挂号信送达，信件寄出五（5）个工作日后；通知交由快递服务商四（4）个工作日后。

4、乙方应当确保质保期内维修安全，并设定安全或提醒标志，如乙方维修给甲方或甲方指定的物业公司或其他任何第三方造成损失的，乙方赔偿全部损失并同意损失直接从质保金中予以扣除。不足部分乙方负责补足。

第七条  关于工程价款支付的约定

1、本工程无预付款。

2、需维修的栋楼外墙保温及外墙漆维修完成，并经甲方及相关部门验收合格后，支付本栋楼外墙维修已完工程造价80%。
3、本合同办理完结算手续后，支付至结算金额的95%。

4、剩余5%结算金额为质保金，待质保期满且无质量问题，一次性无息支付全部质保金。

5、每次付款前，乙方须提供符合甲方要求的相应等额有效的增值税专用发票，工程款支付至95%时需提供含质保金的全额发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。

第八条  发票开具要求及责任
1、乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

2、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。
3、对发票不合规的约定
3.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。
3.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
4、乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。
5、合同其它税务约定
5.1 如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
5.2 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

5.3 如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

5.4 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第九条 关于材料供应及样板的约定

1、在合同签订后，乙方应在安装前提供施工中所用发泡胶，耐候胶样品，作为甲方验收产品材质之依据。（发泡剂保温钉等品牌需圈定范围，材料应按照规范要求进行复检）

2、凡由乙方采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

3、开工前提交经甲方、监理确认符合相关技术质量要求和甲方确认效果后的样板，封样保存作为验收依据，样品封条由甲方、乙方、监理项目负责人签字并加盖公章，由甲方负责保管。工程大面积施工前，乙方须按照样板先行的原则进行报验，样板经甲方设计、工程等相关部门确认后方可大面积开展。

第十条  有关安全生产和防火的约定

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其它相关的法规、规范。

2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第十一条 违约责任

1、未经甲方同意乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。

2、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

3、乙方必须使用甲方确认的符合质量要求的主材、辅料等，否则甲方有权要求乙方全部更换，同时，乙方应向甲方支付与不相符材料等价值的违约金。如果因此耽误工期，甲方还将根据上述违约条款追究乙方责任。

4、乙方在施工过程中不得擅自中途停工、减员，如擅自停工、退场，每日乙方向甲方支付违约金5000元。

5、因乙方原因造成停工、窝工、返工、材料、机械二次进场等损失均由乙方承担，造成工期延误的不予顺延。

6、乙方保证其工程质量，若在使用过程中，因质量问题发生任何人员及物品损害，由乙方承担全部赔偿责任，对甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。

7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。
第十二条  送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道与长夏门街交叉口东100米，开元壹号售楼部
联系人及联系方式：文金廷，0379-60198086
乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市西工区春园东路牡丹桥下河畔明珠西门向北100米二楼门面房
联系人及联系方式：李海冰，13213513777
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
第十三条  合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工15日（含15日）以上。

2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。
第十四条  争议或纠纷处理

合同在履行过程中发生争议时，合同双方及时协商解决。协商不成时，双方可向工程所在地（洛阳市开元大道一号）人民法院起诉。

第十五条  附则

15.1 本合同经甲、乙双方代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

15.2 甲、乙双方对本合同的所有条款进行充分、友好协商，承诺对本合同提供的条款无任何异议；如协商不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。

15.3 合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式柒份，甲方持伍份、乙方持贰份，具同等法律效力。

15.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议作为合同附件，与本合同一并具有法律效力。
第十六条 合同附件

附件一：外墙维修价格汇总表

附件二：廉政合作协议

（以下无正文）

（本页无正文，为双方签署页）

	甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司
	乙方：河南省建安防腐绝热有限公司

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	地址：
	地址：

	开户银行：洛阳农村商业银行股份有限公司李楼支行
	开户银行：中国银行长垣支行

	帐    号：00000061411416707012
	账    号：254611847502

	税    号：914103005542480325
	税    号：91410100169969490X

	日期：2021年   月   日
	日期：2021年   月   日


附件一

外墙维修价格汇总表
	开元壹号60#地块一期1#、9#、11#楼外墙维修工程报价表

	序号
	维修事项名称
	楼栋
	工程量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	外墙保温维修材料费
	1#楼
	60
	m²
	25.00 
	1500.00 
	

	
	
	9#楼
	100
	m²
	
	2500.00 
	

	
	
	11#楼
	160
	m²
	
	4000.00 
	

	2
	外墙涂料维修材料费
	1#楼
	60
	m²
	35.00 
	2100.00 
	

	
	
	9#楼
	100
	m²
	
	3500.00 
	

	
	
	11#楼
	160
	m²
	
	5600.00 
	

	3
	外墙维修人工费
	1#楼
	107
	工日
	400.00 
	42800.00 
	

	
	
	9#楼
	
	
	
	
	

	
	
	11#楼
	
	
	
	
	

	4
	外墙维修吊篮安拆费
	1#楼
	1
	台
	800.00 
	800.00 
	吊篮安拆一次的费用

	
	
	9#楼
	1
	
	
	800.00 
	

	
	
	11#楼
	1
	
	
	800.00 
	

	5
	外墙维修吊篮租赁费
	1#楼
	15
	日历天
	30.00 
	450.00 
	

	
	
	9#楼
	21
	
	
	630.00 
	

	
	
	11#楼
	29
	
	
	870.00 
	

	6
	不含税合计
	
	66350.00 
	

	7
	税金
	
	税率
	3%
	
	1990.50 
	

	8
	合计
	
	68340.50 
	


备注：1.综合单价组成应包括人工费、材料费、机械费、运输费、试验费、安装费、管理费、利润及税金（并包括相关部门验收合格等一切费用）等全部内容。

      2.以上工程统计数量仅为暂定工程量，结算时按实际工程量为准。

附件二

廉政合作协议
甲方：  洛阳浩德鑫置地有限公司  
乙方：河南省建安防腐绝热有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

[image: image1.jpg]I

S



（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（3）电话：集团首席风控官：13903793259

（4）电话：集团审计总监：18137710188

（5）电话：地产风控总监：18638357973

（6）电话：地产风控经理：15670305910

（7）直接和风控部人员约定场所当面举报。
四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司          乙方：河南省建安防腐绝热有限公司 

签署日期：2021年  月  日              签署日期：2021年  月  日

[image: image2.png]