栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观

施工合同

合同编号：LCS1-YX-091

甲    方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙    方：河南鼎甲装饰工程有限公司

签订日期：2021年10月  日

栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工工程；

2、工程地点：栾川县湾滩村；

3、工程内容：乙方按甲方确认下发的施工图纸完成栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工。

第二条  承包范围

承包范围：栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观施工，样板间面积约171㎡，室外景观面积约260㎡，包含内容为：

1、室内外装修

1.1、图纸中所包含的室内装修工程墙面、地面、顶面、隔墙（轻质）、橱柜、固定家具、外墙涂料、造型、钢架、铝格栅等装饰装修工程，软装部分不含在招标范围内。

1.2、图纸中强弱电（含应急照明回路）、灯具、灯带、配电箱及以内的穿管穿线、开关、插座、机柜设备、等进行供货、安装及调试；售房部配电箱到临样板间户箱之间电缆铺设及相关设备安装等。

1.3、给水系统图纸中：仅施工卫生洁具安装，不做管道连接。

2、室外景观

2.1、硬质景观部分：场地内防腐木敷设、硬质铺装、花池、树池、水景、园建景观小品、绿化、景点石的布置及与之相应基础结构和内外饰面工程、材料的倒运等；材料及已铺装区域的成品保护；临时增加的其他工作内容及施工图包含的全部内容；施工图中需要二次深化设计及加工内容。

2.2、软景部分：包括但不限于绿化工程（地被、草花等）及相应图纸的全部内容；包括树池内种植土的回填、种植区域地型的塑造及整理、种植部分的施工前准备（含种植材料和播种材料）、种植前土壤处理、种植穴、槽的挖掘；花池、花槽的排水；苗木栽植过程所采取的任何措施；土方倒运，苗木的倒运及倒栽；保养及保活（死亡苗木的更换要及时，但不得影响整体效果）和甲方临时增加的任务及施工图包含的所有内容。

2.3、安装部分：包括景观水电安装工程：景观亮化照明工程、特色水景、雾森系统、配电箱、管线敷设、设备接地等及甲方临时增加的任务等施工图包含的所有内容。

2.4、其它工程：景观灯具的采购、安装、场地内的搬运以及甲供材料场地内搬运及安装。

2.5、乙供材料的采购、运输、保管，资料的编制、移交等工作内容。

3、发包范围为以上内容，但工程管理范围包含但不限于以上的内容，甲方将以上内容以外的专业施工部分工程交由乙方管理，乙方不计取管理及配合费。

第三条  承包方式

承包方式：固定总价包干。乙方以包工、包料、包工期、包质量、包深化设计、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收、包税金、包交工资料及竣工验收的形式承包在承包范围内的所有项目。

第四条  验收及移交

按照国家标准设计要求、装饰装修及景观工程质量标准和甲乙双方的约定进行验收。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方和监理的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

第五条  质量保修期

本合同工程项目的质量保修期为两年。自本工程竣工验收合格之日起计算。

第六条  合同工期

1、开工日期：具体开工时间以甲方现场工程师下达的开工令为准。

2、合同总工期：30日历天。

3、节点工期要求：甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行施工，乙方应按甲方现场管理代表下发的施工指令组织施工；如因非乙方原因造成工期延误，乙方可经甲方现场工程师及监理确认后调整或顺延工期，但乙方必须对精装修及景观其他相关参建单位负有总包管理责任，为了便于总包管理，乙方对精装修及景观其他相关参建单位工程进度款的支付具有建议权。

第七条  材料的供应及计价

1、由乙方自行选择供货商进行采购的材料：由乙方在签订合同前按照甲方确认的设计图纸要求注明的颜色、质量、质感、规格、品牌送实物样品（所有饰面材料）供甲方确认，经甲方确认后，作为实物样板封存，并由乙方按甲方确认的实物样板自行采购（乙方材料样品报送甲方后，由甲方负责人员确认）。

2、施工过程中材料在进场前必须先经甲方认可后方能进场。甲方有权自主决定是否改为甲供材料，乙方对此不能有任何异议；该部分材料若由甲方供应，乙方必须提供详细准确的数量清单，并负责卸运到指定地点，乙方不能收取其他任何费用。

3、乙方所使用的材料必须保证合格证书齐全，保证材料通过消防等主管部门的检验检测并承担相关费用并提交相应检测报告，因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。同时，乙方采购材料必须达到国家环保标准，选用板材必须达到E1级环保级别，检验时无条件达到洛阳市环保主管部门的标准。

4、乙方必须严格按照甲方的材料进场验收制度、材料管理办法执行，如发现一次假冒伪劣产品、偷工减料现象，甲方有权单方面解除合同。

第八条  合同价款

1、本合同固定总价为小写人民币：540,000.00元，大写人民币：伍拾肆万元整；其中不含税金额为：495,412.84元，税金为：44,587.16元，增值税专用发票税率为9%。

本合同固定总价一次性包干，除合同约定可调整之外的所有内容均不再随任何因素的调整而调整，不管乙方报价清单中是否有漏项、缺项，均视为乙方已综合考虑在其他项目的报价内，结算时不做任何调整。

2、计价办法

2.1、计价方式：采用固定总价包干。

2.2、合同固定总价包含的内容：人、材、机费用、图纸深化设计费、工程及材料所须的各种检测费及试验费（不含甲供材料）、各种材料损耗费、材料的现场加工费、负责其它专业承包人施工的收边收口、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、利润、税费、垃圾清运到场外自行清理费用及其他一切费用，结算时不再做任何调整。

2.3、甲方提供水源电源接驳点，水电费由乙方自行承担。

3、竣工结算

3.1、工程完工后，乙方应及时提交结算资料，配合甲方办理竣工结算，竣工结算总价＝合同固定总价±变更、签证造价-应扣费用。

3.2、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不再作增加调整。

3.3、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次性扣除。

3.4、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定总价不因任何因素而作调整。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该子项目的综合单价在合同中（即附件1工程量清单）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中（即附件1工程量清单）中有相近子目的按相近子目执行，若合同中（即附件1工程量清单）无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，并参与总价优惠15%，其余一切有关费用不得调整。本工程脚手架及成品保护费等措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

第九条  付款方式

1、合同签订后甲方向乙方支付合同价款的30%；

2、乙方全部施工完成并保洁后，经甲方及监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同价款的80%；

3、乙方配合甲方办理结算后30天内，甲方向乙方支付至实际结算价款的95%。工程结算价款的5%作为质保金，质保期两年期满后无质量问题扣除维修费用后一次性无息付清剩余质保金。

4、每次付款前乙方向甲方提供等额正式有效增值税专用发票，当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95%时，乙方须向甲方开具结算值100%的合法有效的发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方除扣留质保金外有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

第十条  发票开具要求及责任

1、对发票不合规的约定

1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

2、其它税务风险的合同约定

2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第十一条  甲方现场移交标准

本工程移交界面为工地现状条件，且乙方在投标报价前已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在合同固定总价内。

第十二条  双方现场代表

1、甲方授权 王健乐 （电话：13598169678）为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收、施工现场的管理及其他相关事宜。

2、乙方委派 马连水 （电话：18538881878）为现场项目经理。委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、进度、安全文明施工及现场管理等问题。

第十三条  其它约定及违约责任

1、甲方只负责提供施工现场堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，甲方不予补偿费用。

2、乙方负责其它专业的楼板或墙体穿洞的收边收口等工作，此部分费用已包含在合同固定总价中，甲方不予另行签证。若乙方因周边围护措施不到位或考虑不周造成的损失由乙方自行承担。

3、所有材料进场前其品种、颜色、规格、质量必须得到甲方、监理认可；乙方负责材料检测费用的支出；门窗、天花、地板等的收边收口处理方法需乙方深化设计，并出具书面方案经过甲方确认后方能实施。

4、乙方施工工艺要符合国家标准及甲方设计要求，满足甲方设计功能，质量必须要达到国家验收标准；乙方必须根据甲方现场工程师的要求做到样板先行，每一道工序开工前必须先做样板，待样板经甲方、监理验收合格后，方可开始大面积施工。

5、乙方现场必须选用优秀的劳务队伍以保证施工质量及工期，若劳务队伍不能满足甲方要求，甲方可随时要求乙方更换其劳务队伍，乙方必须无条件服从，且不能影响工期。乙方劳务计划制定时一定要科学、合理并经甲方及监理单位审核批准，若实际施工人数不能满足现场施工进度时，乙方要严格按照劳务计划增添施工作业人员，甲方将按照计划表每天清点人数，每缺一人，乙方应向甲方支付500元作为违约金。

6、甲方应向乙方交付的设计资料及文件

| 序号 | 设计文件名称 | 份数 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图 | 1份 | 本合同生效后三天内 |  |
| 2 | 效果图 | 1份 | 本合同生效后三天内 |  |

7、由于乙方原因造成未能按合同约定工期如期竣工的，延迟5天（含5天）以内每延迟1天，乙方向甲方支付1,000.00元/天（壹仟元/天）的违约金；延期超过5天以上的，每延迟1天乙方向甲方支付5,000.00元/天（伍仟元/天）的违约金，同时甲方可自主决定解除合同，前期已完工程按合同价结算，乙方必须无条件自行退场。若因甲方原因造成工期延误，则工期相应顺延。

8、施工过程中，乙方未经甲方书面同意擅自撤场的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，对乙方已完工程无需支付任何费用，乙方同时应向甲方支付合同价款的20%作为违约金。

9、乙方项目负责人必须按时参加甲方或者监理组织的定期或者不定期的工地会议，并遵循会议上做出的决议；乙方需派驻现场专职安全员，负责监管现场安全文明施工。

10、其他分包单位要积极配合乙方施工，乙方负责相应的收口收边工作，收口收边的施工方案和工艺要经过甲方、监理认可方可施行。同时，做好安全文明施工工作，施工人员进出通道由甲方现场指定出入口，施工材料运输通道乙方根据现场情况制定专项方案，经甲方、监理同意后实施；乙方应做好施工通道附近成品保护措施及卫生清扫工作。以上费用乙方已综合考虑并包含在合同固定总价内。

11、乙方应提前7个工作日上报详细准确的材料需用计划、变更签证确认申请单等，甲方自收到乙方所报上述报表后7个工作日内给予确认。

12、若合同实施过程中产生纠纷双方协商解决，若协商不成时，双方约定由洛阳市洛龙区人民法院裁判。

13、竣工验收合格后15日内，乙方向甲方提交符合洛阳市质量监督站要求的竣工资料、竣工图各叁套。

14、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

第十四条  合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

1、乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。

2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

第十五条  送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：郑州市郑东新区商都路与通泰路交叉口商都世贸中心A座2402室

联系人及联系方式：赵艳花、0371-66009113

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十六条  合同生效

1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、本合同文本壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

第十七条  附件

附件1：工程量清单

| 栾川山水文苑样板间室内外装修及室外景观工程造价汇总表（单位：元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类项目名称 | 造价（元） | 说明 |
| 1 | 室外景观 | 126588.49 | 详见后附工程量清单明细 |
| 2 | 样板间外墙装修 | 67662.97 | 详见后附工程量清单明细 |
| 3 | 样板间室内装修 | 242663.42 | 详见后附工程量清单明细 |
| 4 | 样板间安装 | 105517.24 | 详见后附工程量清单明细 |
| 合计 |  | 542432.12 |  |
| 最终优惠价 |  | 540000.00 |  |

| 室外硬质景观及成品摆件工程量清单（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价（元） |  | 合价 | 主材品牌 |
|  |  |  |  |  |  | 其中：主材 |  |  |
| 铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防腐木平台 | 1、防腐木龙骨50*50@400mm 2、100*50*30防腐木垫块@400mm 3、2000*140*25厚塑木地板，留缝3mm 4、50*50*2金属仿木纹收边条 | ㎡ | 86.784 | 400.00 | 310.00 | 34713.60 |  |
| 2 | 花箱 | 成本花箱（450mm）防腐木 | m | 12.32 | 450.00 | 420 | 5544.00 |  |
| 3 | 石材铺装 | 1、600*600*15芝麻灰火烧面仿石陶瓷砖（含里立面施工部分） 2、15厚1:2水泥砂浆粘接层 3、20厚1:2水泥砂浆找平层 | ㎡ | 20.87 | 185.00 | 100 | 3860.95 |  |
| 4 | 石材铺装 | 1、6000*200*50厚芝麻黑荔枝面花岗岩（倒圆角20） 2、15厚1:2水泥砂浆粘接层 3、20厚1:2水泥砂浆找平层 | ㎡ | 2.864 | 510.00 | 500 | 1460.64 |  |
| 5 | 砖基础 | 1、MU砖M7.5水泥砂浆砌筑 | ㎡ | 19.2 | 170.00 | 160 | 3264.00 |  |
| 6 | 黑色抛光砾石 | 1、干铺直径3-5黑色抛光砾石 2、厚度80mm | ㎡ | 55.28 | 240.00 | 180 | 13267.20 |  |
| 7 | 2厚深咖色拉丝面不锈钢 | 1、100高2厚深咖色拉丝面不锈钢 2、50*50*3厚镀锌角钢（间距50cm一道M6膨胀螺栓固定） | m | 62.72 | 220.00 | 160.00 | 13798.40 | 万景弘 |
| 8 | 满天星绿植 | 1、种植土厚度10-15cm厚度 2、满天星绿植 | ㎡ | 60 | 160.00 | 120.00 | 9600.00 |  |
| 9 | 花箱草花 | 草花（时令花卉） | ㎡ | 7.32 | 160.00 | 135.00 | 1171.20 |  |
| 10 | 太阳伞 | 1、成本铝合金太阳伞2.5m伞 2、伞座位注水式 | 把 | 3 | 2400.00 | 2200 | 7200.00 |  |
| 11 | 室外家具 | 成品桌子及椅子室外用 | 套 | 3 | 3300.00 | 2800 | 9900.00 |  |
| 12 | 种植土 | 种植土 | m³ | 7.8 | 30.00 | 25 | 234.00 |  |
| 13 | 水景 |  | 套 | 1 | 5000.00 | 4900 | 5000.00 |  |
| 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 米 | 110 | 15 | 9 | 1650.00 | 蓝天 |
| 2 | 配线 | 1.管内穿照明线 2.BYJ2.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 330 | 20 | 9 | 6600.00 | 郑三 |
| 3 | 电源线 | 电缆3*10+2*6(含穿线管) | m | 100 | 50 | 33.65 | 5000.00 | 郑三 |
| 4 | 配电电箱 | 500*400*200 | 台 | 1 | 300 |  | 300.00 |  |
| 5 | 进户线 | 3*6电线 红蓝线 | m | 68.9 | 5 | 3.85 | 344.50 | 郑三 |
| 6 | 电表 |  | 个 | 1 | 60 | 45 | 60.00 |  |
| 7 | 空开 | 3P | 个 | 1 | 60 | 45 | 60.00 | 正泰 |
| 8 | 漏电保护器 | 60A | 个 | 1 | 60 | 45 | 60.00 | 正泰 |
| 9 | 成品中式草坪灯 | 1、成品中式草坪灯 2、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 个 | 7 | 500 | 270 | 3500.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 126588.49 |  |

| 临时样板间外墙装修工程量清单（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价（元） |  | 合价 | 主材品牌 |
|  |  |  |  |  |  | 其中：主材 |  |  |
| 1 | 门厅钢结构 | 1、120*120mm镀锌方钢次梁、深灰色氟碳漆饰面 2、120*120mm镀锌方钢梁、深灰色氟碳漆饰面 3、120*120mm镀锌方钢架、深灰色氟碳漆饰面 4、详见施工图厚2mm | m | 47.662 | 90 | 75 | 4289.58 | 永旺 |
| 2 | 门厅钢结构 | 1、50*50mm镀锌方钢次梁、深灰色氟碳漆饰面 2、详见施工图1.3mm | m | 37.232 | 24 | 20 | 893.57 | 永旺 |
| 3 | 门厅屋面做法 | 1、岩棉板+sbs+涂料喷涂 2、外墙涂料 3、详见施工图 | ㎡ | 27.024 | 200 | 108 | 5404.80 |  |
| 4 | 方通吊顶 | 1、20*50铁方通格栅吊顶 壁厚 0.5mm 2、详见施工图 | ㎡ | 21.79 | 300 | 120 | 6536.91 |  |
| 5 | 铝方通墙板 | 1、40*15mm铝方通长城板 2、镀锌钢架30*30 3、详见图纸 | ㎡ | 24.09 | 200 | 120 | 4818.00 |  |
| 6 | 木饰面 | 详见施工图 | ㎡ | 16.58 | 300 | 200 | 4974.66 | 万景弘 |
| 7 | 不锈钢线条 | 1、10mm宽仿铜门不锈钢门套线 2、详见施工图 | m | 163.09 | 25 | 15 | 4077.25 |  |
| 8 | 外墙质感涂料 | 1、长城板下涂料 2、详见施工图 | ㎡ | 141.7 | 70 | 39 | 9919.84 |  |
| 9 | 造型墙 | 1、水泥压力板雕刻成山形 2、钢架详见图纸 | ㎡ | 13.09 | 516 | 420 | 6754.44 |  |
| 10 | 隔断 | 1、20*100铁方通格栅 2、详见图纸 | ㎡ | 16.63 | 480 | 259 | 7981.82 |  |
| 11 | 外墙质感涂料 | 1、长城板上涂料 2、详见施工图 | ㎡ | 55.03 | 70 | 40 | 3852.10 |  |
| 12 | 放光字 | 1、金属发光字 2、其他：详见施工图、灯具安装、管线预埋及敷设等含一切与之相关的费用 | ㎡ | 2.1 | 1500 | 1200 | 3150.00 |  |
| 13 | LED灯带 | 1、L1灯带 2、吊顶内嵌入安装， 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 米 | 75 | 50 | 21 | 3750.00 | 欧普 |
| 14 | 50mm线灯 | 1、50mm线灯 2、部位：走到顶棚 | 套 | 16 | 65 | 55 | 1040.00 |  |
| 15 | 筒灯 | 1、筒灯 2、122户型外门厅顶 | 套 | 4 | 50 | 40 | 200.00 |  |
| 16 | 开关 | 筒灯开关 | 个 | 1 | 20 | 15 | 20.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 67662.97 |  |

| 临时样板间室内装修工程量清单（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合含税单价（元） |  | 含税合计 | 主材品牌 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 其中：主材 |  |  |  |
| 一 | 122平方户型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木地板地面 | WF-01 1、面层种类：12mm厚木地板，含入户门口处5*12mm仿铜不锈钢收边条 2、具体做法详见图纸设计 3、部位：主卧室、北次卧 4、其它满足规范和设计图纸闲要求 5、含找平层+水泥板 | m2 | 23.06 | 180 | 130 | 4150.80 | 乐语屋 |  |
| 2 | 瓷砖地面 | CT-01 1、面层种类：仿石材防滑砖800*800mm含2mm宽瓷砖美缝满填2遍 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：客厅、书房、阳台 5、其它满足规范和设计图纸要求 6、含找平层+水泥板 | m2 | 64.46 | 180 | 85 | 11602.80 | 新润城 |  |
| 3 | 瓷砖地面 | CT-03 1、面层种类：仿石材防滑砖400*800mm 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：主卫地面 5、其它满足规范和设计图纸要求 6、含找平层+水泥板 | m2 | 2.21 | 180 | 108 | 397.80 | 罗克斯 |  |
| 4 | 瓷砖地面 | CT-04 1、面层种类：仿石材防滑砖400*800mm 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：客卫地面 5、其它满足规范和设计图纸要求 6、含找平层+水泥板 | m2 | 3.24 | 180 | 108 | 583.20 | 嘉丽明珠 |  |
| 5 | 石材地面(过门石) | ST-02 1、面层种类：帕斯高灰石材厚度14mm 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：过门石、挡水石 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.72 | 479 | 260 | 5134.88 | 新世纪 |  |
| 6 | 石材窗台 | ST-03 1、面层种类：仿爵士白微晶石厚度14mm 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：飘窗台、窗台 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.23 | 479 | 260 | 1547.17 | 新世纪 |  |
| 7 | 天棚吊顶 | PT-01 造型吊顶 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：双层石膏板 3、龙骨种类：50系不上人轻钢龙骨 4、含开灯孔费用 5、含仿铜不锈钢条 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：客厅、餐厅、书房、主卧 7、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 51.82 | 220 | 160 | 11400.40 | 奥兴龙龙骨，信发石膏板立邦漆 |  |
| 8 | 天棚吊顶 | PT-01 平吊 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：双层石膏板 3、龙骨种类：50系不上人轻钢龙骨 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：厨房、卫生间、主卧衣帽间、飘窗、阳台 7、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 28.24 | 180 | 96 | 5083.20 | 奥兴龙龙骨，信发石膏板立邦漆 |  |
| 9 | 天棚吊顶 | PT-01 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：双层石膏板、十二厘板 3、龙骨种类：50系不上人轻钢龙骨 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：儿童房 7、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.20 | 180 | 96 | 1296.00 | 奥兴龙龙骨，信发石膏板立邦漆 |  |
| 10 | 窗帘盒吊顶 | PT-01 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：双层石膏板、十二厘板 3、龙骨种类：木龙骨 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位： 7、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 17.00 | 180 | 160 | 3059.10 | 信发石膏板立邦漆 |  |
| 11 | 金属踢脚线 | SS-01 1、面层种类：30mm高0.7mm厚仿铜面不锈钢 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区、用餐休息区、玄关、茶室 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 61.51 | 45 | 20 | 2767.95 | 万景弘 |  |
| 12 | 壁布硬包墙面 | FB-01 1、面层种类：米灰色细致纹路肌理壁布 2、基层种类：石膏板、九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区、用餐休息区 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 26.39 | 400 | 290 | 10556.52 | 卡布其壁布 |  |
| 13 | 金属收边条MT01 | 1、面层种类：5*15mm仿铜面不锈钢 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：壁布墙面、壁布硬包墙面 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 53.55 | 20 | 15 | 1071.00 | 万景弘 |  |
| 14 | 夹娟玻璃 | 1、30*50mm仿铜面不锈钢 2、夹娟玻璃2mm厚双层 3、详见图纸 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.247 | 868 | 530 | 7158.40 | 洛玻 |  |
| 15 | 木饰面装饰板墙面 | WD-01 1、面层种类：13厚木饰面 2、基层种类：13厚九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区、玄关、主卧室、客卫门口区 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.28 | 350 | 300 | 3947.48 | 熙城 | 垂直投影面积 |
| 16 | 岩板电视墙面 | st01 1、面层种类：岩板1cm厚饰面 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.99 | 454 | 350 | 2719.28 | 安基 |  |
| 17 | 门套线 | SS-01 1、面层种类：0.7mm厚仿铜面不锈钢 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：厨房门、阳台门、主卧室、客卫生 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 25.32 | 120 | 75 | 3038.40 | 万景弘 |  |
| 18 | 壁布墙面 | FB-01 1、面层种类：米灰色细致纹路肌理壁布 2、基层种类：石膏板、九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：北阳台、玄关、茶室、南阳台、主卧 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 68.49 | 180 | 30 | 12328.81 | 卡布其壁布 |  |
| 19 | 入户门 | 1、成品入户门2.1*1.1m 2、密码锁 | 套 | 1 | 2600 | 1900 | 2600.00 | 星月神 |  |
| 20 | 岩板墙面 | st01 1、面层种类：岩板1cm厚饰面 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：玄关 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.17 | 454 | 350 | 77.91 | 安基 |  |
| 21 | 玄关柜 | 1、二次深化 2、垂直投影面积 3、详见图纸含灯槽 | m2 | 3.1 | 1120 | 670 | 3427.42 | 熙城 |  |
| 22 | 壁布硬包墙面 | FB-04 1、面层种类：高清山水画 2、基层种类：石膏板、九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：茶室 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.3405 | 400 | 390 | 1336.20 | 卡布其壁布 |  |
| 23 | 茶室柜 | 1、二次深化 2、垂直投影面积 3、详见图纸含灯槽 | m2 | 4.1 | 1150 | 730 | 4747.20 | 熙城 |  |
| 24 | 南阳台柜 | 1、二次深化 2、垂直投影面积 3、详见图纸含灯槽 | m2 | 3.5 | 1120 | 670 | 3880.80 | 熙城 |  |
| 25 | 灰镜 | 1、5mm厚灰镜 2、详见图纸 | m2 | 0.45 | 328 | 120 | 147.60 | 洛玻 |  |
| 26 | 洗衣机柜子 | 1、含柜体 2、含仿爵士白微晶石台面 3、详见图纸 | m | 0.9 | 1090 | 630 | 981.00 | 熙城 |  |
| 27 | 飘窗空格柜 | 1、木饰面 2、金属条包边 3、详见图纸 4、投影面积计算 | m2 | 3.362 | 1090 | 630 | 3664.58 | 熙城 |  |
| 28 | 主卧衣柜 | 1、定制衣柜 2、详见图纸 | m | 3.175 | 6800 | 3000 | 21590.00 | 熙城 |  |
| 29 | 金属收边条MT01 | 1、面层种类：10mm仿铜面不锈钢 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：主卧硬包上 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 11.28 | 20 | 15 | 225.52 | 万景弘 |  |
| 30 | 主卧卫生间瓷砖墙面 | CT-03 1、面层种类：仿石材防滑砖400*800mm 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：主卫墙面 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.553 | 249 | 108 | 3374.57 | 罗克斯 |  |
| 31 | 主卧卫生间洗手台 | 1、含柜体 2、台盆、龙头、上下水等 3、智能魔镜及木饰面收纳柜 4、详见图纸 5、部位：主卫 | 套 | 1 | 2400 | 2100 | 2400.00 | 熙城 |  |
| 32 | 挡水台 | 1、石材：40mm高帕斯高灰石材挡水台 2、详见图纸 3、位置：主卫、客卫 | m | 2.34 | 453 | 350 | 1060.02 |  |  |
| 33 | 玻璃隔断 | 1、10m钢化玻璃白波 2、仿古铜色不锈钢边框 | m2 | 0.765 | 782 | 469 | 598.23 | 洛玻 |  |
| 34 | 壁布硬包墙面 | FB-02 1、面层种类：米灰色细致纹路肌理壁布 2、基层种类：石膏板、九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：主卧 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.72 | 400 | 390 | 3488.40 | 卡布其壁布 |  |
| 35 | 壁纸墙面 | FB-05 1、面层种类：星空蓝壁纸 2、基层种类：石膏板、九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：儿童房 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.15 | 100 | 20 | 2315.00 | 卡布其壁布 |  |
| 36 | 儿童房衣柜 | 1、厂家深化 2、详见图纸 3、投影面积计算 | m2 | 2.95 | 890 | 630 | 2625.50 | 熙城 |  |
| 37 | 儿童房书桌 | 1、厂家深化 2、详见图纸 3、按长度计算 | m | 1.8 | 1090 | 630 | 1962.00 | 熙城 |  |
| 38 | 客卫生间瓷砖墙面 | CT-04 1、面层种类：仿石材防滑砖400*800mm 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：客卫墙面含壁龛 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 17.13 | 249 | 108 | 4265.39 | 嘉丽明珠 |  |
| 39 | 客卫生间洗手台 | 1、含柜体 2、台盆、龙头、上下水等 3、智能魔镜及木饰面收纳柜 4、详见图纸 5、部位：客卫 | 套 | 1 | 2400 | 2100 | 2400.00 |  |  |
| 40 | 厨房瓷砖墙面 | CT-02 1、面层种类：仿石材防滑砖400*800mm 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：厨房墙面 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.869 | 249 | 108 | 4200.38 | 嘉丽明珠 |  |
| 41 | 橱柜 | 1、含柜体 2、台面 3、详见图纸 | m | 4.32 | 1090 | 630 | 4708.80 | 熙城 |  |
| 42 | 吊柜 | 1、含柜体 2、面板等 3、详见图纸 | m | 2.78 | 1090 | 630 | 3030.20 | 熙城 |  |
| 43 | 200厚隔墙 | 75轻钢龙骨（双层） | m2 | 11.6 | 100 | 65 | 1160.00 |  |  |
| 44 | 100厚隔墙 | 75轻钢龙骨 | m2 | 20.213 | 50 | 30 | 1010.65 |  |  |
| 45 | 西餐台 | 1、1.5*0.8m 2、木龙骨+阻燃板 3、岩板+木饰面+不锈钢踢脚线 | m2 | 1.2 | 2000 | 1600 | 2400.00 |  |  |
| 二 | 49平方户型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木地板地面 | WF-01 1、面层种类：12mm厚木地板，含仿铜不锈钢收边条 2、具体做法详见图纸设计 3、部位：会客区、用餐休息区、睡眠区地面 4、其它满足规范和设计图纸闲要求 | m2 | 23.59 | 180 | 115 | 4246.20 | 乐语屋 |  |
| ## 2 | ## 瓷砖地面 | ## CT-01 1、面层种类：仿石材防滑砖400*800mm 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：卫生间地面 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 3.30 | ## 180 | ## 108 | ## 594.00 | ## 柯唯奇 |  |
| ## 3 | ## 瓷砖地面 | ## CT-02 1、面层种类：仿石材防滑砖400*800mm 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：厨房、阳台地面 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 7.52 | ## 180 | ## 108 | ## 1353.60 | ## 新润城 |  |
| ## 4 | ## 瓷砖地面(过门石) | ## ST-01 1、面层种类：帕斯高灰石材 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：过门石、挡水石 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 4.54 | ## 300 | ## 260 | ## 1362.00 | ## 新世纪 |  |
| ## 5 | ## 门套线 | ## SS-01 1、面层种类：0.7mm厚仿铜面不锈钢 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：入户门、厨房门、卫生间门、阳台门 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 22.04 | ## 120 | ## 75 | ## 2644.80 | ## 万景弘 |  |
| ## 6 | ## 门 | ## 入户门+智能密码锁 1、1100*2100mm 2、具体做法详见图纸设计 3、其它满足规范和设计图纸要求 | ## 樘 | ## 1.00 | ## 2700 | ## 2800 | ## 2700.00 | ## 星月神 |  |
|  | ## 会客区、用餐休息区、睡眠区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## 金属踢脚线 | ## SS-01 1、面层种类：40mm高0.7mm厚仿铜面不锈钢 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区、用餐休息区、睡眠区 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 23.73 | ## 45 | ## 30 | ## 1067.85 | ## 万景弘 |  |
| ## 8 | ## 壁布墙面 | ## FB-02 1、面层种类：米灰色细致纹路肌理壁布 2、基层种类：石膏板、九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区、用餐休息区、睡眠区 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 10.93 | ## 180 | ## 30 | ## 1967.40 | ## 卡布其壁布 |  |
| ## 9 | ## 壁布墙面 | ## FB-03 1、面层种类：米灰色仿艺术漆肌理壁布 2、基层种类：石膏板、九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区、用餐休息区、睡眠区 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 13.20 | ## 180 | ## 30 | ## 2376.00 | ## 卡布其壁布 |  |
| ## 10 | ## 金属收边条 | ## SS-01 1、面层种类：0.7mm厚仿铜面不锈钢 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：壁布墙面、壁布硬包墙面 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 28.12 | ## 20 | ## 15 | ## 562.40 | ## 万景弘 |  |
| ## 11 | ## 硬包墙面金属踢脚线 | ## SS-01 1、面层种类：40mm高0.7mm厚仿铜面不锈钢 2、基层种类：十二厘板 3、龙骨种类：30*30木方骨架 4、具体做法详见图纸设计 5、部位：睡眠区壁布硬包墙面 6、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 1.70 | ## 45 | ## 30 | ## 76.50 | ## 万景弘 |  |
| ## 12 | ## 壁布硬包墙面 | ## FB-01 1、面层种类：高清印制画壁布 2、基层种类：石膏板、十二厘板 3、龙骨种类：30*30木方骨架 4、仿铜面不锈钢收边条及包边 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：睡眠区 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 4.32 | ## 371 | ## 220 | ## 1602.72 | ## 卡布其壁布 | ## 垂直投影面积 |
| ## 13 | ## 木饰面装饰板墙面 | ## WD-01 1、面层种类：18mm厚灰色木饰面 2、基层种类：石膏板、九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区、用餐休息区 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 2.32 | ## 350 | ## 220 | ## 812.00 | ## 熙城 | ## 垂直投影面积 |
| ## 14 | ## 木格栅装饰板墙面 | ## WD-01 1、面层种类：18*15mm木格栅 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区、用餐休息区 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 4.06 | ## 350 | ## 220 | ## 1421.00 | ## 熙城 | ## 垂直投影面积 |
| ## 15 | ## 白色双饰面板装饰板墙面 | ## WD-03 1、面层种类：18mm厚白色双饰面板 2、基层、龙骨种类：十二厘板 3、含仿铜面不锈钢包边 4、具体做法详见图纸设计 5、部位：会客区 6、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 4.83 | ## 420 | ## 160 | ## 2028.60 | ## 熙城 | ## 垂直投影面积 |
| ## 16 | ## 白色双饰面板装饰隐形门 | ## WD-03 1、面层种类：18mm厚白色双饰面板 2、基层、龙骨种类：十二厘板 3、含仿铜面不锈钢包边 4、含弹簧合页等五金件 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：会客区 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 2.73 | ## 420 | ## 160 | ## 1146.60 | ## 熙城 | ## 垂直投影面积 |
| ## 17 | ## 仿铜面不锈钢装饰板墙面 | ## SS-01 1、面层种类：0.7mm厚仿铜面不锈钢 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 1.06 | ## 460 | ## 370 | ## 486.45 | ## 万景弘 | ## 垂直投影面积 |
| ## 18 | ## 木质搁板 | ## WD-01 1、面层种类：470mm长、120mm宽，40mm厚木质搁板 2、具体做法详见图纸设计 3、部位：会客区 4、其它满足规范和设计图纸要求 | ## 块 | ## 5.00 | ## 350 | ## 220 | ## 1750.00 | ## 熙城 | ## 水平投影面积 |
| ## 19 | ## 天棚吊顶 | ## PT-01 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：双层石膏板 3、龙骨种类：木龙骨、十二厘板 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：会客区2.8m标高 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 10.51 | ## 180 | ## 96 | ## 1891.80 | ## 奥兴龙龙骨，信发石膏板立邦漆 | ## 水平投影面积 |
| ## 20 | ## 天棚吊顶 | ## PT-01 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：双层石膏板 3、龙骨种类：50系不上人轻钢龙骨 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：就餐区、睡眠区2.58m标高 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 7.64 | ## 180 | ## 96 | ## 1375.20 | ## 奥兴龙龙骨，信发石膏板立邦漆 | ## 水平投影面积 |
| ## 21 | ## 天棚吊顶 | ## PT-01 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：双层石膏板、十二厘板 3、龙骨种类：50系不上人轻钢龙骨 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：睡眠区2.8m标高 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 4.44 | ## 180 | ## 96 | ## 799.20 | ## 奥兴龙龙骨，信发石膏板立邦漆 | ## 水平投影面积 |
| ## 22 | ## 窗帘盒吊顶 | ## PT-01 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：双层石膏板、十二厘板 3、龙骨种类：木龙骨 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：用餐区窗帘盒 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 0.39 | ## 180 | ## 160 | ## 70.65 | ## 信发石膏板立邦漆 | ## 水平投影面积 |
| ## 23 | ## 石膏边线 | ## PT-01 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：石膏板 3、龙骨种类：木龙骨 4、具体做法详见图纸设计 5、部位：会客区 6、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 9.25 | ## 35 | ## 86 | ## 323.75 |  |  |
| ## 24 | ## 边吊 | ## PT-01 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：石膏板、十二厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：会客区投影墙 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 4.10 | ## 330 | ## 96 | ## 1353.00 | ## 信发石膏板立邦漆 |  |
| ## 25 | ## 定制餐桌 | ## 1、规格尺寸：600mm宽、2100mm长、750mm高 2、台面材质：ST-02仿爵士白微晶石 3、柜体材质：WD-01木饰面，地脚包40mm高仿铜面不锈钢踢脚线 4、基层材质：十二厘板 5、龙骨种类：50*50镀锌方钢 6、具体做法详见图纸设计 7、部位：就餐区 8、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 1.22 | ## 1150 | ## 730 | ## 1403.00 | ## 新世纪 | ## 水平投影面积 |
| ## 26 | ## 飘窗盖板 | ## 1、面层材质：WD-01木饰面 2、具体做法详见图纸设计 3、部位：飘窗顶 4、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 1.58 | ## 479 | ## 355 | ## 756.82 | ## 熙城 | ## 水平投影面积 |
| ## 27 | ## 金属踢脚线 | ## SS-01 1、面层种类：40mm高0.7mm厚仿铜面不锈钢 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：飘窗侧边装饰板墙面 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 1.60 | ## 45 | ## 30 | ## 72.00 | ## 万景弘 |  |
| ## 28 | ## 飘窗侧边装饰板墙面 | ## 1、面层材质：WD-01木饰面 2、具体做法详见图纸设计 3、部位：飘窗侧板 4、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 0.69 | ## 527 | ## 355 | ## 362.58 | ## 熙城 |  |
| ## 29 | ## 窗套线 | ## 1、面层材质：WD-01木饰面 2、具体做法详见图纸设计 3、部位：就餐区窗户 4、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 4.74 | ## 100 | ## 355 | ## 474.00 |  |  |
| ## 30 | ## 窗台板 | ## ST-02 1.面层种类：14mm厚仿爵士白微晶石 2、瓷砖专用胶粘剂 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：就餐区 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 1.40 | ## 479 | ## 260 | ## 670.60 |  |  |
|  | ## 阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 | ## 金属踢脚线 | ## SS-01 1、面层种类：40mm高0.7mm厚仿铜面不锈钢 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：阳台 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 5.17 | ## 45 | ## 30 | ## 232.65 | ## 万景弘 |  |
| ## 32 | ## 壁布墙面 | ## FB-02 1、面层种类：米灰色细致纹路肌理壁布 2、基层种类：石膏板、九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：阳台 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 10.81 | ## 180 | ## 30 | ## 1945.80 | ## 卡布其壁布 |  |
| ## 33 | ## 天棚吊顶 | ## PT-01 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：双层石膏板 3、龙骨种类：50系不上人轻钢龙骨 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：阳台 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 2.89 | ## 180 | ## 96 | ## 520.20 | ## 奥兴龙龙骨，信发石膏板立邦漆 | ## 水平投影面积 |
| ## 34 | ## 窗帘盒吊顶 | ## PT-01 1、面层种类：白色丝光乳胶漆 2、基层种类：双层石膏板、十二厘板 3、龙骨种类：木龙骨 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：阳台窗帘盒 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 0.69 | ## 180 | ## 160 | ## 123.75 | ## 信发石膏板立邦漆 | ## 水平投影面积 |
| ## 35 | ## 窗套线 | ## 1、面层材质：WD-01木饰面 2、具体做法详见图纸设计 3、部位：阳台区窗户 4、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 5.63 | ## 100 | ## 60 | ## 563.00 |  |  |
| ## 36 | ## 窗台板 | ## ST-02 1.面层种类：14mm厚仿爵士白微晶石 2、瓷砖专用胶粘剂 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：阳台 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 1.63 | ## 479 | ## 260 | ## 780.77 |  |  |
| ## 37 | ## 定制洗衣柜 | ## 1、柜体规格尺寸：500mm宽、1050mm长、2600m高 2、柜体材质：18mm厚实木颗粒板，局部采用5mm厚灰镜 3、台面材质：14mm厚仿爵士白微晶石 4、含五金件 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：阳台 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## 套 | ## 1.00 | ## 1190 | ## 630 | ## 1190.00 | ## 熙城 |  |
|  | ## 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 38 | ## 瓷砖墙面 | ## CT-01 1、面层种类：仿石材防滑砖400*800mm 2、瓷砖专用胶粘剂 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：卫生间墙面 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 16.07 | ## 249 | ## 108 | ## 4001.43 | ## 柯唯奇 |  |
| ## 39 | ## 卫生间挡水坎 | ## ST-01 1、面层种类：帕斯高灰石材 2、水泥砂浆结合层 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：卫生间地面 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 1.40 | ## 479 | ## 260 | ## 670.60 |  |  |
| ## 40 | ## 玻璃隔断 | ## GL-01 1、面层种类：10mm厚钢化白玻 2、20*25mm仿铜面不锈钢边框 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：卫生间 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 0.98 | ## 782 | ## 469 | ## 766.36 | ## 洛玻 |  |
| ## 41 | ## 灰镜 | ## GL-02 1、面层种类：5mm厚灰镜 2、基层种类：九厘板 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：卫生间 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 1.60 | ## 328 | ## 170 | ## 524.80 | ## 洛玻 |  |
| ## 42 | ## 天棚吊顶 | ## PT-02 1、面层种类：白色防水乳胶漆 2、基层种类：双层防水石膏板，局部增加十二厘板 3、龙骨种类：50系不上人轻钢龙骨 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：卫生间 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 3.30 | ## 180 | ## 96 | ## 594.00 | ## 奥兴龙龙骨，信发石膏板立邦漆 | ## 水平投影面积 |
| ## 43 | ## 镜柜 | ## 1、面层种类：5mm银镜，两侧发光灯片 2、柜体尺寸：150mm厚、3040mm宽、2800mm高 3、柜体材质：18mm厚灰色木饰面 4、10mm宽仿铜不锈钢收边 5、含五金件、拉手等 6、具体做法详见图纸设计 7、部位：卫生间 8、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 8.51 | ## 1090 | ## 630 | ## 9278.08 | ## 熙城 | ## 垂直投影面积 |
| ## 44 | ## 洗漱柜 | ## 1、柜体规格尺寸：530mm宽、700mm长、450m高 2、柜体材质：18mm厚奶咖色双饰面板 3、台面材质：14mm厚仿爵士白微晶石 4、含五金件、拉手等 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：阳台 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 0.37 | ## 2600 | ## 2000 | ## 964.60 | ## 熙城 | ## 水平投影面积 |
| ## 45 | ## 水箱 | ## CT-01 1、规格尺寸：155mm宽、820mm长、850mm高 2、面层种类：仿石材防滑砖400*800mm 3、瓷砖专用胶粘剂 4、基层种类：15mm厚阻燃板 5、龙骨种类：50*50镀锌方管 6、具体做法详见图纸设计 7、部位：卫生间墙面 8、其它满足规范和设计图纸要求 | ## 套 | ## 0.00 | ## 900 | ## 720 | ## 0.00 |  |  |
|  | ## 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 46 | ## 瓷砖墙面 | ## CT-02 1、面层种类：仿石材防滑砖400*800mm 2、瓷砖专用胶粘剂 3、具体做法详见图纸设计 4、部位：厨房墙面 5、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 18.20 | ## 249 | ## 108 | ## 4531.80 | ## 嘉丽明珠 |  |
| ## 47 | ## 天棚吊顶 | ## PT-02 1、面层种类：白色防水乳胶漆 2、基层种类：双层防水石膏板 3、龙骨种类：50系不上人轻钢龙骨 4、含开灯孔费用 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：厨房 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m2 | ## 3.95 | ## 180 | ## 96 | ## 711.00 | ## 奥兴龙龙骨，信发石膏板立邦漆 | ## 水平投影面积 |
| ## 48 | ## 吊柜 | ## 1、柜体规格尺寸：350mm宽、900m高 2、柜体材质：18mm厚灰色木饰面板 3、台面材质：14mm厚仿爵士白微晶石 4、含五金件、拉手等 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：厨房 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 2.29 | ## 1090 | ## 630 | ## 2490.65 | ## 熙城 | ## 延长米 |
| ## 49 | ## 橱柜 | ## 1、柜体规格尺寸：650mm宽、890m高 2、柜体材质：18mm厚灰色木饰面板 3、台面材质：14mm厚仿爵士白微晶石 4、含五金件、拉手等 5、具体做法详见图纸设计 6、部位：厨房 7、其它满足规范和设计图纸要求 | ## m | ## 2.61 | ## 1090 | ## 630 | ## 2844.90 | ## 熙城 | ## 延长米 |
| ## 50 | ## 100厚隔墙 | ## 75轻钢龙骨 | ## m2 | ## 13.155 | ## 50 | ## 30 | ## 657.75 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 242663.42 |  |  |

| 临时样板间安装工程量清单（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价（元） |  | 合计（元） | 主材品牌 |
|  |  |  |  |  |  | 其中主材 |  |  |
| 一 | 122平方户型 |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED灯带 | 1、L1灯带 2、吊顶内嵌入安装， 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 米 | 69.00 | 28 | 19 | 1932 | 奥普 |
| 2 | 射灯 | 1、R1 2、规格、型号：7W 500lm 24° 3000k Ra85 IP20 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 套 | 58.00 | 132 | 110 | 7656 | 莱蒙 |
| 3 | 射灯 | 1、R2 2、规格、型号：7W 500lm 24° 3000k Ra85 IP20 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 套 | 12.00 | 132 | 110 | 1584 | 莱蒙 |
| 4 | 射灯 | 1、R3 2、规格、型号：7W 500lm 24° 3000k Ra85 IP20 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 套 | 11.00 | 132 | 110 | 1452 | 莱蒙 |
| 5 | 射灯 | 1、R4 2、规格、型号：7W 500lm 24° 3000k Ra85 IP20 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 套 | 1.00 | 132 | 110 | 132 | 莱蒙 |
| 6 | 三孔插座 | 1、暗装单相三孔插座安装（空调） 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 3.00 | 39.6 | 33 | 118.8 | 西门子 |
| 7 | 五孔插座 | 1、暗装单相五孔插座安装 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 27.00 | 40 | 29 | 1080 | 西门子 |
| 8 | 五孔插座带USB | 1、五孔插座带USB 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 6.00 | 100 | 83 | 600 | 西门子 |
| 9 | 五孔插座 | 1、暗装单相五孔插座安装（防溅） 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 16.00 | 40 | 29 | 640 | 西门子 |
| 10 | 五孔插座 | 1、暗装单相五孔插座安装（地插） 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 6.00 | 210 | 175 | 1260 | 西门子 |
| 11 | 网络插座 | 1、网络插座安装 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 3.00 | 67 | 53.3 | 201 | 西门子 |
| 12 | 有线电视插座 | 1、有线电视插座 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 2.00 | 67 | 34 | 134 | 西门子 |
| 13 | 开关 | 1、单联单控开关 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 2.00 | 210 | 190 | 420 | 西门子 |
| 14 | 开关 | 1、双联单控开关 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 4.00 | 210 | 199 | 840 | 小米 |
| 15 | 开关 | 1、三联单控开关 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 6.00 | 210 | 190 | 1260 | 小米 |
| 16 | 煤气报警器 | 1、煤气报警器 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 |  | 75 | 50 | 0 |  |
| 17 | 光照度探测器 | 1、光照度探测器 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 套 |  | 78 | 48 | 0 |  |
| 18 | 安防一键呼救 | 1、安防一键呼救 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 |  | 50 | 30 | 0 |  |
| 19 | 红外幕帘 | 1、红外幕帘 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 |  | 180 | 150 | 0 |  |
| 20 | 开关 | 1、柜体人体感应开关 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 1.00 | 118.8 | 99 | 118.8 | 小米 |
| 21 | 可视对讲 | 1、可视对讲 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 |  | 1200 | 1050 | 0 | 小米 |
| 22 | 报警键盘 | 1、报警键盘 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 |  | 650 | 470 | 0 |  |
| 23 | 液晶场景面板 | 1、液晶场景面板 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 2.00 | 1054.8 | 879 | 2109.6 | 小米 |
| 24 | 广播 | 1、广播 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 6.00 | 478.8 | 399 | 2872.8 | 向往 |
| 25 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 米 | 440.65 | 10 | 2.8 | 4406.5 | 蓝天 |
| 26 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 米 | 5.70 | 10 | 2.85 | 57 | 蓝天 |
| 27 | 配线 | 1.管内穿照明线 2.WDBYJ2.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 538.82 | 9 | 1.85 | 4849.38 | 郑三 |
| 28 | 配线 | 1.管内穿照明线 2.WDBYJ4 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 456.21 | 12 | 3 | 5474.52 | 郑三 |
| 29 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.UTP.C5E 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 49.17 | 11 | 2 | 540.87 | 郑三 |
| 30 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.SYWV-75-5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 24.50 | 11 | 2 | 269.5 | 郑三 |
| 31 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.SYV75-3 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 9.60 | 11 | 2 | 105.6 | 郑三 |
| 32 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.RVV6*0.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 9.60 | 18 | 7 | 172.8 | 郑三 |
| 33 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.RVV4*0.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 67.84 | 14 | 5 | 949.76 | 郑三 |
| 34 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.RVV2*0.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 29.51 | 4 | 2 | 118.04 | 郑三 |
| 35 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.AVRB2*0.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 9.35 | 4 | 2 | 37.4 | 郑三 |
| 36 | 智能窗帘 | 1、智能窗帘 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | 6.00 | 1438.8 |  | 8632.8 | 小米 |
| 37 | 智能音响 | 1、智能音响（触屏式） 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | 2 | 298.8 |  | 597.6 | 小米 |
| 38 | 智能音响 | 1、智能音响 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | 2 | 358.8 |  | 717.6 | 小米 |
| 39 | 网关 | 1、网关 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | 2 | 342 |  | 684 |  |
| ② | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 花洒 | 1、花洒 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 2.00 | 3150 | 2850 | 6300 | 科勒 |
| 2 | 脸盆 | 1、洗菜盆(含水龙头) 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 1.00 | 500 | 262 | 500 | 科勒 |
| 3 | 坐便器 | 1、坐便器 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 2.00 | 5600 | 4600 | 11200 | 科勒 |
| 二 | 49平方户型 |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED灯带 | 1、L1灯带 2、吊顶内嵌入安装， 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 米 | 18.59 | 28 | 18 | 520.52 |  |
| 2 | LED灯带 | 1、L2灯带 2、吊顶内嵌入安装， 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 米 | 12.92 | 28 | 20 | 361.76 |  |
| 3 | LED灯带 | 1、L3灯带 2、吊顶内嵌入安装， 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 米 | 3.20 | 28 | 20 | 89.6 |  |
| 4 | 射灯 | 1、R1 2、规格、型号：7W 500lm 24° 3000k Ra85 IP20 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 套 | 17.00 | 132 | 110 | 2244 | 莱蒙 |
| 5 | 射灯 | 1、R2 2、规格、型号：7W 500lm 24° 3000k Ra85 IP20 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 套 | 6.00 | 132 | 110 | 792 | 莱蒙 |
| 6 | 射灯 | 1、R3 2、规格、型号：7W 500lm 24° 3000k Ra85 IP20 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 套 | 5.00 | 132 | 110 | 660 | 莱蒙 |
| 7 | 射灯 | 1、R4 2、规格、型号：7W 500lm 24° 3000k Ra85 IP20 3、其他：详见施工图、灯具表含一切与之相关的费用 | 套 | 1.00 | 132 | 110 | 132 | 莱蒙 |
| 8 | 三孔插座 | 1、暗装单相三孔插座安装（空调） 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 1.00 | 39.6 | 33 | 39.6 | 西门子 |
| 9 | 五孔插座 | 1、暗装单相五孔插座安装 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 7.00 | 40 | 29 | 280 | 西门子 |
| 10 | 五孔插座带USB | 1、五孔插座带USB 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 4.00 | 100 | 83 | 400 | 西门子 |
| 11 | 五孔插座 | 1、暗装单相五孔插座安装（防溅） 2、功率：220V 10A 3、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 12.00 | 40 | 29 | 480 | 西门子 |
| 12 | 网络插座 | 1、网络插座安装 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 2.00 | 67 | 53.3 | 134 | 西门子 |
| 13 | 有线电视插座 | 1、有线电视插座 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 1.00 | 67 | 34 | 67 | 西门子 |
| 14 | 开关 | 1、单联单控开关 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 1.00 | 210 | 190 | 210 | 小米 |
| 15 | 开关 | 1、双联单控开关 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 3.00 | 210 | 190 | 630 | 小米 |
| 16 | 开关 | 1、三联单控开关 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 3.00 | 210 | 190 | 630 | 小米 |
| 17 | 煤气报警器 | 1、煤气报警器 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 |  | 75 | 50 | 0 |  |
| 18 | 光照度探测器 | 1、光照度探测器 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 套 |  | 78 | 48 | 0 |  |
| 19 | 安防一键呼救 | 1、安防一键呼救 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 |  | 50 | 30 |  |  |
| 20 | 红外幕帘 | 1、红外幕帘 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 |  | 180 | 150 | 0 |  |
| 21 | 开关 | 1、柜体人体感应开关 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 1.00 | 118.8 | 99 | 118.8 | 小米 |
| 22 | 可视对讲 | 1、可视对讲 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 |  | 1200 | 1050 | 0 |  |
| 23 | 报警键盘 | 1、报警键盘 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 |  | 650 | 470 | 0 |  |
| 24 | 液晶场景面板 | 1、液晶场景面板 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 1.00 | 1500 | 1300 | 1500 |  |
| 25 | 广播 | 1、广播 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 2.00 | 478.8 | 399 | 957.6 | 向往 |
| 26 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 米 | 214.64 | 24 | 2.85 | 5151.36 | 蓝天 |
| 27 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜详见图纸、规范等 | 米 | 6.00 | 24 | 2.85 | 144 | 蓝天 |
| 28 | 配线 | 1.管内穿照明线 2.WDBYJ2.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 236.17 | 9 | 1.85 | 2125.53 | 郑三 |
| 29 | 配线 | 1.管内穿照明线 2.WDBYJ4 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 209.19 | 12 | 3 | 2510.28 | 郑三 |
| 30 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.UTP.C5E 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 20.94 | 11 | 2 | 230.34 | 郑三 |
| 31 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.SYWV-75-5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 10.31 | 11 | 2 | 113.41 | 郑三 |
| 32 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.SYV75-3 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 9.81 | 11 | 2 | 107.91 | 郑三 |
| 33 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.RVV6*0.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 9.81 | 18 | 7 | 176.58 | 郑三 |
| 34 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.RVV4*0.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 35.78 | 14 | 5 | 500.92 | 郑三 |
| 35 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.RVV2*0.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 23.64 | 11 | 2 | 260.04 | 郑三 |
| 36 | 配线 | 1.管内穿弱电线 2.AVRB2*0.5 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 米 | 14.89 | 9.35 | 2 | 139.2215 |  |
| 37 | 空调 | 1、2匹空调费用 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 1 | 400 |  | 400 |  |
| 38 | 空调 | 1、挂机安装费用 | 个 | 3 | 300 |  | 900 |  |
| 39 | 智能音响 | 1、智能音响 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | 1 | 358.8 |  | 358.8 | 小米 |
| 40 | 主卧 | 1、米家智能窗帘 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 件 | 2.00 | 1438.8 |  | 2877.6 | 小米 |
| ② | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 花洒 | 1、花洒 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 1.00 | 3150 | 2850 | 3150 | 科勒 |
| 2 | 脸盆 | 1、洗菜盆(含水龙头) 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 1.00 | 500 | 350 | 500 | 科勒 |
| 3 | 坐便器 | 1、坐便器 2、其他：详见施工图、含一切与之相关的费用 | 个 | 1.00 | 5600 | 4600 | 5600 | 科勒 |
| 4 | 地漏 | 800*100mm | 套 | 3 | 200 |  | 600 |  |
| 5 | 地漏 | 100*100mm | 套 | 2 | 60 |  | 120 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 105517.24 |  |

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司        乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

法定代表人：	                          法定代表人：

或授权委托人：                          或授权委托人：

税号：                                  税号：91410100561023261W

账户：                                  账户：5019916500015

开户行：                                开户行：中原银行郑州农业路支行

日期：2021年10月  日                  日期：2021年10月  日

廉政合作协议

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三.为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com；

（3）电话：集团首席风控官：13903793259；

（4）电话：集团审计总监：18137710188；

（5）电话：地产风控总监：18638357973；

（6）电话：地产风控经理：15670305910；

（7）直接和风控人员约定场所当面举报。

四.甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司     乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

签署日期：2021年10月  日            签署日期：2021年10月  日