[image: image1.jpg]I

S




[image: image3.png]




洛宁山水文苑项目售楼部、样板间及公共区域

室内装饰设计合同
合同编号：LNSSWY-QQ-008
成本科目编号：2.3.3
甲方：  洛阳浩德浩康置业有限公司  
乙方：河南励时装饰设计工程有限公司
签订日期 ：   2021年12月   日   
洛宁山水文苑项目售楼部、样板间及公共区域室内装饰设计合同

甲方：  洛阳浩德浩康置业有限公司  

统一社会信用代码：91410328MA9K9J8A5F
乙方：河南励时装饰设计工程有限公司

统一社会信用代码：914101057270041846
甲方委托乙方承担“洛宁山水文苑项目售楼部、样板间及公共区域室内装饰设计”工作，经双方协商一致，签定本合同。
第一条  合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 甲方提供的资料。

第二条  委托项目内容及范围

2.1 项目名称：洛宁山水文苑项目
2.2 设计范围：售楼部、样板间及公共区域室内装饰设计：
2.2.1 售楼部室内装饰设计面积约为700㎡，其中展厅区域约为600㎡，办公区域约为100㎡。

2.2.2 两套样板间室内装饰设计面积约为246.00㎡，其中单套样板间面积分别约为118㎡和128㎡。

2.2.3 公共区域室内装饰设计包含入户大堂（含首层及地下室）和主楼内公共区域，其中入户大堂（含首层及地下室）室内装饰设计面积暂按250.00㎡，主楼内公共区域室内装饰设计面积暂按100.00㎡。

2.2.4 上述实际设计面积以墙中线作为计算基准，架空层仅计取单层实际设计面积。入户大堂各单元相同或镜像面积不重复计算，楼内公共区域仅计取标准层单层面积，相同或镜像面积不重复计算。
第三条  设计内容

乙方根据甲方要求，进行售楼部、样板间及公共区域室内装饰设计（包括概念设计、方案设计、扩初图设计、施工图设计、满足消防报审或备案的消防设计）。
3.1 室内设计内容：

3.1.1 室内装饰设计；

3.1.2 室内照明设计；

3.1.3 电器设计、弱电设计、二次消防设计；

3.1.4 空调、防排烟、给排水等施工图设计；

3.1.5 家具选型方案设计；

3.1.6 艺术陈设品选型方案设计；

3.1.7 主要材料的选择，并提供主材料样板。

3.1.8 提供完整的材料表（材料信息包括但不限于名称、颜色、材质、规格型号等）。

3.2 强电设计内容：  

3.2.1 区域内的应急照明、电器照明、电器供电等配电系统图及平面图设计。

3.2.2 对建筑电气专业设备末端点位提出优化设计意见。

3.3 弱电设计内容：

3.3.1 弱点系统图及平面图设计；

3.3.2 智能化系统广播音响系统图及平面图设计。

3.4 空调、防排烟、给排水设计内容：

3.4.1 出具空调选型方案，空调设备系统、管道及空调设备末端的设计；

3.4.2 按现行消防规范进行设计，出具满足消防报审或备案的防排烟图纸；

3.4.3 设计范围内给排水的设计。

3.5 本合同不包括的服务

3.5.1 建筑和结构设计、绘图或计算工作，但乙方应承担与室内设计交接的建筑和结构的核实工作，并于核实后将有关资料提交建筑师。
3.5.2废水、燃气、垃圾等专业设计，高压电房及其之间的供电供水系统设计。

3.5.3 超出室内设计专业范畴的结构设计。

3.5.4 钢结构及土建结构设计。

3.5.5排油烟的设计及报批。

3.5.6 消防一次设计及消防报批（含主系统机房）。

3.5.7 超出合同设计范畴的项目整体协调、管理服务。

3.5.8 采购及现场摆放服务。

3.5.9 室内家俱及艺术陈设品的制作安装图及清单计量，应由甲方指派的制造商绘制。但乙方须配合审订有关图纸文件，以确认文件符合该项目的设计要求。

3.5.10 项目竣工图的编制。

3.5.11 项目工程造价预算及清单。

3.5.12 本合同设计范围及上述服务范围所载以外方面的设计或咨询。

第四条  甲方需提供资料

签定合同之次日起5日内，向乙方提供完成室内设计所必需的数据和资料，如全套建筑、结构、水电、空调、消防各专业扩初图纸，以及建筑外观效果图、外立面效果图等资料的电子文档。在室内设计施工图设计阶段开始前5日提供上述各专业全套施工图。

第五条  乙方提供的有关资料及设计成果

乙方接受委托后，应按合同第八条设计阶段及成果中的规定，分阶段提交设计成果。

第六条  甲方责任

6.1 甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交全部资料及文件，并对其完整性、正确性、时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计；

6.2 甲方应配合乙方的工作进程，在尊重乙方工作的前提下及时提出有关设计要求，在收到乙方交付的各阶段设计图纸及相关文件时，应及时审查认定，并有权要求乙方作必要更改。在乙方更改完毕并经甲方认可后，甲方应书面确认阶段性设计成果及其他设计文件，以作为乙方展开下阶段设计工作的依据。

6.3 甲方应按本合同第十条规定内容按时向乙方支付设计费用。

6.4 组织乙方参加工程验收。

6.5 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目；设计费用支付完成后，成果的所有权及知识产权归甲方所有。

6.6 甲方指定专人 张志超 ，电话：15670303070作为本项目联系人，负责与乙方的所有业务往来，并代表甲方对信息的正确性和时限性负责。

第七条  乙方责任
7.1 乙方保证具备相应的设计资质，并应按国家技术规范、标准、规程以及《设计任务书》的要求，进行工程设计，并对其交付甲方使用的设计成果的安全性、合理性、正确性负责。乙方的施工图设计深度须达到国家相关规定标准。

7.2 乙方了解在与甲方合作过程中所获得或知悉的关于甲方的信息，包括项目信息、技术图纸、资料、经营信息、人力资源、本合同所涉及的设计研究内容、设计研究成果等所有未公开之信息为甲方的商业秘密。未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方商业秘密或甲方提供给乙方的技术资料、图纸等用于履行本合同之外的其他用途。

7.3 乙方须按合同规定时限交付阶段性设计成果，并负责向甲方及施工单位进行设计交底和参加竣工验收，与此同时，乙方确保交付的设计成果不存在任何侵犯第三方的包括但不限于知识产权等权利的情形，若有任何第三方向甲方主张权利，乙方应负责处理并承担全部责任。

7.4乙方指定项目负责人 王军 ，联系电话：13783645280，全面组织和协调本项目设计各项事宜，并代表乙方对信息的正确性和时限性负责。

第八条  设计阶段及成果

8.1 第一阶段：概念设计

8.1.1 此阶段自合同签订之日起展开工作。
8.1.2 乙方此阶段提交成果包括但不限于平面布置图、设计主题、风格、色调等文字说明及图片。原则上乙方提供三种设计风格倾向与甲方讨论。

8.1.3 本阶段提供2套A3彩色图册，及电子文档1份。

8.1.4 乙方设计文件提交后，甲方需协调原建筑设计单位，对乙方提出的平面优化建议就结构可行性、消防等方面进行审核。原建筑设计单位具有对平面进行最终审核的权利和责任。甲方需对乙方所设计的构思及概念图进行讨论并达成设计风格、功能布置及基本色调的统一认识，确定该项目工作范围内所有区域的风格倾向。

8.1.5 甲方认可乙方提交的该阶段设计成果后，给付乙方此阶段设计费用。

8.2 第二阶段：方案设计  

8.2.1 此阶段将于乙方上一阶段工作得到甲方书面确认之日起展开工作。

8.2.2 乙方此阶段提交文件包括但不限于设计说明、平面布置图、天花布置图、地材平面图、重点区域立面图、主要选材建议、家具及艺术陈设选型方案、重点空间效果图（公共部分效果图不超过12张）。

8.2.3 乙方此阶段需提出装修主材方案，并交由甲方审定，保证设计效果与装修选材一致。

8.2.4 本阶段提供4套A3彩色图册，及电子文档1份。

8.2.5 乙方的成果提交后，甲方需对成果进行审核，就整体设计风格、灯光设计、选材等事项提出审核意见，乙方应按照甲方意见进行调整至甲方认可。

8.2.6 甲方认可并书面确认该阶段设计成果后，给付乙方此阶段设计费用。

8.3 第三阶段：扩初图设计

8.3.1 此阶段将于乙方上一阶段工作得到甲方书面确认之日起展开工作。

8.3.2 乙方此阶段提交文件包括但不限于设计说明、平面图、天花图、地材图、平面综合布置图、天花综合布置图立面图、主要部位剖面图、主要节点图、材料表。

8.3.3 本阶段提供3套白图，及电子文档1份。

8.3.4 乙方的成果提交后，甲方需协调建筑设计单位进行图纸会审，以确定乙方提出的各机电专业设备末端定位设计，并就天花、地材、立面及重要节点做法等事项提出审核意见。同时乙方有义务协助甲方进行材料实地考察选定（限一次），当材料变更且甲方认为对室内效果造成较大影响时，乙方应重新出效果图（乙方免费重出一次，超出该次数的，自第二次起的效果图成本费用由甲方支付）。

8.3.5 甲方认可该阶段设计成果后，给付乙方此阶段设计费用。

8.4 第四阶段：施工图设计

8.4.1 此阶段将于乙方上一阶段工作得到甲方书面确认之日起展开工作。

8.4.2 乙方此阶段提交文件包括但不限于设计说明、平面图（平面、地材、天花、墙体尺寸等）、立面图、节点图、放大详图、机电设备末端布置图、物料表（含装饰材料、灯具、洁具、家具等）、室内装饰电气图。

8.4.3 本阶段提供8套盖章蓝图及电子文件（光盘）2套，其中包括用于内装饰设计审查报批所需设计文件(蓝图)1套及电子文件（光盘）1套。

8.4.4 乙方的成果提交后，甲方需对全套图纸设计内容提出审核意见，乙方应根据甲方的意见进行调整。

8.4.5 甲方认可该阶段设计成果后，给付乙方此阶段设计费用。

第九条  成果认定

9.1 乙方按本合同第八条规定完成各阶段设计图纸及相关文件，甲方书面认可的文件作为该阶段设计成果认定依据。

9.2 乙方交付各阶段设计成果后，甲方应在10个工作日内向乙方提出对该阶段设计成果的书面反馈意见或书面确认函。

第十条 设计费用及支付方式

10.1 设计费用：本合同暂定总价为小写¥490,000.00元，大写：人民币肆拾玖万元整（以下简称“合同总价款”），其中不含税价款为小写¥462,264.15元，大写：人民币肆拾陆万贰仟贰佰陆拾肆元壹角伍分，税金为小写¥27,735.85元，大写：人民币贰万柒仟柒佰叁拾伍元捌角伍分，增值税专用发票税率为6%。其中：

10.1.1 售楼部室内装饰设计费采用固定总价形式，此部分设计费固定总价为小写¥315,000.00元，大写：人民币叁拾壹万伍仟元整，其中不含税价款为小写¥297,169.81元，大写：人民币贰拾玖万柒仟壹佰陆拾玖元捌角壹分，税金为小写¥17,830.19元，大写：人民币壹万柒仟捌佰叁拾元壹角玖分，增值税专用发票税率为6%。
10.1.2 样板房、入户大堂、公共区域室内装饰设计费采用固定综合单价形式，此部分设计费暂定总价为小写¥175,000.00元，大写：人民币壹拾柒万伍仟元整，其中不含税价款为小写¥165,094.34元，大写：人民币壹拾陆万伍仟零玖拾肆元叁角肆分，税金为小写¥9,905.66元，大写：人民币玖仟玖佰零伍元陆角陆分，增值税专用发票税率为6%。
10.1.3 设计费总价为乙方妥善履行本合同约定全部义务后，甲方所应向乙方支付的全部费用，包含但不限于完成本合同项下全部设计成果、进行设计成果汇报等工作所发生的人工费、设计费、约定的差旅费（含乙方的交通、食宿等差旅费用）、材料费、修改/乙方自身引起的返工费、设计成果知识产权转让费用、管理费、利润及乙方所应缴纳的全部所有税费等全部费用。除此之外，甲方无需就本合同项下的设计工作向乙方或第三方支付其他任何费用。设计费总价金额最终以甲方审核并书面确认的结算金额为准。

10.1.4 本项目室内装饰设计限额指标如下，若因乙方原因设计成果超出以下指标要求，乙方需无偿配合甲方进行设计调整和优化，且设计周期不调整。

10.1.4.1 售楼部展厅区硬装设计限额造价为人民币：2800.00元/平方米。

10.1.4.2 售楼部展厅区软装设计限额造价为人民币：1500.00元/平方米。

10.1.4.3 售楼部办公区硬装设计限额造价为人民币：800.00元/平方米。

10.1.4.4 样板间硬装及软装设计限额造价为人民币：4800.00元/平方米。

10.1.4.5 首层入户大堂硬装设计限额造价为人民币：2000.00元/平方米，地下室入户大堂硬装设计限额造价为人民币：1500.00元/平方米。

10.1.4.6 主楼内标准层公共区域硬装设计限额造价为人民币：800.00元/平方米。
10.2结算方式：

10.2.1 售楼部室内装饰设计费结算价=售楼部室内装饰设计固定总价+需调整设计费±变更签证-应扣费用。

10.2.1.1 售楼部室内装饰实际设计面积与合同约定设计面积偏差在±5%以内（含5%）的，此部分设计费固定总价结算时不做调整，且不计取“需调整设计费”。

10.2.1.2 售楼部室内装饰实际设计面积与合同约定设计面积偏差超过±5%的，需调整设计费=【实际设计面积-合同约定设计面积×（1±5%）】×合同约定设计费固定综合单价。

（1）当实际设计面积大于合同约定设计面积时，上述公式中“（1±5%）”中的“±5%”取“+5%”。

（2）当实际设计面积小于合同约定设计面积时，上述公式中“（1±5%）”中的“±5%”取“-5%”。
10.2.2 样板间室内装饰设计费=实际设计套数×固定综合单价±变更签证-应扣费用。

10.2.3 入户大堂、公共区域室内装饰设计费=实际设计面积×固定综合单价±变更签证-应扣费用。
10.3 本设计费用不包括以下项目的支付：

10.3.1 施工现场驻场设计服务费。若甲方需乙方在现场施工期间提供驻场设计师，则乙方按照五千元/月·人收取施工现场设计配合费用，不足一个月的将按照一个月收取。甲方负责为乙方派驻人员提供现场办公室及基本办公条件，乙方及乙方驻场人员自行负责食宿及往返的差旅费。
10.3.2 本合同设计范围及服务内容以外的项目设计费；

10.3.3 呈交政府审批的费用；

10.3.4 编制预决算书的费用；

10.3.5 编制竣工图纸的费用；

10.3.6 除本合同约定的设计成果表达形式以外产生的费用，如动画制作；

10.3.7 本合同设计成果约定份数外附加的资料费用。

10.4 设计费支付方式：

10.4.1 合同签订后7个工作日内支付对应设计内容设计费的20%；

10.4.2 提交方案设计成果并经甲方确认后，7个工作日内支付对应设计内容设计费的30%；

10.4.3 提交施工图设计成果并经甲方确认后，7个工作日内支付对应设计内容设计费的40%；

10.4.4 对应设计内容的硬装、软装工程施工完成并验收合格后，7个工作日内支付对应设计内容的剩余设计费用；
10.4.5 甲方支付每笔设计费用前，乙方应向甲方提供相应等额、正规、有效的增值税专用发票，税率6%，否则甲方有权拒付相应的款项。
第十一条 发票开具要求及责任

11.1 乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

11.2 每次付款前乙方向甲方提供等额、正规、有效的增值税专用发票。

11.3 对发票不合规的约定

11.3.1 乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

11.3.2 因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价【20】% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

11.3 未按约定开具发票时的约定

乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价【20】% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

11.4 合同其它税务约定

11.4.1 如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

11.4.2 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第十二条 设计周期

乙方按照如下设计进度进行：

12.1 概念设计：10天（自合同签订之日起）；

12.2 方案设计：15天；

12.3 扩初图设计：15天；

12.4 施工图设计：15天。

注：以上各阶段计划时间需以甲方书面确认上一阶段设计成果为启动前提，且不包括甲方审图时间及国家法定节假日。

12.5 如乙方未能按合同规定时间提交设计成果（不可抗力除外）的，每逾期一天，按该阶段合同金额的万分之三向甲方支付违约金；延误超过30天或累计逾期达15日的，甲方有权解除本合同并要求乙方按照合同总价款的30%支付违约金。

12.6 乙方存在其他违约行为的，每出现一次/项，应向甲方支付违约金1000元；该等违约行为经甲方书面通知后7日内仍未纠正的，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总价款的30%支付违约金。

12.7 甲方须按合同条件的规定，按期支付设计费、以及经甲方审批后因甲方变更修改或因缓建而引致的增加工作所应支付的费用，若逾期支付，每逾期一天，按该阶段的应付未付款项金额的万分之三支付乙方，且提交成果时间顺延。
第十三条  设计修改、变更及额外服务

13.1 施工图经甲方签字认可后视为甲方已接受乙方设计成果，任何人不得擅自修改，如甲方提出修改，根据修改工作量，交付正式施工图的时间应相应顺延，顺延时间由甲乙双方另行协商。

13.2 甲方对设计方案做出重大变更，需要重新做设计时，双方应另订立合同或补充协议，原设计费用不退还，新设计费用由双方协商。

13.3 在任何一个设计阶段，设计成果文件经甲方书面确认之后，甲方要求修改图纸，必须书面通知乙方，若修改部分的工作量达到已完成工作量的30%以上（含30%）的，甲方按照本合同规定的设计单价及实际产生的工作量支付修改设计部分的费用。

13.4 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

第十四条  违约责任

14.1 甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费用。

14.2 因乙方责任造成设计工作重大返工或重作设计的，乙方不得另行收费及要求顺延工期，与此同时，对甲方的损失，乙方还应继续赔偿。

14.3 就乙方应承担的违约金、赔偿款等，甲方有权在应付未付款项中直接扣除。
第十五条  合同的终止

15.1 合同履行期间，因甲方自身原因要求终止或解除合同，甲方应提前十五天书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已支付的预付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已经进行的实际工作量，支付设计费用，本合同另有约定的除外。

15.2 合同生效后，乙方擅自终止服务或解除合同的，甲方有权拒付任何款项，与此同时，乙方应退回所有已收款项并向甲方支付合同总价10%的违约金。

15.3 在本合同履行期间，由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

15.4 未经甲方事先书面同意，乙方不得直接、间接或变相将合同或其部分所涉及的任何权利、利益或义务转让或分包给第三人，也不得变更设计团队人员，否则视为根本违约，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方退回所有已收款项并向甲方支付合同总价10%的违约金。

第十六条  设计文件的著作权（版权）

16.1 甲方向乙方支付本项目设计费后，乙方向甲方提供的阶段性成果及最终成果的著作权归甲方所有。

16.2 乙方对于设计施工完毕的项目，经甲方书面同意后可在相关推广活动宣传、推介等。
第十七条  送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道与长夏门街交叉口东100米，开元壹号售楼部
联系人及联系方式：张志超，0379-60198086
乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路中兴南路建正东方中心C座21层2109号
联系人及联系方式：朱琳琳，15136229399
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
第十八条  附则

18.1甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

18.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

18.3凡因执行本合同及其附件所发生或本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成，本合同的任何一方均同意向合同签订地（洛阳市洛龙区人民法院）提起诉讼。

18.4本项目的合同协议书、中标通知书、投标文件及附件、招标文件及答疑、设计任务书、以及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、以及就本合同未定事宜双方签订的补充协议等，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如相互之间出现矛盾，以最后签订的合同或文件为准。

18.5甲方与乙方明确，双方就本项目的权利义务关系仅由本合同及双方就本项目签订的生效合同确定，双方在其他项目上的争议和在任何与本项目无关的合同上的争议，不构成任何一方违反本合同及其他与本项目有关合同的理由，否则，责任方应承担违约责任，赔偿对方由此在本项目上造成的损失。

18.6本合同经双方签字并盖章后生效。本合同一式柒份，甲方持伍份，乙方持贰份，具有同等法律效力。
第十九条  合同附件

附件一：设计费价格清单

附件二：乙方团队成员名单

附件三：廉政合作协议

（以下无正文）

甲 方：洛阳浩德浩康置业有限公司        乙 方：河南励时装饰设计工程有限公司
法人代表：                       法人代表：

或授权委托人：                 或授权委托人：
税号：91410328MA9K9J8A5F                  税号：914101057270041846
账号：16122101040009795             账号：16049101040001025
开户行：中国农业银行股份有限公司洛宁县支行    开户行：农行郑州行政支行
签订日期：2021年12月   日                签订日期：2021年12月   日
附件一：设计费价格清单

	序号
	设计专业
	设计子项
	单位
	数量
	设计单价
（元/㎡）
	合价(元)
	备注

	1
	售楼部装饰设计
	展厅区域硬装设计
	㎡
	600
	450.00
	270000.00
	

	
	
	展厅区域软装设计
	㎡
	600
	75.00
	45000.00
	

	
	
	办公区域硬装设计
	㎡
	100
	0.00
	0.00
	

	2
	样板房
	软硬装及配套专业设计
	套
	2
	55000.00
	110000.00
	

	3
	入户大堂

(含首层及地下室)
	硬装设计
	㎡
	250
	200.00
	50000.00
	

	4
	楼内公共区域
	硬装设计
	㎡
	100
	150.00
	15000.00
	

	5
	合计
	
	490000.00
	

	6
	税金
	
	27735.85
	税率6%

	7
	不含税合计
	
	462264.15
	

	备注：
1、本合同价最终以定稿平面的建筑面积进行据实核算。
2、本合同价包含 5 次现场服务，但不包含驻场设计服务，如需提供，则按 5000 元/月·人进行计费。
3、本合同价包含 12 套施工蓝图及相关设计内容对应效果图的费用，效果图数量满足甲方要求。

4、本合同价不包含：建筑设计、幕墙设计、一次机电设计、结构设计、厨房设计、景观绿化设计。


附件二：乙方设计团队成员名单

	序号
	专业
	姓名
	专业年限
	拟担任本

工程的职务
	邮箱
	电话

	1
	装潢设计
	秦丽
	20
	项目总负责人
	Hnlishi2008@163.com


	0371-65677168

	2
	室内装潢设计
	王军
	19
	方案设计师
	
	

	3
	环境艺术
	王辰峰
	18
	方案设计师
	
	

	4
	室内设计
	宋晓丹
	5
	项目负责人
	
	

	5
	艺术设计
	周理杰
	9
	效果图负责人
	
	

	6
	艺术设计
	火 梦
	5
	效果图设计
	
	

	7
	室内装潢设计
	贾铭洋
	5
	施工图设计师
	
	

	8
	环境设计
	杨苗苗
	5
	施工图设计师
	
	

	9
	土木工程
	董培青
	10
	施工图设计师
	
	

	10
	工程管理
	李旭辉
	4
	施工图设计师
	
	

	11
	室内装潢设计
	张雨帆
	4
	施工图设计师
	
	

	12
	环境艺术
	常江明
	11
	施工图负责人
	
	

	13
	建筑装饰技术
	孟娜
	15
	暖通技术负责人
	
	

	14
	机电一体化
	李大海
	13
	电气设计技术负责人
	
	

	15
	建筑工程
	姜宁
	34
	给排水技术负责人
	
	

	16
	建筑工程
	王辉
	27
	技术负责人
	
	

	17
	工业与民用建筑
	周增强
	25
	技术总负责人
	
	

	18
	艺术设计
	王明明
	8
	软装负责人
	
	

	19
	平面设计
	刘 旭
	9
	软装设计师
	
	


附件三：

廉政合作协议
甲方：  洛阳浩德浩康置业有限公司  
乙方：河南励时装饰设计工程有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

[image: image2.jpg]N g
S fE it =

— CHINA GOOD HOUSE ESTATE
BEWET




（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（3）电话：集团首席风控官：13903793259

（4）电话：集团审计总监：18137710188

（5）电话：地产风控总监：18638357973

（6）电话：地产风控经理：15670305910

（7）直接和风控部人员约定场所当面举报。
四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司         乙方：河南励时装饰设计工程有限公司
签署日期：2021年12月   日            签署日期：2021年12月   日
洛阳浩德鑫置地有限公司   ADD:洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处（开元壹号）项目会所
　　　　　　　　                                                                                                                                                        


[image: image3.png]