开元壹号61商业地块项目基坑支护设计合同

补充协议（一）

成本代码：

合同编号：KYYH61B-JA-003-B01

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

日期：2021年12月  日

开元壹号61商业地块项目基坑支护设计合同补充协议（一）

甲方：     洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

鉴于：双方于2018年02月签订的合同编号为“KYYH61B-JA-003”的《开元壹号61商业地块项目基坑支护设计合同》（以下简称“原合同”），乙方已向甲方提交经专家设计评审通过后的设计图纸，现因万达商业方案调整，需对该项目基坑支护设计图纸进行调整并重新组织专家评审。

经双方协商一致签订本补充协议。

一、新增的设计内容及设计周期

1、根据甲方提供的商业方案调整基坑支护设计方案并重新组织专家评审，经专家评审通过后及时汇报甲方确认，并提供评审会的会议资料。

2、根据专家评审最终评审意见修改施工图纸并重新提供修改后的正式基坑支护施工图（纸质版，一式捌份）。

3、双方一致同意：本次设计调整后，如因万达商业方案再次调整且需要再次进行基坑支护设计调整的，乙方应无条件免费进行相应的设计及施工图调整；如该项调整需再次进行专家评审的，评审费用由甲方承担，每次费用10000.00元，但乙方应负责组织专家评审会。

4、本次施工图修改设计工期为10日历天，开始时间以甲方工程师书面通知之日为准。

二、新增的设计内容合同价款

新增设计/服务采用固定总价包干形式，固定总价为小写：¥50000.00元，大写：人民币伍万元整，不含税金额为小写：¥47169.81元，大写：人民币肆万柒仟壹佰陆拾玖元捌角壹分，税金为小写：¥2830.19元，大写：人民币贰仟捌佰叁拾元壹角玖分，增值税专用发票税率为6%，其中：

1、图纸设计费固定总价为小写：¥40000.00元，大写：人民币肆万元整，不含税金额为小写：¥37735.85元，大写：人民币叁万柒仟柒佰叁拾伍元捌角伍分，税金为小写：¥2264.15元，大写：人民币贰仟贰佰陆拾肆元壹角伍分，增值税专用发票税率为6%。

2、专家评审费固定总价为小写：¥10000.00元，大写：人民币壹万元整，不含税金额为小写：¥9433.96元，大写：人民币玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分，税金为小写：¥566.04元，大写：人民币伍佰陆拾陆元零肆分，增值税专用发票税率为6%。

三、其他

1、本补充协议为原合同《开元壹号61商业地块项目基坑支护设计合同》的补充约定，是原合同不可分割的组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准，本补充协议与原合同约定不一致的以本补充协议为准。

2、本协议自双方盖章之日起生效，一式 捌 份，甲方执 伍 份，乙方执 叁 份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司      乙 方：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 
法定代表人：                 法定代表人：
或授权委托人：            或授权委托人：
税号：914103005542480325       税号：91410300706563606C
账户：413062200018170292470      账户：
开户行：交行洛阳分行西苑支行      开户行：
日期：2021年12月  日                日期：2021年12月  日