开元壹号61商业地块项目基坑支护设计合同

补充协议（一）

合同编号：KYYH61B-JA-003-B01

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

日期：2021年12月  日

开元壹号61商业地块项目基坑支护设计合同补充协议（一）

甲方：     洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

鉴于：双方于2018年02月签订的合同编号为“KYYH61B-JA-003”的《开元壹号61商业地块项目基坑支护设计合同》（以下简称“原合同”），乙方已向甲方提交经专家设计评审通过后的设计图纸，现因万达商业方案调整，需对该项目基坑支护设计图纸进行调整并重新组织专家评审。

经双方协商一致签订本补充协议。

一、新增的设计内容及设计周期

1、根据甲方提供的商业方案调整基坑支护设计方案并重新组织专家评审，经专家评审通过后及时汇报甲方确认，并提供评审会的会议资料。

2、根据专家评审最终评审意见修改施工图纸并重新提供修改后的正式基坑支护施工图（纸质版，一式捌份）。

3、双方一致同意：本次设计调整后，如因万达商业方案再次调整且需要再次进行基坑支护设计调整的，乙方应无条件免费进行相应的设计及施工图调整；如该项调整需再次进行专家评审的，评审费用由甲方承担，每次费用10000.00元，但乙方应负责组织专家评审会。

4、本次施工图修改设计工期为10日历天，开始时间以甲方工程师书面通知之日为准。

二、新增的设计内容合同价款

新增设计/服务采用固定总价包干形式，固定总价为小写：¥50000.00元，大写：人民币伍万元整，不含税金额为小写：¥47169.81元，大写：人民币肆万柒仟壹佰陆拾玖元捌角壹分，税金为小写：¥2830.19元，大写：人民币贰仟捌佰叁拾元壹角玖分，增值税专用发票税率为6%，其中：

1、图纸设计费固定总价为小写：¥40000.00元，大写：人民币肆万元整，不含税金额为小写：¥37735.85元，大写：人民币叁万柒仟柒佰叁拾伍元捌角伍分，税金为小写：¥2264.15元，大写：人民币贰仟贰佰陆拾肆元壹角伍分，增值税专用发票税率为6%。

2、专家评审费固定总价为小写：¥10000.00元，大写：人民币壹万元整，不含税金额为小写：¥9433.96元，大写：人民币玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分，税金为小写：¥566.04元，大写：人民币伍佰陆拾陆元零肆分，增值税专用发票税率为6%。

三、其他

1、本补充协议为原合同《开元壹号61商业地块项目基坑支护设计合同》的补充约定，是原合同不可分割的组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准，本补充协议与原合同约定不一致的以本补充协议为准。

2、本协议自双方签字并盖章之日起生效，一式 捌 份，甲方执 伍 份，乙方执 叁 份，均具同等法律效力。

3、补充协议附件：廉政合作协议。

（以下无正文）

甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司      乙 方：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 
法定代表人：                 法定代表人：
或授权委托人：            或授权委托人：
税号：914103005542480325       税号：91410300706563606C
账户：00000061411416707012       账户：41001501110050201587
开户行：洛阳农村商业银行股份有限公司李楼支行 开户行：建行洛阳分行
日期：2021年12月  日                日期：2021年12月  日

附件：

廉政合作协议

甲方：     洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（3）电话：集团首席风控官：13903793259

（4）电话：集团审计总监：18137710188

（5）电话：地产风控总监：18638357973

（6）电话：地产风控经理：15670305910

（7）直接和风控部人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司          乙方：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

签署日期：2021年12月   日            签署日期：2021年12月   日