《山水文苑项目电力设计合同 》

补充协议

成本代码：        2.3.5

合同编号： SSWY.01-QQ-033-B01

发 包 人：洛阳莘子园置业有限公司

设 计 人：河南大地勘察设计有限公司洛阳分公司

签订时间： 2022年 1 月  日

发包人（甲方）：洛阳莘子园置业有限公司

设计人（乙方）：河南大地勘察设计有限公司洛阳分公司

鉴于：甲方、乙方于2020年6月10日签订合同编号为“SSWY.01-QQ-033”的《山水文苑项目电力设计合同》（以下简称“原合同”）。

现双方在协商一致的基础上，就增加宜阳山水文苑项目临时外网供配电工程设计工作的相关事宜达成如下补充协议。

- 增加设计工作如下

1、临时外网供配电工程进线一：由10KV下锦线15#电缆分接箱出一路主线电源（ZC-YJLV22-7/10-3X400）引至小区内1#居民配进线柜，该线路长度约1公里。

2、临时外网供配电工程进线二：由10KV下叶线29#杆下火新建电缆沿埋管敷设引至小区附近新建环网分接箱，经新建落地计量及智能开关出一路备用电源（ZC-YJLV22-7/10-3X240）引至小区内公用配备用进线柜，该线路长度约5公里。

- 增加设计工作增加的设计费金额

固定含税总价为¥18000.00元大写人民币壹万捌仟元整。其中不含税金额为¥16981.13元（大写人民币壹万陆仟玖佰捌拾壹元壹角叁分），增值税税金为¥1018.87元（大写人民币壹仟零壹拾捌元捌角柒分），税率 6 %。

- 本协议设计费付款方式

- 乙方完成方案设计及施工图设计并提交经供电局相关部门审核通过的全部图纸及相关资料（含电子文档）经发包人确认完成后，支付至本补充协议金额的70%；

- 乙方在供配电施工招标阶段、施工阶段配合完毕且工程施工完成后，支付至本补充协议金额的90%；

- 临时外网供配电工程竣工验收合格，通电完成后，支付至本补充协议金额的100%；

4、每次付款前，乙方应按甲方要求出具等额合法有效的增值税专用发票；乙方不能提供发票的，甲方有权拒绝支付相应价款并不承担违约责任。

四、其他

1、本补充协议为原合同的重要组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准；本补充协议与原合同约定不一致的内容，以本补充协议为准。

2、本补充协议在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本补充协议自双方签字并盖章之日起生效，一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰分、均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方：洛阳莘子园置业有限公司      乙  方：河南大地勘察设计有限公司洛阳分公司

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

日  期：2022年1月  日             日  期：2022年1月  日