开元壹号62地块施工总承包合同

补充协议

成本代码：        3.2.1.3

合同编号： KKYH.62-IA-028-B004

发 包 人：洛阳浩德鑫置地有限公司

承 包 人：中国建筑第五工程局有限公司

签订时间： 2022年 2 月  日

发包人（甲方）：洛阳浩德鑫置地有限公司

承包人（乙方）：中国建筑第五工程局有限公司

鉴于：甲方、乙方于2019年7月6日签订合同编号为“KYYH.62-JA-028”的《开元壹号62#地块施工总承包工程合同》（以下简称“原合同”）。

现双方在协商一致的基础上，就原合同签订本补充协议。

一、原合同第4条工程承包范围增加：屋面防水维修，总价包干含税金额为¥654000元（大写人民币陆拾伍万肆仟元整）。其中不含税金额为¥600000元（大写人民币陆拾万元整），增值税税金为¥54000元（大写人民币伍万肆仟元整），税率9%。详见《工程量清单计价表》

二、工期：具体开工时间以甲方通知为准，乙方承诺满足甲方的工期要求。

三、付款方式：屋面防水维修工程全部完成并经甲方验收合格后付至双方确认价款的 97％，剩余款项（ 即3%）作为质保金，质保期满后无息退还剩余质保金（若有），质保期伍年，自甲方验收合格之日起算。

四、其他

1、本补充协议为原合同的补充约定，是原合同不可分割的组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准；本补充协议与原合同约定不一致的以本补充协议为准。

2、本补充协议在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方可向甲方所在地法院提起诉讼。

3、本补充协议自三方盖章之日起生效，一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

五、工程量清单计价表

| 工程名称：开元壹号62地块屋面防水零星工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 工艺做法及材料说明 |
| 一 | 办公楼屋面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温拆除 | m2 | 10.00 | 950.50 | 9505 |  |
| 2 | 防水保护层拆除 | m2 | 22.00 | 950.50 | 20911 |  |
| 3 | 屋面防水 | m2 | 130.00 | 950.50 | 123565 | 3mm+4mmSBS防水卷材（Ⅱ型）、品牌为驼峰 |
| 4 | 上翻处防水 | m2 | 90.00 | 350.00 | 31500 | 4mmSBS带页岩防水卷材、品牌为驼峰 |
| 5 | 细石混凝土保护层 | m2 | 50.00 | 950.50 | 47525 | 50mm厚C20细石混凝土保护层 |
| 6 | 平面变形缝及女儿墙处防水 | m2 | 90.00 | 120.00 | 10800 | 4mmSBS带页岩防水卷材、品牌为驼峰 |
|  | 小计 |  |  |  | 243806 |  |
| 二 | 接待中心屋面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 细石混凝土保护层 | m2 | 90 | 2641 | 237690 | 平均100mm厚C20细石混凝土保护层 |
| 2 | 细石混凝土找坡 | m2 | 5 | 2641 | 13205 | 放线、找坡、找平 |
| 3 | 上翻梁开洞 | 个 | 100 | 60 | 6000 | 开洞直径110mm |
|  | 小计 |  |  |  | 256895 |  |
| 三 | 财务室顶屋面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保护层拆除 | ㎡ | 22 | 200 | 4400 | 零星用工 |
| 2 | 保温拆除 | ㎡ | 10 | 200 | 2000 | 零星用工 |
| 3 | 屋面防水 | ㎡ | 130 | 200 | 26000 | 3mm+4mmSBS防水卷材（Ⅱ型）、品牌为驼峰 |
| 4 | 立面防水 | ㎡ | 90 | 60 | 5400 | 4mmSBS带页岩防水卷材、品牌为驼峰 |
|  | 小计 |  |  |  | 37800 |  |
| 四 | 铝板内雨水管维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶铝板缝拆除 | 米 | 13.00 | 350.00 | 4550 | 原打胶清理修复，部分拆除 |
| 2 | 顶铝板缝打胶 | 米 | 20.00 | 350.00 | 7000 | 耐候结构胶 |
|  | 小计 |  |  |  | 11550 |  |
| 五 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料搬运 | 项 | 1.00 | 20000.00 | 20000 |  |
| 2 | 垃圾清运费 | 项 | 1.00 | 10000.0 | 10000 | 含垃圾外运 |
| 3 | 机械费 | 项 | 1.00 | 20000.0 | 20000 | 吊车、地泵、汽车泵 |
| 小计 |  |  |  |  | 50000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 600051 |  |
| 税金 |  | 9% |  |  | 54005 |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 654056 |  |
| 最终优惠金额：654000元 |  |  |  |  |  |  |

（以下无正文、为盖章页）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司           乙方：中国建筑第五工程局有限公司

日期： 2022年2月 日                  日期：2022年2月  日