《开元壹号62地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂

精装修工程》

补充协议

   成本代码：3.3.1
   合同编号：KYYH.62-JA-090-B001

   发 包 人：洛阳浩德鑫置地有限公司    

   承 包 人：河南鼎甲装饰工程有限公司
   签订日期：2022年3月5日

《开元壹号62地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修

工程合同》补充协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

鉴于：

甲乙双方于2022年7月15日签订编号为 KYYH.62-JA-090 《开元壹号62地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程合同》（以下简称“原合同”）。

现双方在协商一致的基础上，就原合同签订本补充协议，以资共同遵守：
1、原合同第二条工程承包范围增加，增加开元壹号62地块一期大堂负一负二层装修工程施工费用，增加暂定金额¥569135元（大写人民币：伍拾陆万玖仟壹佰叁拾伍元整），增加后合同暂定含税金额为¥3139135元（大写：叁佰壹拾叁万玖仟壹佰叁拾伍元），税率9%，最终以结算金额为准。

2、工期：暂定2022年3月5日进场，计划5月20日竣工。具体进场时间以甲方实际要求为准。
3、计价依据：结合市场价格按原合同执行。
4、付款周期：随原合同约定的付款节点支付。
5、本补充协议为原合同不可分割的组成部分，如与原合同条款有冲突或不一致的，以本补充协议约定的为准；本补充协议未提及的内容及条款，如工程质量、权利义务、违约责任等按原合同执行。

6、本补充协议文本壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，各份具同等法律效力。

7、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文。）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

日期： 2022年3月5日                  日期：2021年3月5日 

附件1：廉政合作协议
廉政合作协议
甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
三.为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com；
[image: image1.png]


（3）电话：集团首席风控官：13903793259；
（4）电话：集团审计总监：18137710188；
（5）电话：地产风控总监：18638357973；
（6）电话：地产风控经理：15670305910；

（7）直接和风控人员约定场所当面举报。

四.甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司       乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司 

签署日期：2022.3                           签署日期：2022.3 
附件2：增加费用清单（另附）
