人防地下室实测绘委托合同

委托方（甲方）：洛阳莘子园置业有限公司

受托方（乙方）：洛阳新致荣测绘技术咨询有限公司

甲方自愿委托乙方进行房产测绘，依据《中华人民共和国民法典》，经双方协商达成如下协议：

- 人防测绘项目的基本情况：

  - 项目名称： 山水文苑人防项目

  - 项目坐落： 香鹿山镇滨河北路北侧、经二路西侧

  - 总面积约为： 5965.18 ㎡

- 测绘目的：办理人防工程竣工验收备案。

委托测绘的内容包括： 山水文苑人防地下室建筑面积实测绘。

- 为保证本次测绘活动的合法性和测绘成果的准确性，甲方应向乙方无偿提交一切有关的证件、资料，并保证所有证件资料真实可靠。如有虚假和不实之处，一切后果由甲方自负。应提交文件、资料如下：

  - 有效的营业执照或法人身份证（复印件）；

  - 国有土地使用权证或合法的土地使用证明（复印件）；

  - 建筑工程规划许可证（复印件）；

  - 正式批准的人防工程施工图审查意见书、施工图设计文件和有关设计变更资料、人防竣工图（包括全套建筑图、建筑总平面图、平时平面图和战时平面图齐全，应包括剖面图、战时平面图应标明人防建筑面积范围线），及相应的电子图。

- 作业依据：

- 《人民防空工程建设管理规定》（[2003]国人防办字第18号）

- 《人民防空地下室设计规范》 （GB50038-2005）。

- 《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）

- 《河南省建设工程项目联合测绘技术导则》（豫工程改革办〔2020〕5号）。

- 项目委托方依照双方合同约定向受托方提供的：防控地下室设计方案、施工图设计文件、竣工图纸等。

- 提交成果：

根据委托方提供的资料进行人防地下室实测绘，并提供满足办理人防竣工备案要求的相关测绘成果报告（纸质版，一式   份）。乙方仅负责配合该项目技术对接。

- 时间要求：

根据甲方及测绘项目的技术质量等其他要求，本合同工期自甲方提供材料齐全之日起15个工作日内完成并提供符合人防竣工备案的测绘报告。若有逾期，每延误一日，应向甲方支付违约金   元；逾期超过   的，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总金额的30%支付违约金。

- 本测绘项目费用为：

经双方友好协商确定

- 人防建筑面积实测绘：1.8元/平方米，总面积约为：5965.18㎡，共计：10737.32元。据实结算，最终以实测面积为准。

- 人防工程坐标点共计：22点，单价：200元/点，共计：4400元。据实结算，最终以实测为准。

以上项目费用共计：15137元（含税，大写金额：壹万伍仟壹佰叁拾柒元整元整）。

自合同签订完成后 3日内甲方应向乙方预先支付50%测绘费 7568元，乙方提交测绘成果并经竣工备案完成后 3日内甲方一次性支付剩余的费用。甲方每次付款前，乙方应向甲方提供等额有效的增值税专用发票（项目：   ，税率：   %），否则，甲方有权延迟付款而不视为违约。

- 甲方在测绘工作期间应积极为乙方工作提供相应的便利条件。如遇不可抗力，双方可协商延长工作日期。

- 测绘成果由甲方逐项认真校对，甲方经审核后应在测绘成果验收单上签字盖章，以示认同，乙方应知悉甲方的认同不应被视为同时满足人防竣工备案要求。

- 本合同签订后，双方应严格按照合同条款履行。如单方违约，所造成的损失由责任方承担。如乙方提供的测绘成果不符合相关部门要求，乙方应负责予以重测或采取补救措施（补救措施不得超过
   日），以达到质量要求，并承担相关所有费用，与此同时，造成逾期完成的违约责任由乙方承担。

- 未尽事宜，双方可另行协商或签订补充协议。

- 本合同自双方签字盖章后生效。乙方工作完成，甲方结清费用后，本合同自动终止。

- 本协议一式两份，双方各持一份。

甲方（签章）：                     乙方（签章）：

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

开户银行：                        开户银行：中国工商银行洛阳分行涧西支行

转账账号：                        转账账号：1705020809200079490

联系电话：                        联系电话：

签订日期：    年   月  日         签订日期：    年   月  日