洛宁山水文苑清表及土方开挖工程施工合同

补充协议

成本代码：        3.1.4

合同编号： LNSSWY-JA-001-B001

发 包 人：洛阳浩德浩康置业有限公司

承 包 人：中屾道路运输（河南）有限公司

签订时间： 2022年 4 月   日

发包人（甲方）：洛阳浩德浩康置业有限公司

承包人（乙方）：中屾道路运输（河南）有限公司

鉴于：甲方、乙方于2021年12月6日签订合同编号为“LNSSWY-JA-001”的《洛宁山水文苑清表及土方开挖工程施工合同》（以下简称“原合同”）。

现双方在协商一致的基础上，就原合同签订本补充协议。

- 原合同第九条中的第2项更改为：每六栋楼土方开挖完成且经甲方及监理验收合格后，支付该批次土方开挖及倒运相应合同金额的80%，乙方配合甲方结算完成后付清尾款。

- 原合同附件一工程量清单土方挖运及破除的第2项土方场内倒运（地块场内）和第3项土方场内倒运（各地块间）综合单价更改为：15元/m³(此项费用不包含覆盖土工布)。

- 原合同附件一工程量清单卵石挖运的第1项卵石挖运价差及出售综合单价更改为：-15元/m³。

- 原合同附件一机械台班单价的第6项50装载机综合单价更改为：2300元/台班。

五、工程价款：

合同暂定总价为￥725,250.00元整（人民币大写：柒拾贰万伍仟贰佰元整）（以下简称“合同总价”），其中，不含税金额665,366.97元，人民币大写：陆拾陆万伍仟叁佰陆拾陆元玖角柒分；增值税率9%，增值税额59,883.03元，人民币大写：伍万玖仟捌佰捌拾叁元零叁分。

合同暂定总价按土方挖运、破除及卵石挖运费用计入，机械零星台班工程量按现场甲方签字确认的实际发生量为准，在结算时计入。本次暂定总价不含机械零星台班价格。以上价格含9%增值税专用发票。

甲方每次付款前，乙方应当提供合法有效等额增值税专用发票；否则，甲方有权延迟支付而不视为违约。

综合单价详见附件一。

六、以上价格效力时间自原合同生效之日起至原合同履行终止或协议解除。

七、其他

1、本补充协议为原合同的补充约定，是原合同不可分割的组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准；本补充协议与原合同约定不一致的以本补充协议为准。

2、本补充协议在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方可向合同签订地法院提起诉讼。

3、本补充协议自三方盖章之日起生效，一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

4、合同签订地：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼

八、合同附件

附件一 工程量清单

（以下无正文、为盖章页）

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司          乙方：中屾道路运输（河南）有限公司

日期： 2022年4月   日                 日期：2022年4月   日

附件一

工程量清单

| 序号 | 项目 | 暂估数量 | 单位 | 综合单价 （元/m³） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方挖运及破除 |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖、场外倒运（含沙子）： 1、包括定位放线、开挖（含表层砼地面及道路、土层内淤泥/流沙、冻土等）、装车、倒运等全部操作过程，以及穿过、破碎任何土质、风化岩层及所遇到的小于1m³的孤石破除，留设、维护出土坡道，清理土方、基坑内及场区内土方外排等，并交纳排放费用。 2、开挖方式自定，运距考虑在综合单价内。 3、其它内容：车辆冲洗设备、洗车台、雾炮、洒水车、盖网（土工布，包括进场之前整个地块的全覆盖）、扬尘治理所产生的罚款、机械进出场、场地内行车道路铺设、各种地表附着物、苗木移除及各类垃圾处理等费用。 | 2,000.00 | m³ | 24 | 48,000.00 |
| 2 | 土方场内倒运（地块场内）： 1、包括定位放线、开挖、装车、倒运等全部操作过程，以及穿过、破碎任何土质、风化岩层及所遇到的小于1m³的孤石破除，留设、维护出土坡道，清理土方、场地内土方平整。开挖方式自定,转运至发包人指定的位置，运距综合考虑，并堆集整齐。 2、其它内容：车辆冲洗设备、洗车台、雾炮、洒水车、扬尘治理所产生的罚款、机械进出场、场地内行车道路铺设、各种地表附着物、苗木移除及各类垃圾处理等费用。 | 18000 | m³ | 15 | 270,000.00 |
| 3 | 土方场内倒运（各地块间）： 1、包括定位放线、开挖、装车、倒运等全部操作过程，以及穿过、破碎任何土质、风化岩层及所遇到的小于1m³的孤石破除，留设、维护出土坡道，清理土方、场地内土方平整。开挖方式自定,转运至发包人指定的位置，运距综合考虑，并堆集整齐。 2、其它内容：车辆冲洗设备、洗车台、雾炮、洒水车、扬尘治理所产生的罚款、机械进出场、场地内行车道路铺设、各种地表附着物、苗木移除及各类垃圾处理等费用。 | 35000 | m³ | 15 | 525,000.00 |
| 4 | 各类基础破除： 1、工作内容：工业厂房及普通住宅等各种类型的基础破除，并不仅限于钢筋混凝土及砖基础，所需的人工费用、机械费用等 2、类型：垫层、独立基础及桩基础（单个大于3立方米），机械设备基础，筏板基础； 3、其它内容：车辆冲洗设备、洗车台、雾炮、洒水车、盖网（土工布，包括进场之前整个地块的全覆盖）、扬尘治理所产生的罚款、机械进出场、场地内行车道路铺设、各种地表附着物、苗木移除及各类垃圾处理等费用。 | 50 | m³ | 45 | 2,250.00 |
| 5 | 小计（元） | 845250 |  |  |  |
| 二 | 卵石挖运 |  |  |  |  |
| 1 | 卵石挖运价差及出售单价: 1、基坑中挖出可售砂石(子)要实时测量，工程量要从土方开挖工程量中扣除，不支付相应开挖及倒运费用。所有挖出的砂石(子)都由承包人竞争报价（毛料石根据自身协调公关能力，竞争性报价，可报0，可报正数，也可报负数）。 2、其它内容：车辆冲洗设备、洗车台、雾炮、洒水车、盖网（土工布，包括进场之前整个地块的全覆盖）、扬尘治理所产生的罚款、机械进出场、场地内行车道路铺设、各种地表附着物、苗木移除及各类垃圾处理等费用。 | 8,000.00 | m³ | -15 | -120,000.00 |
| 2 | 小计（元） | -120000 |  |  |  |
| 三 | 总价合计（元） | 725250 |  |  |  |
| 备注：1、本合同总价为暂定总价，工程量为暂定工程量，实际工程量按现场实际为准。 |  |  |  |  |  |
| 2、现场挖运毛料用于本项目的回填价格按土方开挖内倒价格计入结算。 |  |  |  |  |  |
| 3、原则上禁止毛料外运出场地。如若实际需要外运，需要甲方签字确认。 |  |  |  |  |  |
| 4、现场外购级配较好、满足设计回填要求的毛料价格实际发生时以认价形式进行结算。 |  |  |  |  |  |
| - 以上价格含9%增值税专用发票。 机械台班单价. 序号; 名称及工作内容; 综合单价 （元/台班）; 备注; 备注. 1; 320挖掘机; 2700. 2; 250挖掘机; 2300. 3; 55挖掘机; 1100. 4; 320液压破碎机; 3600. 5; 240液压破碎机; 3100. 6; 50装载机; 2300. 7; 35装载机; 1300. 8; 25T震动压路机; 2500. |
| 备注：机械零星台班工程量按现场甲方签字确认的实际发生量为准，在结算时计入，本次暂定总价不含此部分价格。以上价格含9%增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |