[image: image1.jpg]I

S





     《宜阳山水文苑项目7#、10#、11#、12#、13#楼外墙漆合同》
补充协议
           成本代码：        3.2.1.7       
           合同编号： SSWY.01-JA-075-B01 
发 包 人：洛阳莘子园置业有限公司
承 包 人：郑州诺金装饰工程有限公司
签订时间： 2022年 10 月 8 日
发包人（甲方）：洛阳莘子园置业有限公司
承包人（乙方）：郑州诺金装饰工程有限公司
鉴于：甲方、乙方于2021年6月4日签订合同编号为“SSWY.01-JA-075”的《宜阳山水文苑项目7#、10#、11#、12#、13#楼外墙漆合同合同》（以下简称“原合同”）。
现双方在协商一致的基础上，就增加外墙漆工程量范围相关事宜达成如下补充协议。
增加外墙漆工程量范围说明：
1、经现场实际核算，外墙岩彩漆面积增加12199.24m2，外墙平涂面积增加3289.64m2，雨水管涂料面积增加1071.26m2。

2、增加的外墙涂料工程量及价格详见附件一《外墙工程量清单》。结算以实际工程量据实结算。

补充协议金额（即增加外墙漆的金额）
暂定含税总价为¥829357.69 元（大写人民币捌拾贰万玖仟叁佰伍拾柒元陆角玖分）。其中不含税金额为¥760878.62元（大写人民币柒拾陆万零捌佰柒拾捌元陆角贰分，以下简称“总价款”），增值税税金为¥68479.08元（大写人民币陆万捌仟肆佰柒拾玖元零捌分），税率 9 %。除此之外，甲方不再向乙方或任意第三方支付任何费用。
本协议付款方式
按原合同约定的付款方式执行。
四、其他
1、本补充协议为原合同的重要组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准；本补充协议与原合同约定不一致的内容，以本补充协议为准。 

2、本补充协议自双方签字并盖章之日起生效，一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰分、均具有同等法律效力。
甲  方：洛阳莘子园置业有限公司      乙  方：郑州诺金装饰工程有限公司
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
签订日期： 2022 年 10 月 8 日        签订日期： 2022年 10 月 8 日
1

[image: image1.jpg]