关于开元壹号·天逸项目设计费用支付申请的情况说明

开元壹号·天逸（66#地块）项目，方案及施工图设计单位为深圳市联合创艺建筑设计有限公司。设计合同暂定总额为761369元，目前第一个付款节点（定金）约7.6万元已支付完成。

项目于2022年8月25日规划方案专家评审会至今未通过规划报批，方案及施工图设计工作存在反复。鉴于公司进度要求，设计工作依据市专委会版方案推进，先行出具基础施工图。目前方案及施工图设计工作同时进行，现申请项目公司支付设计合同第二个付款节点（提交总图及方案报批成果，通过政府审批并经甲方认可后，支付总设计费的20%计152273.80元）的部分费用，暂定10万元并于1月7日前支付完成，以确保设计工作的正常推进，请领导批示。

设计研发部

2022年12月28日