工程款支付申请单

编号：001

| 项目名称 | 栾川山水文苑项目S1暖气工程施工 | 施工单位 | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 《栾川山水文苑项目S1 地块暖气工程施工及经营/供暖服务》 | 合同编号 | LCS1-JP-071 |
| 致： 栾川县浩德颐康文旅有限公司 根据我方与贵单位签订《栾川山水文苑项目S1 地块暖气工程施工及经营/供暖服务》合同第六款第1条1.2条款约定：本期所有主材（管道）进场后 7 日内付至本期热力管网施工部分金额的 50%，金额为：¥800000.00 元（大写：人民币捌拾万元整）；现一期所有主材（管道）已经到达现场并经监理及甲方验收合格，满足合同的约定，现申请该部分费用，金额800000元（大写：捌拾万元整），请予以批准。 开户行及帐号：中国建设银行股份有限公司德州湖滨支行 37050184616209999999 施工单位（章）： 项目经理： 日期： |  |  |  |

备注：本表做为支付工程款的附件。