[image: image1.png]


           居民用户管道燃气设施配套合同

合同编号：                 
居民用户管道燃气设施配套合同
工程名称：    山水文苑项目天然气安装工程            

             甲    方：  洛阳浩德浩康置业有限公司    
             乙    方：洛宁华润燃气有限公司       
居民用户管道燃气设施配套合同（多层、高层 ）

甲方：  洛阳浩德浩康置业有限公司     

乙方：  洛宁华润燃气有限公司       
根据《中华人民共和国民法典》、《城镇燃气管理条例》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方就管道燃气设施配套项目（以下简称“项目”）协商一致，并达成如下约定 。

第一条 项目概况

 （一）项目名称： 山水文苑  

（二）项目地点：  洛宁县新宁大道与姑洗路交叉口    
（三）项目规模：

本项目居民用户共计 215  户。其中：

1、多层用户   215  户；
2、高层用户      /  户；
3、（其他类型）   /    户。

（四）项目内容：

乙方负责组织完成项目的设计、施工、竣工验收工作，具体工作内容及范围以施工设计图纸为准。本合同约定施工范围为甲方红线内。
（五）设计图号：__________________                                                                                                                                                         

第二条 合同价款及付款方式

 (一) 合同价款

根据政府物价部门批准的收费文件或双方充分协商结果，收费标准为人民币  3200   元/户。按照项目规模，甲方应向乙方支付合同价款合计为人民币（大写）             （￥ 688000 元）（具体结算价款以乙方实际安装户数进行调整，其中不含增值税金额667961.17元、增值税20038.83元，增值税税率3%；依据国家及税法政策相关规定，适用税率若遇调整的，在原合同不含税单价、不含税金额不变的基础上，按照新适用税率同步调整含税单价、金额）。
如有中、低压管网的道路修复、调压站基础、绿化赔偿及下水管道损坏修复用等其它原因或客户有特殊要求，工程费用超出以上收费范围的，双方另行签定补充协议。

  （二） 甲方采用下列第1种付款方式

1、一次性付款：甲方应当在本合同签订  10  日内，向乙方一次性付清项目合同价款。

2、分期付款：甲方应该在本合同签订七日内，向乙方支付本合同总价款的（    元，大写：     ），施工完毕竣工验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同价款的40%，（    元，大写：    ）。每次付款前乙方提供增值税专用发票作为付款依据。乙方逾期付款的，每逾期一天按逾期金额的1%承担违约责任。

（三） 甲方应以银行转账方式支付合同价款至乙方如下银行账户：

开户单位名称：洛宁华润燃气有限公司     
开   户   行：中国银行洛宁支行         
账        号： 253330688192            

第三条 项目工期

（一）本项目实施工期为 90   日历天，从乙方按本合同约定收到合同价款后施工单位实际进场之日起计算。如遇特殊原因，双方另行协商工期。

（二）合同履行过程中，出现下列情况的，工期顺延：

1、甲方不具备开工或施工条件；

2、由于甲方原因变更计划、资料提供不及时、不齐备或与现场实际情况不符的或提出修改施工图的；

3、甲方不按本合同约定支付有关合同价款；

4、项目进展过程中出现因甲方配合或协调不及时而导致项目施工整体、局部或暂时受阻并且造成施工停顿； 

5、因不可抗力事件导致工程停工；

6、政府行为导致工程停工；

7、第三方干扰，致使无法施工；

8、需配合道路新建燃气管线造成工期顺延或停工的；

9、出现其他非乙方原因导致工期延误的。

10、未按照约定时间进场甲方有权利进行追究违约责任
第四条 项目建设
（一）甲、乙双方应指定专门人员就项目的设计和现场施工进行协调。

（二）施工前，甲方应对乙方提供的施工设计图进行确认。经确认后的施工设计图，若因甲方原因需变更设计的，变更的设计费用及相关工程费用由甲方承担。乙方提供设计图纸和方案若因乙方设计原因，甲方不承担任何变更费用。
（三）甲方应提供本工程所需的部分设备、材料、动力，包括但不限于施工所需的用水、用电及发电机组等动力、设备，以及双方根据工程具体情况商定的由甲方提供的材料等。根据设计方案，由甲方自购或安装的设施（包括但不限于用气设备等），甲方应保证其所提供的设备、材料、动力符合相应质量安全标准，并及时提供给乙方使用。甲方应负责在置换通气前安装、调试到位；否则，燃气工程不予置换通气。

（四）对于隐蔽工程，乙方通知甲方或监理进行确认，甲方或监理应到场确认。若经乙方通知后24小时内甲方仍未到场确认的，视为甲方认可。

（五）在施工过程中，甲方应积极配合，做好现场协调工作，排除第三方干扰，确保无障碍施工。如因甲方与第三方协调、配合原因导致停工，由此造成的损失均由甲方承担。

（六）乙方应当按照项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受政府安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
（七）在项目施工期间，乙方有义务对已安装的燃气管道和设备设施进行保护，并保证燃气管道及设施与其他建筑物的安全间距，甲方协助乙方纠正违规占压行为，对甲方或第三方造成的燃气管道和设备设施损坏，甲方承担修复责任及工期延误责任。

第五条 设计及变更

（一）在项目设计前，甲方有义务向乙方提供项目相关位置的内部管线及图纸资料，告知有关隐蔽建设或地下障碍等。

（二）在施工设计图定稿后，任何一方不得擅自变更。

（三）在施工过程中如发现新的隐蔽建设或地下障碍等问题时，乙方应及时通知甲方，甲方应及时处理。如需对管线进行重新设计或定位的，双方应重新签署设计变更书面确认协议，经设计单位进行变更，工期顺延。

（四）因甲方提供的基础资料不全导致设计及施工变更，而产生的各项费用，由甲方承担。

第六条 项目验收

项目竣工后，甲、乙双方应共同进行验收。项目验收以施工设计图及说明书、图纸会审记录、有关变更书面文件以及国家颁发的施工及验收规范和质量验收标准为依据，验收合格后双方签字确认。

若甲方在乙方提交验收通知后不参加验收，则视施工符合协议约定。

第七条 项目质量和保修

    （一）项目设计与施工质量，按现行国家相关质量标准规范、规定执行。
（二）项目保修期为一年，自项目验收合格之日起计算。

 第八条 双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1、甲方负责施工场地范围内影响施工的障碍物、建筑物的拆除、搬迁工作，发生的相关费用由甲方负责。

2、甲方应确保现场具备施工条件，负责燃气设施配套所需的“三通（水、电、路）一平（场地）”到位；在施工过程中甲方有义务为乙方提供用电、用水等必要施工条件（含临时堆放物料的场地等）。

3、甲方负责施工场地范围内影响施工的障碍物、建筑物的拆除、搬迁工作，发生的相关费用由甲方负责。

4、甲方应在本合同签订之日起五日内向乙方必须提供下列技术资料：

（1）建筑总平面图（1：1000）［含电子版］；

（2）室内平面图（1:100）［含电子版］；

（3）地下隐蔽设施的现状及规划图；

（4）建筑立面图［含电子版］；

（5）用气设备布置图［含电子版］；

（6）用气设备台数；

（7）用气设备的相关技术参数(如压力、耗气量等)；

（8）管线综合分布图［含电子版］；

（9）其他相关文件。

5、甲方有义务将其主体工程建设进度及安排及时告知乙方，以便乙方合理、有效地组织燃气设施的建设和施工。

6、甲方应按本合同的约定及时、足额支付合同价款。

7、甲方应加强已安装管道及燃气设施的管理。未经乙方同意，甲方不得随意加装用气设备，更不能自行改装、移装燃气设施，因上述原因引起的损失及人员伤亡与乙方无关，需返工的安装费用由甲方承担。

8、甲方负责管线经由第三方的施工协调以及施工过程中第三方有碍施工行为的协调。

（二） 乙方的权利和义务

1、除因甲方或本合同规定的原因外，乙方应组织在约定的工期内完成整个项目的施工和验收，确保项目按期完工。

2、乙方在组织施工过程中，应督促施工单位采取相应的安全措施，安全施工。

3、非因乙方原因，导致项目不能按时完成的，乙方应及时告知甲方。

4、如有第三方用户需从本项目燃气设施用气时，在保证对用户安全、稳定供气的前提下，经甲方同意后乙方才能在项目燃气设施上新增用户接管。

5、乙方负责办理从燃气市政管网至小区燃气管线的规划、市政、园林等与燃气设施项目实施相关政府手续。

第九条 违约责任 

甲、乙任何一方未能按本合同规定履行自己的义务，视为违约，违约方应赔偿守约方因此受到的损失。

第十条  争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可依法向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第十一条  附则

1、本合同由甲、乙双方于___年___月___日签订，自甲、乙双方签字并加盖公司公章后生效。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，各份具有相同的法律效力。合同未尽事宜，由双方协商另签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）
甲方（盖章）：                              乙方（盖章）： 洛宁华润燃气有限公司

签约代表（签字）：                              签约代表（签字）： 

住    所： 洛宁县陈吴乡新宁大道与姑洗路交叉口西北角住    所：河南省洛宁县永宁大道华泰世纪城楼下 
邮政编码： 471700                           邮政编码：471700                
电    话：  15896563644                        电    话：0379-69251708                 
传    真：                               传    真：0379-69251783                
开户银行：中国农业银行股份有限公司洛宁县支行     开户银行：中国银行股份有限公司洛宁支行                
银行帐号：1612 3101 0400 0979 5                银行帐号： 253330688192               


