建设工程施工合同文本

工程名称:   开设临时出入口占用绿地苗木移植及恢复

工程地址:   南山大道与三川大道交叉口西约300米路北

工程造价:   ￥：56184元（大写：伍万陆仟壹佰捌拾肆元整）

建设单位:    河南浩德龙瑞置业有限公司

施工单位:    洛阳市涧西区卓奥园林绿化工程部

2023年4 月7日

建设工程施工合同协议条款

发包方（甲方）： 河南浩德龙瑞置业有限公司

承包方（乙方）： 洛阳市涧西区卓奥园林绿化工程部

第一条 工程概况

1、工程名称:  开设临时出入口占用绿地苗木移植及恢复

2、工程地点:  南山大道与三川大道交叉口西约300米路北

3、工程内容:乔木13株，绿篱18㎡，地被68㎡ ，水管14米

第二条：工期及承包内容

1. 按照甲乙双方认定的工程量清单作为施工内容（清单见合同附件）

2.工期:苗木移植施工自合同签订之次日起15日历天内；绿化恢复施工自甲方移交场地之次日起15日历天内。

3.绿化恢复施工所需的苗木由乙方自行采购并承担费用，乙方确保苗木成活。

第三条 工程价款与支付

1、本合同为固定总价合同，合同含税总价：人民币（大写： 伍万陆仟壹佰捌拾肆元整  ）（￥ 56184 元）。该价款包含移植苗木的人工、材料、苗木绿植、机械、利润、税金等全部费用，除此之外甲方不再支付其他任何费用。

2、工程价款拨付:工程合同签订后，甲方凭乙方提供的全额增值税专用发票在7个工作日内一次性支付全部工程合同款给乙方，付款前乙方开具合法有效增值税专用发票 （税率1%）；甲方付清全部工程款后乙方进场施工。

3、绿化恢复部分，如后期绿地被规划为市政道路永久占用，无需进行绿化恢复的，乙方于7日内扣除税费后退还绿化恢复部分的全部工程款（金额：￥27648元，大写：贰万柒仟陆佰肆拾捌元整）

第四条：双方义务责任

1、甲方负责事项：

（1）负责现场三通一平，确保施工工作位。

（2）甲方负责现场的协调工作，保证工程顺利进行。

（3）甲方应按时向乙方支付工程款。

2、乙方负责事项

（1）严格按照相关标准施工，做好安全文明施工。

（2）负责施工现场的安全管理工作，严守工地规章制度及安全管理规定，按照国家规定购买施工人员的保险。避免安全事故发生，发生安全事故由乙方承担责任，与甲方无关，由此产生的相关责任及费用也由乙方承担。

（3）根据甲方要求，向甲方提供详细的施工方案，确保图纸符合甲方要求、方案科学合理。

第五条：违约责任

1、甲方按时向乙方支付工程款，乙方收到工程款后按时进场施工。

2、乙方按合同约定工期组织施工，每逾期一天向甲方支付合同

总价的 1%作为违约金，逾期达10日的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方按合同总价款的30%向甲方承担违约金。

第六条：本合同履行过程若双方中发生争议，先由双方协商解决，

协商不成的向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

第七条：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，

双方各执贰份。

第八条：甲乙双方明确送达信息如下。

1、甲方确认的送达信息为：

送达地址：

联系人及联系方式：

2、乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市高新区军威路1号

联系人及联系方式： 王宁 15236127185

邮箱：1471626883@qq.com

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料、法律诉讼文书的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

附件：工程量清单

合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同签订时间：2023年 4月 7日

发  包  方（签章）：             承  包  方（签章）：

法定代表人（签章）：             法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：             委托代理人（签章）：

开户行：中国工商银行股份有限公司洛阳长春路支行

账号：1705021209200101493

附件

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 法桐 | D27cm | 株 | 1 | 移植及恢复 |
| 2 | 法桐 | D20cm | 株 | 1 | 移植及恢复 |
| 3 | 鸢尾 |  | ㎡ | 2 | 移植及恢复 |
| 4 | 麦冬 |  | ㎡ | 27 | 移植及恢复 |
| 5 | 金森女贞 | H75cm | ㎡ | 18 | 移植及恢复 |
| 6 | 栾树 | D10-12cm | 株 | 7 | 移植及恢复 |
| 7 | 椿树 | D13-15cm | 株 | 2 | 移植及恢复 |
| 8 | 椿树 | D16-19cm | 株 | 2 | 移植及恢复 |
| 9 | 麦冬 |  | ㎡ | 39 | 移植及恢复 |
| 10 | 水管 | pe90 | 米 | 14 | 加装套管下沉1.5米 |