《山水文苑有线电视工程收视费合同》

补充协议

成本代码：        4.9.1

合同编号：   	SSWY.01-JP-104-B01

发 包 人：洛阳莘子园置业有限公司

承 包 人：河南广播电视网络股份有限公司宜阳分公司

签订时间： 2022年 7 月  日

发包人（甲方）：洛阳莘子园置业有限公司

承包人（乙方）：河南广播电视网络股份有限公司宜阳分公司

鉴于：甲方、乙方于2022年1月14日签订合同编号为“SSWY.01-JP-104”的《山水文苑有线电视工程收视费合同》（以下简称“原合同”）。

现双方在协商一致的基础上，就合同金额变更相关事宜达成如下补充协议。

- 合同金额变更说明：

1、原合同第三条“本合同采取固定总价的方式，合同总价款（收视费）为 240元 / 户 ，共计：760户，共计人民币（大写）壹拾捌万贰仟肆佰元整（￥182400.00）（含税金及附加税）。变更为“本合同采取固定总价的方式，合同总价款（工程设计施工材料费）为160元/户，共计：760户，共计人民币（大写）壹拾贰万壹仟陆佰元整（￥121600.00）（含税金及附加税）。”

2.双方确认，原合同总价款包含一年收视维护费及配送机顶盒。变更后的合同总价款不含收视费及配送机顶盒，业主可自行到乙方开通业务缴纳费用。

二、工程款支付：

按原合同付款方式及约定，甲方已向乙方支付合同工程费人民币（大写）柒万贰仟玖佰陆拾元整（￥72960.00）（含税金及附加税）。总价剩余的尾款，即人民币（大写）肆万捌仟陆佰肆拾元整（￥48640.00）（含税金及附加税），在工程完成后七个工作日内付清。

三、其他

1、本补充协议为原合同的重要组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准；本补充协议与原合同约定不一致的内容，以本补充协议为准。

2、本补充协议自双方盖章之日起生效，一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰份、均具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲  方：洛阳莘子园置业有限公司      乙  方：河南广播电视网络股份有限公司

宜阳分公司

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

签订日期： 2022 年 7 月   日       签订日期： 2022年 7 月   日