
工程签证审批单
编号：YHW-23-008
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	2#楼、3#楼、10#楼及2、3#楼北部车库

	归属合同
	伊河湾项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	2#楼、3#楼、10#楼及2、3#楼北部车库混凝土标号提高到C45P6早强

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年3月22日通知，为提前拆除2#楼、3#楼与10#楼交接处模板，以及及时回填2#楼、3#楼北侧车库外土方，将2#楼、3#楼、2#楼与10#楼相交部位、3#楼与10#楼相交部位,、2#及3#楼北部地下车库混凝土标号全部提高到C45P6，并加早强剂：
1、浇筑区域。

序号

楼栋

轴线位置

浇筑部位
浇筑标号

1
3#楼
39-45/A-R
梁、板、柱、墙
C45P6加早强

2
3#楼北侧地下车库
AV-BC/1-11轴后浇带北侧
梁、板、柱、墙
C45P6加早强

AQ-AS/10-11轴后浇带北侧
梁、板
C45P6加早强

3
2#楼
1-10/A-P
梁、板、柱、墙
C45P6加早强

4
2#楼北侧地下车库

AT-BC/15-17轴地下车库

梁、板、柱、墙
C45P6加早强

5
10#楼
2/0A-C交1/01-1后浇带西侧
梁、板、柱
C45P6加早强

2/0A-C交2-1/3后浇带东侧
梁、板、柱
C45P6加早强

图片见附件：

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                               日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。
附件：

[image: image1.png]N Ilﬁ/ﬁl‘

,,,“w,%,/-





[image: image2.png]



[image: image3.png]@ e

To ©

>e ©

e o P P A T T
- H i
e t
| ] v
s |—— 0
™ o £
A
P =
" wtells
D s
1
arl
-
£ E
50 “
[l
e
[l I Ie |t 12 |2lfe E
. u
" glefie u T P | B E
" L) It
. o wo | aw 0 E PN




[image: image4.png]@) OnEmO@ O @O ©

@ Q@7 O © @®®
m
F—
E —
g £
o " E i a3
E Tl L
E - N 7
=] 2 A "
e L% e
;- It IR D :""I Y
v
@ ® ® ©) @ 696




[image: image5.png]® - @ ®
) ) ) o
©
hansanuail-ois0 T . -
E A R ¢ o o
L ‘&I_‘ h=120) h=120| he12( h=12|
li b
] £
233
het he120| he120] Lol ([
] il
I °
!I ha12 hei) ha12 het k
el i
R i
R Y
= W
| e
wo sl o - lam|





[image: image6.jpg]R4
- o - s 1 F
. - .
. ™ L3 -
B g - ¥
. - £l
- = L .' i
r = & -
: - . '.‘.I . -
’ - s e " - & e
s
- . Py -
'l l' . » 3 ’ ? -
L z
* 3 ‘ L i ; o 3
: b ; -
*
.

v
ra
-

"
Y
-
.

-
-
L)
e B
-
el
e
.

T W

i B U e B EERE i S 3 : ;
= % R | ) f :
. I"aﬁ'ﬂﬁq\ 4 } ‘\’, »
d - o =7 Y -
== T e AL
o~

1 ‘ s 11
- ‘%\‘\\Lfa . BTIRR A :‘t:::“"h.uuﬂhé"h:' SRS 4 : 3 ” :
- - = -".“f-#' - Tk IR i é *;_wﬂ’ ' . 5

; F Q“{.'ﬂn R
* '~‘2!la“_ 2 - b

:=g§l\ “!"‘I‘ﬁ .
—y o i W
- vmesay iy g MUY P EC & T B - e
M £ 5 : ‘ I‘“‘ - *‘,_‘jf_’ﬁ..-:_'t.‘a
-

S
I KNS BRtinSiRaZECA5
1 & B 18: 2023.03.24 19:04
X B |
it = &M - FE .
< B7KEN
- F8HL -





[image: image7.jpg]" 44 &

e EIE L ¢ 3 b -

W

>

AR & R EX

i T X & Sk
it T AR BRELIiRSIESZECAS
H & BY 8: 2023.03.24 19:03

=l
LE

< iubAm - RIEKE

L8N hERSKBERALtRE i/ O -
RIRERAR — -





[image: image8.jpg]3%
BRI ieaE

2023.03.24 19:02

BT+ RIEKE





[image: image9.jpg]BRLinSiRRZECAS
2023.03.24 19:00

i< TR | i
PERESUEERILR
RIEGRAR

‘EQ

o heny e Bl

.

SRiRia.:

= HBJKEN
— 18¥1. —




[image: image10.jpg]u
e e e sy e

g [ b i o o s e =gas o

it
f213- gRAERD ik
il

T EERRELIRR
2023.03.26 15:45

AT -





