
工程签证审批单
编号：YHW-23-013
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	10#楼

	归属合同
	伊河湾项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	10#楼ALC板拆除及外运

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年4月5日通知，10#楼已安装完成的部分ALC板与内装施工冲突，需对部分ALC板进行拆除施工，与内装及监理现场对接，现场ALC板拆除及外运发生的工程量及费用如下：

1、材料费、安装费及拆除外运费用。

序号

材料名称

规格（m）

体积（m³）
材料加人工费（1100元/m³）

拆除人工（1200元/m³）

垃圾外运费用（元）

合计（元）

1
ALC板
0.95*4.2*0.1m
0.399
438
478
100
1016
2
ALC板
0.23*3.2*0.2m
0.1472
161
176
100
437
3
ALC板
0.23*3.2*0.2m
0.1472
161

176
100

437

4
ALC板
0.23*3.2*0.2m
0.1472
161

176
100
437

总计

0.8406
921
1006
400
2327
图片见附件：

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                               日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。
附件：

[image: image1.jpg]fti T X 15
it T N &: ALCIRIFR
12 18 B9 i8: 2023.04.09 20:01

=
&%

R P
e T 8 : pERESUREEEILRE
RIEGRAR





[image: image2.jpg]10#1%
ALCHR IR

it T X i
it I AA:
2023

o
AN

04.05 09

;E X HT.I. |E|

PR - #ARE

o

N
/

J1\\\ 1





[image: image3.jpg]Memo No

) » X}WO

Y/ C
2





