
工程签证审批单
编号：YHW-23-015
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	8#楼

	归属合同
	伊河湾项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	8#楼周边地下车库梁板变更

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年4月13日新下发《结构--8#楼地下赠送修改图》、《建筑--8#楼地下赠送修改图》，8#楼周边地库梁、板进行变更，发生的工程量如下：

1、梁、柱、墙、板安装及拆除工程量。
序号

名称

规格型号（m）

数量
模板安装（㎡）

模板拆除（㎡）

1
WKL45
0.35*0.8*（1.524+2）
1
6.87
6.87

2
WKL47
0.35*0.8*4.023
1
7.84
7.84

3
WKL50
0.35*0.8*（1.524+2）
1
6.87
6.87

4
WKL5

0.35*0.8*2.708
1
5.28
5.28

5
WKL6

0.35*0.8*1.794
1
3.49
3.49

6
WKL8

0.35*0.8*1.668
1
3.25
3.25

7
KL9
0.25*0.7*5.6
1
9.24
9.24

8
KL10
0.25*0.5*5.75
1
7.18
7.18

9
WKL11
0.35*0.8*2.593
1
5.05
5.05

10
KL12

0.25*0.7*5.75
1
9.48
9.48

11
WKL32
0.25*0.5*15.1
1
18.875
18.875

12
KZ1
0.5*0.5*3.65
4
29.2
29.2

13
KZ12
0.5*0.5*3.65
1
7.3

7.3

14
YBZ1
（0.25+0.5）*3.65
1
2.73
2.73

15
YBZ10

（0.925+0.5）*3.65
2
10.4
10.4

16
YBZ12

（0.925+0.5）*3.65

2
10.4

10.4

17
6-11/N-M板

15.25*4.2
1
64.05
64.05

18
8-10/P-R板
32*2.5
1
80
80

2、支模架安、拆工程量
序号

名称

规格型号（m）

支模架安装（㎡）
支模架拆除（m³）

1
6-11/N-M板
15.25*4.2*3.65
64.05
64.05

2
8-10/P-R板
32*2.5*3.65
80
80

图片见附件：

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                               日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。
附件：

变更前

[image: image1.png]K110(5) 2504500

#80100/200(2)

it
N4 12

s
7 7
2 § /2 YA
7 A s 2
7 v X eSS
7 9 ey
v Y 2049 s
/ 1 /
P4 Y/l S5/ 8 1Sy, 7 7
Y8g10/

2561027700 2)

210, 487U
ﬁﬁ\m





[image: image2.png]R

s LRI

() 00z/00igpi ol
v@rsp B SNNINNNN
NN \. s
B
NNS 8 E:
ANW aﬁwa/ﬁ&m
NARNR G
SVNS N
ANNNN A RS
— ANNRY ——





[image: image3.png]/////

/////

V/%_

A,%/
,.?///





变更后

[image: image4.png]10825 5/5

10025 5/5

10825 5/5 | 10025 5/5

B
(e T4

A
12

e BIAIR

i
(2827350

£ [ (s mes0
mnoume o) BRI 9
btz g2
=

%ﬁ%ﬁ!?ﬂ" E

/ I
/]

ez

o

le26) zeou1
il
3

i
(0200

onsci || 16
» i

lectatn) zsotoso
il -

iE5ati 2005
l6200)

A

— TR O





[image: image5.png]E
e
st
h=300
7
7/
AV
LI,
275
/
/)
/)

g

e 3
\ £ a3 e s140160] 1201207
o =T - = T = =y = ||l o - -

0




[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]W mw mm=—

1.- w-.-:’

g if
_— 7 4 \ 4 & i | |
2 -, ., | ’ \ | I
= 5 ) ; 5 ,
— 2\ » \ | = _
. Q) ; i :E e | 7 __ E Al _
—— 3 | \ ) , | ., !

A ] .‘L‘

.! =7 it _4 [ |
: 22 mni‘ -mn_nn_

-Z% _5

; .A
nammw u :




