中浩德·山水文苑S7地块建设工程项目

日照分析报告合同

合同编号：LCS7-QQ-038

成本代码：2.5.1

日期： 2023 年  10  月  13  日

甲方（委托方）： 栾川县浩德颐康文旅有限公司

统一社会信用代码：91410324MA9FUJURUXE

乙方（受托方）:  洛阳启源测绘技术有限公司

统一社会信用代码：91410307MA442HRU2P

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，经甲乙双方友好协议，在自愿、平等的原则下，双方就 栾川县浩德颐康文旅有限公司拟建的中浩德山水文苑建设工程S7地块建设项目的日照分析事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

- 第一条  项目概况

1.1项目名称：中浩德山水文苑建设工程项目

1.2项目地点：   河南省栾川县栾川乡湾滩村

第二条 技术服务内容

根据现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180有关规定， 对栾川县浩德颐康文旅有限公司拟建的中浩德山水文苑建设工程S7地块建设项目进行日照分析并出具相关的报告，具体包括但不限于。

- 第一阶段：数据处理，乙方应根据甲方要求至项目地点调取现状地块的建筑资料进行建筑蓝图数字化处理。第二阶段： 建模分析，拟建建筑建模并分析周边现状建模分析。第三阶段： 成果提交，分析报告制作、审核、打印等 。

- 第三条 技术服务报酬、支付方式

3.1 日照分析及出具报告，（纸质版一式三份，并加盖乙方公章）服务费共计：人民币【肆万元整（￥40000.00元）（包干，含税费，开具1% 的增值税专票，其中不含税价39603.96元，税金396.04元）】。

3.2 按相关技术规范及要求提交项目地块的日照分析报告，甲方收到乙方出具的全部报告和开具的全额合法有效的增值税专用发票后支付合同总价款。

第四条 检测依据

包括但不限于：

（1）《工程测量规范》(GB50026—93)；

（2）《城市居住区规划设计规范》GB50180－93；

（3）《全球定位系统GPS测量规范》（GB-T18314-2009）；

（4）《住宅设计规范》(GB50096-1999；

（5）《建筑日照计算参数标准》；。

- 工期要求

本合同签订后，乙方于甲方通知次日内进场检测。检测周期为3个工作日，自现场检测工作结束后【7】个工作日内完成检测成果（即出具纸质版日照分析报告）提供给甲方。如遇特殊情况（委托内容变化、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

第六条 双方权利义务

6.1 甲方权利与义务

6.1.1 甲方有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

6.1.2 甲方需向乙方提供与该检测有关的设计图纸、设计说明、地质勘查报告等技术资料，并对其完整性、真实性负责。

6.1.3甲方应提供人员、机械设备协助乙方，确保检测工作顺利进行。

6.2 乙方权利与义务

6.2.1 乙方必须具备国家政府主管部门要求的出具日照分析报告的相关资质,依法律法规、技术标准和职业准则开展检测技术服务,并对出具的日照分析报告质量负责。

6.2.2服从甲方管理、安全文明施工,在监测检查过程中如有发生安全责任事故，非甲方造成的由乙方负责 ,甲方造成的由甲方负责。

第七条  违约责任

7.1 乙方未能依照相关规范要求进行检测，导致检测结果不准确的，应当支付合同总额30%的违约金,还应当赔偿甲方因此遭受的一切损失。

7.2 甲方未按照合同约定提供必要的材料，影响乙方工作进度的，乙方提交工作成果的时间相应顺延。

7.3 乙方未在本合同约定的期限进场检测、完成检测工作、逾期提交报告的，每逾期一日减收技术服务费总额的【5‰】，甲方有权从应付款项中扣除；超过10日仍未完成的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方全额返还甲方已支付的费用，并按合同总金额的30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的还应赔偿甲方的损失。

7.4 甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的具有相应资质的检测机构进行复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向当地建设行政主管部门申请专家论证解决，论证结论与原检测结论相同，由甲方支付相关费用；反之，则由乙方承担相关费用。

八、保密条款

8.1 乙方及其员工因履行本合同而取得的所有有关甲方的各种形式的商业信息、资料或文件内容等，除法律规定必须披露的内容外，均为保密信息，应负保密责任。保密期限为永久保密，不因本合同的终止而失效。

8.2 如对方提出要求，各方均应立即向对方返还或销毁所有包含或反映有关保密信息的书面资料。

8.3 乙方因违反保密义务给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失，损失范围包括但不限于：实际损失和乙方因违反保密义务而得到的利益。若损失难以计算，则乙方支付合同总额30%的违约金给甲方。

九、其他

9.1 因履行本合同发生争议的，双方应友好协议解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.2 本合同载明地址为双方函件及法院诉讼文书（含一二审应诉通知书、传票、裁判文书）送达地址，函件或法院诉讼文书送达载明地址即视为送达；地址等基本信息如有变更，应于变更之日起2个工作日内书面通知对方，否则，送达至原地址即视为送达。

9.3 因本合同产生的争议，双方应协商解决，协商不成的，均可向乙方所在地人民法院诉讼解决。

9.4 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方盖章后生效。

（本页无正文，为双方盖章处）

委托方（甲方）：栾川县浩德颐康文旅有限公司（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期：                       年    月     日

检测方（乙方）：洛阳启源测绘技术有限公司（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期：                       年    月     日