GF--2000—0210

栾川山水文苑项目S1地块边坡支护设计合同
工 程 名 称：栾川山水文苑项目S1地块边坡支护设计
工 程 地 点：河南省洛阳市栾川县河北路东段    

成 本 科 目：020308                          
合 同 编 号： LCS1-QQ-096                    

设计证书等级：  岩土工程设计甲级            
发   包   人：  栾川县浩德颐康文旅有限公司

设   计   人： 中国地质科学院工程勘察院郑州分院
签  订 日 期：     2024年03月               
	中华人民共和国建设部
	监制

	国家工商行政管理局
	


发包人：栾川县浩德颐康文旅有限公司          
设计人：中国地质科学院工程勘察院郑州分院    
发包人委托设计人承担栾川山水文苑项目S1地块边坡支护工程设计，工程地点为河南省洛阳市栾川县河北路东段（原栾川乡湾滩村附近），经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

   《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22:2005                         

   《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012                            

   《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013                        

   《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001                 

   《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011                        

   《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）                        

   《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98                    
   《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008                             

   《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009     

备注：若有新出台的相关法律法规，按最新版本执行。                              

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2发包人要求及委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容,本合同内容主要包括：

本小区17#、18#楼主体已完成，支护长度约100m，高度约11m左右，详见高程图，结合周边环境，提供经济、合理、可行的永久性边坡支护方案。
第五条 发包人向设计人提交的有关资料

1、17-18#楼建筑总平面图（含电子版）

2、S1地块勘察报告   

3、方案参考资料 

4、现状照片     

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

合同签订后15日历天内将专家论证合格后的支护设计方案施工图（纸质版）提交至甲方（一式捌份）。 

第七条 设计费用

双方商定，本边坡支护工程的设计费含税总金额为35500元（大写：叁万伍仟伍佰元整），其中，不含税金额为35148.51元（大写：叁万伍仟壹佰肆拾捌元伍角壹分），税额为351.49元（大写叁佰伍拾壹元肆角玖分），税率为1%，增值税专用发票。此价格为固定包干总价，包含设计费、专家论证费用、图纸、税金等所有与边坡支护设计相关的费用。
第八条 设计费用支付方式

1、支护图纸设计施工图完成并提交甲方后支付至合同总金额的30%；

2、专家论证完成，设计图纸调整完成后，经甲方验收合格支付至合同总金额的85%；

3、配合甲方施工招标工作完成后支付至合同总金额的100%；

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

9.1.3发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，以应支付金额万分之一按日支付逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外）,并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为永久性。

9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量等事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应按合同总金额的千分之五每日向委托人支付违约金。逾期达  日及以上的，委托人有权解除合同并拒付所有款项，与此同时，设计人还应按照合同总金额的30%向委托人支付违约金。
9.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加甲方的设计审查，并根据审查结论负责在不超出原定范围的内容免费做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 争议解决方式

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向洛阳市栾川县人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他

12.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.2本合同双方签字盖章即生效。

12.3未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式 拾壹 份，发包人 捌 份，设计人 叁 份，均具同等法律效力。

（以下无正文）
甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）  
栾川县浩德颐康文旅有限公司             中国地质科学院工程勘察院郑州分院
法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

纳税人识别号：91410324MA9FJURUXE      纳税人识别号：91410105MACFF68K54

开户行：河南栾川农村商业银行股份       开户行：建设银行郑州南阳路支行
       有限公司君山支行                
账号：66616011400000260
              账号：41050167810800001281

签订日期：2024年 3 月 9 日              签订日期：2024年 3 月 9 日

附件一、廉政合作协议
廉政合作协议
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：中国地质科学院工程勘察院郑州分院     
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方审计监察部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；
[image: image1.png]


（2）邮箱：shenji@chinahonden.com
（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225
（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其他违反法律或者甲方公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

 签订日期：2024年  月   日              签订日期：2024年   月   日

PAGE  
6

