安全数智化服务合同

（伊河湾二期）

甲方：河南浩德新澜置业有限公司

地址：洛阳市洛龙区新伊大街与牡丹东路东南角

联系人：白兰             联系电话：15038582881

乙方：洛阳新奥能源发展有限公司

地址：洛阳市洛龙区市府西街西侧与政和路交叉口西北角

联系人：陈曌贤           联系电话：18238809768

签订地点：洛阳市洛龙区

鉴于，甲方存在燃气安防数智化需求，经友好协商，甲乙双方就乙方为甲方提供相关安防数智化服务，此达成合同如下：

1、合同标的物及价格

1.1合同标的物：安防数智化系统服务（含硬件供应和系统集成）。

| 明细 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量（套） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备费 | / | / | 360 | 88 | 31680 |
| 服务费 | / | / | 500 |  | 44000 |
| 自闭阀 | / | / | 136 |  | 11968 |
| 合计 |  |  |  |  | 87648 |

2、合同价款及支付

2.1合同价款

2.1.1硬件设备费为￥31680元（大写：叁万壹仟陆佰捌拾元整），税率为13%。

2.1.2服务费：

服务费为￥44000 元（大写：肆万肆仟元整 ），税率为6%。

2.1.3  自闭阀为￥11968 元（大写：壹万壹仟玖佰陆拾捌元整），税率为13%。

以上合同标的物发生变更的，经双方协商一致相应调整合同金额。

2.2合同款支付

本合同签署后 7 日内，甲方将硬件设备及安装费、系统服务费100%支付至乙方账户，支付后乙方开具发票。

3、服务交付

3.1交付时间

3.1.1乙方收到全部合同款且甲方具备安装条件、接到甲方通知后  日内完成安装、调试、验收、交付。

3.1.2如遇以下情况，交付期限顺延：

3.1.2.1甲方不具备安装条件而停工；

3.1.2.2因甲方原因变更计划或修改安装方案；

3.1.2.3甲方不按合同约定向乙方支付合同款；

3.1.2.4甲方有其他违约行为致使乙方工作停止；

3.1.2.5出现洪水、飓风、暴雨等极端自然条件及疫情、政府指令等不可抗力或政府行为；

3.1.2.6乙方工作受到甲方或第三方阻碍。

3.2交付标准

3.2.1按照合同约定采购、运输、安装约定品牌、规格产品。乙方所供软硬件的运输及交付前的保管由乙方负责。

3.2.2实现功能如下：安全平台；IOT平台精准监测；24小时安全态势感知；安全日常智能巡检；紧急远程切断；隐患追踪预警（电话、短信提醒）

3.3验收要求

3.3.1安装调试完毕后，乙方通知甲方验收。甲方收到通知后 5 日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证明。甲方逾期无正当理由拒不组织验收或未双方经验收直接使用的，视为验收合格。

3.3.2甲方在验收合格证明上签字同时，视为乙方已履行合同范围内全部交付义务。

3.4、产权归属

3.4.1本合同产权归属规则为硬件设备所有权归属为甲方，本合同系统所涉及的所有软著、专利等智力成果归属为乙方，仅复制权归属甲方。

3.4.2双方对各自产权范围内设施承担维护、更新责任。

4、软硬件设施质保与服务

4.1硬件设施质保期为 1 年，自验收合格之日起算，质保期内，乙方免费修复，人为原因造成的损坏除外。硬件设施质保期满后，乙方提供终身维修服务（相关费用另计）。

4.2软件系统服务： 系统根据使用情况进行更新维护 。

5、甲乙双方权利及义务

5.1甲方权利义务

5.1.1甲方负责安装现场的协调，具体包括：现场电、施工空间。

5.1.2甲方应在本合同签署之日起  7  日内向乙方提供如下基础资料： 规划总平图、厨房图 。

5.1.3甲方须对乙方设计资料进行审核及确认。

5.1.4甲方应为乙方人员提供 设施存放地点 等安装便利条件。

5.1.5甲方指派员工姓名： 王蔷  电话： 18637933734  负责跟踪、监督乙方工作及验收。

5.1.6甲方不得私自转让软件系统。

5.1.7按约定时间进行付款和组织验收。

5.2乙方权利义务

5.2.1乙方确保技术人员在甲方提供完整资料后 5 日内设计完毕。

5.2.2乙方应服从甲方的必要协调与指挥。

5.2.3乙方在提供服务过程中应采取安全措施，承担相应安全责任。

5.2.4交付后，乙方提供必要的技术指导，帮助甲方人员掌握使用、维护方法。

5.2.5按约定时间完成项目交付。

6、合同违约责任

6.1甲方违约责任

6.1.1甲方逾期付款，逾期部分应按照日万分之三比例向乙方支付违约金。

6.1.2甲方未按照年费期限缴纳年费，乙方有权利暂停系统服务。

6.2乙方违约责任

6.2.1因乙方原因不能按约定时间交付，应按照合同金额日万分之三比例向甲方支付违约金。

6.2.2乙方设备、系统无法实现本合同第3.2.2条约定的功能的，应及时弥补和修复。若不能弥补和修复，应调减合同价款。

6.2.3乙方设备、系统等存在误报概率，造成误报并且发生切断阀门等动作的，乙方应积极上门响应并对设备进行检查，不承担其他责任；

6.2.4乙方设备、系统为进一步提高安全保障程度，不承担安全责任；

6.2.5由于不可抗力或政府的行为造成甲方损失、乙方已尽通知义务的，不承担赔偿责任。

7、合同变更与终止

7.1合同变更

7.1.1甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2合同终止

7.2.1本合同全部权利义务履行完毕后，合同自然终止。

7.2.2经双方协商同意，可提前终止本合同的履行。

7.2.3不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要时，双方均可通知另一方终止合同。

7.2.4一方出现法定或约定的解除情形，另一方有权根据法律规定或合同约定行使解除权。

7.2.5对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

8、争议解决

8.1在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成可依法向合同签订地人民法院起诉。

8.2案件受理费、保全费、保全保险费、其他合理第三方费用、胜诉方律师费等费用，由败诉方承担。

8.3在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续履行。

9、其他事宜

9.1本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方签字并盖章后生效。本合同如有补充条款，经双方协商一致签字盖章后生效，补充条款与本合同具有同等法律效力。

9.2自生效之日起，本合同任何条款及相关信息均应依照约定予以保密，未经甲乙双方事先书面同意，任何一方不得将本合同的条款内容泄露给第三方，违约方承担由此给守约方造成的一切经济损失。

9.3甲乙双方共同确认，合同首部地址、联系方式为双方商务及司法文书送达地点及联系电话，如有变化，须提前5日通知对方；未通知的，视为未变更；根据约定地址送达的文书，如出现拒签、退回等情况，拒签或退回日视为送达日，无法确定拒签、退回日的，交邮第3日视为送达日。

甲方：河南浩德新澜置业有限公司              乙方：洛阳新奥能源发展有限公司

授权代表(签字)：                            授权代表(签字)：

年  月  日                                 年   月  日

开户名称：河南浩德新澜置业有限公司                开户名称：洛阳新奥能源发展有限公司

开户银行：中国银行洛阳万豪中心支行                开户银行：中国建设银行洛阳南昌路支行

帐  号：410311010110000101                      帐  号：41050168900800000238