《悠然居项目外销区玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程合同》之补充协议

甲方：河南浩德龙瑞置业有限公司

乙方：河南金龙幕墙有限公司

鉴于：甲乙双方于2024年7月12日签订编号为BLT.JA.067的《悠然居项目外销区玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程合同》（下称“原合同”）。现双方协商一致达成如下意见：

- 原合同承包范围范围不做调整，现场按照双方确认最终深化图纸施工并核算，招标阶段部分工程量计算遗漏（节点未按照展开面计算），本次重新核算并补充（详见附件）。

- 合同暂定总价调整为:合同暂定含税总价为¥10811679.39元（大写人民币：壹仟零捌拾壹万壹仟陆佰柒拾玖元叁角玖分），税率  9 %。

- 原合同其他条款保持不变。本协议未尽事宜均以原合同为准，本协议与原合同具有同等法律效益。

- 本协议一式四份，双方各执贰份，经双方签章后立即生效，各份具有同等法律效力。

附件一：调整后清单（随补充合同另附）

（以下无正文。）

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

签订时间：  年  月  日