[image: image2.png]


                                                                                        

中浩德开元47号地块工程监理合同

成本代码：2.4.11         
合同编号：KYYH.47-QQ-002 
委托人（甲方）：洛阳浩德鑫置地有限公司   
监理人（乙方）：中鼎景宏工程管理有限公司 
签订日期： 2025年1月15日 

第一部分  协议书

委托人（甲方）： 洛阳浩德鑫置地有限公司   
监理人（乙方）： 中鼎景宏工程管理有限公司 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方实施的相关事宜，签订本合同，以明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任并共同遵守。
一、工程概况

1、工程名称：中浩德洛阳开元47号地块委托监理工程；

2、工程地点：洛阳市新伊大街以东、蔡伦路以西、开元大道以北；

3、工程规模：开元47#地块规划总用地面积：8189.70㎡，地上建面：28604.95㎡（其中:住宅面积26518.95、幼儿园面积2080.00㎡，其他面积6㎡），地下建面：11970.00㎡，总计建筑面积40574.95㎡，容积率≤3.5。主要建筑形式：1栋32层高层，具体详见建筑方案，最终以建筑施工图纸为准。从项目开工到竣工验收、项目交付期间本项目建筑主体及幼儿园的所有土建、安装（包括水电、消防、暖通、燃气、热力、自来水、光纤入户、有线电视、正式电等）、人防、装饰、总平面景观、道路、公区装饰、室外综合管网、电力通讯通道、路灯照明、景观、绿化等以及施工阶段全过程质量、安全、进度、成本控制管理。
二、词语限定 

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书；

2、中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3、投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

    4、本合同专用条件；

5、本合同通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： 张平原 ，身份证号码：410724198404103535，注册号：41008448。

五、签约酬金
本合同采用固定综合单价合同，固定综合单价为7.6元/㎡，暂定面积40574.95㎡。详见专用条款。

本合同为固定综合单价合同，暂定合同总价为（大写叁拾万捌仟叁佰陆拾玖元陆角贰分）：（人民币小写：¥308369.62元，下称“合同总价”），上述金额为含税价格。其中，不含税金额为人民币金额（大写贰拾玖万零玖佰壹拾肆元柒角肆分）（人民币小写：¥290914.74元），增值税率为【6】%，税款为人民币金额（大写壹万柒仟肆佰伍拾肆元捌角捌分）（人民币小写：¥17454.88元）。

固定综合单价包含但不限于人员工资、福利（降温和取暖等）、差旅费（标杆项目考察、学习）、通讯费、办公费（办公室用品及耗材费用）、企业管理费、利润、税金、所有人员食宿费用、临时设施费用（不含委托人提供的设施）、疫情防控措施增加费、检查设备、设备使用费、仪器费用、分户验收费等用于本项目监理的全部费用。

六、期限

监理期限：监理期限为30个月，到期后免费服务6个月（如工期提前免费服务期不足6个月不扣款），具体进场时间按甲方书面通知为准，结束日期以通过项目竣工联合验收合格日期为准。

其它约定：如因甲方原因导致监理服务期限延长（免费服务期6个月届满后的期限为延长期限）：延长期限在1个月以内的不增加监理费用；延长期超过1个月时允许监理人员撤场，但需无条件配合委托人的工程竣工验收、备案及内业资料盖章等相关工作。如若延长期超过1个月且甲方要求现场配置监理人员时，根据甲方要求配置人员，按照乙方投标时所报相应人员月工资乘以延期月数据实计算延期费用（不足一个月的不计费）。
七、保修期

1、本工程监理保修范围和内容：乙方在监理保修期间内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程监理保修责任。

2、监理保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的监理保修期为贰年（自本项目竣备次日起）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3、质量保修责任：保修期内承包人的工程如出现质量问题，乙方应当在接到甲方通知之日起2天内派相关专业的监理人员进行监理（发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到场，并第一时间通知施工单位维修人员到达事故抢修现场），否则，甲方有权委托他人或自行监理，按所花费用的1.3倍在本合同价款中扣除，不足部分甲方向乙方追偿。

4、期间配合甲方完善售后维修服务，并对质量问题进行书面签字、盖章进行确认。

八、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2、监理人向委托人承诺，按照本合同约定达到派遣人员数量及与合同内所列名单相符，如若调整必须经甲方同意。

3、甲方仅提供办公场所及桌椅。

4、其他辅助类办公工具及食宿由监理单位自行解决（如电脑、打印机、打印纸张等书写工具）并承担费用。

5、甲方按本合同约定支付监理费用。

九、发票开具要求及责任
1、对发票不合规的约定：

1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。
2、其它税务风险的合同约定：

2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
十、送达条款
甲乙双方明确送达信息如下：
甲方确认的送达信息为：
送达地址：河南省洛阳市洛龙区关林路8号浩德控股集团办公楼一楼招采部                                                   
联系人及联系方式：招采合约部 0379-60198086 17737577830                                    
乙方确认的送达信息为：
送达地址：河南省郑州市经开区经南五路16号院华美·仟企汇科技产业园1号楼8层                                         
联系人及联系方式：王旭杰 18736092307                                           
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料及法院寄送法律文件的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
甲方:(盖章)                                    乙方:(盖章)：
洛阳浩德鑫置地有限公司                         中鼎景宏工程管理有限公司                                            

法定代表人：                                   法定代表人：
委托代理人：                                   委托代理人：

开户行：洛阳农村商业银行股份                   开户行：中国银行股份有限公司郑州纬五路支行

有限公司李楼支行                                       

账号：0000061411416707012
 
               账号：255959069716
纳税人识别号：914103005542480325               纳税人识别号：91410105692172961N
纳税人识别号：                                 纳税人识别号：

日期：2025年  月  日                             日期：2025年  月   日

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、成本进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释优先顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理的范围和工作内容
2.1监理范围在专用条件中约定。

2.2 除专用条件约定外，监理工作内容还包括：

（1）在《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》等相关条文规定的范围内开展工作。

（2）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（3）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（4）参加由委托人主持的第一次工地会议；每周召开监理例会，并根据工程需要主持或参加专题会议，会议内容形成会议纪要并于当天下发参会的各单位；
    （5）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

    （8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（9）检查施工承包人的试验室；

（10）审核施工分包人资质条件；

（11）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

     （14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的及现场文明施工存在问题的，要求施工承包人整改并报委托人；

（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）组织工程预验收，签署预验收整改意见；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人；
（23）工程在浇筑混凝土过程中，设置专业监理人员旁站，并形成旁站记录，浇筑过程中如发现施工承包人往混凝土里加水等情况应采取措施制止并报委托人；
（24）工程在浇筑混凝土过程中，专业旁站监理人员应抽查混凝土的塌落度，标号等情况，对不符合质量要求的混凝土或其他用于工程的材料，必须要求施工承包人在规定时间内退场并报委托人；
（25）根据工程每天的施工情况，记录好监理施工日志；
（26）审查并批复承包人上报的资料（含甲分包项资料），不定期检查施工承包人分部分项工程资料同步情况（含甲分包项资料），如资料提供不及时、资料滞后、资料缺失等及时督促整改完善；
（27）核查施工承包人特种作业人员持证上岗情况，核查承包人现场垂直起重机械出场合格证、检测报告、维修记录等情况，督促施工承包人及时整改完善。

3 监理人义务
3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件，监理人员应持证上岗，并具备完整、熟练的监理施工经验。

3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换人员时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。

3.4监理人无偿使用由委托人提供的办公用房、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的办公用房、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3.5 委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员，有下列情形之一的监理人员监理人应及时更换：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

（7）收受相关单位礼金、现金等价物。

3.6　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
4 监理责任
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
4.5监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。
4.6因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反合同规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任

4.7监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

4.8在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

5．委托人的义务

5.1 委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

5.2 在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

5.3 委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

5.4监理单位应积极配合委托人协调工程建设过程中的相关外部关系。

5.5委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

5.6在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

5.7委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。

5.8委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.9委托人应免费向监理人提供办公用房、网络。
委托人的责任

6.1委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。

6.2委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
7. 违约责任

7.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

7.1.1监理人未按合同约定指派有资质的监理机构及监理人员，如需更换监理人员，需经委托人相关领导审批同意并面试合格后方可更换，否则经查属实，监理人应当立即整改，并向委托人支付2000元/次违约金，且委托人有权解除合同。

7.1.2 委托人对指派监理人员实施出勤管理制度，未经委托人允许，监理人员每缺勤一次，监理人应按2000元/人次向委托人支付违约金，监理人缺勤三次以上，委托人有权解除合同。

7.1.3发现监理人员现场职责履行松懈，职责不到位，监理人应按2000元/次向委托人支付违约金。

7.1.4对于监理人员在现场管理时对施工单位的罚款金额，不论金额大小，第一时间内上缴给委托人财务部，由财务部统一管理。若未上缴或未足额上交财务部，监理人除应在三日内足额上交外还应按2000元/次向委托人支付违约金。
7.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

7.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

7.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

7.3不可抗力
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

8 支付

 8.1支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

    8.2 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

    8.3有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项暂停支付并由双方协商解决。

9. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

9.1除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

9.2除不可抗力外，因委托人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

9.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

9.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

9.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

9.7因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    9.8除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

9.9在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

9.10在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。
9.11当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

9.12因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

9.13本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

9.14 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

10. 争议解决

10.1因违反或终止合同造成对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致时，根据双方约定向合同签订地人民法院起诉。
11 其他

11.1 外出考察费用已计入监理合同造价中，不再单独计费。

11.2 委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

11.3 经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

11.4 监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

11.5 监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
11.6 双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
11.7 本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
11.8 监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

1.2 约定本合同文件的解释顺序为：  同通用条件1.2.2  。

2.合同承包方式

2.1本合同为固定单价合同，监理服务费为固定单价7.6元/㎡。
2.2结算方式：

结算金额=固定单价*施工许可证上建筑面积-应扣费用
乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额（报送金额-结算金额）超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出5%部分的金额3%作为违约金，且违约金在结算金额中一次性扣除。

3. 监理人义务

  3.1监理的范围：

3.1.1本工程施工图设计阶段中的跟踪设计服务工作。

3.1.2完成本工程的监理服务工作，包括但不限于土方工程、支护工程、主体工程、室外园建绿化、各配套用房及设备工程，以及其相关联的其他分项工程。主要包括但不限于：

（1）建筑工程：包括土（石）方工程、地基基础工程、主体及围护工程、楼地面工程、屋面工程、防水工程、人防土建工程、公区装饰装修工程、批量精装修工程等；

（2）安装工程：包括室内给水、室内排水、室内燃气、室内电气（含通讯及智能化系统等弱电项目）、地暖工程、通风工程、空调工程、电梯工程、泛光照明工程等；

（3）园区配套工程：包括小区雨污水工程、小区自来水工程、小区燃气工程、小区电气（含通讯及智能化系统等弱电项目）工程、小区道路工程、小区绿化及园建工程、小区围墙（包括组团围墙）工程及小区附近租用土地的大配套环境工程；

（4）项目用地范围内委托人委托的其他甲分包工程，包括：勘察、支护及降水、桩基、入户门、防火门、栏杆、消防工程、防雷工程、人防门设备及防化设备安装、节能检测、材料检测及送检见证等。

（5）售楼部、示范区工程的：土建工程、安装工程、精装修工程、景观工程；

（6）甲供材，设备的供应、安装、调试等内容等；

（7）项目用地范围内委托人委托的其他工程。
3.2监理工作成果：

提交报告：监理人应提交报告的种类(包括但不限于监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

（1）《监理规划》，收到设计文件7日后，一份（纸质版）；

（2）《监理月报》，每月25日前，一份（纸质版）；  

（3）《质量评估报告》，工程预验收合格后7日内，两份（纸质版）； 

（4）《监理工作总结》，工程验收合格后7日内，一份（纸质版）；

（5）《监理周例会纪要》，每周五下班前，一份（纸质版）。

3.3监理工作内容：

3.3.1施工准备阶段

（1）组建监理团队，落实各监理人员责任分工；

（2）组织监理人员熟悉了解委托人各项质量、安全管理制度；

（3）组织各专业图纸会审，提出监理的审核意见；

（4）编制监理大纲，做好开展监理工作策划；

（5）审核施工组织设计、协助落实二次工程策划，创优策划；

（6）在详勘阶段执行旁站工作，并在须移交设计部的《勘察报告》上审核、签字确认、并盖监理部印章，对勘察报告对现场的描述及岩样记录负责；

（7）协助委托人交办的其他项目管理事宜。

3.3.2施工阶段

3.3.2.1通用工作

（1）组织持续学习委托人集团、项目提出的建设工程管理相关文件、标准，并按照此类文件、标准监督施工单位实施（包括但不限于质量红线、各类管控项，各类功能试验、场地移交、项目总周巡盘、集团月度巡检，实测实量可视化等管控动作，安全十条红线、重点管控项、基本管控项、关键节点等）；

（2）在新的施工单位进场15日内，审查该单位相关资质证书的真实性、有效性，并核查其是否符合委托人与承包人间签订的合同要求；

（3）每周组织周检，对施工现场质量、安全、进度进行检查；

（4）每周组织各施工单位召开一次监理例会，将近期日常巡查发现的安全、质量、进度问题进行反馈通报，进行安全、质量、进度问题协调，并在会后做好会议纪要，针对安全、质量、进度问题进行销项跟踪及纠偏。

（5）根据现场管理状态，落实每日销项计划，对发生频率高或较严重质量、安全及进度安排问题发出《监理工程师通知单》《安全隐患整改通知单》，并跟踪回复闭合，必要时经委托人同意，发出扣罚单及组织约谈施工单位负责人。

（6）监理人需按委托人要求，根据项目进展的不同阶段，在运营管理APP上填写上传质量、安全工作相关照片、资料等管理记录，并督促施工单位按时完成对应的管理记录上传；

（7）每月编制监理工作月报，评估现场进度与计划偏差情况，质量、安全状态评估、设计变更签证及资金支付情况，并做好下月工作计划，报备委托人项目部；

（8）按规范及委托人集团制度，组织各分部、分项及单位工程验收，并督促施工单位按要求及时完成验收记录资料；

（9）根据委托人集团制度要求，协助完成交付承接查验，跟踪查验问题销项；

（10）委托人项目部根据具体情况，委托安排的其他事宜。

3.3.2.2质量管理
（1）按照建设工程各阶段施工以及施工现场工艺内容要求，监督施工单位完成各项施工方案的编制，并进行审批把控；

（2）依据监理规划、经批准的施工方案、项目各分部分项工程的实际情况、现行标准规范的规定等编报专项监理细则；

（3）熟悉各类建筑材料、半成品、成品的取样及送检办法，熟悉各类试验资料闭合归档要求，做好相关进场审核、验收，规范及委托人要求见证送检的，需按要求进行取样及送检见证；

（4）指导、督促施工单位按规范及委托人集团制度落实“样板引路”，在各分项工序开工前，在现场做实体样板，通过验收后方可大面施工；

（5）督促并参与施工单位各项工序的技术交底，并根据规范及委托人集团制度提出要求；

（6）进行现场质量巡视，发现并提出质量问题，督促施工单位整改闭合；

（7）按规范及委托人要求，每项工序达到检验批完工时，进行质量验收，涉及隐蔽工序的，在工序隐蔽前，严格执行举牌验收；

（8）督促施工单位落实委托人有关实测实量的要求，监理进行一定比例的实测实量抽查及验收；

（9）督促各施工单位落实工序完工后的成品保护，组织好各施工单位间的场地移交。

3.3.2.3安全管理
（1）按照建设工程各施工阶段以及不同的施工单位进场情况，监督施工单位完成各项安全文明施工方案编制，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部【2018】37号文规定，督促施工单位对施工现场涉及的危大工程编制专项施工方案，并进行审批；

（2）依据监理规划、经批准的施工方案、各项安全文明施工内容、现行标准规范的规定等编报专项安全监理细则，如方案达到需经专家认证的，应督促施工单位按国家法律法规要求组织论证；

（3）督促并参与各施工单位工人的安全三级教育，工人上岗前体检，工人上岗前督促施工单位做好安全技术交底（尤其是危险部位作业安全技术交底），监督承包人实施每日安全早班会，每周对承包人安全早班会落实情况进行核查，并根据规范及委托人集团制度提出要求；

（4）监督各施工单位对施工现场作业人员进行登记造册，审查施工单位管理人员及各工种工人的上岗资格，并重点审核项目经理、技术负责人、安全员及特种作业人员持证上岗，确保人证合一；

（5）按照国家相关法律、法规要求实施大型机械安拆、验收、保养管理，大型机械安拆前检查相关专项施工方案的完备性，每周对大型机械基础、防护设施、附着构件、启动制动系统、保险（限位、防坠等）系统、关键零部件等进行检查，每月督促施工单位对大型机械进行维修保养； 

（6）组织监理工程师每日对施工现场进行安全巡查，对危大工程进行专项巡查，及时发现相关安全隐患，记录巡查日志，提出整改要求，并监督承包人限期进行整改销项；

（7）每周对施工现场承包人设置的相关安全文明设施（包括但不限于临时用电设施、临时用水设施、门禁系统、广播系统、消防设施、环境监测系统、洗车池、地磅等）进行检查；

（8）按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部【2018】37号文规定，监督施工单位落实危大工程方案两级交底，涉及需要进行安全旁站的，实施过程旁站监督，并督促施工单位安排相关人员旁站监督，危大工程施工完成要组织相关单位进行验收，验收通过后方可进行下道工序；

（9） 对新进场的大型机械、施工机具、临时用电、模板支撑和脚手架等材料要组织进场验收，验收合格方可进场使用；

（10）每周组织召开监理周例会并形成会议记录（真实、聚焦）；

（11） 监督相关方安全管理行为落地并督促隐患整改，形成闭合销项；

（12）审核并监督安全文明施工措施费专款专用（查看发票或收据）；

（13）督促施工单位编制综合应急预案和“五大伤害”、消防、防台防汛、防暑等专项应急预案并审查，每半年不少于一次监督或组织施工单位进行应急预案演练，确保应急事件发生后，能按应急预案实施。

3.3.2.4进度管理
（1）熟悉委托人全周期节点及制度要求。组织现场监理人员学习委托人进度管控相关制度，熟悉全周期节点及工期要求、各项工序穿插要求，运营全周期节点计划考核制度、办法等。

（2）按照运营节点要求，监督承包人编制施工计划，承包人的施工计划各级节点应包含委托人运营各级节点且应保持一定的时差（其中，承包人的施工计划一级节点应提前委托人运营相同节点不少于15天，二级节点提前不少于10天，三级节点提前不少于7天，四级节点提前不少于3天）；

（3）对现场各部位各工序施工进度进行监控，编写进度监控资料，每日编写工人出勤情况及每日完工进展情况报备委托人，每周将进度信息及偏差反馈至委托人，拟定进度纠偏措施报委托人参考决策；

（4）及时复盘编制的施工计划与现场实际进度，进行对比，发现进度风险的，应及时组织进度协调会并通知委托人参加；

（5）遇到特殊情况需承包人赶工的，应监督承包人增设物料、人员、机具等资源按加班赶工施工方案进行抢工，承包人赶工过程中，监理人应着重关注赶工带来的安全、质量隐患，在安全、质量得不到保证的情况下，应要求施工单位增设相关安全、质量保证措施；安全、质量确实无法保证的，应联系委托人要求承包人停止抢工。

3.3.2.5设计变更签证及资金支付管理
（1）当发生设计变更时，组织做好变更图纸登记、协助确认变更记录；

（2）当由于设计变更产生签证时，做好事前情况确认，组织现场收方，督促施工单位按要求提供签证资料；

（3）组织专业监理工程复核工程现场签证并签署原始凭证，对各种现场签证的真实性负责；

（4）协助委托人收集项目各施工单位年、季、月度工程款支付计划。

（5）审核各施工单位上报的进度款申请，重点对施工形象进度把关确认，避免漏报、超报等情况发生。

3.3.2.6交付阶段

（1）承接查验及整改

1.1参与委托人的项目部、营销客服部及物业公司召开的承接查验策划会，督促各施工单位组建快速维修小组，检查施工单位是否做好维修材料准备；

1.2协助委托人的项目部、营销客服部及物业公司开展承接查验活动，对各部门查验问题进行汇总、分类、定责任单位；

1.3组织召开承接查验销项会议，督促各施工单位根据销项问题安排维修工人，排好销项计划和倒排时间；

1.4每天统计各施工单位销项情况，并按销项率进行排名，对销项进展不理想的单位提出处理措施建议，协助委托人组织约谈、处罚等工作，以确保户均销项达到集团要求。

（2）收楼整改跟踪

2.1参与委托人的项目部、营销客服部及物业公司召开的交付策划会，督促各施工单位组建快速维修小组，检查施工单位是否做好维修材料准备；

2.2协助委托人的项目部、营销客服部及物业公司开展交付活动，对业主提出的交付整改问题进行汇总、分类、定责任单位，并落实维修人员上门维修安排；

2.3每天统计各施工单位维修情况，对维修响应较差的单位提出处理措施建议，协助委托人组织约谈、处罚等工作，以确保达到完美交付。

3.3.2.7保修阶段

（1）协助委托人的项目部、客户管理管理部、物业进行定期检查回访工程质量，及时处理客户投诉，参与工程质量事故（缺陷）的鉴定，督促施工单位及时维修；

（2）配合委托人、设计、施工单位对工程质量缺陷的原因、责任进行调查和确认，并协助处理至客户满意；

（3）接到投诉后，监理人应会同施工单位及时到达现场，认真分析投诉产生的原因，确定质量缺陷的责任，提出缺陷的解决方案，报委托人项目部审批后实施；

（3）如原责任单位无法履行维修责任，由委托人委托第三方进行工程维修时，监理人负责对第三方单位进行管理，对其工程量进行确认，并对其真实性和准确性负责。

3.4按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向甲方报送委派的总监理工程师及其监理，完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。总监应符合相关国家规定资质要求，并常驻现场每周不少于5天。总监需为注册在委托人的国家注册监理工程师。总监代表要求在项目建设过程中在现场全程履约。本项目监理工程师不得在其他项目任职；监理合同履行期间应保持工作连续性，监理公司应实时调配调度，不得耽误工程进度。

	名称
	（开元壹号47号地项目）按工程进度投入监理人员情况
	

	
	土方开挖、基坑支护施工阶段（进场至垫层开始浇筑）
	基础、主体及装饰装修施工阶段（垫层开始浇筑至具备竣工验收条件）
	竣工验收阶段

（竣工验收开始至联合竣工验收结束）
	工资（元/月））

	总监理工程师（有人防监理证）
	1
	1
	1
	

	安装专业监理工程师
	1
	1
	1
	

	土建专业监理工程师（含安全监理、人防监理、装修监理、景观监理、见证、资料证）
	1
	1
	1
	


在履行合同义务期间，总监理工程师，按规定应向甲方报送监理规划，履行本监理合同，并按合同约定定期向甲方报告监理工作、乙方监理部所有人员应与甲方上班时间保持一致。

3.5在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

3.6应按工程建设标段划分情况分标段编写监理规划。 

3.7乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时之日起10日内，应将其设施和剩余的物品移交给甲方。

3.8在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料，亦不得泄露设计人、承包人等提供的商业秘密。

3.9驻地监理机构及其职员不得接受被监理工程项目施工承包人及供货商的任何报酬或者经济利益；不得在被监理单位宴请或食堂用餐，若违反,相应人员直接清退出场，并按5000元/人次向甲方支付违约金。

3.1驻地监理机构及其职员不得从事所监理工程的施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动。

3.11不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3.12驻地总监理工程师、总监代表（土建专业）、安装监理人员必须按甲方公司的考勤制度开展工作，因事需请假的，必须报甲方项目经理同意,未执行考勤制度，所有监理人员每人每天向甲方支付违约金2000元。每月考勤表需报送委托人签字确认，作为结算参考依据。
3.13免费为甲方进行设计咨询。

4.监理人专项管理要求

4.1巡视检查制度

（1）监理人派驻的监理人员必须保证白天正常工作时间内，有 6小时以上在施工作业面巡视；

（2）监理工程按照现行国家建筑工程施工质量验收规范和第5点《工序检查一览表》要求进行巡视；

（3）巡视中对主控项目 100％检查，对一般项目不少于 50%的检查，对一般实测检查不少于 30%自行检测；

（4）应记录检查的分部分项、检查位置，观测项目质量描述应包括存在质量问题、数量多少、是否符合验收要求；实测项目应有监理工程师亲自实测的数据；

（5）监理部应根据工程进度要求，编制简单易行的巡视检查表，每位监理人员要有专门巡视记录簿。

4.2旁站制度

监理人应在旁站监理工序施工前 4小时安排好旁站监理人员，报项目部备案，根据工序施工时间长短安排旁站监理人员数量；

（1）监理部应对旁站人员事前做好培训，制定旁站检查内容和记录要求；

（2）在旁站监理过程中，监理人员应随施工不间断进行检查，发现问题及时处理，对较为严重的质量、安全隐患应立即报告总监和委托人项目部，待隐患处理完后再继续施工，必要时发停工令；

（3）旁站记录要真实、全面，保持记录的连续，不得编造假记录，一经发现将严肃处理；

（4）旁站监理记录在施工结束后 24小时内整理完毕并报委托人的项目部审阅；

（5）对旁站监理人员做好安全检查交底工作，特别是夜间旁站监理，不仅要做好施工单位的安全检查工作，也要做好自我保护。

4.3样板引路制度

（1）工序样板。主要工序施工前必须先做施工样板，样板经委托人的项目部和监理人组织专项现场验收，得到确认后方可进行大面积施工，委托人有管控要求的，还需要通过委托人的集团或区域验收，方可大面积施工，同时组织施工单位进行现场样板交底。

（2）装修样板层。在每栋塔楼的土建达到移交装修条件前，需配合委托人落实集团装修样板层制度，组织装修单位按交楼标准，实施装修样板层施工。装修样板层经委托人的项目部和监理组织专项现场验收，得到确认后方可进行大面积施工，集团有管控要求的，还需要通过集团验收，方可大面积施工，同时组织施工单位进行现场样板交底。

（3）施工单位未在规定时间内完成或完善工法样板或装修样板层施工，未通过委托人区域工程管理部验收的，监理人须书面通知施工单位限时整改，跟踪整改销项落实。

（4）项目使用铝模爬架体系时，监理人应当根据铝模施工的不同阶段，参与铝模预拼装验收、首层铝模拆模后评估等工作，并组织施工单位进行交底。

4.4材料验收制度

（1）监理人需熟悉委托人关于甲供、甲指、乙供等材料分类及管理制度，协助委托人做好材料供应计划和各单位间的供应界面；

（2）根据材料供应计划协助委托人做好甲供、甲指材料生产、到货跟踪，做好材料进场验收，并按制度要求组织取样和送检见证，有要求供应商提供样板确认的，需协助委托人进行跟踪样本确认、封样和保存，已备材料批量进场进行对比验收；

（3）对验收的材料到货记录进行比对检查，并在记录表上签字确认进场批次、规格、数量等；

（4）对施工单位现场材料进行检查，发现施工单位使用未经审批材料，需及时制止、进行留存并上报委托人。

4.5监理人企业管理要求

4.5.1监理人企业应及时维护当地诚信企业诚信档案，确保企业或监理人员能正常报建；

4.5.2监理人企业需做好充分的人员安排准备，拟派监理团队需按要求及时到位，避免因人员到场滞后或在初期及频繁更换监理人员，对项目开展工作造成影响；

4.5.3监理人企业需按合同约定，为项目监理部配置开展正常办公的设备，以及开展监理工作所需检查工具；

4.5.4在项目进入施工阶段，监理人企业分支机构或事业部需每月进行企业带班检查，检查内容覆盖本合同约定的监理内容；

4.5.5在项目进入施工阶段，监理人企业每季度需开展公司总部层级的项目巡检，检查内容覆盖本合同约定的监理内容；

4.5.6监理企业在项目施工全过程，确保监理及各类需监理单位盖章的资料，及时完成监理单位盖章。

5.工序检查一览

	序号
	分部

工程
	工    序    名    称
	主要控制检查方式
	检查比例
（每站）%
	检查

结果
	备注

	
	
	
	事前检查
方案
	事中平行检测巡视
	旁站

监理
	事后试验

检查
	
	
	

	1
	勘察
	详勘
	
	
	
	
	100
	
	

	2
	地基与基础
	场地移交（现场平面网格测量）
	
	
	
	
	100
	
	

	3
	
	开挖土方测量（深度、平面尺寸、坡度、土方量） 
	
	
	
	
	100
	
	

	4
	
	土方回填
	
	
	
	
	50
	
	

	5
	
	预应力砼管桩放线
	
	
	
	
	100
	
	

	6
	
	预应力砼管桩施打（垂直度、中心偏移）
	
	
	
	
	100
	
	

	7
	
	预应力砼管桩工程量测量
	
	
	
	
	100
	
	

	8
	
	桩基检测
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	9
	
	基础放线
	
	
	
	
	100
	
	

	10
	
	主体垂直度测量
	
	
	
	
	80
	
	

	11
	
	楼层平面放线
	
	
	
	
	60
	
	

	12
	
	模板工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	13
	主体结构
	模板的支撑
	
	
	
	
	30
	
	

	14
	
	模板接缝、表面清理
	
	
	
	
	50
	
	

	15
	
	预埋件与孔洞的尺寸
	
	
	
	
	100
	
	

	16
	
	轴线、标高、平整度、
	
	
	
	
	30
	
	

	17
	
	柱、梁、墙的截面尺寸
	
	
	
	
	30
	
	

	18
	
	梁、板起拱
	
	
	
	
	50
	
	

	19
	
	模板拆除
	
	
	
	
	30
	
	

	20
	
	钢筋工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	21
	
	钢筋焊接送检
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	22
	
	钢筋原材料质量检查
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	23
	
	钢筋现场外观检查
	
	
	
	
	100
	
	

	24
	
	品种、规格、数量位置、
	
	
	
	
	50
	
	

	25
	
	接头位置、数量
	
	
	
	
	100
	
	

	26
	
	间距尺寸
	
	
	
	
	30
	
	

	27
	
	预埋件规格、数量、位置
	
	
	
	
	100
	
	

	28
	
	钢筋加工弯钩、弯折
	
	
	
	
	30
	
	

	29
	
	砼工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	30
	
	水泥、砂、石原材料送检
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	31
	
	砼配合比、运输、浇筑及间歇时间
	
	
	
	
	100
	
	

	32
	
	砼养护
	
	
	
	
	50
	
	

	33
	
	砼外观检查
	
	
	
	
	50
	
	

	34
	
	梁、柱、板的尺寸（轴线、垂直度、层高、截面、平整度、预留孔）
	
	
	
	
	30
	
	

	35
	
	电梯井长宽、坐标、垂直度
	
	
	
	
	80
	
	

	36
	
	砼试块制作与送检
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	37
	
	砌体工程方案 
	
	
	
	
	100
	
	

	38
	
	水泥、砂、砂浆强度送检
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	39
	
	砌体原材料送检（空心砌体注意龄期28天）
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	40
	
	轴线
	
	
	
	
	100
	
	

	41
	
	垂直度、平整度
	
	
	
	
	30
	
	

	42
	
	砂浆饱满度
	
	
	
	
	50
	
	

	43
	
	门窗洞口尺寸（上下偏差）
	
	
	
	
	50
	
	

	44
	
	水平灰缝平直度、厚度
	
	
	
	
	30
	
	

	45
	
	拉结钢筋
	
	
	
	
	50
	
	

	46
	
	梁下顶砌
	
	
	
	
	30
	
	

	47
	
	抹灰工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	48
	
	水泥、砂、腻子材料检查
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	49
	
	抹灰基底的检查（预埋管、砌体与结构交接面钢丝网）
	
	
	
	
	40
	
	

	50
	
	抹灰平整度垂直度
	
	
	
	
	40
	
	

	51
	
	阴阳角方正
	
	
	
	
	50
	
	

	52
	
	分格条（缝）直线度
	
	
	
	
	50
	
	

	53
	
	大于35MM加强措施
	
	
	
	
	100
	
	

	54
	
	墙裙、脚上口直线度
	
	
	
	
	30
	
	

	55
	
	抹灰空鼓检查
	
	
	
	
	40
	
	

	56
	
	水泥地面工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	57
	
	原材料送检
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	58
	
	地面基底检查
	
	
	
	
	50
	
	

	59
	
	地面平整度
	
	
	
	
	30
	
	

	60
	
	墙角方正、顺直
	
	
	
	
	40
	
	

	61
	
	地面空鼓检查
	
	
	
	
	40
	
	

	62
	
	原材料送检
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	63
	
	除锈防腐
	
	
	
	
	80
	
	

	64
	
	焊接点的检查（探伤、强度）
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	65
	
	焊口表面打光
	
	
	
	
	50
	
	

	66
	
	定位尺寸检查
	
	
	
	
	100
	
	

	67
	钢结构工程
	构件加工、组装尺寸检查
	
	
	
	
	60
	
	

	68
	
	整体垂直度、平整度检测
	
	
	
	
	40
	
	

	69
	
	油漆防腐
	
	
	
	
	50
	
	

	70
	
	涂饰工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	71
	
	原材料送检
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	72
	
	颜色均匀度
	
	
	
	
	50
	
	

	73
	
	泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹
	
	
	
	
	50
	
	

	74
	
	腻子平整、牢固、无粉化
	
	
	
	
	40
	
	

	75
	建筑装饰装修
	腻子的厚度不超过2MM
	
	
	
	
	40
	
	

	76
	
	腻子表面光滑（灯光试验）
	
	
	
	
	30
	
	

	77
	
	墙、地砖工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	78
	
	墙、地砖原材料检查
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	79
	
	立面垂直度
	
	
	
	
	30
	
	

	80
	
	饰面基层检查
	
	
	
	
	40
	
	

	81
	
	墙、地砖的平整度
	
	
	
	
	40
	
	

	82
	
	墙、地砖间的接缝直线度
	
	
	
	
	40
	
	

	83
	
	阴阳角方正
	
	
	
	
	40
	
	

	84
	
	墙裙、脚上口直线度
	
	
	
	
	40
	
	

	85
	
	石材工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	86
	
	石材原料的检查
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	87
	
	基底的检查
	
	
	
	
	50
	
	

	88
	
	干挂构件的检查
	
	
	
	
	50
	
	

	89
	
	饰面的平整度
	
	
	
	
	50
	
	

	90
	
	饰面的垂直度
	
	
	
	
	50
	
	

	91
	
	石材间的拼缝
	
	
	
	
	50
	
	

	92
	
	木质工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	93
	
	木质工程原材料的检查
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	94
	
	构件尺寸（截面、长度）
	
	
	
	
	30
	
	

	95
	
	螺栓中心间距
	
	
	
	
	30
	
	

	96
	
	饰面接缝观感
	
	
	
	
	50
	
	

	97
	
	木质构件的牢固性
	
	
	
	
	30
	
	

	98
	
	木质产品的表面观感
	
	
	
	
	50
	
	

	99
	
	木质产品油漆
	
	
	
	
	30
	
	

	100
	
	木质产品的小五金配件
	
	
	
	
	50
	
	

	101
	
	吊顶工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	102
	
	吊顶原材料的检查
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	103
	
	吊丝、龙骨的固定
	
	
	
	
	60
	
	

	104
	
	表面的平整度
	
	
	
	
	40
	
	

	105
	
	阴阳角方正
	
	
	
	
	50
	
	

	106
	
	接缝直线度
	
	
	
	
	40
	
	

	107
	
	接缝高低差
	
	
	
	
	40
	
	

	108
	
	接缝宽度
	
	
	
	
	40
	
	

	109
	
	木质材料的防火措施
	
	
	
	
	100
	
	

	110
	
	装饰隐蔽材料的防腐与防白蚁
	
	
	
	
	100
	
	

	111
	
	门窗方案
	
	
	
	
	100
	
	

	112
	
	进出位尺寸
	
	
	
	
	50
	
	

	113
	
	中线尺寸（上下门窗中心偏差）
	
	
	
	
	80
	
	

	114
	
	垂直度
	
	
	
	
	50
	
	

	115
	
	固定方式
	
	
	
	
	50
	
	

	116
	门窗

工程
	铝合金门窗方案 
	
	
	
	
	100
	
	

	117
	
	铝合金原材料的检查
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	118
	
	密封胶、密封条的检测
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	119
	
	五金配件的检查
	
	
	
	
	80
	
	

	120
	
	加工组装工序检查
	
	
	
	
	30
	
	

	121
	
	成品门窗的进场检查
	
	
	
	
	50
	
	

	122
	
	门窗尺寸（外框、分格、对角线）
	
	
	
	
	30
	
	

	123
	
	门窗平整度（正侧面垂直度、上口水平度、直线度）
	
	
	
	
	30
	
	

	124
	
	外框防腐
	
	
	
	
	30
	
	

	125
	
	外框端部防水密封
	
	
	
	
	80
	
	

	126
	
	外框与结构和固定
	
	
	
	
	40
	
	

	127
	
	外框与结构间的塞缝
	
	
	
	
	100
	
	

	128
	
	窗扇与玻璃的密封，
	
	
	
	
	100
	
	

	129
	
	五金配件的安装检查
	
	
	
	
	50
	
	

	130
	
	滴水线的检查
	
	
	
	
	40
	
	

	131
	
	48小时的淋水试验
	
	
	
	
	100
	
	

	132
	
	其他门窗参照执行
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	防水材料的检查测试
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	134
	
	外墙壁止水螺栓防水处理
	
	
	
	
	80
	
	

	135
	
	地下板的防水
	
	
	
	
	100
	
	

	136
	
	地下室底板防水保护层
	
	
	
	
	40
	
	

	137
	
	地下室外墙壁防水
	
	
	
	
	100
	
	

	138
	防水

工程
	防水涂层厚度、均匀度
	
	
	
	
	30
	
	

	139
	
	防水卷材的厚度、与墙壁的贴结
	
	
	
	
	30
	
	

	140
	
	防水保护层
	
	
	
	
	40
	
	

	141
	
	回填土
	
	
	
	
	100
	
	

	142
	
	屋面防水工程
	
	
	
	
	100
	
	

	143
	
	结构防水试验（24小时）
	
	
	
	
	100
	
	

	144
	
	屋面防水砂浆
	
	
	
	
	30
	
	

	145
	
	屋面防水涂层厚度
	
	
	
	
	30
	
	

	146
	
	屋面转角、管根
	
	
	
	
	80
	
	

	147
	
	保护层
	
	
	
	
	30
	
	

	148
	
	外墙壁的防水工程
	
	
	
	
	100
	
	

	149
	
	防水砂浆原材料的检测
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	150
	
	底层处理
	
	
	
	
	50
	
	

	151
	
	分层抹灰（每层厚度、相隔时间）
	
	
	
	
	50
	
	

	152
	
	表面平整度、垂直度
	
	
	
	
	50
	
	

	153
	
	表面观感（外层光洁度最重要）
	
	
	
	
	50
	
	

	154
	
	厨卫房的防水工程方案
	
	
	
	
	100
	
	

	155
	
	结构自防水试验（24小时）
	
	
	
	
	100
	
	

	156
	
	基层表面处理
	
	
	
	
	50
	
	

	157
	
	防水层检查（厚度）
	
	
	
	
	30
	
	

	158
	
	转角、管根的防水检查
	
	
	
	
	80
	
	

	159
	
	防水层翻上高度
	
	
	
	
	80
	
	

	160
	
	试水
	
	
	
	
	100
	
	

	161
	
	保护层的施工检查
	
	
	
	
	50
	
	

	162
	
	饰面施工检查
	
	
	
	
	50
	
	

	163
	
	浴缸安装位置防水的检查
	
	
	
	
	80
	
	

	164
	
	预留孔洞的位置尺寸
	
	
	
	
	50
	
	

	165
	
	预埋管道的位置尺寸
	
	
	
	
	50
	
	

	166
	
	管道原材料送检
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	167
	
	器具、配件进场检查
	
	
	
	
	30
	
	

	168
	
	设备开箱验收
	
	
	
	
	100
	
	

	169
	建筑给水、排水及采暖
	管道安装平面定位尺寸
	
	
	
	
	30
	
	

	170
	
	管道的垂直度、坡度
	
	
	
	
	30
	
	

	171
	
	管支、吊架的设置
	
	
	
	
	30
	
	

	172
	
	管道埋地深度、管沟基础
	
	
	
	
	30
	
	

	173
	
	阀门、管件安装位置
	
	
	
	
	50
	
	

	174
	
	管道、支吊架除锈、油漆观感
	
	
	
	
	50
	
	

	175
	
	管道隐蔽验收
	
	●
	
	
	100
	
	

	176
	
	设备、器具安装平面尺寸
	
	
	
	
	30
	
	

	177
	
	设备、器具的平整度、垂直度
	
	
	
	
	30
	
	

	178
	
	水泵的轴偏差
	
	
	
	
	100
	
	

	179
	
	管道和设备保温的厚度
	
	
	
	
	30
	
	

	180
	
	管道和设备保温外保护层平整度
	
	
	
	
	50
	
	

	181
	
	固定支架的设置
	
	
	
	
	100
	
	

	182
	
	管道试压、冲洗、消毒
	
	
	
	
	100
	
	

	183
	
	排水管道渗漏试验
	
	
	
	
	100
	
	

	184
	
	设备单机试运转
	
	
	
	
	100
	
	

	185
	
	系统联动调试
	
	
	
	
	100
	
	

	186
	
	卫生洁具有调试、通水试验
	
	
	
	
	50
	
	

	187
	
	地漏、雨水口与地面的尺寸
	
	
	
	
	30
	
	

	188
	
	厨卫阳台地面、平屋面排水坡度
	
	
	
	
	30
	
	

	189
	
	消火栓、报警阀安装位置与尺寸
	
	
	
	
	30
	
	

	190
	
	自动喷淋头的平面位置与尺寸
	
	
	
	
	30
	
	

	191
	
	排水管道隐蔽、灌水试验
	
	
	
	●
	100
	
	

	192
	
	排水管道通球试验
	
	
	
	●
	100
	
	

	193
	
	管沟回填
	
	
	
	
	100
	
	

	194
	
	防雷接地材料的检验
	
	
	
	
	100
	
	

	195
	
	均压环与引下线焊接
	
	
	
	
	80
	
	

	196
	
	各用电设备的接地
	
	
	
	
	100
	
	

	197
	
	各金属管道的跨接接地
	
	
	
	
	50
	
	

	198
	
	穿线管原材料的送检
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	199
	建筑

电气
	穿线管预埋位置、固定牢固性
	
	
	
	
	30
	
	

	200
	
	预留箱盒的位置、固定牢固性
	
	
	
	
	30
	
	

	201
	
	管道弯曲半径、椭圆率
	
	
	
	
	30
	
	

	202
	
	预埋管道、箱盒规格、材质
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	203
	
	电管、线过变形缝的补偿设置
	
	
	
	
	50
	
	

	204
	
	金属电管的内外防腐
	
	
	
	
	30
	
	

	205
	
	埋地管道的深度、规格
	
	
	
	
	50
	
	

	206
	
	隐蔽工程验收
	
	
	
	
	100
	
	

	207
	
	配电柜、箱、盘的外观检查（平整度、直线度、平行度）
	
	
	
	
	80
	
	

	208
	
	配电柜、箱、盘内部检查（电器原件、接地、电线的绑扎）
	
	
	
	
	50
	
	

	209
	
	型钢基础的检查（垂直度、水平度、不平行度）
	
	
	
	
	30
	
	

	210
	
	成排柜、箱、盘的垂直度、缝隙、水平差）
	
	
	
	
	30
	
	

	211
	
	电线、电缆的原材料送检
	
	
	
	
	国家标准
	
	

	212
	
	电线电缆接地电阻摇测
	
	
	
	
	30
	
	

	213
	
	电线、电缆接头、与设备接头
	
	
	
	
	50
	
	

	214
	
	耐压电缆的耐压试验
	
	
	
	
	100
	
	

	215
	
	电线电缆的规格、回路编号
	
	
	
	
	50
	
	

	216
	
	灯具的固定与接线
	
	
	
	
	50
	
	

	217
	
	灯具安装高度（接地）
	
	
	
	
	30
	
	

	218
	
	灯具的外观检查
	
	
	
	
	50
	
	

	219
	
	成排灯具的直线度、间距
	
	
	
	
	30
	
	

	220
	
	开关、插座的接线
	
	
	
	
	30
	
	

	221
	
	开关、插座的安装高度
	
	
	
	
	30
	
	

	222
	
	开关、插座安装牢固、平整、与墙壁无缝隙
	
	
	
	
	50
	
	

	223
	
	桥架的接地、
	
	
	
	
	50
	
	

	224
	
	桥架的外观检查
	
	
	
	
	50
	
	

	225
	
	桥架补偿器设置
	
	
	
	
	50
	
	

	226
	
	桥架的弯曲半径
	
	
	
	
	50
	
	

	227
	
	桥架与支架的连接
	
	
	
	
	30
	
	

	228
	
	支架的间距与牢固
	
	
	
	
	30
	
	

	229
	
	桥架穿防火区的防火措施
	
	
	
	
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1、工序检查一览表中所列的工序是常见工序，表中未列检查项目在具体监理过程中由项目部与监理部根据《建筑工程施工质量验收规范》的要求进行编写；

2、检验批的要求（以建筑施工质量验收规范要求为基础标准，以下为的特殊要求）：

1）基础以每栋楼（基础平面面积不超过2000平方米）为一批

2）主体结构以一栋楼每次浇灌的砼为一批；

3）砌筑以单元的每一层为一批

4）装修以每一户和每一层楼梯间为一批；

5）门窗为每单元的每一层为一批

6）防水以每个屋面、每户为一批；

7）给排水以每单元独立系统为一批；

8）电气以每次预埋、每个单元为一批；

9）根据不同的工程，项目部和监理部可根据实际情况进行检验批的调整。

6 委托人义务  

6.1 向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

6.2 在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。

6.3 授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工、监理权限及书面通知已选定的承包工程的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

6.4 提供与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录，以及有关的协作单位、配合单位的名录。

6.5 甲方仅提供基本的办公场所。交通、通讯、食宿等均由乙方自理。

6.6监理人提供一份本单位的监理组织架构，并通过当地主管部门的监督审查。监理人安排一名总监负责与当地建设行政主管部门的沟通、协调：完成监理备案，负责当地建设行政主管部门对项目的日常检查相关工作，传达当地建设主管部门所发出的信息，保障本工程的顺利实施。监理人员应该按本合同《监理人员配置要求一览表》要求的标准配置监理工作人员。
7. 违约责任
7.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同其他义务的，应承担相应的责任：
7.1.1 、监理人存在任何逾期违约行为但未达到委托人行使单方解除条件的，每逾期一日，按1000元/日向委托人支付违约金，本合同另有约定的除外。

7.1.2、监理人存在其他违约行为但未达到委托人行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，监理人应按1000元/次（项）向委托人支付违约金，本合同另有约定的除外。

7.2 监理人存在如下任一情况的，委托人有权要求监理人按照合同总价的20%支付违约金，且有权解除本合同，解除通知到达监理人之日生效，该违约金不足以弥补委托人损失，监理人还应继续承担赔偿责任：

（1）监理人未能按时派驻/更换监理机构及人员，在委托人发出书面通知后的7日内仍未派驻/更换的；

（2）监理人逾期提供包括但不限于监理规划、监理月报及约定的专项报告等资料达10日历天（含10日历天）以上；

（3）监理人在施工过程中非因不可抗力或委托人原因造成连续停工5日以上或累计达 7日的；

（4）监理人缺勤3次以上；

（5）一个月内面试合格的人员数量少于要求配备的人员数量的；

（6）同类违约行为达3次及以上；

（7）监理人存在其他违约行为，经委托人书面通知之日7日内仍未纠正的。
7.3监理人应向委托人支付的包括但不限于违约金、赔偿金等，委托人有权在应付款项中直接扣除。
7.4乙方总监：每周5天常驻现并按时参加周例会，发生任一情形视为乙方构成违约，并每次向甲方支付2000元违约金。其余监理人员缺岗，乙方应立即补充到位，如接甲方通知后7日内未补充到岗，每人次扣除监理费1万元。

7.5监理人必须按本合同组织监理工作，监理人员总监（总监证件可担任三个项目，总监本人必须专职在本项目），其他所有人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需对人员安排变更，必须提前一周以书面形式上报委托人并经同意方可执行，否则，监理人每违约一项（或一人），需支付违约金2000元，其中如项目总监与承诺不符，则监理人须向委托人支付违约金20000元。

7.6监理人在开工前应向委托人提供有关人员上岗证及职称证书、有关设备合格证、年审证等证件。以下委托人确认无法胜任工作的人员，经委托人要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人及每次监理人支付违约金100 元；同时，监理人应在48小时内用委托人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

a）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的监理人员；

b）不能积极配合委托人正常工作者；

c）违反委托人工地现场管理规定者；

d）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

e）与合同附表的人员架构中不符的人员；

f）经委托人考核，对图纸、施工方案、建筑做法、变更不熟悉的监理员。

7.7监理人如无正当理由不配合委托人盖章的，按500元/日支付违约金，如违约金不足

以弥补委托人损失的，应赔偿委托人损失。

7.8如出现重大质量问题、安全事故，每次监理人应向委托人支付违约金2000元。如违约金不足以弥补委托人损失的，应赔偿委托人损失。

7.9如在合同履约过程中，委托人认为监理单位或人员工作不满足要求的按如下方式处理：

7.9.1以下委托人确认无法胜任工作的人员，经委托人要求，必须在24小时内调离本工程范围，同时，监理人应在48小时内用委托人面试合格批准后的人员代替上述调离的任何人员。

a）经委托人考核，对图纸、施工方案、建筑做法、变更不熟悉的监理员；

b）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的监理人员；

c）未能按合同及委托人要求完成巡视、旁站、材料验收等工作；

d）不能积极配合委托人正常工作者；

e）违反委托人或乙方工地现场管理规定者；

f）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

g）与合同附表的人员架构中不符的人员；

h）监理人员季度绩效评分小于60分的人员。

当同一个监理人员在委托人集团范围内的项目，两次发生被更换时，列入监理人员履约失信黑名单，将不能派驻到任何委托人集团范围内的项目监理工作。

7.9.2、监理人如出现以下情况，停止承接新项目监理业务1年，至最后一次发生停止承接业务发生日满1年后，方可恢复承接新项目监理业务资格：

1）因安全或质量问题引起的舆情事件（包括但不限于重大伤亡、群诉事件、主流媒体负面报道、政府通报等）对委托人品牌产生重大伤害；

2）触碰委托人集团安全或质量黑色预警风险；

3）监理人在委托人集团同时承接的项目监理工作考核排名中，同时出现两个处在处罚区；

4）监理企业所承接的项目监理工作中，受到项目部严重投诉；

5） 监理企业所承接的项目监理工作中，连续两次被举报并核实发生“吃、拿、卡、拖”等渎职行为；

6） 监理企业所承接的项目监理工作中，出现两个项目发生监理人员履职能力不符合要求，未在期限内更换合格人员替代；

7）监理人所承接的项目监理工作中，出现两个项目发生无正当理由不配合委托人盖章的；

7.9.3监理人出现以下情况，甲方有权单方解除合同，并将乙方列入履约失信黑名单，在委托人集团所有项目中不得承接项目监理业务：

1）前述7.9.2第1）~4）情况发生后，经委托人提出整改要求后，无法在期限内整改至满足要求的；

2）监理企业所承接的项目监理工作中，连续三次被举报并核实发生“吃、拿、卡、拖”等渎职行为；

3）监理企业所承接的项目监理工作中，出现三个或以上项目发生监理人员履职能力不符合要求，未在期限内更换合格人员替代；

4）监理企业所承接的项目监理工作中，出现三个项目发生无正当理由不配合委托人盖章的。

当委托人根据上述约定单方解除本合同的，监理人不得有任何异议，委托人已预付的监理费监理人不再退还，未付监理费不再支付。合同解除不影响委托人依照本合同其他条款的规定对监理人的索赔权。
8. 支付酬金

8.1 本工程监理费不采用预付款的方式，根据甲方开工批次进行付款。

8.2每批次全数楼栋完成±0.000以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%。 

8.3每批次全数楼栋完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的30%。

8.4每批次全数楼栋完成全部外墙及内粉装饰工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的20%。

8.5每批次完成室外附属配套设施的工程，全部完工经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%。

8.6完成工程竣工备案资料且附属配套设施的相关资料移交给甲方，甲方付至给乙方结算价款的95%。

8.7 全部竣工结算完成十二个月后七日内，甲方无息支付给乙方结算剩余金额的5%。
8.8每次付款前乙方应按甲方要求提供正规全额有效增值税专用发票，否则，甲方有权延迟付款而不视为违约。当甲方向乙方支付结算价款95%之前，乙方须向甲方开具结算值100%的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。
8.9甲方有权根据附件三的相关约定对乙方进行考核，并根据考核结果扣除相应款项作为乙方应承担的违约金。
备注：若甲方分批分期开发建设，按相对应的楼栋建筑面积支付监理费。
9. 服务期延误
除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）。

附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

10. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

10.1 生效

本合同生效条件：本合同自双方盖合同章和法人章后生效。

10.2 变更

10.2.1除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

10.2.2附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

10.2.3因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

11. 争议解决
发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区）人民法院管辖。
12. 其他
1、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

2、合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式捌份，甲方伍份，乙方叁份，具有同等法律效力。
13. 合同附件

附件一 工程监理进场人员名单表
附件二 廉政合作协议

附件三：监理工作考核细则
附件一   

工程监理进场人员名单表
	序号
	职务
	姓名
	证件号
	联系方式
	进场阶段

	1
	总监
	张平原
	41008448
	15617189655
	全阶段

	2
	专业监理工程师（土建）
	尹新颖
	41018344
	15838139772
	全阶段

	3
	专业监理工程师（安装）
	王京伟
	20101390
	13949041090
	全阶段


附件二              

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙方：中鼎景宏工程管理有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；

[image: image1.png]


（2）邮箱：shenji@chinahonden.com

（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方：                                 乙方：
签署日期：2025 年 月  日               签署日期：2025  年   月  日

附件三：监理工作考核细则
监理工作考核细则
由甲方工程部对监理部日常工作按照附表：《乙方工作质量考核表》的内容进行考核，每月考核一次， 每个付款节点为一个考核周期，考核周期内，每个月的得分进行加权平均即为本周期的考核得分，作为监理费考核部分的付款依据，具体付款比例按下表执行：
	本周期考核得分
	本周期考核付款额度
	备注

	90~100
	100%
	具体考核见附表：《乙方工作质量考核表》

	80~89
	85%
	

	70~79
	70%
	

	70分以下（不含70分）
	0
	


监理费付款节点实付金额=每付款节点应付金额×本周期考核付款额度，考核扣款作为违约金不再支付。
附表：乙方工作质量考核表
工程名称：          乙方：        考核人员：         考核得分：     考核日期：
	分项考核内容
	子分项考核内容
	满分
	子项扣分标准
	扣分
	得
分

	监理工作程序执行质量
（100分）
	施工组织设计、专项方案、技术交底审批
	5
	未督促（要求）施工单位在规定时间或工序开始前进行施工组织设计、专项方案、图纸会审、技术交底等（每项扣2分）
	
	

	
	
	
	未在7个工作日内审批施工单位提交的《施工组织设计》或未在3个工作日审核专项方案、技术交底、图纸会审等（每延误一日扣0.5分）
	
	

	
	原材料质量控制
	5
	监理见证取样弄虚作假、流于形式（每批次扣5分）
	
	

	
	
	
	工程使用的材料与报验材料或与业主要求不符，监理未发现（每批次扣5分）
	
	

	
	
	
	施工单位在施工过程中擅自变更材料，弄虚作假而监理未发现（每批次扣5分）
	
	

	
	工程质量控制与质量验收
	45
	未在2个工作日内批复施工单位提交的分项工程开工申请单、工程报验申请表（每延误一日扣2分）
	
	

	
	
	
	未及时发现图纸或技术变更中错、漏、碰、缺问题，造成工程质量返工或工期延误的（每次扣5分）
	
	

	
	
	
	施工单位未按图纸、变更或相关规范、规定和样板施工的，监理未及时发现造成工程质量返工或工期延误的（每次扣5分）
	
	

	
	
	
	结构造型错误、构件漏缺（一票否决）、结构断面与设计不符（一票否决）
	
	

	
	
	
	钢筋规格、数量、型号与设计或设计变更不符（一票否决）
	
	

	
	
	
	验收中监理未对所验收部位进行实测实量（扣5分）；监理验收合格后建设单位抽查该部位合格率小于规范合格要求的（每个点扣2分）；施工单位未进行验收就进行隐蔽施工，监理单位未发现或发现未采取有效制止措施的（每次扣5分）
	
	

	
	
	
	督促工程整改类的“监理通知”中未注明“监理通知回复”期限（每单扣3分）；未按“监理通知”整改或整改后未回复“监理通知”，监理单位采取妥协的（每项扣5分）
	
	

	
	
	
	已验收工程资料不齐全、不真实（扣5分）
	
	

	
	
	
	施工单位试验、检测频率不足，而未进行有效纠偏的（每项扣2分）
	
	

	
	
	
	无监理旁站方案或旁站方案不详细、无可行性（扣2分）；未按照业主审核通过的旁站方案实施旁站或无旁站记录、旁站记录不真实或不能有效监控质量安全的（每发现一次，扣5分）
	
	

	
	
	
	工程质量（含工序）检查不认真、流于形式（每次扣5分）
	
	

	
	
	
	已验收工程经业主、质检站或设计单位检查，主控项目仍有遗漏质量问题（每处扣3分）
	
	

	
	
	
	无验收和试验检查台帐（扣5分）；台账记录不齐全（每缺少一次扣1分）
	
	

	
	安全文明施工管理
	20
	工程吊装设备（含重大施工机械）无安拆方案，或未对方案进行审核即实施（扣5分）；未经验收，或验收合格后未发现与方案不符（扣5分）
	
	

	
	
	
	脚手架、卸料平台无搭拆方案，或未对方案进行审核即实施（扣5分）；未经验收，或验收合格后未发现与方案不符（扣5分）
	
	

	
	
	
	工程吊装设备（含重大施工机械）、脚手架、卸料平台未经验收即投入使用而未制止（扣5分）；未有效制止（扣2分）
	
	

	
	
	
	隐瞒质量、安全事故或发现质量安全事故未按程序处理（扣5分）
	
	

	
	
	
	未及时发现质量、安全隐患导致事故的发生（一票否决）
	
	

	
	
	
	未对现场质量安全隐患及时签发整改指令（每次扣3分）
	
	

	
	
	
	发生质量安全事故（每次扣10分）
	
	

	
	
	
	监理未按规定履行职责，发生重大安全事故、死亡事故、群体伤害事故（一票否决）
	
	

	
	
	
	监理未按规定履行职责，现场发生重大安全事故、现场无安全预警措施（一票否决）
	
	

	
	工程测量质量控制
	20
	未将控制点基础资料在合同程序规定的期限内提供给施工单位或提供有误（扣5分）
	
	

	
	
	
	未对施工单位提交的复测资料进行审核、批复（扣3分）
	
	

	
	
	
	施工单位施工放样有误，而监理在验收时未发现（扣5分）
	
	

	
	
	
	当期施工内容未全部进行实测实量或实测实量数据经建设单位复核时误差超过8%（一票否决）；若维修后建设单位复核时有负误差（一票否决）
	
	

	
	延期和索赔管理工作程序
	5
	工程延期或费用索赔发生时，监理不能全面、及时地提供工程情况记录（每次扣3分）
	
	

	
	
	
	工程延期或费用索赔初审或审批依据错误（每次扣2分）
	
	

	
	
	
	工程签证不能客观准确划分清楚责任单位，给后续流程提供工作依据的（每次扣3分）
	
	

	
	
	
	未在3个工作日内审批工程签证的（扣2分）
	
	

	       监理机构工作质量（25分，得分不计入总分，执行扣分）
	工地会议制度
	2
	未按规定频率召开工地例会（每次扣1分），未及时组织专题会议（每次扣1分）
	
	

	
	
	
	会议纪律涣散（扣1分），会议议题针对性不强（扣1分）纪要整理不及时下发（扣1分）、内容不真实完整（扣1分）
	
	

	
	专项检查制度
	5
	每月不少于2次专项检查，未按规定频率组织专项检查（每次扣1分）
	
	

	
	
	
	检查纪律涣散（扣1分），检查针对性不强（扣1分），检查记录整理不及时下发（扣1分）、内容不真实完整（扣1分）
	
	

	
	监理文件编制
	2
	未在规定的期限内提交监理规划、实施细则、旁站方案、监理业务手册、监理服务保修计划等监理文件（每延误1天扣0.5分），监理情况变化时，未及时进行调整、修改（每项扣1分）
	
	

	
	
	
	监理规划、实施细则、旁站方案、监理业务手册、监理服务保修计划，内容有错误（每处扣0.5分），不全面（扣1分），手续不全（扣2分），未履行监理规划、实施细则、旁站方案、监理业务手册、监理服务保修计划（扣2分）
	
	

	
	文件和资料管理
	10
	未设专人负责文件和资料管理（扣2分）
	
	

	
	
	
	监理资料不齐全或弄虚作假（扣2分），监理资料收集整理不及时、未分类归档（一票否决），未建立文件和资料管理的收发登记制度（扣1分），文件或资料的收发不及时，签字手续不全，收发文台帐不清晰（扣1分）
	
	

	
	监理人员管理
	2
	未按照合同约定配置人员，每缺少一人（扣2分）
	
	

	
	
	
	监理人员未进行上岗培训，没有上岗证（每人次扣1分）
	
	

	
	
	
	监理月报、监理工作总结内容空泛，对质量、进度、费用等内容的描述明显不准确（每项扣1分）
	
	

	
	
	
	对监理日志进行定期检查，未签署意见和无整改措施的（每次扣1分）
	
	

	综合管理（否定项）
	职业道德廉政建设
	
	监理人员与承包商发生监理制度不允许的经济利益关系（一票否决）
	
	

	
	
	
	接受承包商礼金、“红包”、礼物；接受承包商提供的非工作便利（一票否决）
	
	


[image: image2.png]

