悠然居项目配电箱采购工程合同

                   补充协议
成 本 代 码：3.5.1 
              合 同 编 号：BLT.JA.053-B01
             发   包  方：河南浩德龙瑞置业有限公司
             承   包  方：河南省新科电控设备有限公司
             日       期：2025年 3 月15日
悠然居项目配电箱采购工程合同

补充协议
发包方： 河南浩德龙瑞置业有限公司（以下简称甲方）

承包方：河南省新科电控设备有限公司（以下简称乙方）
鉴于：

甲乙双方于2024年3月签订编号为BLT.JA.053《悠然居项目配电箱采购工程合同》（以下简称“原合同”）。现双方在协商一致的基础上，达成以下补充协议内容：
1、原合同增加内容：

悠然居项目供货内容增加分支箱、电表箱事项。
该新增部分工程（详见附件）暂定含税费用¥142202.12元（大写人民币：壹拾肆万贰仟贰佰零贰元壹角贰分，税率13% ，最终以结算金额为准。

2、工期：2024年11月15开工，2024年12月31完工。具体以实际时间为准。
3、供货时间：
4、付款方式：

4.1全部到货完毕并验收合格后，支付至该阶段配电箱到货价款的90%；

4.2全部配电箱送货完毕并项目竣工验收合格，办理结算完毕后支付至结算金额的97%，剩余款项（结算金额的3%）留作质保金，质保期为两年，质保期应自项目竣工验收合格之日开始计算；
5、本补充协议为原合同不可分割的组成部分，如与原合同条款有冲突或不一致的，以本补充协议约定的为准；本补充协议未提及的内容及条款，如工程质量、权利义务、违约责任等按原合同执行。

6、本补充协议文本一式 柒 份，甲方执伍份，乙方执贰份，均具同等法律效力。
7、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

附件：附件一、廉政合作协议

附件二：新增加清单

（以下无正文。）

甲方：河南浩德龙瑞置业有限公司     乙方：河南省新科电控设备有限公司

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

开户行：中原银行股份有限公司洛阳    开户行：中原银行股份有限公司郑州中州万豪中心支行                        大道支行
账号：410311010160004001           账号：410139010190013201
日期：2025年3月15 日              日期：2025年3月15日
附件1：
廉政合作协议
甲方：河南浩德龙瑞置业有限公司
乙方：河南省新科电控设备有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4、甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5、甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6、对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1、乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3、乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4、乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5万-100万元的违约金。

6、如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

1、微信小程序举报（扫描右侧二维码进入小程序，举报信息直达董事长）；

2、[image: image1.png]


邮箱：shenji@chinahonden.com

3、电话：风控总监毛政辉：13693798532

4、电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

5、电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

6、信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1、推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2、以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3、贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4、出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5、重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6、利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权力进行打击报复的行为。

7、故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8、私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9、破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10、妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11、其他违反法律或者甲方公司相关制度的行为。
（以下无正文）

甲方：河南浩德龙瑞置业有限公司    乙方：河南省新科电控设备有限公司 

签署日期：2025.3.15                         签署日期：2025.3.15
附件2：新增加清单

	报价清单

	工程名称：悠然居项目增加分支箱、电表箱
	

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	分支箱
	1#分支箱
	台
	1
	4731.66 
	4731.66 
	

	2
	分支箱
	2#分支箱
	台
	1
	4498.07 
	4498.07 
	

	3
	分支箱
	3#分支箱
	台
	1
	4264.49 
	4264.49 
	

	4
	分支箱
	4#分支箱
	台
	1
	4498.07 
	4498.07 
	

	5
	分支箱
	5#分支箱
	台
	1
	4498.07 
	4498.07 
	

	6
	分支箱
	6#分支箱
	台
	1
	4731.66 
	4731.66 
	

	7
	电表箱
	单相6位表箱
	台
	1
	2022.49 
	2022.49 
	

	8
	电表箱
	单相6位表箱
	台
	1
	2266.84 
	2266.84 
	

	9
	电表箱
	单相9位表箱
	台
	3
	2628.15 
	7884.46 
	

	10
	电表箱
	单相9位表箱
	台
	4
	2872.51 
	11490.04 
	

	11
	电表箱
	单相12位表箱
	台
	3
	3565.14 
	10695.41 
	

	12
	电表箱
	单相12位表箱
	台
	4
	3809.49 
	15237.97 
	

	13
	电表箱
	单相12位表箱
	台
	15
	4053.85 
	60807.71 
	

	14
	配电箱
	1ATAF
	台
	1
	1334.92 
	1334.92 
	

	15
	配电箱
	1ATXF
	台
	1
	1496.40 
	1496.40 
	

	16
	配电箱
	9ATSX
	台
	1
	1743.85 
	1743.85 
	

	合计
	
	40
	
	142202.12 
	

	合计大写
	
	
	壹拾肆万贰仟贰佰零贰元壹角贰分

	报价说明：1、电表选用浙江金雀，插卡预付费式电表；


	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注
	价格来源

	1
	分支箱
	1#分支箱
	台
	1
	4731.66 
	4731.66 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-400F/4340A 350A KB/分励电压 AC230V
	只
	1
	638.13 
	638.13 
	德力西
	双方协商

	
	塑壳断路器
	CDM3-160S/3300 160A
	只
	7
	126.59 
	886.12 
	德力西
	原合同

	
	浪涌保护器
	CDYE-II 80kA 4P 385V
	只
	1
	273.49 
	273.49 
	德力西
	双方协商

	
	熔断器
	RT18-63A+RT18-63X  座
	只
	4
	10.00 
	40.00 
	国优品牌
	原合同

	
	铜排
	TMY-40x4
	米
	4.5
	116.20 
	522.89 
	天河铜业
	原合同

	
	铜排
	TMY-20x3
	米
	8.4
	43.57 
	366.02 
	天河铜业
	原合同

	
	元件费合计
	
	
	
	
	2726.66 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	190.87 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	233.40 
	
	原合同

	④
	壳体
	800*1800*400
	
	
	
	1036.38 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	4187.31 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	544.35 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	4731.66 
	
	

	2
	分支箱
	2#分支箱
	台
	1
	4498.07 
	4498.07 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-400F/4340A 350A KB/分励电压 AC230V
	只
	1
	638.13 
	638.13 
	德力西
	双方协商

	
	塑壳断路器
	CDM3-160S/3300 160A
	只
	6
	126.59 
	759.53 
	德力西
	原合同

	
	浪涌保护器
	CDYE-II 80kA 4P 385V
	只
	1
	273.49 
	273.49 
	德力西
	双方协商

	
	熔断器
	RT18-63A+RT18-63X  座
	只
	4
	10.00 
	40.00 
	国优品牌
	原合同

	
	铜排
	TMY-40x4
	米
	4.5
	116.20 
	522.89 
	天河铜业
	原合同

	
	铜排
	TMY-20x3
	米
	7.2
	43.57 
	313.74 
	天河铜业
	原合同

	
	元件费合计
	
	
	
	
	2547.78 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	178.34 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	218.09 
	
	原合同

	④
	壳体
	800*1800*400
	
	
	
	1036.38 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	3980.60 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	517.48 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	4498.07 
	
	

	3
	分支箱
	3#分支箱
	台
	1
	4264.49 
	4264.49 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-400F/4340A 315A KB/分励电压 AC230V
	只
	1
	638.13 
	638.13 
	德力西
	双方协商

	
	塑壳断路器
	CDM3-160S/3300 160A
	只
	5
	126.59 
	632.94 
	德力西
	原合同

	
	浪涌保护器
	CDYE-II 80kA 4P 385V
	只
	1
	273.49 
	273.49 
	德力西
	双方协商

	
	熔断器
	RT18-63A+RT18-63X  座
	只
	4
	10.00 
	40.00 
	国优品牌
	原合同

	
	铜排
	TMY-40x4
	米
	4.5
	116.20 
	522.89 
	天河铜业
	原合同

	
	铜排
	TMY-20x3
	米
	6
	43.57 
	261.45 
	天河铜业
	原合同

	
	元件费合计
	
	
	
	
	2368.90 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	165.82 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	202.78 
	
	原合同

	④
	壳体
	800*1800*400
	
	
	
	1036.38 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	3773.89 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	490.61 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	4264.49 
	
	

	4
	分支箱
	4#分支箱
	台
	1
	4498.07 
	4498.07 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-400F/4340A 350A KB/分励电压 AC230V
	只
	1
	638.13 
	638.13 
	德力西
	双方协商

	
	塑壳断路器
	CDM3-160S/3300 160A
	只
	6
	126.59 
	759.53 
	德力西
	原合同

	
	浪涌保护器
	CDYE-II 80kA 4P 385V
	只
	1
	273.49 
	273.49 
	德力西
	双方协商

	
	熔断器
	RT18-63A+RT18-63X  座
	只
	4
	10.00 
	40.00 
	国优品牌
	原合同

	
	铜排
	TMY-40x4
	米
	4.5
	116.20 
	522.89 
	天河铜业
	原合同

	
	铜排
	TMY-20x3
	米
	7.2
	43.57 
	313.74 
	天河铜业
	原合同

	
	元件费合计
	
	
	
	
	2547.78 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	178.34 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	218.09 
	
	原合同

	④
	壳体
	800*1800*400
	
	
	
	1036.38 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	3980.60 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	517.48 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	4498.07 
	
	

	5
	分支箱
	5#分支箱
	台
	1
	4498.07 
	4498.07 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-400F/4340A 350A KB/分励电压 AC230V
	只
	1
	638.13 
	638.13 
	德力西
	双方协商

	
	塑壳断路器
	CDM3-160S/3300 160A
	只
	6
	126.59 
	759.53 
	德力西
	原合同

	
	浪涌保护器
	CDYE-II 80kA 4P 385V
	只
	1
	273.49 
	273.49 
	德力西
	双方协商

	
	熔断器
	RT18-63A+RT18-63X  座
	只
	4
	10.00 
	40.00 
	国优品牌
	原合同

	
	铜排
	TMY-40x4
	米
	4.5
	116.20 
	522.89 
	天河铜业
	原合同

	
	铜排
	TMY-20x3
	米
	7.2
	43.57 
	313.74 
	天河铜业
	原合同

	
	元件费合计
	
	
	
	
	2547.78 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	178.34 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	218.09 
	
	原合同

	④
	壳体
	800*1800*400
	
	
	
	1036.38 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	3980.60 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	517.48 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	4498.07 
	
	

	6
	分支箱
	6#分支箱
	台
	1
	4731.66 
	4731.66 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-400F/4340A 400A KB/分励电压 AC230V
	只
	1
	638.13 
	638.13 
	德力西
	双方协商

	
	塑壳断路器
	CDM3-160S/3300 160A
	只
	7
	126.59 
	886.12 
	德力西
	原合同

	
	浪涌保护器
	CDYE-II 80kA 4P 385V
	只
	1
	273.49 
	273.49 
	德力西
	双方协商

	
	熔断器
	RT18-63A+RT18-63X  座
	只
	4
	10.00 
	40.00 
	国优品牌
	原合同

	
	铜排
	TMY-40x4
	米
	4.5
	116.20 
	522.89 
	天河铜业
	原合同

	
	铜排
	TMY-20x3
	米
	8.4
	43.57 
	366.02 
	天河铜业
	原合同

	
	元件费合计
	
	
	
	
	2726.66 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	190.87 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	233.40 
	
	原合同

	④
	壳体
	800*1800*400
	
	
	
	1036.38 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	4187.31 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	544.35 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	4731.66 
	
	

	7
	电表箱
	单相6位表箱
	台
	1
	2022.49 
	2022.49 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-125C/4300A 100A KB Y2 延时型
	只
	1
	198.24 
	198.24 
	德力西
	双方协商

	
	单相电能表
	DDSY951 5(60)A 插卡预付费
	只
	5
	130.00 
	650.00 
	金雀
	双方协商

	
	微型漏电断路器
	DZ47sLEs 2P C 63A
	只
	5
	30.23 
	151.13 
	德力西
	双方协商

	
	元件费合计
	
	
	
	
	999.37 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	200.00 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	95.95 
	
	原合同

	④
	壳体
	690*1090*180
	
	
	
	494.50 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	1789.81 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	232.68 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	2022.49 
	
	

	8
	电表箱
	单相6位表箱
	台
	1
	2266.84 
	2266.84 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-125C/4300A 100A KB Y2 延时型
	只
	1
	198.24 
	198.24 
	德力西
	双方协商

	
	单相电能表
	DDSY951 5(60)A 插卡预付费
	只
	6
	130.00 
	780.00 
	金雀
	双方协商

	
	微型漏电断路器
	DZ47sLEs 2P C 63A
	只
	6
	30.23 
	181.35 
	德力西
	双方协商

	
	元件费合计
	
	
	
	
	1159.59 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	240.00 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	111.97 
	
	原合同

	④
	壳体
	690*1090*180
	
	
	
	494.50 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	2006.06 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	260.79 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	2266.84 
	
	

	9
	电表箱
	单相9位表箱
	台
	3
	2628.15 
	7884.46 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-125C/4300A 125A KB Y2 延时型
	只
	1
	198.24 
	198.24 
	德力西
	双方协商

	
	单相电能表
	DDSY951 5(60)A 插卡预付费
	只
	7
	130.00 
	910.00 
	金雀
	双方协商

	
	微型漏电断路器
	DZ47sLEs 2P C 63A
	只
	7
	30.23 
	211.58 
	德力西
	双方协商

	
	元件费合计
	
	
	
	
	1319.82 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	280.00 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	127.99 
	
	原合同

	④
	壳体
	870*1090*180
	
	
	
	598.00 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	2325.80 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	302.35 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	2628.15 
	
	

	10
	电表箱
	单相9位表箱
	台
	4
	2872.51 
	11490.04 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-125C/4300A 125A KB Y2 延时型
	只
	1
	198.24 
	198.24 
	德力西
	双方协商

	
	单相电能表
	DDSY951 5(60)A 插卡预付费
	只
	8
	130.00 
	1040.00 
	金雀
	双方协商

	
	微型漏电断路器
	DZ47sLEs 2P C 63A
	只
	8
	30.23 
	241.80 
	德力西
	双方协商

	
	元件费合计
	
	
	
	
	1480.04 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	320.00 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	144.00 
	
	原合同

	④
	壳体
	870*1090*180
	
	
	
	598.00 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	2542.04 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	330.47 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	2872.51 
	
	

	11
	电表箱
	单相12位表箱
	台
	3
	3565.14 
	10695.41 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-160C/4300A 160A KB Y2 延时型
	只
	1
	267.37 
	267.37 
	德力西
	双方协商

	
	单相电能表
	DDSY951 5(60)A 插卡预付费
	只
	10
	130.00 
	1300.00 
	金雀
	双方协商

	
	微型漏电断路器
	DZ47sLEs 2P C 63A
	只
	10
	30.23 
	302.25 
	德力西
	双方协商

	
	元件费合计
	
	
	
	
	1869.62 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	400.00 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	181.57 
	
	原合同

	④
	壳体
	1050*1090*180
	
	
	
	703.80 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	3154.99 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	410.15 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	3565.14 
	
	

	12
	电表箱
	单相12位表箱
	台
	4
	3809.49 
	15237.97 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-160C/4300A 160A KB Y2 延时型
	只
	1
	267.37 
	267.37 
	德力西
	双方协商

	
	单相电能表
	DDSY951 5(60)A 插卡预付费
	只
	11
	130.00 
	1430.00 
	金雀
	双方协商

	
	微型漏电断路器
	DZ47sLEs 2P C 63A
	只
	11
	30.23 
	332.48 
	德力西
	双方协商

	
	元件费合计
	
	
	
	
	2029.85 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	440.00 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	197.59 
	
	原合同

	④
	壳体
	1050*1090*180
	
	
	
	703.80 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	3371.23 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	438.26 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	3809.49 
	
	

	13
	电表箱
	单相12位表箱
	台
	15
	4053.85 
	60807.71 
	
	

	①
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-160C/4300A 160A KB Y2 延时型
	只
	1
	267.37 
	267.37 
	德力西
	双方协商

	
	单相电能表
	DDSY951 5(60)A 插卡预付费
	只
	12
	130.00 
	1560.00 
	金雀
	双方协商

	
	微型漏电断路器
	DZ47sLEs 2P C 63A
	只
	12
	30.23 
	362.70 
	德力西
	双方协商

	
	元件费合计
	
	
	
	
	2190.07 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	480.00 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	213.61 
	
	原合同

	④
	壳体
	1050*1090*180
	
	
	
	703.80 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	3587.48 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	466.37 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	4053.85 
	
	

	14
	配电箱
	1ATAF
	台
	1
	1334.92 
	1334.92 
	
	

	①
	塑壳断路器
	CDM3-63C/3340 40A/分励电压 AC230V
	只
	2
	77.02 
	154.04 
	德力西
	原合同

	
	中间继电器
	hh54p
	只
	1
	15.00 
	15.00 
	国优品牌
	原合同

	
	双电源
	CDQ0s-80/4-40
	只
	1
	283.97 
	283.97 
	德力西
	原合同

	
	电气火灾监控
	预留位置
	只
	1
	0.00 
	0.00 
	不含
	原合同

	
	三相电能表
	DTS951 15（60）A
	只
	1
	150.00 
	150.00 
	金雀
	原合同

	
	微型漏电断路器
	DZ47sLES 上进线 1P+N（N极直通） D型 20A
	只
	2
	15.22 
	30.44 
	德力西
	原合同

	
	浪涌保护器
	CDYE-II 40kA 4P 385V
	只
	1
	93.66 
	93.66 
	德力西
	原合同

	
	熔断器
	RT18-63A+RT18-63X  座
	只
	4
	10.00 
	40.00 
	国优品牌
	原合同

	
	元件费合计
	
	
	
	
	767.10 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	53.70 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	65.66 
	
	原合同

	④
	壳体
	600*800*200
	
	
	
	294.88 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	1181.34 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	153.57 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	1334.92 
	
	

	15
	配电箱
	1ATXF
	台
	1
	1496.40 
	1496.40 
	
	

	①
	塑壳断路器
	CDM3-100F/3200I 40A
	只
	2
	157.17 
	314.34 
	德力西
	双方协商

	
	消防电源监控
	预留位置
	只
	1
	0.00 
	0.00 
	不含
	原合同

	
	双电源
	
	只
	1
	283.97 
	283.97 
	德力西
	原合同

	
	三相电能表
	DTS951 15（60）A
	只
	1
	150.00 
	150.00 
	金雀
	原合同

	
	微型断路器
	DZ47s 1P C型 16A
	只
	2
	4.40 
	8.80 
	德力西
	原合同

	
	浪涌保护器
	CDYE-II 40kA 4P 385V
	只
	1
	93.66 
	93.66 
	德力西
	原合同

	
	熔断器
	RT18-63A+RT18-63X  座
	只
	4
	10.00 
	40.00 
	国优品牌
	原合同

	
	元件费合计
	
	
	
	
	890.76 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	62.35 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	76.25 
	
	原合同

	④
	壳体
	600*800*200
	
	
	
	294.88 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	1324.25 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	172.15 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	1496.40 
	
	

	16
	配电箱
	9ATSX
	台
	1
	1743.85 
	1743.85 
	
	

	①
	塑壳断路器
	CDM3-63C/3200 25A
	只
	2
	68.07 
	136.14 
	德力西
	原合同

	
	双电源
	CDQ0s-80/4-25
	只
	1
	283.98 
	283.98 
	德力西
	原合同

	
	消防电源监控
	预留位置
	只
	1
	0.00 
	0.00 
	不含
	原合同

	
	塑壳断路器
	CDM3-63C/32002 16A
	只
	2
	68.07 
	136.14 
	德力西
	原合同

	
	接触器
	CJX2s-0910 AC24V 50Hz RoHS
	只
	2
	18.10 
	36.21 
	德力西
	原合同

	
	热继电器
	JRS1Ds-25/Z 17-25A
	只
	2
	19.87 
	39.73 
	德力西
	原合同

	
	微型断路器
	DZ47s 1P C型 16A
	只
	1
	4.40 
	4.40 
	德力西
	原合同

	
	微型断路器
	DZ47s 1P D型 20A
	只
	1
	4.96 
	4.96 
	德力西
	原合同

	
	微型漏电断路器
	DZ47sLES 上进线 1P+N（N极直通） C型 20A
	只
	1
	14.75 
	14.75 
	德力西
	原合同

	
	浪涌保护器
	CDYE-II 40kA 4P 385V
	只
	1
	93.66 
	93.66 
	德力西
	原合同

	
	熔断器
	RT18-63A+RT18-63X  座
	只
	4
	10.00 
	40.00 
	国优品牌
	原合同

	
	二次元件
	XK-2LP
	只
	1
	156.00 
	156.00 
	
	原合同

	
	元件费合计
	
	
	
	
	945.96 
	
	

	②
	辅助材料费
	
	
	
	
	66.22 
	
	原合同

	③
	制造费
	
	
	
	
	80.97 
	
	原合同

	④
	壳体
	800*1000*200
	
	
	
	450.08 
	
	原合同

	⑤
	小计
	
	
	
	
	1543.23 
	
	

	⑥
	税费
	
	
	
	
	200.62 
	
	原合同

	⑦
	合计
	
	
	
	
	1743.85 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




