《悠然居项目项目 储藏室门供货及安装合同》

之

补充协议

甲方：河南浩德龙瑞置业有限公司

乙方：步阳集团有限公司

鉴于：甲乙双方于2025年3月签订编号为BLT-JA-109的《悠然居项目项目

储藏室门供货及安装合同》（下称“原合同”）。现双方在协商一致的基础上达成如下一致意见：

- 原合同900*2100型号门全部调整为1000*2100型号，其余施工范围不做调整。

- 原合同暂定含税总价调整为¥100840.00 元（大写人民币壹拾万零捌佰肆拾元整），其中不含税金额（人民币）89238.94大写：捌万玖仟贰佰叁拾捌元玖角肆分，税金（人民币）11601.06， 税率 9 %。

- 原合同其他条款保持不变。本协议未尽事宜均以原合同为准，本合同与原合同具有同等法律效益。

- 本协议一式四份，双方各执贰份，经双方签章后立即生效，各份具有同等法律效力。

附件一：工程量清单（随补充合同另附）

（以下无正文。）

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

签订时间：  年  月  日