# 栾川项目景观示范区绿植养护合同

合同编号：LCS1-YX-192

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司

签订时间：2025年4月 7 日

# 栾川项目景观示范区绿植养护合同

# 甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

# 统一社会信用代码：91410324MA9FJURUXE

# 乙方：河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司

# 统一社会信用代码：91410324MA464YG9XU

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就栾川项目景观示范区绿植养护事项协商一致，订立本合同。

- 养护范围

栾川山水文苑项目景观示范区范围内绿植养护及售楼部周边草地。

- 养护期

养护期 1 年，自2025年04月01日起至2026年03月31日止。

- 养护工作要求

绿化养护工作包括但不限于园区绿地浇水、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫防治、除草和修剪、全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。上述工作均按《园林绿化养护标准》编号CJJ/T 287-2018二级养护标准执行，具体包括但不限于如下：

## 1、养护标准

## 1.1、地被覆盖率在现有的基础上达到90%以上；

## 1.2、树木树冠基本完整，规格基本整齐，无死树，缺株≤5%，树木生长基本良好，能及时修剪，树形美观；

## 1.3、绿地色块要能及时修剪，做到美观整洁。

## 2、养护管理措施和要求

## 2.1、浇水

## 根据植物生长季情况，根据甲方要求，实时进行及时浇水。

## 2.2、除草

## 除草做到绿地内无杂草丛生现象，根据甲方要求，实时进行修剪。

## 2.3、修剪

乔木、花灌、草皮等根据甲方要求，实时进行修剪

## 2.4、病虫害防治

要求根据苗木情况且根据甲方要求，及时性全面打药，重点病虫害要重点防治，单独增加打药次数。做到无明显病虫害大面积发生。植物生长良好、美观。

## 2.5、死苗补栽

死苗及时补栽，达到养护标准的，甲方负责出苗木费用，乙方负责补苗的人工费。达不到养护标准死苗的部分，乙方负责全部费用。

2.6、其他

甲方每月对养护工作进行监督、检查，填写检查记录单。乙方养护人员需按照甲方的要求时间、节点、内容等进行作业;。

- 结算方式

## 1、费用计算方法

1.1、本合同暂定总价：50000元（大写人民币伍万元整），上述金额为含税金额。其中，不含税金额为49504.95元（大写人民币肆万玖仟伍佰零拾肆元玖角伍分），增值税税金为495.05元（大写人民币肆佰玖拾陆元零角伍分），税率1%。

## 1.2、更新、改造、非乙方责任填补植按实际面积经双方商议确认后结算。

## 2、付款方式

## 绿化养护费按合同标准要求，经甲方确认后每半年支付一次。甲方在2025年 10 月 31 日前支付上半年养护费用，共计20000元整，于2026年 4 月 30 日前支付下半年养护费用，共计30000元整，具体养护费用按照双方签字确认的金额确定。

- 双方责任和义务

## 1、甲方责任

## 1.1、全面监督、指导、检查乙方工作，有权每月至少检查一次。

## 1.2、在检查时如发现有不合格之处，有权以“质量整改通知书”的形式书面通知乙方，乙方应按照甲方要求整改。

## 2、乙方责任

## 2.1、绿地内出现的由乙方所产生的修剪垃圾（如树枝、草等），乙方负责清扫。

## 2.2、认真按照合同标准养护管理，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

## 2.3、按照甲方规定的养护标准和相关规范措施要求的内容进行养护。

## 2.4、对甲方检查不合格之处，乙方应按照甲方的不合格质量整改通知书所规定的内容及期限进行整改。

## 2.5、乙方在进场前和管理过程中负责对人员进行技术、安全生产和文明施工的培训。工作中做到文明施工，工完清场，在养护过程中出现安全事故，后果乙方负责，甲方不负任何责任。

## 2.6、为保证管理到位，乙方应配置专职管理人员（技术员、全职工人），做好日常养护记录，建立绿环养护技术档案，有紧急情况随叫随到。

## 2.7、乙方负责农药、机械（含维修）、用油等所有费用。

# 六、合同解约及违约责任

1、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

## 2、乙方存在任何违反合同义务的行为的，每出现一次，应向甲方支付违约金200元/次；违约行为累计4次或经甲方书面要求整改后7日内未采取任何改进措施的，甲方有权解除合同并拒付剩余款项，与此同时，乙方应向甲方支付违约金9000元。

3、因乙方原因造成现场安全事故，由乙方承担一切责任。

## 4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款、清理条款及违约条款和争议解决条款的效力。

# 七、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：
送达地址：洛阳市洛龙区宇文凯街中浩德控股有限公司一楼
联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市栾川县栾川乡七里坪村滨河大道东段

联系人及联系方式： 田志标 16637909992

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

# 八、其他事项

## 1、如遇不可抗拒自然灾害（如强台风、冰雹等）造成重大损失由甲乙双方商议解决补救办法，费用由甲方承担。

2、由乙方工作失误造成的一切损失由乙方自负。

## 3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

## 4、本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

## 5、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具同等法律效力。

## 6、本合同及其补充协议自双方签字并盖章之日起生效。

## 7、合同签订地点：洛阳市洛龙区。

# 九、合同附件

# 附件一： 廉政合作协议

（以下无正文）

甲方（盖章）:                     乙方（盖章）:

栾川县浩德颐康文旅有限公司        河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司

法 人 代 表：	                  法 人 代 表：

或授权委托人：                    或授权委托人：田志标

税号：91410324MA9FJURUXE          税号：91410324MA464YG9XU

账户：66616011400000260           账户：89000030612

开户行：河南栾川农村商业银行股份  开户行：河南栾川民丰村镇股份有限公司

有限公司君山支行

日期： 2025年4月7  日             日期：2025年4月 7 日

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方：河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

## 一、甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

## 二、乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；

（2）邮箱：shenji@chinahonden.com

（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

### 1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

### 8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

### 11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司   乙方：河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司

日期：2025年04月  7 日          日期：2025年04月  7 日